ДО

## МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

гОСПОДИН НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ

### О  Т  Ч  Е  Т

за дейността на Дружество „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД

през 2015 год.

Уважаеми  гОСПОДИн  Министър,

Дейността на Дружество „АРМСТРОЙИВЕСТ” ЕООД през 2015 год. бе свързана предимно с основния предмет на дейност, регламентирана в Чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), а именно – изготвяне Комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор, технически контрол на инвестиционните проекти по част “Конструктивна”, контрол на количествата и ценообразуването на изпълняваните строителни и монтажни работи (СМР) и изготвяне на Технически паспорти за завършени строежи, съгласно Наредба № 5 / 2006г. на МРРБ.

За посочените дейности Дружеството има издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Удостоверение № РК-0385/09.02.2015 г. с валидност до 09.02.2020 г.

І. Производствена дейност

В изпълнение на сключените договори и на основание чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, след завършване на строителството взехме участие в проведените приемателни комисия през 2015 год., с които бяха приети с Протокол за установяване годността за ползване на строежа (Приложение №16 от Наредба № 3 / 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) следните обекти:

- Проект 3AF31019 “Сграда за личния състав на транспортна авиация в авиобаза Безмер;

- Изграждане на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО;

- „Кабелна линия 20kV и оборудване РУ в БКТП 20kV №1 и №2 за външно ел. захранване и БКТП №1 и №2 на подобект „3AF31015 – „Удължаване и модифициране на ПИК, 3AF31016  – Осигуряване на местостоянка за стратегически и тактически транспортни самолети и 3AF31017 – Осигуряване на карго-терминал”;

- „Обособяване на работни и сървърни помещения” по проект № HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”” и „Проектиране и изграждане на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации“;

В изпълнение на „Системен проект – Изграждане на оптични кабелни линии и разширяване на MPLS/IP функционалност на СКС на БА“, различни обекти от този проект бяха на различен етап на развитие, както следва:

1. Бяха завършени СМР, изготвени Окончателните доклади, приети от комисия и издадено Разрешение за ползване на следните обекти:

- ОКЛ „181-17-176/ТШ3

- ОКЛ „17-176“

- ОКЛ „080-0801“

- Станционна част на обект „080“

- Станционна част на обект „073“

- Станционна част на обект „075-1“

- Станционна част на обект „075 и 075-2“

- Станционна част на обект „112“

- Станционна част на обект „122“

- Станционна част на обект „12“

- Станционна част на обект „1311“

- Станционна част на обект „124“

- Станционна част на обект „1123“;

- ОКЛ „17-176/ТШ4-177-179/ТШ1 – Станционна част на обект „17822“;

- ОКЛ „17-176/ТШ4-177-179/ТШ1 – Станционна част на обект „17822“;

- ОКЛ „133-1312“ – Станционна част на обект „133“;

- ОКЛ „133-1312/ТШ1-134“ – Станционна част на обект „134“;

- ОКЛ „133-1312“ – Станционна част на обект „1312“;

- ОКЛ „17-176/ТШ4-177-179/ТШ1;

- ОКЛ „17-176/ТШ4-177-179/ТШ1 – Участък „Ш74-6231 до 17-176/ТШ4“;

- ОКЛ „17-176/ТШ4-177-179/ТШ1 – Участък „Ш72-1900 до Ш72-372 до границата с район Младост“;

- ОКЛ „1781-176“;

2. Бяха изготвени и предадени Комплексни доклади за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите за следните обекти:

-   Станционна част на обект „134“;

-   Станционна част на обект „17822“;

-   Станционна част на обект „1151“;

-   Станционна част на обект „242“;

-   Станционна част на обект „081“;

-   Станционна част на обект „113“;

-   Станционна част на обект „2421“;

-   Станционна част на обект „115“;

-   ОКЛ „102-10/ТШ2-122-102/ ТШ1“;

-   ОКЛ „102-10/ТШ2-122-101/ ТШ1“ – част II – „102-10/ТШ2-101/ТШ1“;

-   ОКЛ „9311-25/ТШ2-115-2421/ ТШ2“;

-   ОКЛ „122-124/ТШ1-1-113“;

3. Продължава работата по следните обекти от този проект:

-   ОКЛ „0807-0801/ТШ2-0815“;

-   ОКЛ „0807-0801/ТШ2-0815“;

-   ОКЛ „0807-0801/ТШ2-0815“ – Участък СШКС 02-26-ШКС 02-35+138м;

-   ОКЛ „0807-0801/ТШ2-0815“ – Участък СШКС 03-22-ШКС 03-25;

-   ОКЛ „0807-0801/ТШ2-0815“ – Участък ШКС 03-44-ШКС 10 БТК+91м;

-   ОКЛ „0807-0801/ТШ2-0815“ – Участък 688 пред ШКС 02-36+611;

През четвъртото тримесечие на 2015 год. изготвихме и предадохме на Възложителя – „Държавна Агенция Национална Сигурност“, Доклад за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за обект:

- „Проектиране и изграждане на инсталация за осигуряване на резервирано и непрекъсваемо електрозахранване, климатична и вентилационна инсталации за обект: „Обособяване на работни и сървърни помещения” по проект № HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”” и „Проектиране и изграждане на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации за обект: „Обособяване на работни и сървърни помещения” по проект № HOME/2012/ISEC/AG/PNR/ 4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България””.

През четвъртото тримесечие на 2015 год. изготвихме и предадохме на Възложителя – „Военна полиция“, Доклад за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за обект:

- „Ремонт на сграда № 50 (гаражни клетки) във ВР 1013 – гр. София”.

В първото тримесечие на 2015 год. започна строителството по обект:

- Проект 3AF31019 “Сграда за личния състав на транспортна авиация в авиобаза Безмер;

През 2015 год. дружеството продължаваше да изпълнява договорните си задължения за строителен надзор по обекти:

- Пакет от способности СР 5А0062 във ВР 1450 – Авиобаза Безмер:

1. № 3AF31015 – „Удължаване и модифициране на ПИК“

2. № 3AF31016  – „Осигуряване на местостоянка за стратегически и 	тактически транспортни самолети”

3. № 3AF31017 – „Осигуряване на карго-терминал”;

- “Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: „Изграждане на полигон за симулации и внедряване на съвременни компютърни технологии“ – Академия на МВР“.

През четвъртото тримесечие на 2015 год. сключихме нови договори за следните обекти:

- „Строителен надзор и контрол по безопасност и здраве в строителния процес при извършване на строително – монтажните работи (текущ ремонт) на покриви на сгради в Национална следствена служба“;

- „Осъществяване на независим строителен надзор на обект: „Ремонт на сграда № 50 (гаражни клетки) във ВР 1013 – гр. София”;

- „Оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект „Изграждане на инсталации в административна сграда на ДАНС“;

- „Консултанска услуга по чл. 166 от ЗУТ за обект: „Основен ремонт на сграда №1 (основна административна сграда на в.ф. 26 050 – София, ВР2563“;

- “Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: „Изграждане на полигон за симулации и внедряване на съвременни компютърни технологии“ – Академия на МВР“.

За осигуряване на нови договори през цялата 2015 год. Дружеството продължи да участва в търгове, организирани от различни държавни и общински институции по Закона за обществените поръчки. За да повишим конкурентноспособността на дружеството и за успешно участие в процедурите по ЗОП, за някои търгове сключихме договорни споразумения с други дружества.

За да разширим възможностите за договаряне на нова работа, през четвъртото тримесечие на годината предприехме необходимите действия на Дружеството да бъде издадено Удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.

В условията на конкуренция на пазара, Дружество „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД и през 2015 год. не е преставало да работи за подобряване на конкурентноспосбността си, в т.ч.:

- Дружеството поддържа интегрирана система за управление на качеството, включваща стандарти БДС EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. През първото тримесечие на 2015 год. в Дружеството беше извършен годишен одит на системите за управление на качеството, в резултат на което валидността на сертификатите по гореизброените стандарти беше удължена;

- За повишаване на квалификацията си нашите специалисти участват редовно в курсове и обучителни семинари по възлови въпроси и проблеми на действащата нормативна база в проектирането и строителството, организирани от МО, ДИКСИ, БААИК, КАБ и КИИП;

- За да покриваме всички възможни аспекти от надзорната и сходни с нея дейности и, за да изпълним някои специфични договори, привлякохме към списъка ни и специалисти с други квалификации – напр. през последната година привлякохме двама пътни инженери, инженер конструктор и инженер ВиК;

- Дружеството поддържа и редовно актуализира базата данни за новостите в законовата уредба, касаещи инвестиционния процес;

През отчетната година дружеството продължи да членува в Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти – БААИК.

II. СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ, КАДРОВА ПОЛИТИКА И ТЕХНИЧЕСКО СЪОРЪЖАВАНЕ

"АРМСТРОЙИНВЕСТ"  ЕООД  провежда  според  възможностите  си  социална политика    в     посока     подобряване  условията  на труд и  финансово  подпомагане на служителите си. На   всички   служители  на   дружеството бяха отпуснати   допълнителни    средства    за  Великденските празници,  за Деня  на строителя, за Коледните и Новогодишни празници.

За 2015 г. средносписъчният състав на дружеството се състоеше от  8 специалисти на трудов договор. При необходимост се привличат на граждански договор специалисти от утвърдения от МРРБ списък на екипа от правоспособни лица  към  Удостоверение № РК-0385/09.02.2015 г. В дружеството  работят служители с дългогодишен опит в строителството и висок професионализъм.

За поддържане на квалификацията си специалистите посещават курсове и семинари. Примери в това отношение са участието в семинари на БААИК, в такива  по актуализацията на счетоводната нормативна уредба и осигурителната система.

"АРМСТРОЙИНВЕСТ"  ЕООД  разполага  със  следната  техника   и оборудване за осъществяване на деността си:  тотална  станция  LТАR55,  оптичен  нивелир,  дуралуминиева тринога, телескопична лата, лазерен измерител на площ - 2 бр., професионална камера за заснемане физическото състояние на обекти РАNASONIC, компютри - 10 настолни  и 3 преносими, принтери  -  6 бр., автомобили - 3 бр.(„Опел Вектра", рег. № С 7575 РХ, „Киа Карнивал", рег. № С 2570 ХТ, „Сузуки Лиана", рег. №  С 1745  НА), факс апарат, № 9808672, копирни машини -  2 бр., GSМ апарати - за всички служители.

Програмното осигуряване,  с  което  разполага дружеството с следното:

"BildingMANAGER" - за изготвяне на оферти, ПСД, акт 19, количествена сметка и др.; "АЖУР" - Счетоводна програма;  „СИЕЛА"  - информационна  система  за  актуализиране на нормативната счетоводна база, "ТЕРЕЗ" - Програма за формиране на РЗ и други. Дружеството разполага с необходимата база за изпълнение на дейността по строителен  надзор и контрол  на  количествата и  ценообразуването  на извършваните СМР /инвеститорски контрол/ в цялата страна.

ІІІ. Финансово-икономическо състояние, изпълнение на Бизнес-програмата  за 2015 г. и  показатели за финансово-икономически анализ (рентабилност, ЕФЕКТИВНОСТ, ликвидност И ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ) на дружеството

Изпълнението на основните икономически показатели от бизнес-програмата на дружеството за 2015 г.  е както следва:

/в хил.лв./

| № по ред | Показател | План | Изпълнение | % на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обем на продажбите /услугите/ | 363 | 402 | 110,74 % |
| 2 | Счетоводна печалба | 4 | 229 | 5725,00 % |
| 3 | Рентабилност на 100 лв. Приходи | 110.00 % | 149,00 % | 135,45 % |
| 4 | Численост на персонала | 20 | 7 | 35,00 % |
| 5 | Производителност на едно лице на база приходи от продажби /услуги/ | 18 150 | 57 429 | 276,86 % |

В резултат на тежката икономическа криза, пълното свиване на пазара на строителните услуги и почти липса на провеждане на процедури от възложители за строителни услуги, надзор и контрол на строителството, изпълнението на Бизнес-програмата на дружеството ставаше основно по сключени договори от минали години и по-малко по такива сключени през годината.

Всички основни икономически показатели на дружеството са изпълнени.

При планов обем на услугите за годината 363 хил.лв., действителното изпълнение възлиза на  402 хил. лв.  или 110,74% При планова печалба 4 хил. лв.,  изпълнената такава е в размер на 6 хил. лв. или 150.00%, респективно показателят “Рентабилност на 100 лв. приходи” спрямо плановият такъв е в размер на 135,45%.

Резултата от стопанската дейност на дружеството е виден от „Отчета за приходите и разходите” за  2015 г. Изпълнението на показателите за приходите и разходите е както следва:

Общо приходи от оперативна  дейност               -             629  хил.лв.

Общо разходи                                                         -             399  хил.лв.

Разходи за данък върху печалбата                      -                   1  хил.лв.

ПЕЧАЛБА ОТ  ДЕЙНОСТТА                           -             229  хил.лв.

Разпределението на разходите по икономически елементи е както следва:

разходи за материали                                           -           23  хил.лв.

разходи за външни услуги                                   -         204  хил.лв.

разходи за амортизация                                       -             9  хил.лв.

разходи за възнаграждения                                 -           86   хил.лв.

разходи за социални осигуровки                         -          22   хил.лв.

други разходи                                                        -          55   хил. лв.

Основен дял в разходите на дружеството през годината  е дела на външните услуги – 51,13 %. Поради не осигуреността с постоянна работа, личния състав по трудов договор е сведен до санитарния минимум. При възникване на обекти в спешен порядък се сключват граждански договори с външни специалисти по отделните строителни части за надзор и контрол на строителството, на които съответно са изплащани възнаграждения и осигуровки. Останалите външни услуги са за социални осигуровки върху гражданските договори, телефоно-пощенски разходи, застраховки, ремонт и поддръжка на ДМА и  др.

На второ място по размер са разходите за възнаграждение – 21,55%, разходите са социални осигуровки -  5,51 %, другите разходи – 13,78 % и разходите за материали – 5.76%. В разходите за материали са включени тези за изразходваните горива от автомобилите на дружеството, а в групата на другите разходи са отнесени разходите при служебни командировки на служителите до обектите в страната за които има сключени договори с инвеститори за извършване на  строителен контрол и технически надзор, разходи за транспорт при служебни пътувания  и разходи за  дребен ремонт и поддръжка на автомобилите на дружеството.

Положителният финансов резултат от дейността на дружеството за  2015 г. е в резултат от реализирани приходи от упражняван строителен контрол и инвеститорски надзор на обекти договорирани и изпълнени през 2010, 2013 и 2014 г.

От счетоводната печалба за годината в размер на 229 хил. лв.,  223 хил. лв. представляват изплатени обезценени вземания по изпълнени договори към възложител от 2010 г. Това постъпление и отражението му върху размера на счетоводната печалба на дружеството не се взема предвид при анализа и отчитане на изпълнението на показателите на Бизнес-програмата му за 2015 г. Тя и показателите в нея  са изпълнени без влиянието на тези извънпланови приходи.

Същевременно в резултат на спирането с акт обр. 10 на обекти от инвеститори в края на 2015 г. поради не осигуреност с финансови средства,  делът на незавършените обекти за които дружеството е издало приходни фактури, но за които ще извършва разходи през 2016 г. до тяхното пълно завършване и приемане  възлиза на  40 хил. лв. Тези обекти ще бъдат довършвани през 2016 г., поради което издадените за тях фактури са отнесени като приходи от аванси от клиенти  и не участват при формирането на финансовия резултат на дружеството за 2015 г.

АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ, КАПИТАЛА, ПРИХОДИТЕ,  РАЗХОДИТЕ И ПАРИЧНИЯ ПОТОК  НА  ДРУЖЕСТВОТО КЪМ  31.12.2015 г.

От анализа на Баланса за  2015 г. е видно, че дружеството разполага със следните активи и пасиви:

Пасиви

1. Собствен капитал:                                                       614  хил.лв.

в.т.ч.

- основен капитал                                                           157  хил.лв.

- резерви                                                                          228  хил.лв.

- печалба от текущата година                                        229  хил.лв.

2. Привлечен капитал                                                        60 хил.лв.

в т.ч.

- задължения към персонала                                            10 хил.лв.

- данъчни задължения                                                         6 хил.лв.

- задължения към социалното осигуряване                     4 хил.лв.

- задължения към доставчици и клиенти

по аванси                                                                        40  хил.лв.

Собствения капитал се състои от основен капитал в размер на 13 хил.лв., участвал при регистрацията на дружеството и придобит такъв като апортна вноска  от принципала през първото тримесечие на 2003 г. под формата на нов офис на дружеството на адрес София, ул.”И.Вазов” № 12, ет.2 – в размер на 144 хил.лв. или общо основен капитал – 157 хил.лв.  и придобит собствен капитал в резултат на стопанската дейност на дружеството в размер на  457 хил.лв.

Най-голям дял от придобитият капитал в резултат на дейността на дружеството представляват законово заделените допълнителни резерви от придобитата печалба на дружеството през годините на неговото съществуване. Придобитият в резултат на стопанска дейност собствен капитал от регистрацията на дружеството до края на 2015 г. превишава 3,91 пъти този при регистрацията му и придадения нов такъв от принципала като офис на дружеството през 2003 г.

Съотношението между привлечения и собствения капитал е  1 към 10,23.

В структурата на краткосрочните задълженията, като част от привлечения капитал влизат средствата за заплати на служителите за м.декември 2015 г., в размер на 10 хил.лв. изплатени през м. януари 2016 г.

Данъчните задължения  в размер на  6 хил. лв. представляват  дължимият ДДФЛ за заплатите  и ДДС по месечна справка декларация за м. Декември 2015 г., които суми са внесени до 25.01.2016 г.

Задълженията към органите на социалното осигуряване в размер на    4 хил. лв. представляват начислените суми за ДОО и ЗО върху заплатите за м. декември 2015 г., които са внесени до 25.01.2016 г.

Задълженията към клиенти по аванси възлизат на  40 хил.лв. Те представляват фактурирани услуги по договори за обекти, които не са приети за въвеждане в експлоатация и това предстои да стане през 2016 г., когато тези суми ще станат действителен приход от дейността на дружеството.

Активи

- Нетекущи (дълготрайни   активи)                         94 хил. лв.

в т.ч.:

- сгради и конструкции                                               94 хил.лв.

- Текущи (краткотрайни   активи)                        580 хил.лв.

в т.ч.:

- суровини и материали                                               1 хил.лв.

- вземания от клиенти                                                 31 хил.лв.

- парични средства                                                    467 хил.лв.

- други краткосрочни вземания                                  81 хил.лв.

Промените в състава на  нетекущите (дълготрайните) активи през  2015 г. в намаление,  са в резултат на начислените амортизации за годината и не придобити такива през годината.

Краткотрайните (краткосрочните) активи представляват  86,05 % от активите на дружеството. Най-голям е делът на наличните парични средства  –  467 хил.лв. или 69,29 %,  другите краткосрочни вземания – 81 хил.лв. или 12,02 %  и вземанията от клиенти в размер на  31 хил. лв. или  4,60 %.  Вземането от клиенти представлява не платени фактури към 31 декември 2015 г. в размер на 40 хил. лв., които се очаква да бъдат изплатени през 2016 г. В състава на другите краткосрочни активи влизат  сумите по банкови гаранции и депозити за участие на дружеството в процедури по Закона за обществените поръчки и наредбата към него.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ, ЛИКВИДНОСТ И ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

Основните икономически показатели отразени в Баланса и Отчета за приходите и разходите на дружеството за  2015 г., служещи за определяне на финансовите показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност и финансова автономност са видни от следната таблица:

| Наименование на показателите | Година, завършваща на 31 декември 2015 | Година, завършваща на 31 декември 2014 |
| --- | --- | --- |
| Показатели за рентабилност | 1 | 2 |
| Коефициент на рентабилност на приходите от продажби | 0.3652 | 0.0090 |
| Коефициент на рентабилност на собствения капитал | 0.3730 | 0.0103 |
| Коефициент на рентабилност на пасивите | 3,8167 | 0.0276 |
| Коефициент на капитализация на активите | 0.3398 | 0.0075 |
| Показатели за ликвидност |  |  |
| Коефициент на обща ликвидност | 9,6667 | 2.9655 |
| Коефициент на бърза ликвидност | 9,6500 | 2.9655 |
| Коефициент на незабавна ликвидност | 7,7833 | 1.1379 |
| Коефициент на абсолютна ликвидност | 7,7833 | 1.1379 |
| Показатели за финансова автономност |  |  |
| Коефициент на финансова автономност | 10,2333 | 2.6759 |
| Коефициент на задлъжнялост | 0.6364 | 0.3737 |
| Показатели за ефективност |  |  |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1.5675 | 1.0091 |
| Коефициент на ефективност на приходите | 0.9910 | 0.9910 |

Чрез показателите за финансов анализ се осигурява възможност да се представи допълнителна информация на външните потребители за годишните финансови отчети. От друга страна, показателите дават възможност да се определят причините за тяхното позитивно или негативно влияние върху дейността на дружеството.

Общият извод, които може да се направи въз основа на показателите за  финансов анализ е, че дружеството стои стабилно на пазара на основната си икономическа дейност, притежава добър собствен  и оборотен капитал, ниски външни и вътрешни задължения и добра наличност на парични средства, които му гарантират сигурност в бизнес-отношенията и бъдещата дейност.

През 2015 г. за предоставени услуги от регистриран одитор на дружеството е изплатена сумата от 1 хил.лв.

## В т.2. „Основни положения от прилаганата счетоводна политика на дружеството при съставянето на ГФО за 2015 г.”  от „Приложение към финансовия отчет за 2015 г.” – Приложение № 7, е направен пълен анализ за принципите на водене на счетоводството на дружеството и спазване на утвърдените  със счетоводната политика правила.

Уважаеми господин МИНИСТЪР,

С дейността си “АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД от създаването му и до момента е доказало и продължава да доказва своите професионални възможности, коректност към Министерството на отбраната и всички контрагенти. Анализът на показателите за изпълнението на бизнес-плана за 2015 г. показва, че макар и трудно, дружеството изпълнява утвърдените от принципала задачи.

В края на отчетната година, дружеството разполага с достатъчно налични финансови средства, за да продължи по-нататък изпълнението на бизнес-програмата си за 2016 г.

Като надзорна фирма до момента “АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД не е санкционирана от органите на ДНСК и по Закона за устройство на територията.  И в бъдещата си дейност дружеството ще се стреми да не допуска нарушения на нормативната уредба в отрасъл “Строителство”.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Одиторски доклад						            -    2  листа

2.  Счетоводен Баланс					                       -   1  лист

3.  Отчет за приходите и разходите				             -   1  лист

4.  Отчет за собствения капитал			       	             -   1  лист

5.  Отчет за паричния поток				                       -   1  лист

6.  Справка за не текущите активи                                               -   1  лист

7. Приложение към финансовия отчет за 2015 г.                      -   15 листа

8.  Справка за постъпилите средства към 31.12.2015 г.

и оставащите за получаване съгласно сключени

договори,  допълнителни споразумения и анекси                 -    2 листа

9. Справка  за образуване балните единици за

определяне  възнаграждението на управителя

и контрольора на дружеството за IV-то

тримесечие   на 2015 г.                                                             -   1 лист

10. Справка за средната работна заплата на едно

лице и на получения доход от управителя на

дружеството  за 2015 г.                                                           - 1 лист

11. Справка за изпълнението на основните икономически

показатели на дружеството заложени в бизнес-

програмата за четвърто тримесечие на 2015 г.

и цялата 2015 г.	                                                                -   1 лист

12. Годишна данъчна декларация за 2015 г.                               -  10 листа

11. Предложение за разпределение на печалбата                      -    1 лист.

УПРАВИТЕЛ "АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД

__________________________ГРОЗДАНОВ/

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за разпределение на печалбата на "АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД

за 2015 г. и определяне тантиемите на управителя

Счетоводната печалба на дружеството, след облагане с данък по ЗКПО за 2015 г. е в размер на 229 139,81 лв.

На основание чл. 66, ал.2 от ПМС №8/16.01.2015 г., Държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.

В случай, че принципала на дружеството – Министъра на отбраната, извърши такова разпределение на печалбата за което бъде издаден и съответния протокол, дружеството ще изпълни изискванията на горното постановление.

УПРАВИТЕЛ НА „АРМСТРОЙИНВЕСТ ЕООД

__________________________/П.ГРОЗДАНОВ/