ДОКЛАД за дейността

НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН”  ООД

ГР. ШУМЕН КЪМ 30.09.2015 ГОДИНА

ФИРМЕН ПРОФИЛ

Наименование: „В и К – Шумен” ООД.

Седалище: гр.Шумен, пл.”Воин „ № 1.

Телефон: 054-800-666.

Регистрация: Вписано в регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 119/1991 г.

по описа на Шуменски окръжен съд, ИН по БУЛСТАТ  837068284.

Дружеството е с регистриран капитал в размер на 486 978 лв, разпределен на 48 698 бр. дялове, всеки с номинал от 10 лв.

Дружеството е с ограничена отговорност, в което основни съдружници са: държавата в лицето на МРРБ (принципал) и 10-те общини на територията на  област Шумен с участие и в дялове, разпределени, както следва:

- МРРБ					- 24 836 дяла –  51 %;

- Община Велики Преслав		-   1 948 дяла –    4 %;

- Община Венец			-      974 дяла –    2 %;

- Община Върбица			-   1 461 дяла –    3 %;

- Община Хитрино			-      974 дяла –    2 %;

- Община Каолиново			-   1 461 дяла –    3 %;

- Община Каспичан			-   1 461 дяла –    3 %;

- Община Никола Козлево		-      974 дяла –    2 %;

- Община Нови пазар			-   2 435 дяла –    5 %;

- Община Смядово			-      974 дяла –    2 %;

- Община Шумен			- 11 200 дяла –  23 %.

Всичко:	  48 698 дяла – 100 %

Предметът на дейност на дружеството, съгласно съдебна регистрация е извършване на следните дейности: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и топлоенергийни системи, включително пречиствателни станции, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

Срок на дейност: безсрочен.

Органите на управление на дружеството са Общото събрание и управителя. Управител на дружеството е инж. Светлозар Цветанов Дамянов.

По решение на Общото събрание се избира и контрольор.

Структура на дружеството: Оперативната структура на дружеството е с две нива на управление след прякото ръководство на управителя.

В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Дружеството експлоатира 152 бр. помпени станции с инсталирана мощност 16850 квт., с консумирана през деветмесечието на 2015 г. 23794045 квтч. ел. енергия, подадени са 16543 хил.мз. вода, от които помпажна – 16050 хил.мз, отведени с канализация са  3055 хил.мз  битови и промишлени отпадъчни води и са пречистени 2341 хил.мз отпадъчни води. Фактурирани са 4335 хил.мз  питейна вода. Загубите на вода през деветмесечието на 2015 г.  се отчитат на  70.77%.

Автоматизирана система за контрол и управление на помпени станции и водоеми е изградена за гр. Шумен. Продължава поетапно включване на обекти в системата и от градовете Нови пазар и Велики Преслав, като през следващите години те ще бъдат завършени напълно.

Предвижда се да се дооборудват помпените станции и водоеми в гр. Шумен с водомери и разходомери на всички необходими места за да може да се наблюдава и контролира водния баланс от централния диспечерски пункт в Шумен.

За всеобхватно и пълно наблюдение и контрол на  подаваното количество вода за гр. Шумен, както и за контролиране на хидравличния напор във водопроводната мрежа се работи по създаване и последващо калибриране на хидравличен модел за града. Базата за хидравличния модел е предоставен  по програма ИСПА за проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Шумен”

Стопанисват се 890 км. външни и 1450 км. вътрешни водопроводи, 252 водоема с общ обем  98880 х.м3.

Канализирани са градовете Шумен, В. Преслав, Нови пазар, Каспичан и Смядово със 191 км. дължина.

Основните направления през деветмесечието на 2015 г. бяха свързани с подобряване работата на съоръженията, намаляване загубата на вода и автоматизация.

Допълнителни затруднения ни създават честите кражби на кабели, електромери, трансформатори и др. съоръжения в помпените станции. Работи се през годината и по обезопасяването им. Проблемни са и честите кражби на капаци за ревизионни шахти и дъждоприемни решетки от канализационните мрежи на градовете което затруднява експлоатацията на същите и увеличава разходите за поддържането им.

За подобряване работата на хоризонталните помпи и помпите в дълбоките сондажи и предпазване на двигателите им от повреди същите се дооборудват с допълнителни защитни устройства. Работи се и по доставка на нов тип помпи с по-добър к.п.д., като по този начин  се намалява разхода на електроенергия. Новите сондажни помпени агрегати намаляват броя на повредите и трудоемкото им и скъпо ремонтиране. Монтират се електронни защити на останалите без такива сондажни помпени агрегати, които също допринасят за намаляване на броя на авариите.

С цел за намаляване на загубите по водоснабдителните системи през първото тримесечие по предварително изготвен график продължава обследването на помпени станции за намаляване консумацията на ел. енергия, довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи на населените места с констатирани високи загуби.

В градовете Шумен, Нови пазар, Каспичан, Каолиново, Велики Преслав, Върбица и Смядово, както и в с. Никола Козлево, с. Хитрино и с. Венец, заплащането на консумираната вода от частните абонати става на електронни  каси. По този начин се предостави възможност на потребителите, да заплащат консумираната от тях вода, в произволно избрана от тях каса, независимо къде се намира имота им.

За улеснение на потребителите са въведени нови форми на безкасово плащане на сметките за вода: чрез интернет, банкомат и по телефона. През отчетния период са увеличени плащанията към дружеството по безкасов път, което е сериозно облекчение и за потребителите. Развиват се и новите  форми на плащане са през: Transcard, е-Рay и еasy-Рay.

На потребителите юридически лица е предоставен нов начин за получаване на фактурите за консумирана вода и отведени и пречистени отпадъчни води, чрез електронна фактура. Тя дава възможност на потребителя в онлайн режим да получава, преглежда и потвърждава  получаването на фактурата.

Продължава работата по електронната обработка на техническите отчети чрез монтирането на водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните – това ще доведе до подобряване организацията по отчитане на водомерите на клиентите на дружеството и до увеличаване събираемостта на дължимите суми към дружеството.

През 2014 г. стартира строителството на проект „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГР. ШУМЕН – ІІ ри ЕТАП”, № DIR – 51011116-23-65 с който община Шумен кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Общата стойност на Проекта възлиза на 75 712 867,35 лв. Проектът  се явява от особено важно значение за подобряване качеството на услугата доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води  за жителите на гр. Шумен, както и за   намаляване на замърсяването на околната среда чрез пречистване на отпадъчните води. През периода 2010-2011 г. на територията на гр. Шумен бе изпълнен проект „Рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Шумен, изпълнен по програма ИСПА, с който проект се рехабилитираха част от съществуващата водопроводна мрежа на града – 57 км., част от канализационната мрежа на града и се изградени нови канализационни колектори с обща дължина 13 км. Докато вече изпълненият проект третираше в по-голямата си част  рехабилитация на съществуваща водопроводна и канализационна мрежа, то в новото проектно предложение за „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – ІІ ри етап” приоритетно са заложени изграждането на нови инфраструктурни обекти на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Шумен, както изграждане на обекти, свързани с отвеждане и пречистване на отпадъчни води, с които се цели намаляване замърсяването на околната среда. Предвидените за изпълнение строително-монтажни дейности в Проекта условно са разделени на три ЛОТ-а за изпълнение, а именно:

ЛОТ 1: „Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Шумен

ЛОТ 2:  „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2”

ЛОТ 3:  „Изграждане на помпена станция за отпадъчни води Дивдядово с с напорен колектор до ПСОВ – гр. Шумен”

С реализирането на проектното предложение, с което Община Шумен кандидатства за финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. ще се постигнат следните цели:

- с изграждане на нови канализационни мрежи в жилищните квартали, попадащи в регулационните граници на гр.  Шумен ще се осигури отвеждане на отпадъчни води от имотите, които са водоснабдени, но до настоящия момент все още нямат изградена улична канализация /изграждане на канализация по ул.”Порек”, като по този начин ще се подобри услугата по отвеждане на отпадъчни води за населението на града и в същото време ще се намали замърсяването на околната среда чрез изключване на събиране на отпадъчните води в септични ями, изгребни и дренажни ями и т.н. В проекта е предвидено и изграждане на нови водопроводни и канализационни клонове в нови промишлени зони на гр. Шумен, чрез което се разширява обхвата на  В и К инфраструктурата и в тези зони, като се осигури водоподаването и отвеждането на отпадъчните води от тях. В момента голяма част от новообразуваните промишлени зони нямат достъп до услугата водоснабдяване и канализация.

- с изграждане на Канална помпена станция „Дивдядово” и препомпване на отпадъчните води към ГПСОВ гр. Шумен ще се прекрати заустването на отпадъчните води от кв. Дивдядово в язовир „Соари”, като по този начин ще се избегне замърсяването на водите на язовира с битовите отпадъчни води на квартала, а оттам и замърсяването на водите на р. Камчия.

- с изграждане на второ стъпало на ГПСОВ гр. Шумен за биологично пречистване на отпадъчните води и допълнително очистване на азот и фосфор ще е възможно да се спазват изискванията, определени в Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води – по отношение на азот и фосфор. По този начин ще се постигне подобряване на екологичното състояние в България, като се преустанови заустването на недостатъчно пречистени отпадъчни води.

През деветмесечието на 2015 г. с Решение от 05.08.2015 г. на АВиК гр.Шуменсе прехърлиха за стопанисване и управление следните обекти:

- Допълнително водоснабдяване на с.Ружица, община Никола Козлево;

- Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Велики Преслав;

- ГПСОВ – гр.Велики Преслав.

Очакваме до края на настоящата година с Решение на АВиК за се прехвърлят за стопанисване и управление на ГПСОВ – гр.Нови Пазар, както и рехабилитация на ВиК инфраструктурата на гр.Нови пазар. Обектите са въведени в експлоатация с Акт обр.16.

Предстои приключване на дейности по ЛОТ 2: „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2” и подписване на Акт обр.16 и въвеждане на обекта в експлоатация.

СТРУКТУРА  НА ПЕРСОНАЛА

Списъчният състав на персонала към 30.09.2015 г. е 483 бр.

Средносписъчният състав за периода ЯНУАРИ – СЕПТЕМВРИ 2015 г. е 478 бр.

Списъчният състав към 30.09.2015 г. включително с управителя е разпределен по категории както следва:

| Ръководен персонал | 17 |
| --- | --- |
| Аналитични специалисти | 13 |
| Приложни специалисти | 55 |
| Административен персонал | 72 |
| Квалифицирани производствени работници | 225 |
| Оператори на машини и съоръжения | 93 |
| Нискоквалифицирани производствени работници | 8 |
| Всичко : | 483 |

Средномесечната работна заплата  за периода е 750.26 лв., без начислените обезщетения по КТ.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и МСФО приети от Европейската комисия./

Информацията, представена във финансовия отчет отговаря на следните изисквания:

- разбираемост;

- уместност;

- надеждност;

- сравнимост.

Съгласно изискванията на българското законодателство настоящия финансов отчет е изготвен и представен в български лева, закръглени до хиляди.

Реализирани приходи от дейността за деветмесечието на 2015 г. спрямо същия период на 2014 г. са както следва:

| № | ПРИХОДИ ОТ: | Към 30.09.2015 г. (х.лв.) | Към 30.09.2014 г. (х.лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продажба на продукция | 9842 | 9683 |
| 2. | Продажба на стоки | 2 | 3 |
| 3. | Продажба на услуги | 169 | 172 |
| 4. | Други приходи | 135 | 48 |
| 5. | Приходи от финансирания | 2527 | 565 |
| 6. | Финансови приходи | 1 |  |
|  | ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА: | 12676 | 10471 |

Разходите за дейността за същия период възлизат на 12645 х.лв. Структурата им е както следва:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | Към 30.09.2015 г. (х.лв.) | Към 30.09.2014 г. (х.лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разходи за суровини и материали | 4234 | 3912 |
| 2. | Разходи за външни услуги | 998 | 1390 |
| 3. | Разходи за амортизации | 3110 | 1072 |
| 4. | Разходи за възнаграждения | 3260 | 2988 |
| 5. | Разходи за осигуровки | 753 | 704 |
| 6. | Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 1 | 2 |
| 7. | Други разходи | 378 | 330 |
| 8. | Разходи за придобиване на активи по стопански начин и капитализирани | (94) | (100) |
| 9. | Финансови разходи | 5 | 6 |
|  | ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА: | 12645 | 10302 |

Нетният финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 31 хил. лв.

Основните направления през деветмесечието на 2015 г. бяха свързани с подобряване работата на съоръженията, намаляване загубата на вода и автоматизация.

Допълнителни затруднения ни създават честите кражби на кабели, електромери, трансформатори и др. съоръжения в помпените станции. Работи се през годината и по обезопасяването им. Проблемни са и честите кражби на капаци за ревизионни шахти и дъждоприемни решетки от канализационните мрежи на градовете което затруднява експлоатацията на същите и увеличава разходите за поддържането им.

За подобряване работата на хоризонталните помпи и помпите в дълбоките сондажи и предпазване на двигателите им от повреди същите се дооборудват с допълнителни защитни устройства. Работи се и по доставка на нов тип помпи с по-добър к.п.д., като по този начин  се намалява разхода на електроенергия. Новите сондажни помпени агрегати намаляват броя на повредите и трудоемкото им и скъпо ремонтиране. Монтират се електронни защити на останалите без такива сондажни помпени агрегати, които също допринасят за намаляване на броя на авариите.

С цел за намаляване на загубите по водоснабдителните системи през първото тримесечие по предварително изготвен график продължава обследването на помпени станции за намаляване консумацията на ел. енергия, довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи на населените места с констатирани високи загуби.

През деветмесечието на 2015 г. са сключени договори за обществени поръчки по следните процедури:

1. Договаряне без обявление: „Доставка на горива: безоловен бензин /бензин А – 95 Н и бензин А – 98 Н/; дизелово гориво; метан; газ пропан – бутан и масла за нуждите на автомобилния парк на „В и К – Шумен” ООД. Проведена и приключила със сключен договор през първо тримесечие

2. „Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателна станция за отпадъчни води на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен – с публична покана. Приключила със сключен договор през второ тримесечие на 2015 г.;

3. Открита процедура по ЗОП: „Доставка на нетно количество активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „В и К – Шумен” ООД, гр. Шумен Приключила със сключен договор през трето тримесечие на 2015 г.;

4. Открита процедура по ЗОП: „Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен”, в пет обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Инкасиране на суми в брой, чрез онлайн (on-line) каси, за ползвани ВиК услуги от потребителите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Възложителя. Сключен договор през трето тримесечие;

Обособена позиция № 2: Инкасиране на суми в брой по предварително отпечатани фактури, за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен в 144 населени места в област Шумен. Сключен договор през трето тримесечие;

Обособена позиция № 3: Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя с ежемесечен обмен на данни. Сключен договор през трето тримесечие;

Обособена позиция № 4: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции. Сключен договор през трето тримесечие;

Обособена позиция № 5: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен чрез небанкови платежни карти и свързаните с тях платежни операции. Сключен договор през трето тримесечие

5. „Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби  за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” – с публична покана. Сключен договор през трето тримесечие;

6. „Доставка на работно облекло, работни обувки, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен” в три обособени позиции - с публична покана:

Позиция № 1 - Доставка на работно облекло. Сключен договор през трето тримесечие.

Позиция № 2 - Доставка на работни обувки. Сключен договор през трето тримесечие.

Позиция № 3 - Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства. Сключен договор през трето тримесечие.

7. “Изготвяне на документация за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от 33 бр. подземни водоизточници” в 2 обособени позиции: /публична покана/

Обособена позиция № 1 – За водоизточници към Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна. Предстои сключване на договор.

Обособена позиция № 2 - За водоизточници към Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен. Предстои сключване на договор.

8. „Доставка на втечнен хлор – газ за нуждите на „В и К – Шумен”ООД гр. Шумен”./публична покана/ Предстои сключване на договор.

До 30.09.2015 г. са сключени договори за обществени поръчки по следните процедури:

1. „Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии  по пътни настилки”;

2. „Възстановяване на прокопати улични и тротоарни настилки, след отстраняване на ВиК – аварии”;

3. „Доставка на натриев хипохлорит /белина/”;

4. „Доставка на чугунени/стоманени/ фасонни части – жиба, фланци,  дъги, връзки ФС”;

5.„Доставка на горива: безоловен бензин /бензин А – 95 Н и бензин А – 98 Н/; дизелово гориво; метан; газ пропан – бутан и масла за нуждите на автомобилния парк на „В и К – Шумен” ООД.

6. „Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателна станция за отпадъчни води на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен;

7. „Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен”, в пет обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Инкасиране на суми в брой, чрез онлайн (on-line) каси, за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Възложителя.

Обособена позиция № 2: Инкасиране на суми в брой по предварително отпечатани фактури, за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен в 144 населени места в област Шумен.

Обособена позиция № 3: Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя с ежемесечен обмен на данни.

Обособена позиция № 4: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции.

Обособена позиция № 5: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен чрез небанкови платежни карти и свързаните с тях платежни операции.

8. „Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби  за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен”;

9. „Доставка на работно облекло, работни обувки, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен” в три обособени позиции:

Позиция № 1 - Доставка на работно облекло;

Позиция № 2 - Доставка на работни обувки;

Позиция № 3 - Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства;

10. „Доставка на нетно количество активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „В и К – Шумен” ООД, гр. Шумен.

В градовете Шумен, Нови пазар, Каспичан, Каолиново, Велики Преслав, Върбица и Смядово, както и в с. Никола Козлево, с. Хитрино и с. Венец, заплащането на консумираната вода от частните абонати става на електронни  каси. По този начин се предостави възможност на потребителите, да заплащат консумираната от тях вода, в произволно избрана от тях каса, независимо къде се намира имота им.

За улеснение на потребителите са въведени нови форми на безкасово плащане на сметките за вода: чрез интернет, банкомат и по телефона. През отчетния период са увеличени плащанията към дружеството по безкасов път, което е сериозно облекчение и за потребителите. Развиват се и новите  форми на плащане са през: Transcard, е-Рay и еasy-Рay.

На потребителите юридически лица е предоставен нов начин за получаване на фактурите за консумирана вода и отведени и пречистени отпадъчни води, чрез електронна фактура. Тя дава възможност на потребителя в Онлайн режим да получава, преглежда и потвърждава  получаването на фактурата.

Продължава работата по електронната обработка на техническите отчети чрез монтирането на водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните – това ще доведе до подобряване организацията по отчитане на водомерите на клиентите на дружеството и до увеличаване събираемостта на дължимите суми към дружеството.

Отчетното деветмесечие на 2015 г. дружеството приключва с положителен финансов резултат: приходи за 12770 х.лв., разходи за 12739 х.лв., балансова печалба - 31 х.лв. Основните трудности произтичаха от неритмичните постъпления на клиентите и най-вече от населението. Несъбраните вземания към 30.09.2015 година възлизат на 1792 х.лв., като от населението 1630 х.лв. и от обществения сектор са 162 х.лв., в т.ч. от бюджетните организации 3 х.лв. За всички несъбрани вземания от клиенти дружеството е платило 299 х.лв. данък добавена стойност. Срещу неизправните длъжници са издадени 53 броя изпълнителни листа. Независимо от това дружеството се стреми да погасява задълженията си. Към 30.09.2015 г. дружеството има  2094 х.лв. текущи задължения към доставчиците, от които 852 х.лв. към доставчици на енергийните услуги за закупена ел. енергия и 5058 х.лв. по договор с гарантиран резултат с ДЗЗД „СМ Секисуи Европа” за Рехабилитация на водопроводи от водоснабдителната система на гр. Шумен.

През отчетното деветмесечие на 2015 г. са придобити чрез закупуване и по стопански начин дълготрайни активи в размер на 251 х.лв. по групи както следва:

- Сради и строителни съоръжения и конструкции - 84 х.лв.

- Машини, производствено оборудване и апаратура - 167 х лв.

Разходите за придобиване на дълготрайни активи са в размер на 94 х.лв.

През отчетния период са направени следните по-важни разходи:

- за ел. енергия - 3525 х.лв.

- за горива и смазочни материали – 217 х.лв.

- за ремонти на В и К съоръжения и сгради - 425 х.лв.

- разходи за командировки на персонала – 18 х.лв.

- командировки на управителя – 280 лв.

- изразходвани средства от управителя за представителни цели – 3 х лв.

- изразходвани  средства за РЗ – 3260 х.лв.;

- средства за социално-битово обслужване – 104 х. лв.

През деветмесечието на 2015 г. година дружеството е отчело 12770455 лв. приходи от дейността срещу 10570970 лв. приходи за същия период на 2014 г. , като в сравнение с този период на 2014 г. се отчита увеличение на приходите с 20,81% в абсолютни стойности.

Относителният дял на разходите за електроенергия в общите разходи за основната дейност е намалял с 10,94% спрямо разходите в сравнение със същия период на 2014 г. и от 31,08% през 2015 г. става на 27,68%.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

На основание посоченото финансово състояние и реализирания ефект от дейността на дружеството през отчетния период, финансовия отчет за първо шестмесечие на 2015 година е съставен на база на принципа за “действащо предприятие”.

ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  НА  ДРУЖЕСТВОТО  ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

В бизнес програмата за 2015 година са  заложени 17 527 х.лв. приходи и финансов резултат 1763 х лв.

Количествата вода, които се подават за консумация няма да претърпят съществени промени през 2015 г. През 2011 г. е подадена 21 162 х. мз, през 2012 г. – 23 582  х. мз, през 2013 г. - 22 968  х. мз , а през 2014 г. са подадени 20 897  х. мз.  Прогнозните водни количества за 2015 г. са 21 780 х. мз. Прогнозираните водни количества за доставяне до потребителите за 2015 г. са  6 845 х. мз.

През 2015 г. усилията на Дружеството ще бъдат насочени към достигане на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, заложени в разработения  бизнес- план за 2009 - 2015 г., съгласно Наредбата за дългосрочни нива към ЗРВКУ.

Основната цел на Дружеството е да концентрира усилията към решаване на проблеми, чрез решаването на които се достига повишаване на ефективността в условията на затруднено финансиране и ограничени средства на национално ниво, въпреки затрудненията  при прекъсване водоподаването за нередовните абонати и повишаване на събираемостта.

Усилията на Дружеството са насочени и към оптимално използване на ограничените финансови ресурси  за постигане на най-добра експлоатация на водоснабдителните и канализационни системи, като се подобрява ремонтната и експлоатационна дейност, като инвестиционните намерения се предвиждат в по-дългосрочен план.

Ще продължи работата по автоматизиране на водоснабдяването, инкасирането, кадастъра и на останалите дейности в икономическите и технически отдели.

Съвместно с МРРБ и общините ще работим по обекти  за осигуряване на допълнителни водни количества към селищата.

За подобряване на дейността по инкасирането ще засилим контрола върху работата на инкасаторите. За събиране на вземанията от неизправните длъжници ще предприемем допълнителни мерки.

През 2015 г. предвижданията ни са да се увеличат плащанията към дружеството по безкасов път чрез новите форми на плащане Transcard и е-Рay.

Ще продължи монтирането на водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните.

Ще продължим paботата и по намаляване загубата на вода и на разходите за ел.енергията, като за последното ще спомогне автоматизирането и промяна на зоните на работа на помпените станции.

През 2015 г. във връзка с чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите. предстои  да се сключи договор между Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К - Шумен“ ООД  гр. Шумен и дружеството като В и К оператор, за стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите. Решението за това е взето на заседание, проведено на 27.02.2015 г. на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К - Шумен“ ООД  гр. Шумен.

ИНЖ. СВЕТЛОЗАР ДАМЯНОВ

Управител на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД