- ОТЧЕТ

за управлението

на „В и К” ООД гр.Исперих

за

трето тримесечие на 2015 г.

"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Исперих е регистрирано  от Разградския окръжен съд с решение № 38 от 27.02.1992 г., вписано в регистър на търговските дружества под № 76, том 1, стр.76 по ф.д. № 38/1991 г., ЕИК 826043803 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Седалище - гр.Исперих, община Исперих, ул.”Боровец” № 1.

Адресът за кореспонденция е гр.Исперих, община Исперих, ул.Боровец №1.

Дружеството се управлява и представлява от инж. Айдън Ахмед Мехмед.

- Капитал:

Дружеството е:

- 51 % - държавна собственост

49 % - общинска собственост

Регистрираният основен капитал на дружеството е 77 222 лв.

- Съдружници:

- Държавата в лицето на МРРБ -  51 % - 39383 лв.

- Община Исперих                       - 27 % - 20850 лв.

- Община Завет                           -  13 % - 10039 лв.

- Община Самуил                        -   9 % -   6950 лв.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

През  2015год.  в справка № 4 –Програмата за постигане на годишните целеви нива за качеството на водата и извършваните услуги отчитаме следното изпълнение :

☼ водоснабдителни системи –

■   общ брой -11 - в т.ч.

●  11 бр. , включени в А С У

☼■ 36 броя помпени станции ( основни,  шахтови и тръбни кладенци),                                                                           включени в експлоатация   в т.ч.

●■  33 броя  -  включени в АСУ  - 94, 29 %

●     3  броя с местна автоматика - водоизточници (  „ШК-КИ – Кривица” и ШК „ Владимировци”, ШК ”Дервента”)

●■  2 броя   ( шахтови кладенци 1 и 2 към ПС ”Драгомъж” са изключени от експлоатация,( поради прекъснат водопровод при  наводнение), но са  включени в АСУ

☼■ 44 бр. – резервоари ( черпателни, напорни –приземни и кули и облекчителни шахти) в експлоатация; в т.ч.

●● 35бр.   – включени в АСУ       -79,55 %

●●  9 бр.  – с местна автоматика  - 20,45% ; (Приземни напорни  водоеми:  Брестовене, Веселец, Прелез, Ив. Шишманово, Кирезлика, Богомилци , Г. Извор; облекчителни шахти - Хума и Желязковец;

☼      80 бр. – елементи на водоснабдителните системи( в експлоатация)

В.т.ч.        70  бр.  са включени в А С У на дружеството

☼ Брой на населението по данни от статистика                 -              38 273 души

(На основание писмо №133/04.05.2015г от НСИ–ТСБ – гр. Разград.)

☼  Д-на на довеждащите водопроводи              -   226 496,12 m      =  226  кm

☼ Д-на на разпределит. водопроводи                -  480 625, 00 m      =  481  km

☼Обща д-на на преносна и  разпредел. мрежа -   707121,12 m       =  707  km

| - район дружество | Външна-довеждаща /преносна/ мрежа ( m ) | Вътрешна /разпределителна/ мрежа ( m ) | Общо /вътрешна+ външна/( m ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Исперих | 95 673,62 | 246 547,00 | 342 220,62 |
| 2.Завет | 51 359,00 | 122 587,00 | 173 946,00 |
| 3.Самуил | 79 463,50 | 111 491,00 | 190 954,50 |
| І .Общо за “В и К”-ООД | 226 496,12 | 480 625,00 | 707 121,12 |

☼ Аварии

През  третото тримесечие на 2015 год. отстранените аварии са , са както следва :

| №№ | Наименование | мярка | Отчет 2014 г. | Бизнес план 2015 г. | Отчет 2015г /трето трим./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общо аварии : в т. ч. | Бр | 496 | 610 | 312 |
| 1.1. | По външни водопроводи | Бр | 89 | 90 | 47 |
| 31.2. | По вътрешни водопроводи | бр | 407 | 520 | 265 |
| 2. | По С В О | бр | 177 | 160 | 38 |
| 4 3. | По помпени станции : в т. ч. | бр. | 55 | 250 | 13 |
| D2.1. | Ел. системи | бр. | 19 |  | 8 |
| Б2.2. | А С У | бр. | 24 |  | 2 |
| П2.3. | ПА | бр. | 12 |  | 3 |

За деветмесечие:

| №№ | Наименование | мярка | Отчет 2014 г. | Бизнес план 2015 г. | Отчет 2015г /деветмесечие/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общо аварии : в т. ч. | Бр | 496 | 610 | 572 |
| 1.1. | По външни водопроводи | Бр | 89 | 90 | 78 |
| 31.2. | По вътрешни водопроводи | бр | 407 | 520 | 494 |
| 2. | По С В О | бр | 177 | 160 | 101 |
| 4 3. | По помпени станции : в т. ч. | бр. | 55 | 250 | 32 |
| D2.1. | Ел. системи | бр. | 19 |  | 18 |
| Б2.2. | А С У | бр. | 24 |  | 6 |
| П2.3. | ПА | бр. | 12 |  | 8 |

От отчетните данни нанесени в таблицата  е видно, че най-висок остава процентът на възникналите аварийни случаи по разпределителните водопроводи, което е нормално, защото процентът на амортизараната, морално и физически остаряла мрежа   от етернитови тръби е най-голям.

В момента в гр. Исперих тече „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих“- II, III и IV етап. В града работят над 20 бригади, които при прокопаването на траншеите за канализационната система в града, чупят остарелите ни етернитови тръби, с което се повишава процентът на авариите по вътрешните водопроводи.

Отчетените аварии по ПС   :▪ ел. системи – от изгорели кабелни връзки, предпазители и контактори

▪ по А С У    -изгорели модули за рестартиране на терминални станции и токови датчици

▪  по   ПА     - аварирали и отремонтирани помпени агрегати .

С „ Ч Е З  ТРЕЙД  БЪЛГАРИЯ „ ЕАД е сключен договор за доставка на енергия от свободния пазар за следните обекти : ПС” Воден „ и  ПС” М. Поровец”.

☼ Обхващане и загуби

На основание РЕШЕНИЕ № Б П – 29 / 19.05.2015 г. на КЕВР - гр. София  констатациите и заключенията в него относно бизнес плана за 2014-15 година се наложи    преработката му ,съгласно указанията на комисията ,видно от таблицата по-долу.

| № | Наименование | Бизнес-план 2015год. |  | Отчет бизнес-план 3-то трим. на 2015година |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х.м³ | % | х.м³ | %за-губи |
| 1 | Подадена вода | 3054,00 |  | 950,900 |  |
| 2 | Фактурирана вода | 1300,00 | 42,57 | 400,285 | 42,1 |
| 3 | Неносеща приходи вода | 1754,00 | 57,43 | 550,615 | 57,9 |
| 4 | Реални загуби в т.ч. | 1 360,034 | 44,53 | 427,949 | 45 |
| а | течове по водопроводи за сурова вода | 229,050 | 7,50 | 99,274 | 10,44 |
| б | течове по системата за пренос и разпределение | 1 072,653 | 35,12 | 310,513 | 32,65 |
| в | течове от препълване на резервоари | 0,305 | 0,01 | 0,095 | 0,01 |
| г | течове по СВО | 58,026 | 1,90 | 18,067 | 1,90 |
| д | търговски загуби | 271,806 | 8,90 | 84,630 | 8,90 |
| 5 | Подадена, нефактурирана вода/технологични загуби / | 122,160 | 4,00 | 38,036 | 4,00 |
| 6 | Специфични загуби за ІІІ-ти тип ВС в (m³/hхkm) |  | 0,2196 |  | 0,069 |
| 7 | Специфична водоподаване за ІІІ-ти тип ВС в (m³/km) | 4,32 |  | 1,345 |  |

| № | Наименование | Бизнес-план 2015год. |  | Отчет бизнес-план деветмесечие на 2015година |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х.м³ | % | х.м³ | %за-губи |
| 1 | Подадена вода | 3054,00 |  | 2389,687 |  |
| 2 | Фактурирана вода | 1300,00 | 42,57 | 1006,690 | 42,13 |
| 3 | Неносеща приходи вода | 1754,00 | 57,43 | 1382,997 | 57,87 |
| 4 | Реални загуби в т.ч. | 1 360,034 | 44,53 | 1074,727 | 44 ,97 |
| а | течове по водопроводи за сурова вода | 229,050 | 7,50 | 249,483 | 10,44 |
| б | течове по системата за пренос и разпределение | 1 072,653 | 35,12 | 779,601 | 32,62 |
| в | течове от препълване на резервоари | 0,305 | 0,01 | 0,239 | 0,01 |
| г | течове по СВО | 58,026 | 1,90 | 45,404 | 1,90 |
| д | търговски загуби | 271,806 | 8,90 | 212,682 | 8,90 |
| 5 | Подадена, нефактурирана вода/технологични загуби / | 122,160 | 4,00 | 95,587 | 4,00 |
| 6 | Специфични загуби за ІІІ-ти тип ВС в (m³/hхkm) |  | 0,2196 |  | 0,174 |
| 7 | Специфична водоподаване за ІІІ-ти тип ВС в (m³/km) | 4,32 |  | 3,379 |  |

☼  Водомери на вход на населените места:

Монтираните водомери на вход населени места са :

●●  отчет 2014г.  – 33бр.

●●  план 2015г.   – 45бр.

●●  отчет 2015г.  – 33 бр./ няма ново монтирани /

☼  Водомери за измерване на подадената вода :

●●   22 бр. пункта за мерене на подадената вода , са уточнени с БД ”Плевен” – има  протокол за пломбираните водомери.

●●  отчет 2014 г. – 22 бр.

●●  отчет 2015 г. – 22 бр.

☼ Проверени и подменени водомери:

●●  план  2015 г.                      -     1 200 броя

●●  отчет деветмесечие         -       1161 броя

В т.ч. :▪ на СВО                     -       1077 броя

▪ на потребители      -          84 броя

●Отчет на инвестиционната програма :

☼ Изразходваните средства за инвестиции :

●●  план  2015 г.                     -  200 хил. лв

●●  отчет 2015 г. трето трим.  -    14 хил. лв.

●●  отчет 2015 г.  първо деветмесечие – 65 хил лв.

Изразходваните средства през  второ тримесечие  са за : основен ремонт на помпени агрегати и двигатели, оборудване за мерене на ел. енергия за средно напрежение.

☼Качество на питейната вода

Качеството на питейната вода  се наблюдава , контролира и отчита съгласно изготвената мониторингова програма и сключен договор между дружеството и РЗИ гр. Разград  № 22 / 04.02..2015 година.

■  Резултатите от взетите проби за анализ на питейната вода, са както следва:

● третото  тримесечие   на 2015 година :

▪  микробиология – 100  %

▪  физикохимия    –  100  %

● за деветмесечие   на 2015 година :

▪  микробиология – 94,41  %

▪  физикохимия    –  99,06 %

През това тримесечие бяха изпратени 8бр. проби за радиологично изпитване на:

-КИ „МАЛЪК ПОРОВЕЦ“

- СК „ИСПЕРИХ-ЮГ“

-СК „ПОДАЙВА“

-СК „РАЙНИНО“

-СК „ДУХОВЕЦ“

-СК в СОЗ на ПС „ЗАВЕТ“

-КИ „ГЮРЛЮКЧАНА“

-КИ „СТЕПАНА“

За всички тях, прилагаме протоколи от изпитването.

Водата обеззаразяваме с флаш хлор гранулат и хлорен диоксид ,чрез дозаторни помпени агрегати. Там , където все още не сме монтирали дозаторни помпени агрегати ,поради липса на подходящи условия хлорирането се извършва ръчно.

☼ Пунктове за хлориране –общ брой                            -     29   пункта     в т.ч.

▪● хлориране   с флаш хлор гранулат 65 в              -      25  пункта ,от които  :

●● с дозаторни помпени агрегати      в                  -      19   пункта

●● ръчно хлориране и дохлориране в някои отдалечени  водоеми ,където няма прекаран ток                                                                -       6   пункта

▪● хлориране  с хлорен диоксид в                            -       4   пункта

(  ВС”Исперих”и ВС”Лудогорци)   в т.ч.

●● с дозаторни помпени агрегати      в                  -      4  пункта

■  Монтирани ДПА  -общ брой                                  -    24  броя

З-ка:Във ВС” Исперих „ в един пункт има монтирани два ДПА за две различни направления

☼  Писмени жалби на потребители

● трето тримесечие   на 2015 година :

●●Общ брой жалби                                                    -     4 броя

●●Общ брой жалби ,на които е отговорено в срок  -     4 броя

Всички жалби са за несъгласие с начислени водни количества

☼  Сградните водопроводни отклонения – общ брой

●● СВО по отчет  за  2014 год.     – 17648 бр.

●● СВО по БП      за  2015 год.     – 16550 бр.

●●  отчет  деветмесечие на 2015 год.     –  17657 бр.

☼   Присъединяване към водоснабдителната система

●● Подадени са  и удовлетворени в срок 10  броя молби за въвеждане на обекти в експлоатация

☼Разрешителни за водоползване на водоизточниците - всички водоизточници са с издадени разрешителни за водоползване .

☼  Приемателни комисии за СОЗ , проведени от „БД” – гр. Плевен през  третото тримесечие  - четири /4/ броя:

- Протокол от 03.08.2015 г.  за   КИ „Гюрлюкчана“

- Протокол от 06.08.2015 г.  за   ШК „Дервента“

- Протокол от 07.08.2015 г.  за   ШК „Владимировци“

- Протокол от 13.07.2015 г.  за   ТК-„Р130ХОбщина Самуил- Кривица“- като този водоизточник е собственост на общ. Самуил

- ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

|  | 30.09.2015 г. | 30.09.2014 г. |
| --- | --- | --- |
| ДМА - в т.ч.: | 1724 | 1820 |
| - Земи | 556 | 556 |
| - Сгради | 100 | 109 |
| - Машини | 293 | 272 |
| - Съоръжения | 698 | 766 |
| - Транспортни средства | 65 | 72 |
| - Други ДМА | 12 | 16 |
| - Разходи за придобиване на ДМА | 17 | 29 |
| ДНМА – в т.ч.: | 70 | 74 |
| - Програмни продукти | 6 | 1 |
| - Други ДНМА | 64 | 73 |
| - Разходи за придобиване на ДНМА |  |  |

Текущите краткотрайни активи са на стойност 936 хил. лв. и включват:

- Материални запаси                          94 хил. лв.

- Вземания                                           670 хил. лв.

- Парични средства                             172 хил. лв.

Разходите за бъдещи периоди са в размер на 7 хил. лв.

През отчетния период, своевременно  в законоустановените срокове, са разплащани задълженията към доставчиците като към 30.09.2015г. същите възлизат на 59 хил. лв.

Задълженията към персонала, осигурителните и данъчните задължения са текущи и се отнасят за месец септември 2015 г.

Към 30.09.2015 г. задълженията включени в баланса за такса водоползване са текущи и се отнасят за първо, второ и трето тримесечие на 2015 г. в размер на       47565,00 лв.

- Резултати от дейността

/хил.лв./

| Показатели | Трето трим. 2015 г. | Трето трим. 2014 г. | Разлика |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо приходи | 935 | 738 | 197 |
| Общо разходи | 874 | 733 | 141 |
| Счет. финансов резултат | 61 | 5 | 56 |

Счетоводната печалба на дружеството за трето тримесечие на 2015 година е в размер на  61 хил. лв. и в сравнение с трето тримесечие на 2014 г. увеличило с       56  хил. лв..

Общите приходи са увълчили с 197 хил. лв., а общите разходи също с 141 хил.лв. спрямо трето тримесечие на 2014 г. Увеличението на приходите се дължи главно  на инкасираната вода, която се е увеличила с   93 хил.м3, а увеличението  на разходите е от повишаване на разход на електроенергия с 357 хил.квтч. или с 38 хил. лева. Също така се увеличават разходете за:

- Разходи за външни услуги с 24 хил. лева;

- Разходи за възнаграждения с 13 хил. лева;

- Разходи за осигуровки и социални р-ди с 44 хил. лева.

- ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

- Коефициенти за ликвидност

| ЛИКВИДНОСТ | 30.09.2015 г. | 30.09.2014 г. | Разлика |
| --- | --- | --- | --- |
| Обща ликвидност | 3,000 | 3,043 | -0,043 |
| Бърза ликвидност | 2,699 | 2,502 | 0,197 |

Коефициентът за обща ликвидност се е увеличил с 0,197. Коефициентът показва, че дружеството може да покрива текущите задължения с наличните си краткотрайни активи.

- Показатели за ефективност

| Показатели | Трето трим. 2015 г. | Трето трим. 2014 г. | Разлика |
| --- | --- | --- | --- |
| Ефективност на разходите | 1,070 | 1,007 | 0,063 |
| Ефективност на приходите | 0,935 | 0,993 | 0,058 |

Коефициентът за ефективност на разходите показва, че срещу 1 лв направени разходи са получени приходи за 1,07лв., а коефициентът за ефективност на приходите характеризира това, че 1 лв. приходи са реализирани с 0,935 лв. разходи.

- Финансова стабилност

| Показатели | 30.09.2015 г. | 30.09.2014 г. | Разлика |
| --- | --- | --- | --- |
| Собствен капитал | 2196 | 2122 | 74 |
| Дългоср. и краткоср.пасиви | 488 | 483 | 5 |
| Коеф. на финансова независимост | 4,500 | 4,393 | 0,107 |
| Коеф. на финансова задлъжнялост | 0,222 | 0,228 | -0,006 |

Коефициентът за финансова независимост показва, че дружеството осъществява дейността си значително със собствен, отколкото с привлечен капитал.

- Рентабилност

| Показатели | 30.09. 2015 г. | 30.09.2014 г. | Разлика |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетоводна печалба | 85 | 9 | 76 |
| Приходи от продажби | 2341 | 1966 | 204 |
| Собствен капитал | 2196 | 2122 | 74 |
| Дългоср. и краткоср.пасиви | 488 | 483 | 5 |
| Коеф. на рентабилност на продажбите | 0,036 | 0,005 | 0,031 |
| Коеф. на рентабилност на соб.капитал | 0,039 | 0,004 | 0,035 |
| Коеф. на рентабилност на пасивите | 0,174 | 0,019 | -0,021 |

- Коефициент на събираемост за трето тримесечие:

[  1.2 x 926 – (633 – 550) ]    = 0,619

1.2 x 926 + 550

От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че предприятието е “действащо”. Дружеството няма  необходимост и намерение да ограничи или  намали чувствително размера на дейността си.

24.10.2015г.                                                           Управител:..............................

/инж. Айдън Мехмед/