ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ:		„ ............................”

# ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Днес, ..................., в гр.София, между:

Министерство на финансите: София, бул. “Г.С.Раковски” 102, номер от НДР 1220036126, БУЛСТАТ BG000695406, представлявано от Пламен Орешарски – Министър на финансите и Габриела Пейчева – и.д. главен счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и от друга

Фирма ………  със седалище на управление: гр., ул. “ “, №, ап., регистрирана при окръжен съд по ф.д.№… /…….г.., номер по НДР……….., БУЛСТАТ …………, представлявано от …………. – управител, ЕГН ……………, л.к. № …………. наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор.

## I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) на обект: “………………………. “ ………………………….., който са посочени в представената количествено-стойностна сметка /Приложение №………/, която се явява неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на договора: “……………………………………… “

СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 2 (1) Договора влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до ……… месеца /дни/, считано от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната площадка.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава със срока на спирането, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр. 11, съгласно Наредба № 3 /31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

## ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3 (1) Максималната стойност на договора за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно количествено-стойностната сметка на Изпълнителя в това число и стойността на 10 / десет / % непредвидени СМР е в размер на …………….. / ……………………………. / лв. без ДДС.

(2) Сумата по предходната алинея е за цялостното извършване на строително-монтажните работи, включително и възлагането на непредвидени СМР. Стойността на реално възложените СМР включва: цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4. (1) За всички видове СМР, за които няма единични цени във финансовото предложение /Приложение № ..../, ще се прилагат ценообразуващите показатели, разходните норми по УСН и стойността на материалите, доказани с фактура

(2) Ценообразуващите показатели касаещи възлагането на непредвидени СМР по договора съгласно финансовото предложение на Изпълнителя са следните:

1 Часова ставка определена на .......лв./час /........ лв. на час / без ДДС

2 Допълнителни разходи - ...........% върху разходите за труд.

3 Допълнителни разходи - ..........% върху разходите за механизация

4 Цени на материали по фактури с ........% доставно-складови разходи.

5 Печалба .........% начислена върху обема СМР, намалена с материалите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.5. Цените и вида на материалите и оборудването задължително ще бъдат съгласувани предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.6. За материали и оборудване доставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ получава заплащане само на доказани свой разходи свързани с доставка, съхранение и монтаж /ако има такива /по ценови условия, определени в  настоящия договор.

Чл. 7 (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в 10 / десет / дневен срок по банков път, в български левове за действително извършените работи, остойностени с единични цени, посочени в количествено-стойностната сметка след представяне на оригинална фактура и подписване на двустранен приемателно предавателен протокол.

Банкови реквизити:

Банка: ………………

Номер по IBAN

BIC ..............................

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8 (1) Изпълнителят е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

Чл. 9 Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 10 Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11 Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя строителната площадка за времето предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите по договора.

Чл. 12 Да осигури свободен достъп на Изпълнителя до обекта съгласно одобрения от него график.

Чл. 13 Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 14 Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 15 Да приеме в срок качествено изпълнените работи.

Чл. 16 Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на Изпълнителя.

Чл. 17 Да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението без да надхвърля общата стойност по договора визирана в чл. 3.

/2/ Допълнително възникналите СМР се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след двустранно подписан протокол, към който ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прилага ценови анализ на непосочените в количествено стойностната сметка СМР.

## ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 18 Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол за предаване на извършените строително-монтажни работи

Чл. 19 (1) Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

## ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 20 Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила

Чл. 21 Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 22 Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 23 (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

## КОНТРОЛ

Чл. 24 (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

## НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 25 (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. под. се носи от Изпълнителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

## ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 26 (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 / 31.07.2003г. или в срок от ......................................................

(2) Гаранционния срок на доставената и монтираната дограма е ......................

(3) Гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на обекта в експлоатация.

(4) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването, Изпълнителят съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27 При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 28 При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока на договора Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.1 процента от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 процента общо.

Чл. 29 (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, Изпълнителя дължи и неустойка в размер на 0.5 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 26 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, Изпълнителя дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30 Действието на този договор се прекратява:

1. с изтичане на неговия срок

2. с извършване и предаване на договорената работа;

3. по взаимно съгласие между страните;

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

Чл. 31 Ако стане явно, че Изпълнителя ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 дни или няма да я извърши строително – монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 33 (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 34 Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 35 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

Чл. 36 Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

Чл. 37 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 38 Като неразделна част от настоящия договор се считат: количествено-стойностна сметка /Приложение №………/

Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Министър на финансите:

................................................                                         .................................................

/Пламен Орешарски/                                                              / …………………… /

и.д. Главен счетоводител:

................................................

/Габриела Пенчева/

Съгласувано с:

Главен секретар на МФ

/ Росен Асенов /

Директор на дирекция „ИТФК”

/ Юлиян Тодоров /

Началник отдел “ОПОП”

/Н. Стоименов/

Изготвил: ст. експерт-юрисконсулт

в отдел “ОПОП”

/Б. Попов/