АНАЛИЗ

на оперативната  дейност  на ДП “ССВ”

за м. септември, 2013г.

Към края на отчетния период, ДП “ССВ” декларира нетни приходи от продажби в размер на 5569 хил. лв., съставени практически от 100% СМР; 366 хил. лв. други приходи, вкл. финансирания и 84 хил. лв. приходи от лихви. Реализираните приходи от основна дейност отново са с над 500 хил. лв. повече спрямо предходния месец като продължават да превишават заложеното за периода с над 40% и се доближават до реализираното през същия сегмент на 2012г.. Отчетената през периода реализация се дължи основно на работа по проекта на Коносорциум ТСВ-ССВ, договорите с БТК и Алкател. Динамиката в останалите две графи е относително пропорционална на годишна база, доколкото я има, предвид неполучаването на бюджетната субсидия в последните три месеца.

В сегмента на разходната част за периода респективно се отчитат повече разходи за оперативна дейност, сравнено със заложеното в бизнес плана, но по-малко спрямо същия период на 2012г.. Това се дължи главно на направените разходи за материали и външни услуги, следствие на по-големия обем изпълнени СМР. В общите разходи продължава да тежи и непланираното осчетоводяване в графата „други разходи” на прехвърлен актив на НСО. Няма превишение над планираното при разходите за възнаграждения.

Няма промяна във вътрешната сегментация на разходите, където над половината от общия обем разходи продължава да се формира от тези при материалите и външните услуги, където подсегмента на материалите е съставен от над две трети разходи за материали за СМР, а останалото са разходи за горива, масла и други. Разходите за външни услуги са преобладаващо за ползваните подизпълнители по договорите за изпълнение на СМР.

При разходите в перо „други” за периода се отчитат 412 хил. лв., от които 170 хил. лв. са стойност на отписани активи и 23 стойност на продадени активи, с което традиционно разходваните „други” са в размер на 219 хил. лв. което е над заложеното в бизнес-плана и същия период на 2012г., като тук основно продължават да се калкулират разходи за командировки, главно по изпълнение проекта FTTB на БТК.

За периода се отчита счетоводна печалба в размер на 245 хил. лв., което превишава планираното с близо 10%. Резултатът остава под постигнатия за същия период на 2012г., респективно на по-малкия обем СМР, но продължава да отчита позитивна динамика в рамките на настоящата година.

В края на м. септември 2013г. се отчитат вземания с общ обем 1578 хил. лв., от които 1292 хил. лв. от клиенти и доставчици и 286 хил. лв. други. Няма промяна във вътрешното сегментиране в тази група, като първия подсегмент продължава да се формира главно от вземанията към БТК (453 хил. лв.), Алкател (211 хил. лв.), следвани от другите основни контрагенти на предприятието като Електрон прогрес и др. Във втория подсегмент «други» са осчетоводени основно присъдени вземания, вземания по гаранции и начисления на лихви.

Низходящата динамика в графата на вземанията в този период се дължи на по-малък обем фактуриране към клиенти, главно към БТК. Трябва да се отбележи, че от общо вземанията около 80% са текущи и тяхното разплащане е въпрос на технологично време и изпълнение на клаузите по подписаните договори.

Относно задълженията, към 30.09.2013г. се отчитат общо 1200 хил. лв., с което се отчита нов спад спрямо предходния месец, както и спрямо същия период на 2012г.. Отчитаната динамика се дължи в основна степен на разплащане с контрагенти.

Вътрешното сегментиране в графата на задълженията продължава да се оформя както от осчетоводените аванси по договори за СМР с МТИТС, ИА ЕСМИС, и «Обединение Булрис 2009» (287 хил. лв.), които ще бъдат усвоени с времевото изпълнение на договорите, така и с направените разходи за материали по изпълнение на някои големи проекти (269 хил. лв.), а също и текущи задължения към доставчици и персонал. Вътрешното сегментиране на задълженията, игнорирайки осчетоводените аванси, продължава да се формира принципно от двата подсегмента – доставчици и други.

Всички задължения на предприятието продължават да бъдат принципно текущи и се нулират с изплащането на възнаграждения, данъци и горива в следващия месец, както и с изпълнение на технологичното време за разплащане с контрагентите, съответно спрямо клаузите на договорите за СМР.

## Ивайло Тодоров

Главен директор на ДП „ССВ”