|  | ## ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ## ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ # София 1271, ул.”Кирил Благоев” № 14, тел.9382 682, факс 838 1025 www.tsv-bg.com |  |
| --- | --- | --- |

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН  И

ФИНАНСОВ  АНАЛИЗ

НА ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” КЪМ 30.09.2013г.

Основните цели и намерения на ДП ТСВ са поддържане и възстановяване на транспортни обекти, проектиране, строителство и ремонт в областта на транспортните комуникации, изпълнение на публични задачи, свързани с дейности по държавния военновременен план, залегнали в приетия Бизнес план на предприятието за 2013 година. В Бизнес плана са очертани приоритетите за дейността в условията на голяма конкуренция в строителния отрасъл и непрекъснато повишаване на изискванията на инвеститорите и клиентите, а именно подобряване и усъвършенстване на качеството на изпълняваните СМР, повече опит и надеждност при реализацията им.

ДП “Транспортно строителство и възстановяване” при Бизнес план към 30.09.2013 година на стойност 23 052 х.лв. отчита фактуриран обем приходи от строително - монтажни работи на стойност 20 716 х. лв., което в процентно изражение е 89,87 %.

В това число:

- обекти Капитално строителство – при разчет  770 хил.лв. отчета е 402 хил.лв. – изпълнение 52,21 %.

- обекти Ремонти на ж.п. линии – при разчет 22 282 хил.лв. отчета е   20 314 хил.лв. – изпълнение 91,17 %.

По поделения изпълнението за отчетния период на 2013 г. е следното:

#### Таблица 1

| ПОДЕЛЕНИЕ | ПЛАН (хил. лв.) | ИЗПЪЛНЕНИЕ (хил. лв.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Поделение София | 12 934 | 13 284 | 102,71 |
| Поделение Пловдив | 3 855 | 1 994 | 51,73 |
| Поделение Г. Оряховица | 2 515 | 3 428 | 136,30 |
| Поделение Варна | 3 748 | 2 010 | 53,63 |
| ДП “ТСВ” | 23 052 | 20 716 | 89,87 |

Най-голям фактуриран обем СМР за отчетния период по абсолютна стойност отчита поделение София  - 13 284 х.лв., следвано от поделение Г. Оряховица –  3 428 х.лв., поделение Варна – 2 010 х.лв. и последно по изпълнение е поделение Пловдив – 1 994 х.лв.

Фактуриран обем приходи от СМР по поделения и обекти е както следва:

#### Таблица 2

| ПОДЕЛЕНИЯ | хил.лева |
| --- | --- |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ СОФИЯ | 13 284 |
| І. Ремонти на железния път |  |
| Видин - демонтаж на жп път | 164 |
| Зверино - Мездра юг | 13 009 |
| Горна Баня - Владая | 103 |
| Делян - Дяково | 5 |
| Илиянци - Курило | 3 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ПЛОВДИВ | 1 994 |
| І. Ремонти на железния път |  |
| Костенец - Белово | 260 |
| Стара Загора - Калитиново | 175 |
| Зверино - Мездра юг | 166 |
| гара Нова Загора | 151 |
| Нова Загора - Коньово | 464 |
| Михайлово - Калояновец | 67 |
| Калитиново - Хан Аспарух | 690 |
| Пристанище Бургас | 13 |
| Поддържане детска железница | 8 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ Г. ОРЯХОВИЦА | 3 428 |
| І. Капитално строителство | 386 |
| - Набираеми обекти | 386 |
| ІІ. Ремонти на железния път | 3 042 |
| Зверино - Мездра юг | 666 |
| гара Хан Аспарух | 224 |
| хладилно депо Подуяне | 296 |
| Калитиново - Хан Аспарух | 117 |
| Рехабилитация Пловдив – Бургас | 38 |
| гара Подуяне | 110 |
| Горна Баня - Владая | 157 |
| Каспичан - Провадия | 989 |
| Нова Загора - Коньово | 297 |
| Царева ливада | 28 |
| Долни Дъбник - Плевен | 120 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ВАРНА | 2 010 |
| І. Капитално строителство /тунелно с-во/ | 16 |
| Обект "Тунел 1 - Лозарево-Прилеп" | 16 |
| ІІ. Ремонти на железния път | 1 994 |
| Пловдив - Бургас - част стрелки Нова Загора | 140 |
| Стара Загора - Калитиново | 83 |
| Мех. Среден ремонт по 3-та жп линия | 714 |
| база Разделна | 42 |
| Пловдив - Бургас - гара Калитиново | 8 |
| Хан Аспарух - гара Калитиново | 23 |
| ремонт стрелки Агрополихим | 41 |
| Зверино - Мездра юг | 146 |
| Пловдив - Бургас - част стрелки Стара Загора | 104 |
| Смядово - Комунари | 2 |
| гара Аспарухово | 646 |
| Наем на СК -13 Трансстрой | 45 |
| ОБЩО | 20 716 |

До края на месец март 2013 година поделенията на ДП „ТСВ”  работеха основно по сключения през ноември 2012 г. договор с ДП „НКЖИ” с предмет: „ Аварийно механизирано възстановяване на железния път в междугарието Зверино-Мездра юг път 2 от км 71+102 (КС№3) до км 85+320 (КС№6) с дължина 14 218 м по 2-ра жп линия", изпълнения обем СМР  е в размер на 13 987 х.лв.

През месец март се изпълниха и два обекта по подписани договори с ДП „НКЖИ” през месец декември 2012 г., а именно  „Укрепване на железния път №1 със смяна на елементите от горното строене, от км 81+870 до км 82+870 с дължина 1 000 м., в междугарието Костенец - Белово по 1-ва жп линия“ на стойност 260 х. лв. и „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Горна баня – Владая от км 16+507 до км 17+135 с дължина 628 м по 5-та жп линия " на стойност 260 х.лв.

През месец април започна изпълнението на обект „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП „НКЖИ”” съвместно с ДП „ССВ”, където изпълнения обем СМР и доставки от ДП „ТСВ” до 30.09.2013 г. е 989 х.лв.

В периода 22.04 – 21.06.2013 г. се изпълни обект „Механизиран среден ремонт по 3-та жп линия”  на стойност - 714 х.лв.  същият обект е предаден към дата 31.07.2013 г. с акт 16.

През месец април се изпълни услуга с механизация за демонтаж на коловози на гара „Подуяне Разпределителна” на стойност 110 х.лв.

В края на месец май се завърши обекта „Основен ремонт на част от железния път в бивше Хладилно депо Подуяне за   използването му като Екипировачен пункт за локомотиви ” на стойност 296 х.лв., по сключен договор с „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

До края на месец юли завърши полагането железен път и работите по контактна мрежа за обект „Аварийно механизирано възстановяване на железния път в междугарието Зверино-Мездра юг път 2 от км 71+102 (КС№3) до км 85+320 (КС№6) с дължина 14 218 м по 2-ра жп линия" и беше възстановено влаковото движение. Отстранени забележки по акт 15/31.07.2013. Последно актуване на стойност 721 595лв.

От началото на годината продължава изпълнението на сключените през 2012 г.   договори за контактна мрежа в гара Нова Загора и междугарието Нова Загора – Коньово и железен път в гара Стара Загора. Общия изпълнен обем към „ТРЕЙС СОФИЯ” АД до 30.09.2013 г. е в размер на 2 109 х.лв.

Изпълнява се сключения през месец май договор за услуга със “СК – 13 ТРАНССТРОЙ” АД, като изпълнения обем до 30.09.2013 г. е 755 х.лв.

Продължава изпълнението на договора за услуга на гара Аспарухово с „Крам Комплекс Къмпани” ЕООД, като изълнения обем към 30.09.2013 г. е 646 х.лв.

Паралелно с изпълнението на по-мащабните железопътни обекти се изпълнява и       по- малки договори за СМР и услуги.

Стартираха обектите, в които ДП „ТСВ“ участва в консорциум.

В Консорциум „ТБС 2012 – 2016“ ДП „ТСВ“ работи заедно с „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД и „Инфраструктурно строителство“ ЕООД на обект „Преустройство на контактна мрежа в закрита гара Владо Тричков“.  ДП „ТСВ“ е получил аванс на стойност 31 562 лв.

В Консорциум „ТИП 2012 – 2016“ ДП „ТСВ“ работи заедно с „Инфраструктурно строителство“ ЕООД и „Промишлено строителство холдинг“ ЕАД на обекти:

- „Аварийно укрепване и отводняване чрез изпълнение на СМР в междугарие Смядово – Комунари“   до 30.09.2013 г. часта на ДП „ТСВ“ за изработване на проект е 1 573 лв. и получен аванс на стойност 63 017 лв.;

- „Неотложно укрепване на изтичащи земни маси на откоса в междугарието Дралфа – Търговище“ - до 30.09.2013 г. часта на ДП „ТСВ“ за получен аванс на стойност 133 498 лв.;

- „Изграждане на отводнителни съоръжения в междугарието Царева Ливада – Габрово“ - до 30.09.2013 г. часта на ДП „ТСВ“ за изработване на проект е 28 540 лв;.

В Консорциум „Железен път 2012-2016“  ДП „ТСВ“ работи заедно с „Водстрой-98“ АД и „Хидрострой“ АД на обект „Възстановяване проектната  скорост в участъка София – Мездра път 2“ обособена позиция Илиенци – Курило. До 30.09.2013 г. ДП „ТСВ“ е получила част за проектиране на стойност 2 786 лв..

Незавършеното строителство към 30.09.2013 година в размер на 1 397 243 лв. е както следва:

#### Таблица 3

| П О Д Е Л Е Н И Е | Незавършено производство в лева |
| --- | --- |
| СОФИЯ | 266 714 |
| Илиянци - Курило | 266 714 |
| ПЛОВДИВ | 290 022 |
| Набираеми обекти | 2 004 |
| Нова Загора - Конъово | 288 018 |
| ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 529 166 |
| Царева ливада | 387 546 |
| Мост Дряново | 4 508 |
| Владо Тричков | 53 641 |
| Нова Загора - Коньово | 71 915 |
| ремонтна работилница | 11 556 |
|  | , |
| ВАРНА | 311 341 |
| Смядово - Комунари | 179 101 |
| Владо Тричков | 61 900 |
| Ремонт ж.п. стрелки Нова Загора | 46 809 |
| Ремонт ж.п. стрелки Стара Загора | 23 531 |
| Общо незавършено ДП ТСВ по с/ка 611 | 1 397 243 |

Анализ на финансовия резултат, приходите и разходите от дейността на предприятието за периода 01.01.2013–30.09.2013 година

Таблица 4

| Показатели | Бизнес програма към 30.09.2013г. |  |  | Изпълнение към 30.09.2013г. |  |  | Изпълнение към 30.09.2012г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приходи | Разходи | Печалба | Приходи | Разходи | Печалба | Приходи | Разходи | Загуба |
| Общо: | 25 095 | 25 056 | 39 | 22 061 | 21 723 | 338 | 12 978 | 13 174 | 196 |

ДП „ТСВ” приключва към 30.09.2013 г. с финансов резултат печалба в размер на 338 х.лв. съпоставим със същия период на 2012 г. финансовия резултат е загуба в размер на 196 х.лв..

Коефициента на ефективност на разходите към 30.09.2013 г. е следния:

Коефициент на ефективност на разходите = Приходи/ Разходи = 22 061 / 21 723 =1,0153

Динамиката на изменение на коефициента на ефективност на разходите е следната: Кер по БП 2013 = 1,0016,  Кер към 30.09.2013 = 1,0153, Кер към 30.09.2012  = 0,9849, като повишаването на стойността на Кер през отчетния период показва подобряване ефективноста от извършване на разходите. Към 30.09.2013  на 100 лева направени разходи са изпълнени приходи за 101,53 лв. В сравнение със същия период  на 2012 година приходите на 100 лева направени разходи са увеличени с 3,04 лева а спрямо Бизнес план 2013 г. са увеличени с 1,37 лева.

Коефициента на ефективност на приходите към 30.09.2013 г. е следния:

Коефициент на ефективност на приходите = Разходи/Приходи = 21 723 / 22 061 = 0,9847

Динамиката на изменение на коефициента на ефективност на приходите е следната: Кеп БП 2013 = 0,9984, Кеп към 30.09.2013 = 0,9847, Кеп към 30.09.2012  = 1,0151, като към 30.09.2013  на 100 лева изпълнени приходи са направени разходи за 98,47 лв. Спрямо същия период на 2012 година разходите на 100 лева приходи са намалени с 3,04 лева а спрямо Бизнес план 2013 г. са намалени с 1,37 лева.

Коефициента за рентабилност на приходите от продажби е следния:

Коефициент на рентабилност на приходите = Печалба/ Приходи = 338/22 061 =0,0153

Коефициента на рентабилност на приходите по БП 2013 г. е = 0,0016 а към 30.09.2012 г. е = - 0,0151.

Финансовия резултат по поделения е следния :

Таблица 5

| ПОДЕЛЕНИЯ | към 30.09.2013г./х.лв./ |  | към 30.09.2012г./х.лв./ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | печалба | загуба | печалба | загуба |
| СОФИЯ | 1 100 |  |  | 900 |
| ПЛОВДИВ |  | 203 | 193 |  |
| Г.ОРЯХОВИЦА | 66 |  | 757 |  |
| ВАРНА |  | 244 | 94 |  |
| ХОТЕЛИ |  | 381 |  | 340 |
| ОБЩО: | 338 |  |  | 196 |

Финансовия резултат е  формиран по дейности, както следва:

Таблица 6

| ПОДЕЛЕНИЯ | ДЕЙНОСТИ |  |  |  |  | ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СМР | СТОКИ | УСЛУГИ | ДРУГИ | ФИНАСОВИ |  |
| СОФИЯ | 761 | 0 | 103 | 237 | -1 | 1100 |
| ПЛОВДИВ | 95 | 5 | -354 | 52 | -1 | -203 |
| Г.ОРЯХОВИЦА | 4 | 0 | 2 | 61 | -1 | 66 |
| ВАРНА | -252 | 2 | -8 | 17 | -3 | -244 |
| О Б Щ О: | 608 | 7 | -257 | 367 | -6 | 719 |

Загубата в размер на 381 х.лв. от хотелите е формирана по дейности, както следва:

Таблица 7

| ХОТЕЛИ | ДЕЙНОСТИ |  |  |  |  | ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хотелска д-ст | ресторант | бар | басейн | други |  |
| Д Р Я Н О В О | -54 | -67 | -12 | 6 | 2 | -125 |
| К О П Р И В К И | -35 | -27 | -8 | 0 | 0 | -70 |
| Р О С А | -104 | -28 | 0 | 0 | -1 | -133 |
| Л О З Е Н Е Ц | -38 | -11 | -4 | 0 | 0 | -53 |
| О Б Щ О: | -231 | -133 | -24 | 6 | 1 | -381 |

Обща структура на  нетните приходи

Нетните приходи от  дейността към 30.09.2013 г.  са 22 061 х.лв., по бизнес план 2013г. са в размер на 25 095 х.лв.  и по отчета за 2012 г. са 12 977 х.лв.

Таблица 8

| Н Е Т Н И П Р И Х О Д И | Бизнес план 2013 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.09.2013 г. | към 30.09.2012 г. | към Бизнес плана | към отчет 2012 г. |
| Продукция | 23 052 | 20 716 | 11 362 | -2 336 | 9 354 |
| Стоки | 48 | 67 | 53 | 19 | 14 |
| Услуги | 460 | 440 | 540 | -20 | -100 |
| Други | 1 535 | 838 | 1 022 | -697 | -184 |
| ОБЩО: | 25 095 | 22 061 | 12 977 | -3 034 | 9 084 |

Съпоставка на относителния дял на нетните приходите от обичайната дейност към 30.09.2013 г. ,спрямо бизнес план 2013 г. и отчета към 30.09.2012 г.

Таблица 9

| Н Е Т Н И П Р И Х О Д И | Бизнес план 2013 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.09.2013 г. | към 30.09.2012 г. | към Бизнес плана | към отчет 2012 г. |
| Продукция | 91,86 | 93,91 | 87,55 | 2,05 | 6,36 |
| Стоки | 0,19 | 0,30 | 0,41 | 0,11 | -0,11 |
| Услуги | 1,83 | 1,99 | 4,16 | 0,16 | -2,17 |
| Други | 6,12 | 3,80 | 7,88 | -2,32 | -4,08 |
| ОБЩО: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

В сравнение със същия период на 2012 година отчитаме общо приходи от продажби в повече с 9 084 х.лв. /отчет 2013 г. – 22 061 х.лв., отчет 2012 г. – 12 977 х.лв./, а спрямо бизнес план 2013 г. отчетените приходи са по-малко с  3 034 х.лв.

Изпълнението  на фактурираната продукция от строителство към 30.09.2013 г. спрямо същия период за 2012 г. е увеличена  с  9 354 х.лв., а  спрямо бизнес плана е намалена с  2 336 х.лв.

Приходите от продажба на стоки са увеличени с 14 хил.лв. спрямо 2012 г., а  спрямо бизнес план 2013 г. са увеличени с 19 х.лв.

В приходите от услуги спрямо 30.09.2012 г. има намаление с 100 х.лв., а спрямо бизнес плана същите са намалели с 20 х.лв. Най-голям относителен дял в приходите от услуги имат постъпленията от: хотелите – 230 х.лв., автотранспорт и механизация – 127 х.лв., арматурен двор и бетонов възел 50 х.лв. и ремонтни работилници – 33 х.лв.

Другите приходи към 30.09.2013 г., спрямо бизнес плана са в намаление с 697 х.лв., а спрямо същия период за 2012 г. са намалели с 184 х.лв. Другите приходи включват  приходи от продажба на ДМА – 353 х.лв., приходи от наеми в размер на 265 х.лв., приходи от скрап  83 х.лв, приходи от лаборатория 17 х.лв. и др.

Приходите по поделения са видни от следната таблица:

Таблица 10

| ПРИХОДИ | ПОДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | София | Пловдив | Горна Оряховица | Варна | Хотели | ГУ | О Б Щ О /хил. лв/ |
| Продукция | 13 284 | 1 994 | 3 428 | 2 010 | 0 |  | 20 716 |
| Стоки | 0 | 12 | 0 | 12 | 37 | 6 | 67 |
| Услуги | 86 | 0 | 51 | 84 | 219 |  | 440 |
| Други | 244 | 54 | 63 | 48 | 8 | 421 | 838 |
| О Б Щ О: | 13 614 | 2 060 | 3 542 | 2 154 | 264 | 427 | 22 061 |

Отчетните данни показват, че основен източник на резултата се явява   дейността по изпълнение на СМР, което е в унисон с предмета на дейност на предприятието ни съгласно закона.

Отчетени са и приходи от финансирания в размер на 2 298 х.лв. Това е финансирането от държавния бюджет за публичната дейност на предприятието.

Обща структура на разходите по икономически елементи към  30.09.2013 г. спрямо същия период в бизнес план 2013 г. и отчета за  2012 г.

Таблица 11

| ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ | Бизнес план 2013 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.09.2013 г. | към 30.09.2012 г. | към Бизнес плана | към отчет 2012 г. |
| Разходи за материали | 7 880 | 6 062 | 2 928 | -1 818 | 3 134 |
| Разходи за външни услуги | 8 100 | 8 653 | 3 033 | 553 | 5 620 |
| Разходи за амортизации | 915 | 965 | 913 | 50 | 52 |
| Разходи за възнаграждения | 4 455 | 5 064 | 4 917 | 609 | 147 |
| Разходи за осигуровки | 1 114 | 1 228 | 1 236 | 114 | -8 |
| Други разходи | 2 480 | 1 022 | 1 171 | -1 458 | -149 |
| ВСИЧКИ РАЗХОДИ | 24 944 | 22 994 | 14 198 | -1 950 | 8 796 |

Съпоставка на относителния дял на разходите по икономически елементи към           30.09.2013 г.  спрямо същия период в бизнес план 2013 г. и отчета за  2012 г.

Таблица 12

| ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ | Бизнес план 2013 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.09.2013 г. | към 30.09.2012 г. | към Бизнес плана | към отчет 2012 г. |
| Разходи за материали | 31,59 | 26,37 | 20,62 | -5,22 | 5,75 |
| Разходи за външни услуги | 32,47 | 37,63 | 21,36 | 5,16 | 16,27 |
| Разходи за амортизации | 3,67 | 4,20 | 6,43 | 0,53 | -2,23 |
| Разходи за възнаграждения | 17,86 | 22,02 | 34,63 | 4,16 | -12,61 |
| Разходи за осигуровки | 4,47 | 5,34 | 8,71 | 0,87 | -3,37 |
| Други разходи | 9,94 | 4,44 | 8,25 | -5,50 | -3,81 |
| ВСИЧКИ РАЗХОДИ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

От Таблица 11  е видно, че извършените разходи по икономически елементи, съпоставими спрямо 30.09.2012 г. показват увеличение с 8 796  х.лв., /отчет към 30.09.2013 г. –22 994 х.лв., отчет 30.09.2012 г. – 14 198 х.лв./, а спрямо бизнес план 2013 г. отчетените разходи по икономически елементи са намалели  с 1 950 х.лв.

Разходите за материали са в размер на  6 062 х.лв., а към 30.09.2012 г. са в размер на         2 928 х.лв. т.е бележат увеличение с 3 134 х.лв. а спрямо бизнес план 2013 г. същите са намалели с 1 818 х.лв.

С най-голям дял в разходите за материали имат - строителните материали – 4 520 х.лв., горива – 1 233 х.лв., ел.енергия – 230 х.лв., вода – 37 х.лв., канцеларски материали – 35 х.лв. и др.

Разходите за външни услуги към 30.09.2013 г. са в размер на 8 653 х.лв., а за същия период на 2012 г. са в размер на 3 033 х.лв. т.е.  са увеличени с 5 620 х.лв., а спрямо бизнес план 2013 г.  същите са увеличени  с  553 х.лв.

Външните услуги включват: услуги от подизпълнители  6 937 х.лв., транспортни услуги  678 х.лв., разходи за ремонт  192 х.лв., граждански договори 143 х.лв., консултантски услуги  121 х.лв., разходи за такси 110 х.лв., пощенски и телефонни  71 х.лв., охрана 56 х.лв., абонамент и поддръжка 46 х.лв., застраховки  36 х.лв., и др.

Разходите за амортизационни отчисления за отчетния период са в размер на 965 х.лв., към 30.09.2012 г. са в размер на 913 х.лв. т.е. бележат увеличение  с 52 х.лв. а спрямо бизнес план 2013 г. същите са увеличени с 50 х.лв.

Разходите за ФРЗ и осигуровки на персонала зает в основна дейност към 30.09.2013 г. са в размер на 6 292 х.лв., за същия период на 2012 г.  са в размер на 6 153 х.лв. т.е. бележат увеличение с 139 х.лв. а спрямо бизнес план 2013 г. същите са увеличени  с 723 х.лв.

Общия размер на другите разходи към 30.09.2013 г. е 1 022 х.лв., към 30.09.2012 г. размера на същите е 1 171 х.лв. т.е. бележат намаление в размер на 149 х.лв., а спрямо бизнес план 2013 г. същите са намалели с 1 458 х.лв. Другите разходи включват:  командировки  710 х.лв., данъци по ЗКПО 117 х.лв., брак на ДА с неамортизирана част 28 х.лв., специализирано облекло 8 х.лв. и др.

Разходите по икономически елементи по поделения са видни от следната таблица:

Таблица 13

| РАЗХОДИ | ПОДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | София | Пловдив | Горна Оряховица | Варна | Хотели | ГУ | Общо /хил. лв/ |
| Разходи за материали | 4 126 | 385 | 783 | 539 | 121 | 108 | 6 062 |
| Разходи за външни услуги | 6 683 | 423 | 919 | 349 | 56 | 223 | 8 653 |
| Разходи за амортизации | 240 | 118 | 177 | 155 | 218 | 57 | 965 |
| Разходи за възнаграждения | 939 | 936 | 1 115 | 1 054 | 188 | 832 | 5 064 |
| Разходи за осигуровки | 232 | 227 | 294 | 260 | 42 | 173 | 1 228 |
| Други разходи | 228 | 162 | 288 | 110 | 2 | 232 | 1 022 |
| О Б Щ О: | 12 448 | 2 251 | 3 576 | 2 467 | 627 | 1 625 | 22 994 |

Към  30.09.2013 г. предприятието отчита средно списъчен персонал в основна дейност – 639 бр. / без бройки в майчинство /  а за същия период на 2012 г. – 662 бр. или има  намаление на бройките по отчет с 23 броя спрямо предходния период.

По категории персонал структурата има следния вид:

- Ръководни служители – 83  бр. или 12,99 % от персонала в ОД;

- Аналитични специалисти 60 бр. или 9,39% ;

- Приложни специалисти – 78 бр. или 12,21 %;

- Помощен персонал и персонал зает с услуги – 68 бр. или 10,64 %;

- Квалифицирани работници –  124 бр. или 19,41 %;

- Оператори на машини – 172 бр. или 26,92 %;

- Нискоквалифицирани р-ци – 54  бр. или 8,45 %.

Средната брутна работна заплата за отчетния период в основна дейност е 872 лв. при разчет - 830 лв. т.е. бележи увеличение с 42 лв. Към 30.09.2012 г. средната брутна работна заплата е в размер на 827 лв., т.е. бележи увеличение с 45 лв.

АНАЛИЗ  НА  ВЗЕМАНИЯТА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Краткосрочните вземания на предприятието за отчетния период са както следва:

Таблица 14

| Вземания | към 30.09.2013г./х.лв./ | към 30.09.2012г./х.лв./ |
| --- | --- | --- |
| Вземания от клиенти и доставчици по аванси | 2 147 | 2 304 |
| Съдебни и присъдени вземания | 196 | 672 |
| Данъци за възстановяване | 130 | 151 |
| Др. краткосрочни вземания | 2 579 | 2 764 |
| ОБЩО : | 5 052 | 5 891 |

Вземанията за текущия период спрямо предходната годината са намалели с 839 х.лв.,   / към 30.09.2013 г.  – 5 052 х.лв., и към 30.09.2012 година – 5 891 х.лв./.

Вземанията от клиенти и доставчици по аванси,  възлизат на 2 147 х.лв. , а към 30.09.2012 г. те са били в размер на 2 304 х.лв. или са намалели с 157 х.лв.

Съдебните и присъдени вземания са намалени с 476 х.лв. спрямо същия период на 2012 г. Данъците за възстановяване са:  към 30.09.2013 г. – 130 х.лв., за същия период на 2012 г. – 151 х.лв. или са намалени с 21 х.лв.   Размера на другите краткосрочни вземания към 30.09.2013 г. е  2 579 х.лв., а за за същия период на 2012 г. същите са в размер на  2 764 х.лв., т.е. има намаление с  185 х.лв.

Най-големи по размер са вземанията от клиенти и дадени аванси на: „ТРЕЙС – СОФИЯ ” АД – 671 х.лв.,  „СК 13 ТРАНССТРОЙ” АД – 336 х.лв., „ВОДСТРОЙ 98” АД - 296 х.лв., Консорциум „ТИП 2012 – 2016“ – 186 х.лв., ДЗЗД Консорциум „ТСВ-ССВ” – 163 х.лв., „КА БИЛД БГ” ЕООД СОФИЯ – 121 х.лв.,  и др.

Краткосрочните задължения на предприятието за текущия период  са в размер на 11 893  х.лв. и са както следва:

Таблица 15

| Задължения | към 30.09.2013г./х.лв./ | към 30.09.2012г./х.лв./ |
| --- | --- | --- |
| Доставчици и клиенти по аванси | 2 761 | 4 823 |
| Персонал | 1 630 | 2 651 |
| НАП в т.число | 5 977 | 4 368 |
| Осигуровки | 766 | 1 229 |
| Данъчни задължения | 5 211 | 3 139 |
| Към финансови предприятия | 752 | 821 |
| Други краткосрочни в т.ч. провизии | 773 | 599 |
| ОБЩО : | 11 893 | 13 262 |

Коефициента на обща ликвидност към 30.09.2013 г. е:

Коефициент на обща ликвидност = краткотрайни активи / краткосрочни задължения = 9 627 /11 893 =0,8095

За същия период на 2012 г. стойността на коефициента е 0,8241. Този показател се нарича още коефициент на текуща ликвидност и показва размера на наличните финансови средства и вземанията, съотнесени към краткосрочните задължения. По Бизнес план 2013 г. коефициента на обща ликвидност е 1,0900.

Краткосрочните задължения на предприятието са намалени спрямо същия период на предходната година с 1 369 х.лв.

Задълженията към доставчици и клиенти по аванси са намалели  с 2 062 х.лв. Към 30.09.2013 г.същите са 2 761 х.лв а към 30.09.2012 г. – 4 823 х.лв. Задълженията към финансови предприятия са 752 х.лв.- /задължения по лизингови договори – 2 х.лв. и овърдрафт – 750 х.лв. / а към 30.09. 2012 г. – 821 х.лв. –  т.е. намалели са с 69 х.лв.

- задълженията  към НАП са увеличени  с 1 609 х.лв. Те включват текущи задължения по ДДС – 3 778 х.лв., дивидент към държавата 492 х.лв., МДТ - 268 х.лв., ДОДФЛ - 144 х.лв. и др.

-  задълженията към персонала са по-малко с 1 021 х.лв.

- другите краткосрочни задължения  са  се увеличили с  174 х.лв.

С най - голям размер от задълженията към доставчици и клиенти по аванси са:

„БДЖ ХОЛДИНГ” СОФИЯ – 872 х.лв., “БДЖ  ПП” ЕООД СОФИЯ – 450 х.лв., „ИНСА ОЙЛ” ООД – 168 х.лв и др.

Отчитайки влошените макроикономически условия в Република България, прогнозите за бавно „излизане” от финансово – икономическата криза, ДП  „Транспортно строителство и възстановяване” разработи и прилага адекватни към ситуацията антикризисни мерки, които към настоящия момент гарантират нормалното функциониране на предприятието.

В условията на неритмично финансиране и свит пазар  ДП „Транспортно строителство и възстановяване” се стреми да запази позициите си на основен изпълнител на инфраструктурни обекти и качеството на извършваните строително – монтажни работи.

Инж. ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ

Главен директор на ДП ТСВ