ДО

## МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

гОСПОДИН Николай Ненчев

### О  Т  Ч  Е  Т

за дейността на „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД

през второто тримесечие на 2015 год.

Уважаеми  гОСПОДИн  Министър,

Дейността на „АРМСТРОЙИВЕСТ” ЕООД през второто тримесечие на 2015 год. бе свързана предимно с основния предмет на дейност на дружеството, а именно – изготвяне Комплексни доклади за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор, технически контрол на инвестиционните проекти по част “Конструктивна”, контрол на количествата и ценообразуването на изпълняваните строителни и монтажни работи /СМР/ и изготвяне на Технически паспорти за завършени строежи, съгласно Наредба № 5/2006 г. на МРРБ.

За посочените дейности дружеството има издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Удостоверение № РК-0385/09.02.2015 г. с валидност до 09.02.2020 г.

І. Производствена дейност

В изпълнение на сключените договори и на основание чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, след завършване на строителството взехме участие в проведените приемателни комисии, с които бяха приети с Протоколи за установяване годността за ползване на строежа (Приложение №16 от Наредба № 3 / 2003 г. /изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г./ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и издадени разрешения за ползване на обект:

- Изграждане оптични кабелни линии и разширяване на MPLS/IP функционалност на СКС на БА „Системен проект“:

1. ОКЛ „17-176/ТШ4-177-179/ТШ1 – Станционна част на обект „17822“

В началото на второто тримесечие на 2015 год. продължава работата по следните обекти:

- Пакет от способности СР 5А0062 във ВР 1450 – Авиобаза Безмер:

1. № 3AF31015 – „Удължаване и модифициране на ПИК“

2. № 3AF31016  – „Осигуряване на местостоянка за стратегически и 	тактически транспортни самолети”

3. № 3AF31017 – „Осигуряване на карго-терминал”;

- 	Проект 3AF31019 “Сграда за личния състав на транспортна авиация в авиобаза Безмер;

- Изграждане оптични кабелни линии и разширяване на MPLS/IP функционалност на СКС на БА „Системен проект“:

1. ОКЛ „0807-0801/ТШ2-0815“

1. ОКЛ „1781-176“

В същия период сключихме нови договори за обекти:

- „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекти: „Проектиране и изграждане на инсталация за осигуряване на резервирано и непрекъсваемо електрозахранване, климатична и вентилационна инсталации за обект: „Обособяване на работни и сървърни помещения” по проект № HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”” и „Проектиране и изграждане на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации за обект: „Обособяване на работни и сървърни помещения” по проект № HOME/2012/ISEC/AG/PNR/ 4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България””

- Изграждане на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО;

Бяха изготвени и предадени Комплексни доклади за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за обекти:

-   ОКЛ „102-10/ТШ2-122-102/ ТШ1“

-   ОКЛ „102-10/ТШ2-122-101/ ТШ1“ – част II – „102-10/ТШ2-101/ТШ1“

За осигуряване на нови договори през цялата 2015 год. дружеството продължи да участва в търгове, организирани от различни държавни и общински институции по Закона за обществените поръчки. За да повишим конкурентоспособността на дружеството и за успешно участие в процедурите по ЗОП, за някои търгове сключихме договорни споразумения с други дружества.

През настоящата година дружеството продължи да членува в Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти – БААИК.

За повишаване квалификацията наши специалисти участваха в курсове и обучителни семинари по възлови въпроси и проблеми на действащата нормативна база в проектирането и строителството, организирани от МО, ДИКСИ, БААИК, КАБ и КИИП.

II. СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ, КАДРОВА ПОЛИТИКА И ТЕХНИЧЕСКО СЪОРЪЖАВАНЕ

"АРМСТРОЙИНВЕСТ"  ЕООД  провежда  според  възможностите  си  социална политика в посока подобряване  условията  на труд и  финансово  подпомагане на служителите си. През второто тримесечие на 2015 г. на личния състав на дружеството не са изплащани суми за финансово подпомагане.         Списъчният състав на дружеството за второто тримесечие на 2015 г. се състоеше от 7 души специалисти на трудов договор. При необходимост се привличат на граждански договор специалисти от утвърдения от МРРБ списък на екипа от правоспособни лица  към  Лиценз №  ЛК-000368/12.05.2005 г. В дружеството  работят служители с дългогодишен опит в строителството и висок професионализъм.

За поддържане на квалификацията си, специалистите посещават курсове и семинари. Примери в това отношение са участието в семинари на БААИК, в такива  по актуализацията на счетоводната нормативна уредба и осигурителната система.

"АРМСТРОЙИНВЕСТ"  ЕООД  разполага  със  следната  техника   и оборудване за осъществяване на дейността си:  тотална  станция  LТАR55,  оптичен нивелир, дуралуминиева тринога, телескопична лата, лазерен измерител на площ - 2 бр., професионална камера за заснемане физическото състояние на обекти РАNASONIC, компютри - 10 настолни  и 3 преносими, принтери  -  6 бр., автомобили - 3 бр.(„Опел Вектра", рег. № С 7575 РХ, „Киа Карнивал", рег. № С 2570 ХТ, „Сузуки Лиана", рег. №  С 1745  НА), факс апарат, № 9808672, копирни машини -  2 бр., GSМ апарати - за всички служители.

Програмното осигуряване,  с  което  разполага дружеството с следното:

"Bilding MANAGER" - за изготвяне на оферти, ПСД, акт 19, кол. сметка и др.; "АЖУР" - Счетоводна програма;  „СИЕЛА"  - информационна  система  за  актуализиране на нормативната счетоводна база, "ТЕРЕЗ" - Програма за формиране на РЗ и др. Дружеството разполага с необходимата база за изпълнение на дейността по строителен  надзор и контрол  на  количествата и  ценообразуването  на извършваните СМР /инвеститорски контрол/ в цялата страна.

ІІІ. Финансово-икономическо състояние, изпълнение на Бизнес-програмата  за ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г. и  показатели за финансово-икономически анализ (рентабилност, ЕФЕКТИВНОСТ, ликвидност И ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ) на дружеството

Изпълнението на основните икономически показатели от бизнес-програмата за второто тримесечие на  2015 г.  е както следва:

/в хил.лв./

| № по ред | Показател | План | Изпълнение | % на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нетни приходи от продажби | 90 | 92 | 101.10 |
| 2 | Счетоводна печалба/загуба | 1 | 1 | 100 .00 |
| 3 | Рентабилност на приходите от продажби | 110 | 109 | 99.09 |
| 4 | Размер на задълженията | 4 | 129 | 322.50 |
| 5 | Размер на вземанията | 47 | 277 | 589.36 |
| 6 | Разходи на 100 лв. приходи от оперативна дейност – в лв. | 89 | 99 | 111.24 |
| 7 | Разходи на 100 лв. общо приходи – в лв. | 89 | 99 | 111.24 |
| 8 | Численост, работни места | 20 | 7 | 35.00 |
| 9 | Инвестиции | 0 | 0 | 0 |

В резултат на тежката икономическа криза, пълното свиване на пазара на строителните услуги и почти липса на провеждане на процедури от възложители за строителни услуги, надзор и контрол на строителството, изпълнението на Бизнес-програмата на дружеството ставаше основно по сключени договори от минали години и сравнително малък дял на такива сключени през тримесечието. Независимо от това, основните икономически показатели заложени в Бизнес-програмата на дружеството за второто тримесечие на 2015 г. са изпълнени.

При планов обем на приходите от продажби 90 хил. лв., действителното изпълнение възлиза на  92 хил.лв. Изпълнението на обема на продажбите дава положително отражение на другите показатели от програмата. Счетоводната печалба е изпълнена на 100.00%, респективно рентабилността – на  99.99 %.  Разходите на 100 лв. приходи от оперативна  дейност и от общите приходи  възлизат на 111.24%, респективно 111.24%. Дружеството има вземания за извършени продажби през отчетното тримесечие и минали периоди в размер на 277 хил.лв. Всичките тези показатели са постигнати  на базата на намален среден числен състав за тримесечието спрямо плановия такъв със  13  човека.

Резултата от стопанската дейност на дружеството е виден от „Отчета за приходите и разходите” за  второто тримесечие на 2015 г. Изпълнението на показателите за приходите и разходите е както следва:

Нетни приходи от продажби                                      -               92  хил.лв.

Направени разходи                                                      -               91  хил.лв.

ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ              -                 1 хил.лв.

Разпределението на разходите по икономически елементи е както следва:

разходи за материали                                          -            6 хил.лв.

разходи за външни услуги                                  -          48 хил.лв.

разходи за амортизация                                       -           2  хил.лв.

разходи за възнаграждения                                 -          17 хил.лв.

разходи за социални осигуровки                         -           3  хил.лв.

други разходи                                                        -         15  хил.лв.

Основен дял в разходите на дружеството през тримесечието е дела на външните услуги – 52.75%. Поради не осигуреността с постоянна работа, личния състав по трудов договор е сведен до санитарния минимум. При възникване на обекти в спешен порядък се сключват граждански договори с външни специалисти по отделните строителни части за надзор и контрол на строителството, на които съответно са изплащани възнаграждения и осигуровки. Останалите външни услуги са за социални осигуровки върху гражданските договори, телефоно-пощенски разходи, застраховки, ремонт и поддръжка на ДМА и  др.

На второ място по размер са сумите за заплати  17 хил.лв. или  18.68%, социалните разходи и осигуровки 3 хил.лв. или 3.30%, другите разходи  15 хил.лв. или 16.48% и разходите за материали 6 хил.лв. или 6.59%. В разходите за материали са включени тези за изразходваните горива от автомобилите на дружеството, а в групата на другите разходи са отнесени разходите при служебни командировки на служителите до обектите в страната за които има сключени договори с инвеститори за извършване на  строителен контрол и технически надзор, разходи за транспорт при служебни пътувания  и разходи за  дребен ремонт и поддръжка на автомобилите на дружеството.

Положителният финансов резултат от дейността на дружеството за  второто тримесечие на 2015 г. е в резултат от реализирани приходи от упражняван строителен контрол и инвеститорски надзор на обекти договорирани и изпълнени през 2014 и 2015 г.

АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ, КАПИТАЛА, ПРИХОДИТЕ,  РАЗХОДИТЕ И ПАРИЧНИЯ ПОТОК  НА  ДРУЖЕСТВОТО КЪМ  30.06.2015 г.

От анализа на Баланса на дружеството за второто тримесечие  на  2015 г. е видно, че дружеството разполага със следните активи и пасиви:

Пасиви

1. Собствен капитал:                                                        388  хил.лв.

в.т.ч.

- основен капитал                                                           157  хил.лв.

- резерви                                                                          228  хил.лв.

- печалба от текущата година                                           3  хил.лв.

2. Привлечен капитал                                                     129 хил.лв.

в т.ч.

- авансово фактурирани приходи                                   118 хил.лв.

- задължения към персонала                                               5 хил.лв.

- данъчни задължения                                                          4  хил.лв.

- задължения към социалното осигуряване                       2  хил.лв.

Собственият капитал се състои от основен капитал в размер на 13 хил.лв., участвал при регистрацията на дружеството и придобит такъв като апортна вноска  от принципала през второто тримесечие на 2003 г. под формата на нов офис на дружеството на адрес София, ул.”И.Вазов” № 12, ет.2 – в размер на 144 хил.лв. или общо основен капитал – 157 хил.лв.  и придобит собствен капитал в резултат на стопанската дейност на дружеството в размер на  231 хил.лв.

Най-голям дял от придобитият капитал в резултат на дейността на дружеството представляват законово заделените допълнителни резерви от придобитата печалба на дружеството през годините на неговото съществуване. Придобитият в резултат на стопанска дейност собствен капитал от регистрацията на дружеството до края второто тримесечие на 2015 г. превишава 1,47 пъти този при регистрацията му и придадения нов такъв от принципала като офис на дружеството през 2003 г.

Съотношението между собствения и привлечения капитал е  1 към 3.00.

В структурата на краткосрочните задълженията, като част от привлечения капитал влизат средствата за заплати на служителите за м.юни 2015 г., в размер на 5 хил.лв. изплатени през м. юли  2015 г.

Данъчните задължения  в размер на  4 хил. лв. представляват  дължимият ДДФЛ за заплатите и ДДС за м. юни 2015 г., и които данъци са  внесени до 25.07.2015 г.

Задълженията към органите на социалното осигуряване в размер на    2 хил. лв. представляват начислените суми за ДОО и ЗО върху заплатите за м. юни 2015 г., които са внесени до 25.07.2015 г.

Активи

- Нетекущи (дълготрайни   активи)                        99 хил. лв.

в т.ч.:

- сгради и конструкции                                              98 хил.лв.

-  съоръжения и други                                                  1 хил.лв.

- Текущи (краткотрайни   активи)                       390 хил.лв.

в т.ч.:

- вземания от клиенти                                              199 хил.лв.

- парични средства                                                   113 хил.лв.

- други краткосрочни вземания                               78  хил.лв.

Промените в състава на  нетекущите (дълготрайните) активи през  второто тримесечие на 2015 г. в намаление,  са в резултат на начислените амортизации  и не придобити ДМА  през  тримесечието.

Краткотрайните (краткосрочните) активи в размер на 390 хил.лв. представляват  75.51% от активите на дружеството. Делът на наличните парични средства възлиза на  113 хил.лв. или 21.86 %, другите краткосрочни вземания – 78 хил.лв. или 15.09 %  и вземанията от клиенти в размер на 199 хил. лв. или 38.49 % от състава на краткотрайните активи.  Вземането от клиенти представлява не платени фактури към 30 юни 2015 г. в размер на 423 хил. лв., намалени със стойността на обезценените вземания от клиенти в размер на  224 хил.лв. за начислени комисионни възнаграждения по сключени договори за строителен контрол и технически надзор върху извършени ремонти, които средства се очаква да постъпят през 2015 г. В състава на другите краткосрочни активи влизат  сумите по банкови гаранции и депозити за участие на дружеството в процедури по Закона за обществените поръчки и наредбата към него.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ, ЛИКВИДНОСТ И ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

Основните икономически показатели отразени в Баланса и Отчета за приходите и разходите на дружеството за  второто тримесечие на 2015 г., служещи за определяне на финансовите показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност и финансова автономност са видни от следната таблица:

| Наименование на показателите | Към 30 юни 2015 | Към 31 декември 2014 |
| --- | --- | --- |
| Показатели за рентабилност | 1 | 2 |
| Коефициент на рентабилност на приходите от продажби | 0.0326 | 0.0090 |
| Коефициент на рентабилност на собствения капитал | 0.0077 | 0.0103 |
| Коефициент на рентабилност на пасивите | 0.0058 | 0.0276 |
| Коефициент на капитализация на активите | 0.0063 | 0.0075 |
| Показатели за ликвидност |  |  |
| Коефициент на обща ликвидност | 0.7674 | 2.9655 |
| Коефициент на бърза ликвидност | 3.0233 | 2.9655 |
| Коефициент на незабавна ликвидност | 0.8760 | 1.1379 |
| Коефициент на абсолютна ликвидност | 0.8760 | 1.1379 |
| Показатели за финансова автономност |  |  |
| Коефициент за финансова автономност | 0.7505 | 2.6759 |
| Коефициент за краткосрочна задлъжнялост | 1.3350 | 2.6759 |
| Показатели за ефективност |  |  |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1.0108 | 1.0091 |
| Коефициент на ефективност на приходите | 0.9892 | 0.9910 |

Чрез показателите за финансов анализ се осигурява възможност да се представи допълнителна информация на външните потребители за финансовото състояние на дружеството.  От друга страна, показателите дават възможност да се определят причините за тяхното позитивно или негативно влияние върху дейността на дружеството.

Общият извод, които може да се направи въз основа на показателите за  финансов анализ е, че дружеството стои стабилно на пазара на основната си икономическа дейност, притежава добър собствен  и оборотен капитал, ниски външни и вътрешни задължения и добра наличност на парични средства, които му гарантират сигурност в бизнес-отношенията и бъдещата дейност.

Уважаеми господин МИНИСТЪР,

С дейността си, “АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД от създаването му и до момента е доказало и продължава да доказва своите професионални възможности, коректност към Министерството на отбраната и всички контрагенти. Анализът на показателите за изпълнението на Бизнес-програмата за второто тримесечие на 2015 г. показва, че макар и трудно, дружеството изпълнява утвърдените от принципала задачи.

В края на тримесечието, дружеството разполага с достатъчно налични финансови средства, за да продължи по-нататък изпълнението на Бизнес-програмата си за 2015 г.

Като надзорна фирма до момента “АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД не е санкционирана от органите на ДНСК и по Закона за устройство на територията. И в бъдещата си дейност дружеството няма да допуска нарушения на нормативната уредба в отрасъл “Строителство”.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Анализ на изпълнението на Бизнес-програмата

на дружеството за второто тримесечие на 2015 г.              -  12  листа

2.  Счетоводен Баланс					                      -   1  лист

3.  Отчет за приходите и разходите				            -   1  лист

4.  Отчет за собствения капитал			       	            -   1  лист

5.  Отчет за паричния поток				                      -   1  лист

6.  Справка за нетекущите активи                                               -   1  лист

7.  Справка за постъпилите средства към 30.06.2015 г.

и оставащите за получаване такива съгласно

сключени  договори, допълнителни споразумения

и анекси                                                                                  -    2 листа

8.1 Справка  за образуване балните единици за

определяне  възнаграждението на управителя

и контрольора на дружеството за II-то

тримесечие  на 2015 г.                                                           -   1 лист

8.2. Справка за изпълнението на основните икономически

показатели на дружеството заложени в Бизнес-

програмата за  второто тримесечие на 2015 г.                    -  1 лист

УПРАВИТЕЛ "АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД

_________________________/П.ГРОЗДАНОВ/