ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НА „ТЕРЕМ” ЕАД

ОТЧЕТ От ГЕОРГИ АНДРЕЕВ СТОЙКОВ - управител на „Терем КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ-ВАРНА” ЕООД, гр. Варна

| Относно: | Резултати от дейността на „Терем Фл. Арсенал-Варна.” ЕООД за периода 01.07.-30.09.2015 г./трето тримесечие/ и деветмесечие на 2015г. |
| --- | --- |

Уважаеми господин Председател на Съвета на директорите, В съответствие с чл.24, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и в изпълнение на чл.4 от Договора за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с държавно имущество „Терем КРЗ Фл.Арсенал-Варна” ЕООД (рег. № 1922 /20.07. 2004 г.), Ви представям следния отчет за резултатите от дейността, структуриран по основни направления:

- Изпълнение на целите заложени в Бизнеспрограмата на дружеството

1.1. Реализирани приходи през отчетния период, при спазване принципа на съпоставимост на приходите с разходите. Анализ на тенденциите и отклоненията спрямо Бизнеспрограмата. Причини за отклоненията.

Направления на реализация. № по ред; Показатели; мярка; Разчет по БП за периода; Отчетни данни за периода; отклонения; Изменение, %. 1; Специална продукция и услуги; х.лв.; 5900; 5384; -516; 91,25. 1.1; - за МО; 500; 96; -404; 19,20. 1.2; - специален износ, ВОП; х.лв.; 5400; 5288; -112; 97,93. 1.3; - друга спец. продукция; 0; 0; 0. 2; Гражданска продукция и услуги; х.лв.; 1100; 1724; 624; 156,73. През третото тримесечие са реализирани нетни приходи от продажби в размер на 7108 х. лв. – превишение от 108 х. лв. – изпълнение от заложения обем в БП за периода от 101,54%. Изпълнението на обема на специалната продукция е 91,25% , а изпълнението на гражданската продукция за периода е 156,73%, но поради по-малкия си обем не оказва голямо влияние върху общото изпълнение. Реализираните нетни приходи от продажби за първото полугодие са в размер на 20252 х. лв.- превишение от 1752 х. лв. спрямо заложения обем в БП за периода. Ръстът спрямо обема за същия период на миналата година е 396 х. лв. Изпълнението на специалната продукция е 96,10%, но за гражданската продукция изпълнението е 152,32% от заложения обем в БП. Общото изпълнение на нетните приходи от продажби за деветмесечието е 109,47%.

1.2. Финансов резултат – анализ по видове дейности (оперативна, инвестициона, финансова) и причини за отклоненията спрямо Бизнеспрограмата.

хил.лв Фактори; Трето тримес. на 2014г.; Трето трим. на 2015г.; Отклонение; Влияние на факторите. 1.Приходи от оперативна дейност (OR); 7928; 7717; - 211; - 97,34. 2.Финансови приходи (FR); 2; 21; 19; 1050. 3.Извънредни приходи (ER). 4.Разходи за оперативна дейност (OE); 7400; 7288; -112; -98,49. 5.Финансови разходи (FE); 22; 19; -3; -86,36. 6.Извънредни разходи (EE); 0; 0; 0; 0. Счетоводен финансов резултат за данъчно преобразуване (п.1+п.2+п3-п.4-п.5-п.6); 508; 431; -77; -84,84. Показател за рентабилност / печалба:пасиви / : - трето тримесечие на 2014 г . - 508 х. лв. : 7624 х. лв. = 6.66 - трето тримесечие на 2015г. – 431 х. лв. : 7179 х.лв. = 6.00 От гореизложените таблица и показател за рентабилност е видно, че финансовият резултат /печалба/ за третото тримесечие на 2015г.е нарастнал със 77 х.лв. спрямо третото тримесечие на 2014г. Сумата на финансовия резултат за деветмесечието на 2015г. е 952 х. лв., което е с 102 х. лв. в повече от предвиденото в БП за периода. Това се дължи на високия ръст на печалбата през третото тримесечие на 2015г. и компенсира изоставането от първото тримесечие.

1.3. Финансови показатели – анализ на тенденцията и причини за отклоненията.

№ по ред; Показатели; мярка; Разчет по БП за периода; Отчетни данни за периода; отклонения; Изменение %. 1.; Нетни приходи от продажби; х.лв.; 7000; 7108; 108; 101,54. 2.; Други доходи (без финансови приходи/разходи); х.лв.; 96; 96. 3.; Финансов резултат (балансов); х.лв.; 350; 430; 80; 122,86. 4.; Рентабилност на приходите от продажби; %; 5,00; 6,05; 1,05; 121,00. 5.; Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност; лв.; 97,68; 75,74; -21,94; 77,54. 6.; Разходи на 100 лв. общо приходи; лв.; 96,45; 75,19; -21,26; 77,96. 7.; Задължения - в т.ч. до 12 месеца; х.лв.; 6583; 8784 8046; 2201; 133,43. 8.; Вземания - в т.ч. до 12 месеца; х.лв.; 3812; 3354 2664; -458; 87,99. 9.. *Допълнителен анализ по т.7 и 8 - в т. 2.1 и 2.6 .

1.4. Себестойност на реализираната продукция/извършени услуги – анализ на ефекта от работа под нормален (обичаен) капацитет на натовареност; анализ по статии и елементи на калкулация. Причини за отклоненията – на ниво производствена себестойност и за пълна себестойност.

Разходи; Трето трим. 2014г.; Трето трим. 2015г.; Изменение; Темп на измен.. Сума /хил.лв/; Стр-ра; Сума /хил.лв/; Стр-ра; Сума /хил.лв/; Стр-ра. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. I. Р-ди за дейността. 1. Р-ди за материали; 2539; 37,41; 2136; 32,35; -403; -219,02; - 84,13. 2. Р-ди за ВУ; 1175; 17,31; 1182; 17,92; 7; 3,80; 100,60. 3. Р-ди за заплати; 1932; 28,47; 2073; 31,40; 141; 76,63; 107,30. 4. Р-ди за СО; 768; 11,32; 792; 12,00; 24; 13,04; 103,13. 5. Р-ди за амортизации; 266; 3,92; 266; 4,03; -; -; -. 6. Р-ди за данъци такси и други; 38; 0,56; 40; 0,60; 2; 1,09; 105,26. 7. Други разходи; 46; 0,69; 94; 1,42; 48; 26,09; 204,35. Общо I; 6764; 99,68; 6583; 99,72; -181; -98,36; -97,32. II. Финансови р-ди. 8. Лихви по кредити; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 9. Р-ди по вал. операции; 3; 0,04; 16; 0.24; 13; 7,06; 5.33. 10. Други фин. р-ди; 19; 0,28; 3; 0.04; -16; -8,70; -15,79. Общо II; 22; 0,32; 19; 0.28; -3; -1,64; -86.36. III. Извънрадни р-ди. 11. Извънредни р-ди; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Общо III; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Общо разходи; 6786; 100; 6602; 100; -184; 100; -97,29. От таблицата е видно, че разходите за материали през отчетното тримесечие са намелели с 403х. лв. спрямо третото тримесечие на 2014г. , а външните услуги запазват своята стойност. Видим растеж на разходите наблюдаваме при разходите за заплати и осигуровки, което се дължи на увеличението на минималната заплата за страната и увеличението съгласно новия КТД. Най-голям е растежа на другите разходи, което се дължи на продадените по себестойност залежали материали и по-големия брой командировки в страната / София и Пловдив / и чужбина / Русия и Гърция /. --- --- --- През третото тримесечие на 2015г. себестойността на продукцията на база приходи е 75,19 лв. на 100 лв. реализирана продукция, а себестойността на разходи от оперативна дейност е 75,74 лв. на 100 лв. реализирана продукция. Тази себестойност е в резултат от по-голямата заетост на производствените мощности и персонала, решаване трудностите при реализиране етапите по ремонта на УК Перекоп, а и закупуването на материали и резервни части намаляват своя дял в общите разходи. Себестойността на продукцията за деветте месеца е 86,93 лв. на 100 лв. реализирана продукция и 87,61 лв. на база разходи от оперативна дейност. По-ниската себестойност е в резултат на по-добрата заетост на производствените фондове и намаляване разходите за суровини, материали и енергия.

1.5. Проблеми по изпълнение на целите в Бизнеспрограмата. Предложения за тяхното разрешаване. Предприети превантивни или последващи мерки/дейности.

Проблеми в цялостната производствена дейност съществуват. Те са от организационен, понякога от логистичен характер, но не са непреодолими. Не така стои въпросът с кадровото обезпечаване на същинската производствена дейност. Това е проблем не само за Дружеството, а и за целия кораборемонтен бранш. Липсват висококвалифицирани производствени кадри, а така също и инженерен състав. Това се дължи на голямото текучество на персонал, предимно зад граница. През месеците юли и август, поради високите температури и спецификата на кораборемонта се наложи промяна на работното време, което преместихме с един час напред. Неритмичното и несвоевременно плащане и забавената кореспонденция силно влошават логистиката и възможностите за маневриране в достатъчни граници при договаряне на стоки и услуги.

- Ефективност на политиката за добро корпоративно управление

2.1. Информация за политиката и дейността по събиране (извънсъдебно) вземанията на дружеството. Анализ на възрастовата структура на вземанията.

Към дата 30.09.2015г. вземанията на Дружеството възлизат на 3356х. лв. От тях 2966 х. лв. са вземания от клиенти, а 1621 х. лв. вземания от доставчици по аванси. И двете суми имат текущ характер и се обслужват регулярно от клиентите и доставчиците на завода. Размера на другите вземания е – 390 х. лв., от които 18 х. лв. вземания по липси и начети и 122 х. лв. присъдени вземания. Последните са от преди 2012г. и намерението ни е да ги изпишем – т. 2.3 и 2.4.

2.2. Информация за съдебните дела (от и срещу дружеството) – етап на висящите производство; вероятностна оценка за положителен изход на делото; новозаведени искове; новообразувани дела. Информация за правното осигуряване на дейността.

- По гр. дело 2560/2014г. длъжника „Панов Груп“ ООД, ЕИК 200454108 е осъден да заплати сумата от 17402.98 лева. Образувано е изпълнително дело №466/2015г. срещу длъжника при ЧСИ Румяна Тодорова. Направено е искане за налагане на запори по банкови сметки и движимо имущество на длъжника. Към момента няма събрани присъдени вземания. - Образувано е изпълнително дело при ЧСИ Румяна Тодорова срещу „Металстрой” ЕООД за заплащане на 7375.04 лева представляваща неплатена главница по д-р №1841-662/18.07.2007г. и сумата от 1816.82 лева представляващи лихва за забава за периода 10.027.2011г.- 02.07.2013г. Наложени за запори върху автомобили на длъжника в гр. Враца. За осъществяване на продажбата на автомобилите следва делото да бъде прехвърлено при съдия изпълнител с район на действие окръжен съд – Враца. Към момента няма събрани присъдени вземания. - Пред Варненски окръжен съд е образувано гр.д. №2713/15 по жалба на „Терем КРЗ Флотски Арсенал„ Варна срещу решението на Варненски районен съд, с което уволнението беше обявено за незаконно. Очаквам отмяна на решението на ВРС и потвърждаване на уволнението. - Образувано е изпълнително дело №345/2014 пред ЧСИ Румяна Тодорова срещу „Варна Меритайм“ ООД. Към момента изпълнителното дело е спряно поради постигане на споразумение за доброволно заплащане на задълженията от „Варна Меритайм“ ООД. Задълженията се изплащат редовно по споразумението. - Към момента срещу „Терем КРЗ Флотски Арсенал – Варна” ЕООД не се водят изпълнителни производства.

2.3. Информация за събрани присъдени вземания

През изтеклото тримесечие / деветмесечието / Дружеството няма начислени присъдени вземания. Що се отнася до салдото от 209,04лв., сумата е от преди 2007г., присъдено вземане неполучено /непреведено/ до момента и възнамеряваме в края на отчетния период да го отпишем. Вземанията по съдебни спорове възлизат на 194148,30лв. – както следва: Варна Меритайм – 61597,96лв. – това вземане се обслужва регулярно по споразумение посочено по т.4 от информацията за съдебните дела /по-горе/. Делата по другите вземания продължават с изключение на това към фирма / м/к / Стропус, която трайно не обслужва дълга си към ТЕРЕМ КРЗ ФЛ.Арсенал Варна, въпреки излязлото отдавна в сила съдебно решение.

2.4. Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения.

Няма информация за начислени глоби, санкции и неустойки. Вземанията по липси и начети на стойност 18229,94лв. са по пера : 1.Кражба Склад 50 – 16927,73лв. и 2.Липси и начети – дрехи и инструменти – 1302,21лв. Същите са от 2012г. и намерението ни е също да бъдат отписани.

2.5. Информация по отписани вземания - причини

До момента, от началото на годината , в Дружеството няма отписани вземания.

2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията.

Към 30.09.2015г. задълженията на Дружеството възлизат на 8784 х. лв., от които най-голям дял са тези към клиенти по аванси – 5961 х. лв. Тази сума представлява преведен аванс за ремонт на УК Перекоп, като на всеки приключен етап от ремонта /с издаването на фактура за етапа/ се приспада съответната сума от аванса. Ето защо това салдо няма характера на краткосрочно задължение. Друга натрупана сума като задължение е това към доставчиците – 618 х. лв., която има текущ характер и регулярно се обслужва /в рамките на три месеца/. Имайки предвид, че междуфирмената задлъжнялост по официална статистика за страната е между 3 и 6 месеца, считаме, че нямаме основание за допълнителен анализ.

- Продукти, пазари и маркетингова политика

3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите.

Главна производствена задача и през третото тримесечие беше изпълнението на графика за ремонта на специална продукция. Маркетинговата стратегия на ръководството отново бе ориентирана към обезпечаване на допълнително оптимизиращо натоварване чрез осигуряване договори за ремонт на граждански кораби и привличането на нови за завода клиенти. Положени бяха усилия за подобряване работата с традиционните за завода клиенти – Varsa Shipping, Hellenika , Baltnautic, Varna Maritime. Възстановени бяха контактите със старите партньори – Martehcom и осъществени нови с Faststream shipping. Особено важно за завода се оказа реализирането на договора за класов ремонт м/к „Викинг”. През отчетното тримесечие реализираната специална продукция възлиза на 5384 хил. лв, представляващи 91,25% изпълнение на предвиденото в БП за периода. През третото тримесечие бяха спечелени обществени поръчки за ремонт на кораби на ВМС, които ще се ремонтират през четвъртото тримесечие. БП за гражданския кораборемонт през третото тримесечие на стойност 1724 х. лв., бе преизпълнена на 156,73%, представляващи ръст от 624 хил. лв. спрямо заложения показател за периода. През отчетния период основни наши партньори бяха – „ВАРСА ШИПИНГ”, ”ХЕЛЛЕНИКА”, TECHNICAL PETRONAV и новопривлечената компания FASTREM SHIPPING LIMITED UMIROU. Региона в който Дружеството развива дейност е труден, поради високата степен на конкурентност и свит пазар. В непосредствена близост, кораборемонт се извършва и в следните крупни промишлени /кораборемонтни/ предприятия: КРЗ „Одесос”, „Варненска Корабостроителница”, МТГ ”Делфин-1 „”Бургаска Корабостроителница” , Кораборемонтните заводи в съседна Турция , Румъния и др. Това предполага и определя висока степен на конкурентност и борба за всеки клиент от една страна, а от друга влияе в посока на спад, относно цените на кораборемонта в региона.

3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността.

През изминалото тримесечие акцент в доставките на материално-техническо обезпечаване бяха сериозните количества метал / корабостроителна ламарина / за ремонта на м/к „Викинг”. Проблеми по осигуряването им беше отново технологичното време за регистрово освидетелствуване. На пазара не се намира готова освидетелствувана коробостроителна ламарина. За доставките на обект „Перекоп” от вътрешния пазар не сме срещали трудности по осигуряването. Направени са заявки за доставка на оборудване от внос със срок от 30 до 60 дни .

3.3. Производствена дейност

Отчетът на стокова продукция за третото тримесечие в абсолютна сума е 7108 х.лв., представляващи 101,54% от заложения обем в БП за периода, а за деветмесечието произведената стокова продукция е 20252 х. лв. – 109,47%. Нарастването на стоковата продукция за деветмесечието, спрямо същия период на миналата година е 396 х. лв. През отчетното тримесечие в завода са ремонтирани 21 бр. кораби, а през деветмесечието те са 56 бр. , от които завършени 47бр. Структурата на производствената продукция е следната: През третото тримесечие е произведена специална продукция за 5384 х.лв. – 75,73% от цялата произведена продукция. През деветте месеца обема на специалната продукция е 13550 х. лв., като относителния й дял към цялата стокова продукция за периода е 66,91%, от която относителния дял на продукцията за МО е 0,82%. Отремонтираната гражданска продукция през третото тримесечие възлиза на 1724 х.лв. – 156,73% от заложения обем в БП за периода. За деветмесечието гражданската продукция е 6702 х.лв., което е 152,32% от заложения обем в БП. В сравнение със същия период на предходната година нарастването е с 3254х. лв. Относителния й дял към цялата продукция е 33,09%. Основен дял в производственото оборудване в дружеството заемат доковите съоръжения. Тяхната заетост е 86% за третото тримесечие и 84% за деветмесечието. През третото тримесечие са докувани 12 бр. обекти.

3.4. Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи.

За подобряване организацията на производството и намаляване на разходите през третото тримесечие на 2015 г. са взети следните мерки: - Възстановяване на водопроводното трасе и увеличаване дебита с цел подобряване ефективноста на работа на поддържащите мощности в нов корпусен район, чрез челно заваряване на тръби система ПЕ Ф200/10. - Модернизация на електрокари – вътрешнозаводски транспорт с цел подобряване условията на труд на персоналното работно място.

- Системи за управление на качеството, лицензи, патенти и права на интелектуална и индустриална собственост

| ### 4.1. Посочете въведени в предприятието Системи за управление на качеството, както и притежавани права върху обекти на индустриална собственост. За текущия отчетен период пояснето нововъзникналите обстоятелство във връзка със сертификатите, патенти и т.н. права |  |  |
| --- | --- | --- |
| Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти | да | не |
| При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага дружеството и срока им на действие. | - ISO 9001: 2008 “Система за управление на качеството “ - извършва се подготовка за актуализация на процедурите за съответствие с ISO 9001: 2015 “Система за управление на качеството, - AQAP 2110 : 2009 “Система за осигуряване и управление на качеството “ – изпълняват се мероприятията залегнали в годишната програма |  |
| Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (пояснете). | да | не |
| При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага предприятието и срока им на действие. | - ISO 14001 : 2005 “ Система за управление по отношение на околната среда “-извършва се подготовка за актуализация на процедурите за съответствие с ISO 14001: 2015 “Система за управление по отношение на околната среда “- |  |
| Регистриран или закупен патент за изобретение/Свидетелство за регистрация на полезен модел, търговска марка и др., които се използват в основната дейност на дружеството или ще бъдат използвани в бъдеще. | да | не |
| При отговор с „да”, опишете притежаваните патенти за изобретение/ свидетелства за регистрация на полезен модел, търговски марки и др. и срока им на действие. | Код на производител търговец по НАТО – NCAGE код е 000LU |  |

- Управление на човешките ресурси

5.1. Осигуреност на предприятието с работна сила и анализ на производителността на труда

№ по ред; Показатели; мярка; Разчет по БП за периода; Отчетни данни за периода; отклонения; Изменение, %. 1.; Численост на персонала; чов.; 700; 704; 4; 100,57. 2.; Средства за работна заплата (без социалните разходи); х.лв.; 1995; 2044; 49; 102,46. 3.; Средна месечна работна заплата на едно лице; лв.; 950; 972; 22; 102,32. 4.; Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби; лв.; 10000; 10097; 97; 100,97. През третото тримесечие на 2015г. Дружеството е работило с 704 човека, от които 3 жени в отпуск по майчинство, средносписъчния състав за деветмесечието е 696 човека от които 3 жени в отпуск по майчинство. Средствата за работна заплата през третото тримесечие са 2044 х. лв. те са 49 х. лв. повече от заложените средства за работна заплата /РЗ/ в БП за периода. Средствата за работна заплата за деветте месеца са 5709 х. лв. – по-малко от заложените средства в БП за същия период с 150 х. лв. Средномесечната РЗ за третото тримесечие е 972 лв., а за деветмесечието тя е 915 лв. В сравнение с миналата година през третото тримесечие имаме ръст с 84 лв., а за деветмесечието ръста е 63 лв. Това е резултат от по-добрата заетост на персонала и по-големите приходи от реализацията на произведената продукция и завишаване на минималната РЗ за страната. Производителността на труда на един човек на база приходи от продажби за третото тримесечие е 10097 лв. В сравнение със заложената сума в БП имаме ръст от 97 лв. – 100,97% . За деветмесечието производителността на труда на един човек на база приходи от продажби е 29224 лв. в сравнение със заложения обем в БП има ръст от 2796 лв. Бе постигната пълна заетост на наличния състав, като бе положен и 9429 часа извънреден труд за третото тримесечие и 36270 часа за деветмесечието.

5.2. Система на заплатаще на труда и анализ на използването на работното време.

В Дружеството се прилагат следните системи за заплащане на труда: - сделна - повременна – часово заплащане - акордна На сделна система са работниците от основното производство. На повременна система на заплащане са всички щатни служители, работниците от спомогателните отдели, работници в основното производство извършващи спомагателни дейности и ниско квалифицирани работници. Акордната система се прилага при решаване на срочни задачи. През тримесечието са отработени 33507 дни, като на един човек това са 48 работни дни, а през деветте месеца са отработени 104881 дни, а за човек – 151 дни. Неотработените дни за тримесечието на един човек са 44 дни, а за деветмесечието 122 дни. По- голям относителен дял на загубите на работно време имат: - празнични и почивни дни – 84 дни - годишен платен отпуск – 25 дни - по болест – 10 дни - неплатен отпуск – 2 дни - други – 1 ден

5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала

- BS ONSAS 18001:2007 “ Система за управление на здравето и безопасността при работа “ – изпълняват се мероприятията залегнали в годишната програма

5.4. Информация за новоназначени и освободени (в т.ч. пенсионирани) служители. Промени в организационната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики. Други административни дейности.

За ІІI тримесечие; За деветмесечие. Назначени; 29; 65. Освободени; 19; 66. Промени в организационна структура и щатното разписание на дружеството: През третото тримесечие промени в организационната структура и щатното разписание няма. Промени в длъжностните характеристики не са правени.

5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злополуки през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злополуките.

Опазването на здравето и безопасността става посредством: 1. Регулярен мониторинг на условията за труд. Същият се извършва въз основа на съставен план-отчет за собствен мониторинг на въздействието на ЗБУТ /ФМ 16.01/. Осъществява се с чек-лист/ФМ 16.02/ за седмични и месечни проверки, като за третото тримесечие са извършени 5 бр. проверки, отразени в чек-листи. Същите са направени от експерт БЗР, н-к ПО и КУТ. Извършва се постоянен оперативен контрол и проверка по работните места, и даване на предложения и указания за отстраняване на допуснатите нарушения на нормите за безопасна работа при: електрозаваряване, газокислородно рязане и заваряване, използване на скелета за работа на височина, експлоатация на подемно-транспротни машини, работа с металообработващи и дървообработващи машини, използване на ЛПС, провеждане на начални инструктажи по безопасност и здраве при работа на работници от фирмите подизпълнители. 2. През изтеклия период на територията на дружеството няма трудови злополуки. 3. Предвидените мероприятия в плана за действие по осигуряване на ЗБУТ в посочените срокове се осъществяват: А.Полагане на асфалт пред КПП В.Ремонт покрив на цех РЕВ Г.Поставяне на тента на сладкарницата Д.Подмяна на площадка ПДО Е.Подмяна на хидроизолация на кислородна станция 4.Своевременно се зареждат аптечките в дружеството с необходимия лекарствен минимум. За работниците и служителите на завода във връзка с летните температури се раздава айран. 5.Във връзка с Наредба 8121з – 647/2014 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите – постоянен контрол за спазване изискванията на наредбата. Периодично се провеждат пожарно-тактически занятия съвместно с екипажите на ремонтиращите се във фирмата кораби, както и на административния персонал на дружеството.

5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други

Трите СО (синдикални организации) към настоящия момент са легитимно представени в дружеството, както и техните представители в Съвета за Социално Сътрудничество ( ССС ). С взаимно разбиране се стремим и засега успяваме да запазим целостта на колектива избягвайки редуциране на личния състав на дружеството. Подписан е нов КТД за 2015 г. със срок до 31.12.2015 г. Числения състав на членовете от отделните синдикални организации в “ ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал – Варна “ ЕООД към 30.09.2015 г. е: - ФНСО – БА към КНСБ – 98 члена ~ 14 %; - СО НС “ ОТБРАНА” към КТ “ Подкрепа” - 102 члена ~ 15.5%; - СО при РПС “ Промяна “- 352 члена ~ 50.5% ; - НЕ ЧЛЕНУВАЩИ в СО ~ 144 човека ~ 20.%.

5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели; намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране)

През третото тримесечие на 2015 година, основно бяха извършени дейности по управлението на проектното предложение „Повишаване мобилността на служителите в „Терем – КРЗ Флотски Арсенал – гр. Варна” ЕООД, чрез осигуряване на служебен транспорт” по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-2.2.03 “На път”, финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През настоящият отчетен период, а именно месец юли 2015г., завърши изпълнението на проекта. Проектният екип извършва цялостна проверка на първичните документи, касаещи проекта - фактури за доставка на гориво, пътни листи и искания за отпускане на материали. През месец септември 2015г. бе проверен и окомплектован нужния документооборот за входиране на окончателно плащане. Паралелно с работата по проекта се следи за актуални обяви за набиране на проектни предложения, по които дружеството може да вземе участие. Водят се разговори с външни лица и институции за евентуалното ни участие по различни проекти като конкретни бенефициенти или подизпълнители.

- Управление на материалните ресурси на дружеството

6.1. Информация за новопридобити (закупени или създадени по стопански начин) активи – материални и нематериали. Оценка на срока на откупуване, възвръщаемостта на инвестицията и ползата от нея. Разходи за текуща поддръжка и текущи (некапитализиращи) ремонти.

№ по ред; Показатели; мярка; Разчет по БП за периода; Отчетни данни за периода; отклонения; Изменение, %. 1.; Инвестиции, в т.ч.; х.лв.; 1350; 432; - 918; 32,00. 1.1.; - придобити; х.лв.; 29. 1.2; - в процес на доставка; х.лв.; 6. 1.3.; - изградени по стопански начин; х.лв.; 397. През третото тримесечие на 2015г. направените инвестиции и разходи за текущо поддържане на машините, съоръженията и сградния фонд се изпълняваха в съответствие с годишната БП, възникналите проблеми и необходимости, съобразени с финансовите възможности на Дружеството. - За подобряване производителността на труда, енергоемкостта, материалоемкостта и качеството на произведената продукция през тримесечието са закупени машини и съоръжения на стойност 35 х. лв. - Извършени бяха ремонти с цел подобряване условията на труд и съхранение на ДМА. - Ремонт на машини и съоръжения – 113 х. лв. - Ремонт и преустройство на сгради, покриви и СБВ – 75 х. лв. - СМР на стойност – 153 х.лв. - Ремонт на инфраструктура – 56 х. лв. Направените разходи за инвестиции през третото тримесечие възлизат на 432 х. лв. при план от 1350 х. лв., а за деветте месеца направените разходи за инвестиции са 728 х. лв. при заложени в БП за периода 1900 х. лв. – 38,32% . Малкият обем инвестиции през деветте месеца на годината и особенно през третото тримесечие в сравнение със заложения обем в БП са в резултат от нереализирана доставка на планирания за закупуване 45 тонен кран. Разходите за текуща подръжка и ремонти за третото тримесечие са 136 х.лв., а за деветмесечието са 449 х. лв. По-големия обем разходи за текущи ремонти са в резултат на остарялото производствено оборудване, работа в корозионна среда /морска вода/, голям обем на номенклатурата на ремонтните дейности, отдалеченост на Дружеството и голямата вътрешнозаводска инфраструктура. Според оценката на закупените и ремонтирани ДМА се определя срока на въвръщаемостта на направените разходи – от 3 до 4 години.

6.2. Политика по управление на оборотния капитал – оценка на ефективността и предложения за оптимизиране. Анализ на тенденциите в показателите за ликвидност и обращаемост.

Целта на ръководството на Дружеството е да постигне намаляване размера на необходимия оборотен капитал за поддържане и осигуряване на дейността. Това може да се постигне чрез: - намаляване на материалните запаси, чрез ускоряване обръщаемостта на материалите /поддържане на по-малки наличности, съкращаване на производствените процеси и др. / - съкращаване сроковете за събиране на вземанията - намаляване на поддържаните парични наличности Нетния оборотен капитал към 30.09.2015г. на Дружеството е = Стойноста на краткосрочните активи – стойноста на краткосрочните задължения : 17165 х.лв. - 8784 х.лв.= 8381х. лв. Важно е да отбележим, че в складовете на завода има натрупани /залежали/ материали. Мерки за изчистване на наличностите са предприети, като например – редовни участия в сесиите на Софийска стокова борса. Съществени показатели за финансовото състояние на завода са показателите за ликвидност и финансов риск /коефициент за задлъжнялост/ . Показатели за ликвидност : - Коефициент за обща ликвидност – Краткосрочни активи : Текущи запаси/ТЗ/ Трето тримесечие на 2014г. – 20816 х.лв. : 10812х.лв.= 1,92 Трето тримесечие на 2015 г.- 17165 х. лв. : 12102 х.лв. =1,42 - Коефициент за бърза ликвидност / Краткосрочни вземания +краткосрочни инвестиции + парични средства/ : ТЗ Трето тримесечие на 2014г. – 10004 х.лв. : 10812 х.лв.= 0.92 Трето тримесечие но 2015г. - 5063 х.лв. : 12102 х.лв. = 0.42 - Коефициент за абсолютна ликвидност – Парични средства : ТЗ Трето тримесечие на 2014г. – 2433 х.лв. : 7571 х.лв.= 0.32 Трето тримесечие на 2015г. – 1707 х.лв. : 3356 х. лв. = 0.51 Показател за финансов риск / коефициент за задлъжнялост/: Коефициент за задлъжнялост – Пасиви : собствен капитал Трето тримесечие на 2014г. – 31673 х.лв. : 18 998 х.лв. = 1,67 Трето тримесечие на 2015г. – 28327 х.лв. : 19421 х.лв. = 1.46 От така изчислените по-горе показатели е видно, че единствено коефициента за абсолютна ликвидност показва растеж. Положителен е и резултата от изчисления показател за финансов риск, който, като коефициент намалява и показва положителна тенденция във финансовото развитие на Дружеството.

- Финансиране/заеми/кредити

| Източник на финансиране, в т.ч. заеми, кредити, финансиране по програми | Цел на финансирането | Стойност на финансирането | Номер на договора за финансиране | период на погасяване на привлечения ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БФП по ОП РЧР | Програма на път | 30449 лв. | ESP-2203-03-02007/06.12.13г. | - |

- Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности

8.1. Информация за степента на изпълнение на задачите, заложени за текущия период, в т.ч. преки задачи от едноличния собственник на капитала (“Терем” ЕАД).

Изпълнени задачи за третото тримесечие съгласно: По протокол № 29 / 08.09.2015г. По т. 2.2 е отговорено с писмо 1325/15.09.2015г.

8.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи – формулирани по планови хоризонти.

- участие и реализиране на обществени поръчки от МО на РБългария за ВМС; - форсиране на ремонтните работи по договорираните обекти, завършване на отремонтираните етапи и тяхното фактуриране; - привличане на нови клиенти за ремонт на граждански кораби с цел оптимално натоварване на мощностите и персонала на дружеството.

8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода.

През третото тримесечие на 2015г. в дружеството не са извършвани проверки или одити както вътрешноведомствени, така и от държавни контролни органи – НАП /ДДС или НОИ проверки/, АДФИ и др.

8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период.

През третото тримесечие на 2015 г. изразходваните средства по линия на ОМП за изплащане на заплатите на оперативните дежурни са 9095,85 лв. /сумите са определени по предварителен годишен разчет/. Сумата за поддържане на ВВМ и ремонт на сгради и съоръжения по ВВП е 50000 лв. , с която се изчерпва лимита за годината. Общата сума за деветмесечието на 2015г. възлиза на 59095,85 лв. От началото на годината разходваната сума е 76363,25лв.

8.5. Текущи дейности на управителя, свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството.

През отчетния период бяха извършени следните контролни проверки / инвентаризации / : - приемо – предаване на краткотрайни материални активи на „Автотранспорт” /стар МОЛ Ахмед Ремзиев Ахмедов на нов МОЛ Тошко Велчев Петров /. - приемо – предаване на дълготрайни материални активи на „Ел.Мрежи и системи” / стар МОЛ Пламен Валентинов Георгиев на нов МОЛ Пламен Спиров Филипов /. - инвентаризация на краткотрайните и дълготрайни активи на Склад № 65 с МОЛ Тодорка Христова Стойчева.

8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на “Терем” ЕАД.

След направения анализ на изпълнението на производствената програма за третото тримесечие на 2015 година, се налагат следните изводи: - Да се стабилизират и разширят връзките с досегашните и нови клиенти, с оглед запазване дела на гражданския кораборемонт. - Въпреки високата конкуренция и свиването на пазара, както на местния, така и в Черноморския регион да се утвърдим като водещо кораборемонтно предприятие и защитим производствената си марка. - Да се разшири инвестиционната програма за закупуване на производствени мощности, които водят до увеличаване производителността на труда, намаляване разходите на ел. енергия и материали и подобряване безопасността на труда в зависимост от финансовите възможности на дружеството. - Да се повиши производителността на труда чрез използване наличните производствени мощности, пълна заетост на личния състав, подобряване на трудовата дисциплина и по-голяма заетост на доковите съоръжения. - В условията на засилена конкуренция за повишаване ефективността на производството и финансовата стабилност на дружеството е необходимо да се поддържа и усъвършенства системата за управление на качеството на всички нива.

Дата: 20.10.2015г.						С уважение,

( инж . Георги Стойков)

Управител