|  | ## ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ## ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ # София 1271, ул.”Кирил Благоев” № 14, тел.9382 682, факс 838 1025 www.tsv@tsv.bg |  |
| --- | --- | --- |

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН  И

ФИНАНСОВ  АНАЛИЗ

НА ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” КЪМ 30.09.2015 г.

Основните цели и намерения на ДП ТСВ са поддържане и възстановяване на транспортни обекти, проектиране, строителство и ремонт в областта на транспортните комуникации, изпълнение на публични задачи, свързани с дейности по държавния военновременен план, залегнали в приетия Бизнес план на предприятието за 2015 година. В Бизнес плана са очертани приоритетите за дейността в условията на голяма конкуренция в строителния отрасъл и непрекъснато повишаване на изискванията на инвеститорите и клиентите, а именно подобряване и усъвършенстване на качеството на изпълняваните СМР, повече опит и надеждност при реализацията им.

ДП “Транспортно строителство и възстановяване” при Бизнес план към 30.09.2015 година на стойност 15 105 х.лв. отчита фактуриран обем приходи от строително - монтажни работи на стойност 12 756 х. лв., което в процентно изражение е 84.45 %.

В това число:

- обекти Капитално строителство – при разчет 635 хил.лв. отчета е 97 хил.лв. – изпълнение 15.28 %.

- обекти Ремонти на ж.п. линии – при разчет 14 470 хил.лв. отчета е 12 659 хил.лв. – изпълнение 87.48 %.

По поделения изпълнението за отчетния период на 2015 г. е следното:

#### Таблица 1

| ПОДЕЛЕНИЕ | ПЛАН (хил. лв.) | ИЗПЪЛНЕНИЕ (хил. лв.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Поделение София | 4 170 | 3 106 | 74.48 |
| Поделение Пловдив | 3 450 | 3 623 | 105.01 |
| Поделение Г. Оряховица | 5 925 | 4 864 | 82.09 |
| Поделение Варна | 1 560 | 1 163 | 74.55 |
| ДП ТСВ | 15 105 | 12 756 | 84.45 |

Най-голям фактуриран обем СМР за отчетния период по абсолютна стойност отчита поделение Г. Оряховица – 4 864 х.лв., следвано от поделение – Пловдив 3 623 х.лв., поделение София – 3 106 х.лв. и последно по изпълнение е поделение Варна – 1 163 х.лв.

Фактуриран обем приходи от СМР по поделения и обекти е както следва:

#### Таблица 2

| ПОДЕЛЕНИЯ | хил.лева |
| --- | --- |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ СОФИЯ | 3 106 |
| Ремонти на железния път |  |
| Захарна фабрика - Горна баня | 1 891 |
| Храбърско - Разменна | 18 |
| Лакатник - Елисейна | 35 |
| РЦУО гр.Плевен | 39 |
| Клисура - Христо Даново | 567 |
| Рехабилитация Централна гара | 372 |
| прелези АПУ | 90 |
| Септември - Пазарджик | 54 |
| гара Илиянци | 40 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ПЛОВДИВ | 3 623 |
| Ремонти на железния път |  |
| Оптични кабелни трасета | 1 737 |
| шумозашитен екран спирка Кадиево | 642 |
| шумозашитен екран Прослав | 55 |
| Михайлово - Калояновец | 9 |
| Септември - Пазарджик | 914 |
| прелез гара Книжовник | 19 |
| прелез гара Чинтулово | 16 |
| прелез гара Чумерна | 24 |
| прелез гара Кричим | 23 |
| пристанище Бургас | 94 |
| КЦМ | 30 |
| експлоатационен пункт Карлово | 51 |
| Поддържане детска железница | 9 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ Г. ОРЯХОВИЦА | 4 864 |
| Капитално строителство | 81 |
| Набираеми обекти | 81 |
| Ремонти на железния път | 4 783 |
| Стамболийски - Пловдив КМ | 3 597 |
| Прелези - Бутово, Дончево, Г.Тошево | 113 |
| Русе - Янтра - среден ремонт | 929 |
| жп трасе Русе - Варна | 144 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ВАРНА | 1 163 |
| Капитално строителство /тунелно с-во/ | 16 |
| Обект "Тунел 1 - Лозарево-Прилеп" | 16 |
| Ремонти на железния път | 1 147 |
| ЖПС Г. Оряховица | 13 |
| Русе - Янтра - среден ремонт | 929 |
| прелези АПУ | 54 |
| Агрополихим - 9 коловоз | 55 |
| Девня цимент АД | 96 |
| ОБЩО | 12 756 |

Към 30.09.2015 г. ДП ТСВ продължи изпълнението на строително-монтажни работи по незавършени обекти, приети за изпълнение с договори от 2014 г., където работи както самостоятелно, така и като част от консорциуми.

Като част от Консорциум „ССВ – ТСВ 2015“, ДП ТСВ изпълнява СМР на обект „Проектиране и изграждане на оптични трасета в региона на Южна България – Обособена позиция 2“ съгласно договор с ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ от месец март 2014 г. Фактурирания обем СМР към 30.09.2015 г. е на стойност 1 737 х.лв.

На 07.04.2014 г. се подписа Договор № 128/07.04.2014 г. от Възложителя  „Водстрой 98“ и Изпълнителя ДП ТСВ за изпълнение на обект „Проектиране и изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства“. Има подписан акт образец 16.

На 23.04.2014 г. се подписа договор между ДП НК ЖИ и ДЗЗД „Консорциум железeн път 2012-2016“ за изпълнение на обект „Възстановяване на железен път и стрелки в гара Гурково.

На 02.06.2014 г. се подписа Договор № DNL003-2014 от Възложителя „Девня Цимент“ АД и Изпълнителя ДП „ТСВ“ за изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на клинкер и цимент в завода на „Девня Цимент“ АД“. Фактурирания обем СМР към 30.09.2015 г. е за 96 х.лв.

На 04.06.2014 г. с Договор Р.07.28.01 „Порр Бау ГмбХ клон София“ възлага на  ДП ТСВ изпъление на обект „Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пловдив част от Транс-европейската железопътна мрежа, Позиция 3: „Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски – Пловдив в границите от край стрелка №3 (км 138+755) по път №1 и начало на стрелка №1 (км 138+810) по път №2  на западната гърловина гара Стамболийски до начало стрелка №2 (км 154+564) по път №1 и стрелка №4 (км 154+606) по път №2 на западната гърловина гара Пловдив включително гара Тодор Каблешков“. Към 30.09.2015 г. фактурирания обем СМР възлиза на 3 597 х.лв.

На 18.06.2014 г. „Водстрой 98“ възложи на ДП ТСВ съгласно договор № 204 да изпълни СМР на обект „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“.  Фактурирания обем СМР към 30.09.2015 г. е за 372 х.лв.

На 16.09.2014г. се подписа Договор № 4737/16.09.2015 г. от Възложителя ДП „НК ЖИ“ и Изпълнителя: ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“ за обект „Рехабилитация на железния път от км. 2+935 (НС №1 в гара Захарна фабрика) до км. 7+342 с дължина 4407 м в междугарието Захарна фабрика – Горна баня и среден ремонт на стрелките №1 и №3 в гара Захарна фабрика и стрелки №2 и №4 в гара Горна баня по 5-та жп линия. Фактурирания обем СМР към 30.09.2015 г. е за 1 891 х.лв.

На 17.09.2014 г. е подписан Договор № 271/17.09.2014 г. от Възложителя „ЕКБАР“ ООД и Изпълнителя ДП ТСВ за „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив, Подобект: Шумозащитен екран – вариант стоманобетонови стени“. Към 30.09.2015 г. фактурирания обем СМР възлиза на 697 х.лв.

На 04.12.2014 г. се подписа Договор № 313/08.12.2014 г. от Възложителя: „Свителски Клон България“ КЧТ и Изпълнителя: ДП „ТСВ“ за обект „Модернизация на железопътната отсечка Септември-Пазарджик в границите от начало стрелка №2 (км. 102+014) по път №1 и край стрелка №6 (км. 102+070) по път №2 на западната гърловина гара Септември до край стрелка №5 (км. 119+624) по път 1 и край стрелка №1 (км. 119+692) по път №2 източна гърловина гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик- Път №2“. Фактурирания обем СМР към 30.09.2015 г. е за 968 х.лв.

На 23.12.2014 г. се подписа Договор № 42/23.12.2015 г. от Възложителя: ДП „НК ЖИ“ и Изпълнителя: ДП „ТСВ“ за обект „Възстановяване на 12-ти, 13-ти и 14-ти коловози в гара Илиянци и прилежащата им четна гърловина“. Фактурирания обем СМР към 30.09.2015 г. е на стойност  40 х.лв. Има подписан акт образец 15 и образец 16.

През 2015 година ДП ТСВ подписа и нови договори за изпълнение на СМР самостоятелно и като част от консорциуми:

На 23.03.2015 г. се подписа Договор № 30/23.03.2015 г. с Възложител Столична община и Изпълнител ДП ТСВ за „Рехабилитация на бул. „Джеймс Баучър” от бул. „Черни връх” до площад „Велчова завера“. Към месец Септември няма фактуриране.

На 09.03.2015 г. се подписа  Договор № 4932 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум ТИП 2012-2016“ за обект „Укрепване на подкопан от водите на река Струма насип на железния път, находящ се от км. 153+360 до км. 153+574, в междугарието Черниче - Пейо Яворов, вдясно спрямо нарастването на километража на 5-та жп линия“.

На 17.04.2015 г. се подписа Договор № 49/04.05.2015 г. от Възложителя: „Свителски Клон България“ КЧТ и Изпълнителя: ДП „ТСВ“ за обект „Модернизация на железопътната отсечка Септември-Пазарджик в границите от начало стрелка №2 (км. 102+014) по път №1 и край стрелка №6 (км. 102+070) по път №2 на западната гърловина гара Септември до край стрелка №5 (км. 119+624) по път 1 и край стрелка №1 (км. 119+692) по път №2 източна гърловина гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик- Път №2“.

На 28.05.2015 г. се подписа Договор № 79/2015 г. с Възложител „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и Изпълнител ДП ТСВ за обект „Комплект от строително-монтажни работи на ревизионен канал в експлоатационен пункт Карлово“. Фактурирания обем СМР към 30.09.2015 г. е на стойност  51 х.лв.

На 28.05.2015 г. се подписа Договор № 66/2015 г. с Възложител „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и Изпълнител ДП ТСВ за обект „Технически район Бургас – смяна на стрелкови части, релси и траверси и анкериране на трети коловоз“.

На 28.05.2015 г. се подписа Договор № 78/2015 г. с Възложител „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и Изпълнител ДП ТСВ за обект „Смяна на железопътна стрелка № 507 със стрелка тип 49 на пружинни езици – втора употреба, R=190“.

На 28.05.2015 г. се подписа Договор № 77/2015 г. с Възложител „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и Изпълнител ДП ТСВ за обект „Смяна на железопътна стрелка № 181 със стрелка тип 49 на пружинни езици – втора употреба, R=190“.

На 27.04.2015 г. се се подписа Договор с Възложител „Крам Комплекс Къмпани“ ЕООД и Изпълнител ДП ТСВ за обект „Неотложно укрепване на слабо място от км. 55+025 до км. 55+100 в междугарието Лакатник-Елисейна, по 2-ра жп линия“. Фактурирания обем СМР към 30.09.2015 г. е за 35 х.лв.

На 27.05.2015 г. се се подписа Договор с Възложител „Крам Комплекс Къмпани“ ЕООД и Изпълнител ДП ТСВ за обект „Ликвидиране на последствията от срутила се скална маса в междугарието Храбърско-Разменна, в участъка от км 33+900 до км 34+070 по 6-та жп линия Волуяк-Гюешево и аварийно възстановяване на железния път“. Фактурирания обем СМР към 30.09.2015 г. е за 18 х.лв.

На 04.06.2015г. се се подписа Договор с Възложител „Пристанище Бургас“ ЕАД и Изпълнител ДП ТСВ за обект „Реконструкция на подкранов път на 12-то к.м. – терминал „Бургас Изток 1“. Фактурирания обем СМР към 30.09.2015 г. е на стойност  94 х.лв.

На 13.07.2015 г. се подписа  Договор № 5057 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“ за обект “Механизиран среден  ремонт с тежка пътна механизация с дължина 2840 м в междугарието Черна гора – Чирпан, 2530 м в междугарието Чирпан – Свобода и 1250 м в междугарието Свобода - Михайлово“.

На 15.07.2015 г. се подписа  Договор № 5064 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“ за обект “Механизиран среден ремонт на железен път в две обособени позиции“:

- обособена позиция 1: „Механизиран среден ремонт на железния път с тежка пътна механизация на отсечки с обща дължина 11 435 м в участъка между гарите Твърдица и Чинтулово по 3-та жп линия“;

- обособена позиция 2 : „Механизиран среден ремонт на железния път с тежка пътна механизация на отсечки с обща дължина 20 591 м в участъка между гарите Русе и Янтра по 4-та жп линия“. Фактурирания обем СМР към 30.09.2015 г. е за 929 х.лв.

На 15.07.2015 г. се подписа  Договор № 5085 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“ за обект "Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Клисура-гара Христо Даново от км 116+525 до км 130+009 с обща дължина 13 484 м. ". Фактурирания обем СМР към 30.09.2015 г. е за 567 х.лв.

На 08.10.2015 г. се подписа  Договор № 5165 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум ТИП 2012-2016“  за обект „Укрепване на неустойчив откос от км 5+942 до км 6+007, вдясно спрямо нарастването на километража на 5-та жп линия в междугарието Захарна фабрика-Горна баня“.

На 08.10.2015 г. се подписа  Договор № 5166 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум ТИП 2012-2016“  за обект „Укрепване на десния скат по посока на движението, на жп отсечка от км 137+000 до км 137+600 в междугарието Благоевград-Симитли по 5-та жп линия“.

На 12.10.2015 г. се подписа  Договор № 5179 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“  за „Подновяване на железен път с материали втора употреба в отсечката от км 33+884 до км 34+584 с дължина 700м в междугарието Храбърско-Разменна по 6-та жп линия“.

На 12.10.2015 г. се подписа  Договор № 5180 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“  „Среден ремонт на 17 броя обикновени железопътни стрелки, 3 броя двойни и закаляни парчета преди, между или след стрелките с обща дължина 178 м в район ПЖПС Варна“.

На 14.10.2015 г. се подписа  Договор № 5185 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум ТИП 2012-2016“  за обект „Аварийни укрепителни и отводнителни строителни работи от км 133+100 до км 133+121 в междугарието Самоводене – Велико Търново”.

Незавършеното строителство към 30.09.2015 година в размер на 6 021 797лева е

както следва:

#### Таблица 3

| П О Д Е Л Е Н И Е | Незавършено производство в лева |
| --- | --- |
| СОФИЯ | 1 762 104 |
| Авариен ремонт Стряма - Клисура | 42 667 |
| Рехабилитация Централна гара | 37 726 |
| Обслужващ път - граница | 1 590 527 |
| БДЖ - смяна стрелки 181 и 507 | 39 846 |
| Модернизация на жп отсечка Септември - Пазарджик | 26 063 |
| осветление перони Септември - Пазарджик | 18 275 |
| Трамвай бул. Джеймс Баучер | 7 000 |
| ПЛОВДИВ | 825 059 |
| Оптични кабелни трасета | 153 725 |
| гара Владимир Павлов - гр. Бургас | 49 525 |
| Шумозаглушителен екран Прослав | 180 279 |
| Шумозаглушителен екран сп. Звъничево | 43 002 |
| Модернизация на жп отсечка Септември - Пазарджик | 373 202 |
| Технически район гр. Бургас | 25 326 |
| ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 2 128 127 |
| Русе - Янтра - среден ремонт | 99 675 |
| Пловдив-Стамболийски | 402 326 |
| Обслужващ път - граница | 1 622 330 |
| Ремонтна работилница | 3 796 |

| ВАРНА | 1 306 507 |
| --- | --- |
| Рехабилитация ж.и. Пловдив - Бургас | 69 482 |
| Модернизация на жп отсечка Септември - Пазарджик | 1 127 724 |
| Русе - Долапите - Иваново | 109 301 |
| Общо незавършено ДП ТСВ по с/ка 611 | 6 021 797 |

Анализ на финансовия резултат, приходите и разходите от дейността на предприятието за периода 01.01.2015 - 30.09.2015 година

Таблица 4

| Показатели | Бизнес програма към 30.09.2015 г. |  |  | Изпълнение към 30.09.2015 г. |  |  | Изпълнение към 30.09.2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приходи | Разходи | Печалба | Приходи | Разходи | Печалба | Приходи | Разходи | Печалба |
| Общо: | 19 896 | 19 874 | 22 | 14 109 | 13 871 | 238 | 19 560 | 19 103 | 457 |

ДП „ТСВ” приключва към 30.09.2015 г. с финансов резултат печалба в размер на 238 х.лв. а за същия период на 2014 г. финансовия резултат е печалба в размер на 457 х.лв. През м. Септември е реализирана печалба в размер на 493 х.лв., с което предприятието преодолява натрупаната загуба от началото на годината, подобрява финансовото си състояние, създава възможност на капитала за натрупване и подобряване ликвидността на предприятието през настоящата година.

Показателите характеризиращи ефективността от работата на ДП „ТСВ” и използването на разполагаемите ресурси са както следва:

1. Коефициент за рентабилност на приходите от продажби

Коефициент на рентабилност на приходите = Печалба/ Приходи = 238 / 14 109= 0,0169,  което в процентно изражение е 1,69 %.

Коефициента на рентабилност на приходите по БП 2015 г. е = 0,011 а към 30.09.2014 г. е = - 0,0234, като към 30.09.2015  на 100 лева изпълнени приходи са отчетени 1,69 лв. печалба. За същия период на 2014 година печалбата на 100 лева приходи е 2,34 лева а по Бизнес план 2015 г. е разчетена печалба от  0,11 лева. на 100 лева приходи от продажби.

2. Коефициент на ефективност на разходите

Коефициент на ефективност на разходите = Приходи/ Разходи = 14 109/ 13 871= 1,0169

Динамиката на изменение на коефициента на ефективност на разходите е следната: Кер по БП 2015 = 1,0011,  Кер към 30.09.2015 = 1,0169, Кер към 30.09.2014  = 1,0234.  Към 30.09.2015 на 100 лева направени разходи са изпълнени приходи за 101,69 лв. В сравнение със същия период  на 2014 година приходите на 100 лева направени разходи са намалени с 0,65 лева а спрямо Бизнес план 2015 г. са увеличени с 1,58 лева.

3. Коефициент на ефективност на приходите

Коефициент на ефективност на приходите = Разходи/Приходи =13 871/ 14 109= 0,9831

Динамиката на изменение на коефициента на ефективност на приходите е следната: Кеп БП 2015 = 0,9989, Кеп към 30.09.2015 = 0,9831, Кеп към 30.09.2014  = 0,9766, като към 30.09.2015  на 100 лева изпълнени приходи са направени разходи за 98,31 лв. Спрямо същия период на 2014 година разходите на 100 лева приходи увеличени с 0,65 лева а спрямо Бизнес план 2015 г. са намалени с 1,58 лева.

4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал

Коефициент на рентабилност на собствения капитал = Печалба/ Собствен капитал = 238 / 22 065= 0,0108

Този показател е един от двата основни фактора при определяне нормата на нарастване на печалбата. Колкото е по-висок, толкова състоянието на собствениците на капитала е по-добро и те получават възвръщаемост на вложените от тях средства в дадения правен субект.

Към 30.09.2015  на 100 лева собствен капитал са отчетени 1,08 лв. печалба. Спрямо същия период на 2014 година печалбата на 100 лева собствен капитал е 1,98 лева.

Показателите за ликвидност показващи способността на  ДП „ТСВ” да погасява задълженията си /в срок до 1 година/ с наличните краткотрайни активи, в които не са включени разходите за бъдещи периоди са както следва:

- Коефициент на обща ликвидност

Коефициент на обща ликвидност = краткотрайни активи / краткосрочни задължения = 19 433 / 21 207 = 0,9163

Този показател се нарича още коефициент на текуща ликвидност и показва размера на наличните финансови средства и вземанията, съотнесени към краткосрочните задължения.

Към 30.09.2015  на 100 лева задължения имаме възможност да погасяваме 91,63 лв. при 90,70 лв спрямо същия период на 2014 година.

ДП ТСВ  има стойности по-ниски от приетите и това показва, че има недостиг на финансов ресурс и задължения, които превишават вземанията.

2. Коефициент на бърза ликвидност

Коефициент на бърза ликвидност = краткосрочни вземания и парични средства / краткосрочни задължения = 9 497 / 21 207 = 0,4478

Към 30.09.2015  на 100 лева задължения имаме налични парични средства и вземания в размер на  44,78 лв. при 61,19 лв спрямо същия период на 2014 година. Обикновено стойност на коефициента на бърза ликвидност над 0,5 се приема за добра, като ДП ТСВ  има ниска стойност на паричните средства спрямо текущите задължения.

3. Коефициент на незабавна ликвидност

Коефициент на незабавна ликвидност = парични средства / краткосрочни задължения = 118 / 21 207 = 0,0056

Този коефициент показва, че  на 100 лева задължения с налични парични средства можем да погасим 0,56 лв. при 1,67 лв спрямо същия период на 2014 година.

Показателите за финансова автономност характеризират степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите, т.е. степента на използване на привлечения капитал и за ДП ТСВ са както следва:

1. Коефициент на финансова автономност

Коефициент на финансова автономност =  собствен капитал / пасиви = 22 065 / 25 123 = 0,8783

В случаите, когато коефициентът на финансова автономност е под единица, е налице превишение на задълженията спрямо собствения капитал, т.е. съществуващите задължения не са достатъчно обезпечени с имуществото на предприятието и обратно, когато този коефициент е над единица, показва степента на финансова независимост от ползването на чужди средства.

2. Коефициент на финансова задлъжнялост

Коефициент на задлъжнялост = пасиви / собствен капитал = 25 123 / 22 065 = 1,1217

Този коефициент показва, че към 30.09.2015 г. на  г. 100 лева собствен капитал отчитаме 112,17 лв. задлъжнялост при 85,13 лв спрямо същия период на 2014 година.

Липсата на достатъчно свободен финансов рессурс предопределя нарастването на задълженията на предприятието.

Финансовия резултат по поделения е следния :

Таблица 5

| ПОДЕЛЕНИЯ | към 30.09.2015 г. /х.лв./ |  | към 30.09.2014 г. /х.лв./ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | печалба | загуба | печалба | загуба |
| СОФИЯ | 933 |  |  | 31 |
| ПЛОВДИВ |  | 256 |  | 344 |
| Г.ОРЯХОВИЦА | 726 |  | 1 211 |  |
| ВАРНА |  | 761 |  | 45 |
| ХОТЕЛИ |  | 404 |  | 334 |
| ОБЩО: | 238 |  | 457 |  |

Финансовия резултат е  формиран по дейности, както следва:

Таблица 6

| ПОДЕЛЕНИЯ | ДЕЙНОСТИ |  |  |  |  | ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СМР | СТОКИ | УСЛУГИ | ДРУГИ | ФИНАНСОВИ |  |
| СОФИЯ | 751 | 0 | 42 | 141 | -1 | 933 |
| ПЛОВДИВ | -268 | -7 | -252 | 272 | -1 | -256 |
| Г.ОРЯХОВИЦА | 707 | 0 | 2 | 18 | -1 | 726 |
| ВАРНА | -777 | 2 | 8 | 8 | -2 | -761 |
| О Б Щ О: | 413 | -5 | -200 | 439 | -5 | 642 |

Загубата в размер на 404 х.лв. от хотелите е формирана по дейности, както следва:

Таблица 7

| ХОТЕЛИ | ДЕЙНОСТИ |  |  |  |  | финансов резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хотелска д-ст | ресторант | бар | басейн | други |  |
| Д Р Я Н О В О | -80 | -37 | -26 | 2 | 1 | -140 |
| К О П Р И В К И | -36 | -32 | -8 | 0 | 0 | -76 |
| Р О С А | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 |
| Л О З Е Н Е Ц | -57 | -5 | -4 | 0 | 0 | -66 |
| О Б Щ О: | -295 | -74 | -38 | 2 | 1 | -404 |

Обща структура на  нетните приходи

Нетните приходи от  дейността към 30.09.2015 г.  са 14 107х.лв., по бизнес план 2015 г. са в размер на 19 896 х.лв.  и по отчета за 2014 г. са 19 558 х.лв.

Таблица 8

| Н Е Т Н И П Р И Х О Д И | Бизнес план 2015 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.09.2015 г. | към 30.09.2014 г. | към Бизнес плана | към отчет 2014 г. |
| Продукция | 15 105 | 12 756 | 17 545 | -2 349 | -4 789 |
| Стоки | 50 | 60 | 62 | 10 | -2 |
| Услуги | 1 125 | 327 | 1 290 | -798 | -963 |
| Други | 3 616 | 964 | 661 | -2 652 | 303 |
| ОБЩО: | 19 896 | 14 107 | 19 558 | -5 789 | -5 451 |

Съпоставка на относителния дял на нетните приходите от обичайната дейност към 30.09.2015 г., спрямо бизнес план 2015 г. и отчета към 30.09.2014 г.

Таблица 9

| Н Е Т Н И П Р И Х О Д И | Бизнес план 2015 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.09.2015 г. | към 30.09.2014 г. | към Бизнес плана | към отчет 2014 г. |
| Продукция | 75.93 | 90.42 | 89.70 | 14.49 | 0.72 |
| Стоки | 0.25 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.11 |
| Услуги | 5.65 | 2.32 | 6.60 | -3.33 | -4.28 |
| Други | 18.17 | 6.83 | 3.38 | -11.34 | 3.45 |
| ОБЩО: | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

В сравнение със същия период на 2014 година отчитаме общо приходи от продажби по-малко с  5 451 х.лв., а спрямо бизнес план 2015 г. отчетените приходи са по-малко с  5 789 х.лв.

Изпълнението  на фактурираната продукция от строителство към 30.09.2015 г. спрямо същия период за 2014 г. е намалена  с  4 789 х.лв., а  спрямо бизнес плана е намалена 2 349 х.лв.

Приходите от продажба на стоки за 2015 г. са 60 х.лв., като по бизнес план 2015 г. са 50 и през 2014 г. са 62 х.лв.

В приходите от услуги спрямо 2014 г. има намаление с 963 х.лв., а спрямо бизнес плана същите са намалени с 798 х.лв. Най-голям относителен дял в приходите от услуги имат постъпленията от: хотелите – 224 х.лв., автотранспорт и механизация – 58 х.лв., ремонтна работилница – 32 х.лв., бетонов възел – 9 х.лв.

Другите приходи към 30.09.2015 г., спрямо бизнес плана са в намаление с 2 652 х.лв., а спрямо същия период за 2014 г. са увеличени с 303 х.лв. Другите приходи включват  приходи от наеми - 228 х.лв., приходи от ДМА – 215 х.лв., приходи от лаборатория - 25 х.лв., приходи от скрап - 5 х.лв. и др.

Приходите по поделения са както следва:

Таблица 10

| ПРИХОДИ | ПОДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | София | Пловдив | Горна Оряховица | Варна | Хотели | ГУ | О Б Щ О /хил. лв/ |
| Продукция | 3 106 | 3 623 | 4 864 | 1 163 | 0 | 0 | 12 756 |
| Стоки | 0 | 7 | 0 | 8 | 39 | 6 | 60 |
| Услуги | 54 | 4 | 9 | 49 | 211 | 0 | 327 |
| Други | 219 | 493 | 17 | 24 | 9 | 202 | 964 |
| О Б Щ О: | 3 379 | 4 127 | 4 890 | 1 244 | 259 | 208 | 14 107 |

Отчетните данни показват, че основен източник на резултата се явява   дейността по изпълнение на СМР, което е в унисон с предмета на дейност на предприятието ни съгласно закона.

Обща структура на разходите по икономически елементи към  30.09.2015 г. спрямо същия период в бизнес план 2015 г. и отчета за  2014 г.

Таблица 11

| ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ | Бизнес план 2015 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.09.2015 г. | към 30.09.2014 г. | към Бизнес плана | към отчет 2014 г. |
| Разходи за материали | 6 050 | 4 981 | 6 226 | -1 069 | -1 245 |
| Разходи за външни услуги | 3 565 | 4 476 | 3 990 | 911 | 486 |
| Разходи за амортизации | 1 087 | 1 196 | 1 048 | 109 | 148 |
| Разходи за възнаграждения | 5 755 | 5 672 | 5 880 | -83 | -208 |
| Разходи за осигуровки | 1 461 | 1 361 | 1 419 | -100 | -58 |
| Други разходи | 1 125 | 789 | 1 395 | -336 | -606 |
| ВСИЧКИ РАЗХОДИ | 19 043 | 18 475 | 19 958 | -568 | -1 483 |

Съпоставка на относителния дял на разходите по икономически елементи към           30.09.2015 г.  спрямо същия период в бизнес план 2015 г. и отчета за  2014 г.

Таблица 12

| ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ | Бизнес план 2015 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.09.2015 г. | към 30.09.2014 г. | към Бизнес плана | към отчет 2014 г. |
| Разходи за материали | 31.77 | 26.96 | 31.20 | -4.81 | -4.24 |
| Разходи за външни услуги | 18.72 | 24.23 | 19.99 | 5.51 | 4.24 |
| Разходи за амортизации | 5.71 | 6.47 | 5.25 | 0.76 | 1.22 |
| Разходи за възнаграждения | 30.22 | 30.70 | 29.46 | 0.48 | 1.24 |
| Разходи за осигуровки | 7.67 | 7.37 | 7.11 | -0.30 | 0.26 |
| Други разходи | 5.91 | 4.27 | 6.99 | -1.64 | -2.72 |
| ВСИЧКИ РАЗХОДИ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Разходите по икономически елементи, съпоставени спрямо с 2014 г. показват намаление с 1 483  х.лв., /отчет към 30.09.2015 г. – 18 475 х.лв., отчет 30.09.2014 г. – 19 958 х.лв./, а спрямо бизнес план 2015 г. отчетените разходи по икономически елементи са намалени с 568 х.лв.

Разходите за материали са в размер на  4 981 х.лв., а към 30.09.2014 г. са в размер на       6 226 х.лв. т.е. имат намаление с 1 245 х.лв. а спрямо бизнес план 2015 г. същите са намалени с 1 069 х.лв.

Най-голям дял в разходите за материали имат - строителните материали – 3 502 х.лв., горива – 1 136 х.лв., ел.енергия – 283 х.лв., канцеларски материали – 23 х.лв., вода 21 х.лв., топлоенергия – 20 х.лв. и др.

Разходите за външни услуги към 30.09.2015 г. са в размер на 4 476 х.лв., а за същия период на 2014 г. са в размер на 3 990 х.лв. т.е.  са увеличени с 486 х.лв., а спрямо бизнес план 2015 г.  същите са увеличени  с  911 х.лв.

Външните услуги включват: услуги от подизпълнители  2 623 х.лв., транспортни услуги  474 х.лв., разходи за ремонт  172 х.лв., охрана 138 х.лв., граждански договори 132 х.лв.,  абонамент и поддръжка 82 х.лв., абонамент и поддръжка 82 х.лв., консултантски и юридически услуги 74 х.лв. и др.

Разходите за амортизационни отчисления за отчетния период са в размер на 1 196 х.лв., към 30.09.2014 г. са в размер на 1 048 х.лв. т.е. бележат увеличение  с 148 х.лв. а спрямо бизнес план 2015 г. същите са увеличени с 109 х.лв.

Разходите за ФРЗ и осигуровки на персонала зает в основна дейност към 30.09.2015 г. са в размер на 7 033 х.лв., за същия период на 2014 г.  са в размер на 7 299 х.лв.

Общия размер на другите разходи към 30.09.2015 г. е 789 х.лв., към 30.09.2014 г. размера на същите е 1 395 х.лв. т.е. бележат намаление с  606 х.лв., а спрямо бизнес план 2015 г. същите са намалели с 339 х.лв. Другите разходи включват:  командировки  627 х.лв., данъци по ЗКПО     106 х.лв., специализирано облекло 4 х.лв. и др.

Разходите по икономически елементи по поделения са както следва:

Таблица 13

| РАЗХОДИ | ПОДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | София | Пловдив | Горна Оряховица | Варна | Хотели | ГУ | Общо /хил. лв/ |
| Разходи за материали | 943 | 632 | 2 597 | 588 | 125 | 96 | 4 981 |
| Разходи за външни услуги | 776 | 2 144 | 587 | 592 | 48 | 329 | 4 476 |
| Разходи за амортизации | 264 | 124 | 298 | 168 | 240 | 102 | 1 196 |
| Разходи за възнаграждения | 1 075 | 972 | 1 361 | 1 178 | 182 | 904 | 5 672 |
| Разходи за осигуровки | 252 | 230 | 350 | 284 | 45 | 200 | 1 361 |
| Други разходи | 113 | 114 | 218 | 198 | 7 | 139 | 789 |
| О Б Щ О: | 3 423 | 4 216 | 5 411 | 3 008 | 647 | 1 770 | 18 475 |

Съгласно чл. 4, ал 2 от Закона за преобразуване на Строителни войски, Войските на министерството на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, на ДП „Транспортно строителство и възстановяване” са поставени  публични задачи, имащи за цел изпълнение изискванията на чл. 38, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили.

Към настоящия момент ДП „Транспортно строителство и възстановяване” продължава да функционира като държавно предприятие и да изпълнява възложените му публични задачи. При тези обстоятелства следва финансирането да продължи съгласно    чл. 7 от този закон, със средства от републиканския бюджет.  За периода 01.01. 2015  г. – 30.09.2015 г. са направени разходи за публичната дейност в размер на 864 х.лв. без да е получавано финансиране от държавния бюджет. Неотложните разходи за публична дейност към момента се погасяват от основната производствена дейност, което затруднява функционирането на предприятието като цяло.

Към  30.09.2015 г. предприятието отчита средно списъчен брой персонал в основна дейност – 690 бр. / без бройки в майчинство /  а за същия период на 2014 г. – 683 бр. или има  увеличение с 7 броя спрямо предходния период. В публична дейност към 30.09.2015 г. средно списъчния брой персонал е 101 бр. а за същия период на 2014 г. – 189 бр. или има  намаление по отчет с 88 броя спрямо предходния период.

По категории персонал структурата има следния вид:

- Ръководни служители – 82  бр. или 11,88 % от персонала в ОД;

- Аналитични специалисти 68 бр. или 9,86 % ;

- Приложни специалисти – 85 бр. или 12,32 %;

- Помощен персонал и персонал зает с услуги – 59 бр. или 8,55 %;

- Квалифицирани работници –  147 бр. или 21,30 %;

- Оператори на машини – 158 бр. или 22,90 %;

- Нискоквалифицирани работници – 91  бр. или 13,19 %.

Средната брутна работна заплата за отчетния период в основна дейност е 887 лв. а за същия период на 2014 г. средната брутна работна заплата е в размер на 946 лв., т.е. бележи намаление с 59 лв. В публична дейност към 30.09.2015 г. средната брутна работна заплата е в размер на 672 лв. а за същия период на 2014 г. е в размер 652 лв.

За периода м.09.2014 г. – м.09.2015 г. средната брутна работна заплата се е изменяла както следва:

АНАЛИЗ  НА  ВЗЕМАНИЯТА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Краткосрочните вземания на предприятието за отчетния период са както следва:

Таблица 14

| Вземания | към 30.09.2015 г. /х.лв./ | към 30.09.2014 г. /х.лв./ |
| --- | --- | --- |
| Вземания от клиенти и доставчици по аванси | 4 618 | 4 139 |
| Съдебни и присъдени вземания | 178 | 312 |
| Данъци за възстановяване | 192 | 205 |
| Др. краткосрочни вземания | 4 388 | 4 281 |
| ОБЩО : | 9 376 | 8 937 |

Вземанията за текущия период спрямо предходната годината са увеличени с 439 х.лв.,   / към 30.09.2015 г.  – 9 376 х.лв., и към 30.09.2014 година – 8 937 х.лв./.

Вземанията от клиенти и доставчици по аванси,  възлизат на 4 618 х.лв., а към 30.09.2014 г. те са били в размер на 4 139 х.лв. или са увеличени с 479 х.лв.

Съдебните и присъдени вземания са намалени с 134 х.лв. спрямо 2014 г.

Данъците за възстановяване към 30.09.2015 г. са в размер на 192 х.лв., а за същия период на 2014 г. са в размер на 205 х.лв.

Размера на другите краткосрочни вземания към 30.09.2015 г. е  4 388 х.лв., а за същия период на 2014 г. същите са в размер на  4 281 х.лв., или имат увеличение с  107 х.лв.

Най-големи по размер са вземанията от клиенти на: „Порр Бау ГмбХ клон София“ –       1 643 х.лв., ДЗЗД „Консорциум ССВ - ТСВ” –  289 х.лв., ДЗЗД „Консорциум Железен път“ – 268 х.лв., „Водстрой 98“ АД – 144 х.лв., „ЕКБАР” ООД – 114 х.лв. и др.

Краткосрочните задължения на предприятието за текущия период  са в размер на 21 207  х.лв. и са както следва:

Таблица 15

| Задължения | към 30.09.2015 г. /х.лв./ | към 30.09.2014 г. /х.лв./ |
| --- | --- | --- |
| Доставчици и клиенти по аванси | 10 462 | 5 280 |
| Персонал | 1 993 | 1 888 |
| НАП в т.число | 7 665 | 7 006 |
| Осигуровки | 3 036 | 3 106 |
| Данъчни задължения | 4 629 | 3 900 |
| Към финансови предприятия | 0 | 0 |
| Други краткосрочни в т.ч. провизии | 1 087 | 842 |
| ОБЩО : | 21 207 | 15 016 |

Краткосрочните задължения на предприятието са се увеличили спрямо същия период на предходната година 6 191 х.лв.

Задълженията към доставчици и клиенти по аванси са увеличени с 5 182 х.лв. Към 30.09.2015 г. същите са 10 462 х.лв / в т.ч.: клиенти по аванси – 4 629 х.лв./ а към 30.09.2014 г. – 5 280 х.лв. / в т.ч.: клиенти по аванси – 861 х.лв./ или увеличението на задълженията се дължи главно на увеличението на клиенти по аванси.

Към 30.09.2015 г. ДП „ТСВ” няма задължения към финансови предприятия.

Задълженията  към НАП са увеличени  с 659 х.лв. Те включват текущи задължения по ДДС /главница и лихви/ – 2 628 х.лв., ДОДФЛ - 755 х.лв., дивидент към държавата - 492 х.лв., МДТ – 164 х.лв., данък печалба – 111 х.лв. и др.

-  задълженията към персонала са намалени с 105 х.лв. спрямо същия период за 2014 г.

- другите краткосрочни задължения  са  увеличени с  245 х.лв.

С най - голям размер от задълженията към доставчици и клиенти по аванси са:

- доставчици - „ПИМК” ООД – 490 х.лв., БДЖ ХОЛДИНГ” СОФИЯ – 872 х.лв., „НЕКСТ ЛЕВЪЛ КЪМЪРШЪЛ” ЕООД – 785 х.лв.,  “БДЖ  ПП” ЕООД СОФИЯ – 487 х.лв., „САКСА” ООД – 376 х.лв., ДЗЗД „Железен път 2012-2016” – 273 х.лв., „Пътни строежи ВТ” АД – 267 х.лв.,  „ЖП СТРОЙ” АД – 218 х.лв., „Бент Ойл” АД – 199 х.лв., „Български бетонни елементи”  - 185 х.лв., „КАМ ТЕХ КОМ” ЕООД – 139 х.лв., „ПСФ Мостинженеринг” АД – 101 х.лв и др.

- клиенти по аванси - ДЗЗД „Консорциум Железен път“ – 1  629 х.лв., Областна администрация Хасково – 1 189 х.лв., Областна администрация Ямбол – 1 189 х.лв., ДЗЗД „Консорциум ССВ - ТСВ“ – 358 х.лв. и др.

Отчитайки влошените макроикономически условия в Република България, прогнозите за бавно „излизане” от финансово – икономическата криза, ДП  „Транспортно строителство и възстановяване” разработи и прилага адекватни към ситуацията антикризисни мерки, които към настоящия момент гарантират нормалното функциониране на предприятието.

В условията на неритмично финансиране и свит пазар  ДП „Транспортно строителство и възстановяване” се стреми да запази позициите си на основен изпълнител на инфраструктурни обекти и качеството на извършваните строително – монтажни работи.

Инж. ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ

Главен директор на ДП ТСВ