АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДП „НАЦИОНАЛНА

КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

към 30.09.2015година

| ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| в хил. лв. | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |  |
| Нетни приходи от продажби | 93 214 | 97 500 | 0,96 | 92 837 | 1,00 |  |
| Оперативни разходи | 167 473 | 170 410 | 0,98 | 163 947 | 1,02 |  |
| Печалба преди лихви и данъци и амортизации | -74 259 | -72 910 | 1,02 | -71 110 | 1,04 |  |
| EBITDA/Приходи от продажби (%) | -0,80 | -0,75 | 1,07 | -0,77 | 1,04 |  |
| Печалба преди лихви и данъци (EBIT) | -172 302 | -159 310 | 1,08 | -156 308 | 1,10 |  |
| ЕBIT/Приходи от продажби (%) | -1,85 | -1,63 | 1,13 | -1,68 | 1,10 |  |
| Печалба преди данъци | -25 448 | -21 300 | 1,19 | -18 227 | 1,40 |  |
| Чиста печалба | -25 448 | -21 300 | 1,19 | -18 227 | 1,40 |  |
| Паричен поток (печалба + амортизации) | 72 595 | 65 100 | 1,12 | 66 971 | 1,08 |  |
| в хил. лв. | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |  |
| Изменение на паричните наличности през периода | 21 941 |  |  | 15 979 | 1,37 |  |
| Нетен паричен поток от основна дейност | 214 934 | 470 100 | 0,46 | 182 973 | 1,17 |  |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -185 944 | -463 056 | 0,40 | -160 675 | 1,16 |  |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | -7 049 | -7 044 | 1,00 | -6 319 | 1,12 |  |
| в хил. лв. | отчетен период |  |  | 31.12.2014 | 1/3 (%) |  |
| Оборотен капитал | 111 019 |  |  | 74 916 | 1,48 |  |
| Зает капитал | 3 708 523 |  |  | 3 584 519 | 1,03 |  |
| Чиста стойност на активите | 1 549 633 |  |  | 1 593 395 | 0,97 |  |
| Текуща ликвидност | 1,71 |  |  | 1,70 | 1,01 |  |
| Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%) | 0,56 |  |  | 0,54 | 1,04 |  |
| в хил. лв. | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |  |
| Средно списъчен брой на служителите за периода (без лица в отпуск по майчинство) | 11 625 | 11 444 | 1,02 | 11 810 | 0,98 |  |
| Средна работна заплата за периода | 804,79 | 805,69 | 1,00 | 758,20 | 1,06 |  |
| Приходи от продажби на един зает | 8,02 | 8,52 | 0,94 | 7,86 | 1,02 |  |

- ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” приключва деветмесечието на 2015 г. с финансов резултат загуба в размер на 25 448 хил. лв., при разчетена по бизнес план загуба от 21 300 хил. лв. (с 4 148 хил. лв. повече от планираната) и със 7 221 хил. лв. повече от отчетената за деветмесечието на миналата година загуба в размер на 18 227 хил. лв.

- Приходите от дейността за отчетния период са 240 394 хил. лв. и са повече с 4 694 хил. лв. (2%) от разчетените 235 700 хил. лв. и с 9 340 хил. лв. (4%) от отчетените за деветмесечието на 2014 г. приходи в размер на 231 054 хил. лв.. Отчетени са повече нетни приходи от продажби и приходи от финансирания. Увеличени са приходите от инфраструктурни такси, от разпределение на тягова електроенергия, както и приходите от други финансирания, вследствие от въвеждане в експлоатация през 2014 г. на дълготрайни активи със значителна стойност, финансирани по Програма „ISPA”, Оперативна програма „Транспорт”, Програма „TEN-T”, от Държавния бюджет и др..

- Приходите от дейността на ДП „НКЖИ” включват: нетни приходи от продажби, приходи от финансирания, финансови и извънредни приходи.

- І. Нетните приходи от продажби са формирани от: приходи от инфраструктурни такси (ИТ) - от осигуряване достъп и използване на железопътната инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия; други услуги - свързани с основния предмет на дейност на предприятието, предоставяни при поискване; приходи от предоставената от 01.01.2013 г. услуга „разпределение на тягова електроенергия”; други приходи - от управлението и стопанисването на държавната собственост; печалба от продажба на нетекущи активи.

- За отчетния период нетните приходи от продажби представляват 38,8% от общите приходи от дейността.

- Приходи от инфраструктурни такси - при разчет по бизнес план от 41 500 хил. лв., реализираните приходи за деветмесечието на 2015 г. са в размер на 42 118 хил. лв. (с 618 хил. лв., или 1,5% повече от разчета) и с 1 553 хил. лв., или с 3,8% повече от реализираните приходи за същия период на миналата година.

За отчетния период приходите от ИТ представляват 45,2% от нетните приходи от продажби и 17,5% от общите приходи от дейността.

През 2015 г. е запазен размера на ставките за инфраструктурни такси в сила от 01.01.2014 г. (0,7902 лв. за влаккилометър и 0,0025 лв. за брутотонкилометър) и на ставките за комбинирани превози с блок-влакове и за превоз на товарни автомобили с блок-влакове.

Изменението на превозната работа и приходите от ИТ за отчетния период на 2015 г., спрямо същия период на 2014 г. е показано в следващата таблица:

| ПЕРИОД | Натурални и стойностни измерители |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Влаккилометри | Брутотонкилометри (хил.) | Приходи от инфраструктурни такси (хил. лв.) |
| Отчет към 30.09.2015 г. | 22 213 912 | 9 690 174 | 42 118 |
| Отчет към 30.09.2014 г. | 21 445 761 | 9 559 642 | 40 565 |
| Изменение 2015/2014 (+/-) | 768 151 | 130 532 | 1 553 |
| Изменение 2015/2014 (%) | 3,6% | 1,4% | 3,8% |

По видове превози, изменението на натуралните измерители на извършената работа е, както следва:

- товарни превози: ръст с 2,6% във влаккм. и с 4% в брутотонкм.;

- пътнически превози: ръст с 3,7% във влаккм. и спад с 2,7 % в брутотонкм.;

- изолирани локомотиви: ръст със 7,7% във влаккм. и с 5,5% в брутотонкм.

По превозвачи, реализираните приходи от инфраструктурни такси и тяхното изменение, спрямо същия период на 2014 г. са показани в следващата таблица:

| ПРЕВОЗВАЧИ | Приходи от инфр. такси към 30.09.2015 г. (лв.) | Приходи от инфр. такси към 30.09.2014 г. (лв.) | Изменение 2015/2014 г. (+/-) | Изменение 2015/2014 г. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „БДЖ ПП” ЕООД | 22 201 071 | 21 825 607 | 375 464 | 1,7% |
| „БДЖ ТП” ЕООД | 10 505 101 | 10 982 062 | -476 961 | -4,3% |
| „БЖК” АД | 4 266 215 | 3 750 168 | 516 047 | 13,8% |
| „Булмаркет - ДМ” ООД | 1 247 469 | 1 323 797 | -76 328 | -5,8% |
| - „Булмаркет Peйл Карго” ЕООД | - 161 809 |  | - 161 809 |  |
| „ДБ Шенкер Рейл България“ ЕООД | 2 890 892 | 2 155 579 | 735 313 | 34,1% |
| „Рейл Карго Австрия” АД | 738 359 | 355 420 | 382 939 | 107,7% |
| ДП „ТСВ” | 49 203 | 133 607 | -84 404 | -63,2% |
| „Порт Рейл” ООД | 56 930 | 39 108 | 17 822 | 45,6% |
| „Карго Транс Вагон България” АД | 27 | 28 | -1 | -3,6% |
| - „Експрес Сервиз“ ООД |  | - 74 | - -74 | - -100,0% |
| - „Газтрейд” АД | - 18 |  | - 18 |  |
| - „ТБД Товарни превози” ЕАД | - 1 214 |  | - 1 214 |  |
| Общо приходи от инфраструктурни такси | 42 118 308 | 40 565 450 | 1 552 858 | 3,8% |

Забележка: През м. май 2015 г. е издаден национален лиценз за превози, валиден на територията ЕС на дружество „Булмаркет Рейл Карго” ЕООД (100% собственост на „Булмаркет ДМ” ООД). От м. септември 2015 г. „Булмаркет ДМ” ООД преустанови дейността си като железопътен превозвач и всички превози се извършват от новия превозвач.

За деветмесечието на 2015 г. общата стойност на приходите от ИТ е 42 118 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване – 41 581 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет – 537 хил. лв..

В структурата на приходите от ИТ за отчетния период най-голям е делът на приходите от пътнически превози – 52,5%, следват приходите от товарни превози – 45,6% и от изолирани локомотиви – 1,9%.

В стойностно изражение структурата на приходите от ИТ е, както следва:

  - пътнически превози: 22 100 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 22 084 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 16 хил. лв.;

  - товарни превози: 19 216 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 18 761 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 455 хил. лв.;

  - изолирани локомотиви: 802 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 736 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 66 хил. лв..

- Други услуги - реализираните приходи са 7 068 хил. лв., при разчетени по бизнес план 7 800 хил. лв. (със 732 хил. лв., или с 9,4% по-малко от разчета). Спрямо същия период на 2014 г. тези приходи са по-малко с 828 хил. лв., или с 10,5%. Намалени са приходите от изпълнение на ремонт и услуги на външни клиенти.

За отчетния период приходите от други услуги заемат 7,6% от общия обем на нетните приходи от продажби. Реализирани са приходи от ремонт и услуги на външни организации – 5 574 хил. лв.; кантарни участъци – 583 хил. лв.; жп кариери – 132 хил. лв.; ТЦ ЖПИ и ЦПК - 98 хил. лв.; дезинф. станции и гранични дезинф. пунктове - 121 хил. лв. и от други услуги - 560 хил. лв..

- Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия – за деветмесечието на 2015 г. отчетените приходи от услугата „разпределение на тягова електроенергия” са в размер на 33 229 хил. лв. при разчетени по бизнес план 34 400 хил. лв. (с 1 171 хил. лв. по-малко, или с 3,4%). Спрямо същия период на миналата година се отчита увеличение с 976 хил. лв. (3%) на тези приходи, свързано с увеличения обем на превозите с електрическа тяга.

За отчетния период приходите от разпределение на тягова електроенергия заемат 35,7% от нетните приходи от продажби.

През 2015 г. е запазена цената за разпределение на тягова електроенергия в размер на 158,19 лв./MWh (без ДДС на база пълна себестойност, одобрена от ДКЕВР), която е в сила от 01.01.2014 г..

- Други приходи - при планирани 8 800 хил. лв. са отчетени 8 520 хил. лв., което е по-малко с 280 хил. лв. от разчетените в бизнес плана и със 113 хил. лв. по-малко от отчетените за същия период на 2014 г.. По-малко с 1 449 хил. лв. са приходите от продажба на материали и скрап и с 368 хил. лв. от отдадени под наем ДА. Увеличени с          1 225 хил. лв. са приходите от заведени материали от брак и с 565 хил. лв. заприходените материали втора употреба и негодни.

За отчетния период другите приходи представляват 9,1% от нетните приходи от продажби и са формирани от: продажба на материали и скрап – 2 535 хил. лв.; отдадени под наем ДА – 1 882 хил. лв.; заприходени материали втора употреба и негодни – 1 656 хил. лв.; заведени материали от брак – 1 225 хил. лв.; глоби и неустойки – 847 хил. лв. и други приходи от дейността – 375 хил. лв..

- Приходи от печалба от продажба на нетекущи активи – при планирани 5 000 хил. лв. за деветмесечието на 2015 г. са отчетени приходи от печалба от продажба на нетекущи активи в размер на 2 279 хил. лв., което е по-малко с 2 721 хил. лв. от разчета и с 1 211 хил. лв. от отчетените за същия период на миналата година.

За отчетния период приходи от печалба от продажба на нетекущи активи представляват 2,4% от нетните приходи от продажби.

- ІІ. Приходи от финансирания – при разчет от 135 600 хил. лв. за деветмесечието на 2015 г. са отчетени 145 006 хил. лв., което е с 9 406 хил. лв. (6,9%) повече от разчетените и с 9 354 хил. лв. (6,9%) повече от отчетените за деветмесечието на 2014 г., като увеличението е от отчетени в по-голям размер приходи от други финансирания, които отразяват начислената амортизация на ДМА, придобити чрез финансиране от ДБ или от други източници, след въвеждането им в експлоатация.

- Приходите от финансирания включват: приходи от финансирания от държавата –   103 120 хил. лв., от други източници – 5 хил. лв. и от други финансирания – 41 881 хил. лв..

- Със Закона за Държавния бюджет на Р България за 2015 г., обнародван в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. и ПМС №8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на ДБ, ﴾ДВ бр.6 от 23.01.2015 г.﴿ на ДП „НКЖИ” са предоставени 105 000 хил. лв. капиталов трансфер и 135 000 хил. лв. субсидия,

- Средствата от ДБ се предоставят по одобрен график на основание на Договора с държавата.

- Текущото усвояване на предоставените средства се отразява в Отчета за приходи и разходи, като разходи по икономически елементи и като приход от държавата.

- Субсидията се използва за изплащане на възнагражденията и осигуровките на персонала, текущо поддържане и покриване на експлоатационните и административни разходи на железопътната инфраструктура.

За деветмесечието на 2015 г. усвоените средства от капиталов трансфер са в размер на 58 416 хил. лв..

- ІІІ. Финансови приходи - към 30.09.2015 г. са отчетени приходи в размер на 2 174 хил. лв., в т.ч. 83 хил. лв. приходи от лихви, 1 831 хил. лв. приходи от съучастия и 260 хил. лв. от положителна разлика от промяна на валутните курсове.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

| хил. лв. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |
|  | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |
| Нетни приходи от продажби, | 93 214 | 97 500 | 95,6% | 92 837 | 100,4% |
| - приходи от инфраструктурни такси |  |  |  |  |  |
| - субсидии от държавния бюджет |  |  |  |  |  |
| - други |  |  |  |  |  |
| Разходи за материали и външни услуги | 47 853 | 55 560 | 86,1% | 50 926 | 94,0% |
| Разходи за възнаграждения и соц. осигуровки | 113 207 | 111 400 | 101,6% | 108 240 | 104,6% |
| Други разходи | 9 752 | 9 000 | 108,4% | 9 682 | 100,7% |
| Суми с корективен характер | -3 339 | -5 550 | 60,2% | -4 901 | 68,1% |
| Печалба преди лихви и данъци и амортизации | -74 259 | -72 910 | 101,9% | -71 110 | 104,4% |
| Разходи за амортизации | 98 043 | 86 400 | 113,5% | 85 198 | 115,1% |
| Печалба преди лихви и данъци | -172 302 | -159 310 | 108,2% | -156 308 | 110,2% |
| Финансирания | 145 006 | 135 600 | 106,9% | 135 652 | 106,9% |
| Нетни финансови приходи (разходи) | 1 848 | 2 410 | 76,7% | 2 429 | 76,1% |
| Печалба преди извънредни приходи (разходи) | -25 448 | -21 300 | 119,5% | -18 227 | 139,6% |
| Нетни извънредни приходи (разходи) |  |  |  |  |  |
| Печалба преди данъци | -25 448 | -21 300 | 119,5% | -18 227 | 139,6% |
| Разходи за данъци |  |  |  |  |  |
| Чиста печалба | -25 448 | -21 300 | 119,5% | -18 227 | 139,6% |

- Разходите за дейността на ДП „НКЖИ” за деветмесечието на 2015 г. са в размер на 265 842 хил. лв. при разчет по бизнес план 257 000 хил. лв., което е повече с 8 842 хил. лв. (3,4%) от разчета. В сравнение със същия период на 2014 г. разходите за дейността са увеличени с 16 561 хил. лв. (6,6%).

- По икономически елементи отчетените разходи за периода са в размер на               268 855 хил. лв., при планирани 262 360 хил. лв., т.е. отчетени са повече разходи с         6 495 хил. лв. (2,5%). Спрямо деветмесечието на 2014 г. увеличението е с 14 809 хил. лв. (5,8%). Увеличени са разходите за амортизации, възнаграждения и осигуровки на персонала и другите разходи.

- Материали - отчетените материални разходи за деветмесечието на 2015 г. са в размер на 27 370 хил. лв., при разчет по бизнес план 34 160 хил. лв., което е по-малко с 6 790 хил. лв. (19,9%). Спрямо същия период на миналата година материалните разходи са намалени с 2 219 хил. лв. (7,5%).

Намаление се отчита във всички материални разходи, както следва:

- материали - с 1 187 хил. лв. (8,2%) по-малко от разчета по бизнес план и с 1 334 хил. лв. (9,1%) по-малко спрямо същия период на 2014 г.;

- гориво - с 1 840 хил. лв. (36,1%) по-малко от разчета по бизнес план и с 593 хил. лв. (15,3%) по-малко спрямо същия период на 2014 г.;

- електроенергия - с 3 574 хил. лв. (25,1%) по-малко от разчета по бизнес план и с 263 хил. лв. (2,4%) по-малко спрямо същия период на 2014 г.;

- топлоенергия - със 189 хил. лв. (63%) по-малко от разчета по бизнес план и с 29 хил. лв. (20,7%) по-малко спрямо същия период на 2014 г..

- Външни услуги - при разчет от 21 400 хил. лв., отчетените разходи са                        20 483 хил. лв., което е по-малко с 917 хил. лв. (4,3%). Спрямо същия период на миналата година разходите за външни услуги са по-малко с 854 хил. лв. (4%), което се дължи на по-малко отчетени за периода разходи за транспортни услуги, ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители, и други услуги. През 2015 г. продължава политиката на постоянен мониторинг и контрол на разходите по всички нива на управление и дейности, прецизиране на договорите и на разходите на финансови средства с цел ефективно усвояване на средствата за инвестиции и ремонт и оптимизиране на административните и непроизводителни разходи.

- Амортизации - разчет 86 400 хил. лв., отчет 98 043 хил. лв.. Спрямо разчета по бизнес план, разходите за амортизации за отчетния период са увеличени с 11 643 хил. лв. (13,5%),  и с  12 845 хил. лв. (15,1%) спрямо същия период на миналата година, поради въвеждане в експлоатация през 2014 г. на значителни по стойност ДМА. В края на 2014 г. бяха прехвърлени от МТИТС разходите за приключилите етапи по т. І. Проект №2001/BG/16/P/PT/003 „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/час” по предприсъединителната програма ИСПА и ОПТ на стойност над 450  хил. лв..

- Възнаграждения и осигуровки на персонала – при разчет по бизнес план в размер на 111 400 хил. лв. отчетените разходи за персонал за деветте месеца на 2015 г. са 113 207 хил. лв., което е повече с 1 807 хил. лв. (1,6%) от разчетените и с 4 967 хил. лв. (4,6%) от отчетените за същия период на 2014 г..

Общият среден списъчен брой персонал на ДП „НКЖИ” за деветте месеца на 2015 г. е 11 675 броя (в т. ч. 50 лица в отпуск по майчинство). Спрямо същия период на 2014 г. се отчита намаление със 187 броя (1,6%).

Към 30.09.2015 г. се отчита увеличение на числеността на персонала спрямо началото на годината, вследствие на назначени по „Временно щатно разписание” работници и специалисти, както следва: в УДВГД Пловдив за изпълнение на строително-ремонтни дейности по обект „Модернизация на железопътния участък Септември - Пловдив”; в ЖПС София за изпълнение на неотложни ремонтни работи поради влошено техническо състояние на железния път в участъците от г. Копривщица до г. Карлово (трета жп линия), от г. Волуяк до г. Перник разпределителна и в междугарието Кюстендил - Гюешево (шеста жп линия); в ЖПС Горна Оряховица за изпълнение на обектите - „Стабилизиране на железния път в междугарията Подвис - РП Ведрово и Люляково - Дъскотна” (трета жп линия), „Стабилизиране железния път, чрез смяна на негодни стоманобетонови траверси по втора жп в междугарията Каспичан - Провадия и Провадия - Синдел” и „Механизиран среден ремонт с тежка пътна механизация в междугарието Каспичан - Плиска”.

Спрямо разчета по бизнес план за периода януари-септември се отчита увеличение със 177 средно-списъчни броя, което води до увеличение и на разходите за възнаграждения и осигуровки за персонала спрямо разчета.

| № по ред | П О К А З А Т Е Л И | отчетен период 2015 | бизнес план 2015 | к.1/к.2 | съответен период 2014 | к.1/к.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среден списъчен брой общо | 11 675 | 11 498 | 1,02 | 11 862 | 0,98 |
|  | ССБ (без лица в отпуск по майчинство) | 11 625 | 11 444 | 1,02 | 11 810 | 0,98 |
| 2 | Средна работна заплата | 804,79 | 805,69 | 1,00 | 758,20 | 1,06 |
|  | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (хил. лв.) |  |  |  |  |  |
| 3 | Средства за работна заплата | 84 201 | 82 982 | 1,01 | 80 589 | 1,04 |
| 4 | Обезщетения, несписъчен състав, управителен съвет | 2 777 | 2 771 | 1,00 | 2 911 | 0,95 |
| 5 | Средства за ФРЗ (начислени по ведомост) | 86 978 | 85 753 | 1,01 | 83 500 | 1,04 |
| 6 | Платен отпуск от предходни години (-) | -843 | -553 | 1,52 | -562 | 1,50 |
| 7 | Разходи за възнаграждения по ОПР | 86 135 | 85 200 | 1,01 | 82 938 | 1,04 |
|  | СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И НАДБАВКИ (хил. лв.) |  |  |  |  |  |
| 8 | Фонд "Пенсии" | 6 739 | 6 083 | 1,11 | 6 515 | 1,03 |
| 9 | Допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд | 1 931 | 2 370 | 0,81 | 1 756 | 1,10 |
| 10 | Фонд "Трудова злополука и професионална болест" | 754 | 581 | 1,30 | 562 | 1,34 |
| 11 | Фонд "Общо заболяване и майчинство" | 1 760 | 1 742 | 1,01 | 1 685 | 1,04 |
| 12 | Фонд "Безработица" | 503 | 498 | 1,01 | 482 | 1,04 |
| 13 | Здравно осигуряване | 4 227 | 4 098 | 1,03 | 4 042 | 1,05 |
| 14 | Допълнително доброволно пенсионно осигуряване | 1 581 | 1 552 | 1,02 | 1 059 | 1,49 |
| 15 | Социални помощи и надбавки в т.ч.: | 9 031 | 8 646 | 1,04 | 8 680 | 1,04 |
|  | ваучери за храна | 6 326 | 6 209 | 1,02 | 6 373 | 0,99 |
|  | помощи и лекарства |  | 18 |  |  |  |
|  | други социални разходи |  | 18 |  | 7 |  |
|  | социални разходи при ползван отпуск | 2 705 | 2 401 | 1,13 | 2 300 | 1,18 |
| 16 | Суми за временна нетрудоспособност на персонала | 546 | 630 | 0,87 | 521 | 1,05 |
| 17 | Социални осигуровки и надбавки по ОПР | 27 072 | 26 200 | 1,03 | 25 302 | 1,07 |
| 18 | Разходи за възнаграждения, социални осигуровки и надбавки (р.7 +р.17) | 113 207 | 111 400 | 1,02 | 108 240 | 1,05 |

Разходите за възнаграждения за отчетния период са в размер на 86 135 хил. лв. и са с 935 хил. лв. (1,1%) повече от разчетените 85 200 хил. лв. по бизнес план. Спрямо деветте месеца на 2014 г. разходите за възнаграждения са увеличени с 3 197 хил. лв. (3,9%), вследствие, както от увеличение на числеността, така и от прилагане на договореностите по новия КТД -2014/2016 г., както следва:

- в изпълнение на чл. 20 от КТД, считано от 01.01.2015 г. с 2% са увеличени основните заплати на целия персонал на ДП „НКЖИ”;

- в изпълнение на чл. 26 от КТД, считано от 01.06.2015 г., с 0,15 лв. са увеличени ставките на допълнителнителните трудови възнаграждения за нощен труд и за времето на разположение на работодателя.

Разходите за социални осигуровки и надбавки за деветте месеца на 2015 г. са в размер 27 072 хил. лв. и са с 872 хил. лв. (3,3%) повече спрямо разчетените по бизнес план. Спрямо същия период на 2014 г. разходите за социални осигуровки и надбавки са увеличени с 1 770 хил. лв. (7%), което се дължи на изпълнение на договореностите по КТД - 2014/2016 г., както следва:

- от 01.04.2014 г. е увеличена е социалната сума срещу ползване на повече от половината от полагаемия се платен годишен отпуск от 150 лв. на 200 лв.;

- от 01.06.2014 г. е увеличена са сумата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за всички работници и служители от 10 лв. на 15 лв. месечно.

- Други разходи – при разчет за деветмесечието на 2015 г. от 9 000 хил. лв. са отчетени 9 752 хил. лв., което е повече с 752 хил. лв. (8,4%). Спрямо същия период на 2014 г. тези разходи са увеличени със 70 хил. лв..

За отчетния период на 2015 г. в тези разходи са отчетени: 3 704 хил. лв. разходи от бракуване на ДМА с неамортизираната част; 2 181 хил. лв за лихви, глоби и неустойки; 798 хил. лв. за униформено облекло; 685 хил. лв. за служебни пътувания и командировки; 283 хил. лв. за специално и работно облекло; 170 хил. лв. за охрана на труда; 163 хил. лв. отрицателен резултат от ликвидация на ДМА; 145 хил. лв. от бракуване на краткотрайни материални активи; 114 хил. лв. за издръжка на противопожарна охрана и 1 509 хил. лв. други разходи от дейността.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

|  | хил. лв. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | отчетен период | 31/12/2014 | 1/2 (%) |
| Дълготрайни активи | 3 597 504 | 3 509 603 | 102,5% |
| Краткотрайни активи, в т.ч.: | 267 189 | 182 151 | 146,7% |
| Материални запаси | 65 603 | 28 858 | 227,3% |
| Краткосрочни вземания | 136 825 | 110 473 | 123,9% |
| Парични средства | 64 019 | 42 078 | 152,1% |
| Краткосрочни пасиви, в т.ч.: | 156 170 | 107 235 | 145,6% |
| Краткосрочни задължения | 112 719 | 55 366 | 203,6% |
| Работен капитал | 111 019 | 74 916 | 148,2% |
| Зает капитал | 3 708 523 | 3 584 519 | 103,5% |
| Дългосрочни пасиви | 2 158 890 | 1 991 124 | 108,4% |
| Други |  |  |  |
| Чиста стойност на активите | 1 549 633 | 1 593 395 | 97,3% |
| Печалба (загуба) | -25 448 | -18 304 | 139,0% |
| Финансов резултат от минали години | -398 760 | -380 456 | 104,8% |
| Резерви | 1 873 841 | 1 892 155 | 99,0% |
| Основен капитал | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Собствен капитал | 1 549 633 | 1 593 395 | 97,3% |

- ВЗЕМАНИЯ

Към 30.09.2015 г. текущите вземания на предприятието по балансова стойност са в размер на 136 825 хил. лв., като спрямо началото на годината са увеличени с 26 352 хил. лв. (23,9%), главно от увеличение с 22 867 хил. лв. на данъците за възстановяване.

В структурата на текущите вземания към 30.09.2015 г. вземанията от клиенти заемат 70,1%, следват данъци за възстановяване – 20,1%, съдебни и присъдени вземания – 3,4%, блокирани парични средства в КТБ – 3%, предоставени аванси на доставчици – 1,7% и други текущи вземания – 1,7%.

Спрямо началото на годината са увеличени с 1 044 хил. лв. вземанията от „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества. Към 30.09.2015 г. тези вземания заемат 95,9%  от вземанията от клиенти по балансова стойност.

По отчетна стойност и срок на възникване структурата на вземанията от клиенти към 30.09.2015 г. е показана в следващата таблица:

| хил. лв. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вземания по контрагенти | Общ размер | Възраст на вземанията |  |  | в т.ч. вземания над 1 година |
|  |  | до 3 месеца | от 3 до 6 месеца | над 6 месеца |  |
| „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества | 91 881 | 12 008 | 4 742 | 75 131 | 74 619 |
| „БЖК” АД | 1 027 | 1 027 |  |  |  |
| „ДБ Шенкер Рейл България” ЕООД | 853 | 846 |  | 7 | 6 |
| Наеми | 488 | 198 | 19 | 271 | 231 |
| Префактурирани консумативи | 250 | 123 | 29 | 98 | 71 |
| „Булмаркет Рейл Карго” ООД | 348 | 348 |  |  |  |
| „Булмаркет-ДМ” ООД | 209 | 209 |  |  |  |
| „Рейл Карго Австрия” АД | 191 | 191 |  |  |  |
| Поделения на ДП „ТСВ” | 146 | 122 | 13 | 11 |  |
| Други краткосрочни вземания | 475 | 232 | 62 | 181 | 146 |
| Обща сума | 95 868 | 15 304 | 4 865 | 75 699 | 75 073 |

По срок на възникване вземанията от клиенти са, както следва: 16% са с текущ характер и срок на възникване до три месеца, 5% са до шест месеца и 79% са над шест месеца. Вземанията над една година са в размер на 75 073 хил. лв. и представляват 78,3% от общия размер на вземанията. От тях 99,4% са от вземания от „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества.

Към 30.09.2015 г. съдебните и присъдени вземания по балансова стойност са в размер на 4 617 хил. лв. От тях 66,7% са вземания по съдебни спорове и 33,3% по присъдени вземания.

214 хил. лв. от вземанията по съдебни спорове са от наематели на терени, 105 хил. лв. са от наематели на жилища и префактурирани консумативи и 2 759 хил. лв. са от други вземания по съдебни спорове.

1 143 хил. лв. от присъдените вземания са от наематели на терени, 126 хил. лв. са от наематели на жилища и префактурирани консумативи, и 270 хил. лв. са от други присъдени вземания.

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.09.2015 г. текущите задължения на ДП „НКЖИ” са в размер на 112 719 хил. лв. и спрямо началото на годината са увеличени с 57 353 хил. лв., основно свързано с ръст на задълженията към доставчици и увеличение с 35 487 хил. лв. на разчетите за задължения по гаранции със срок до една година.

Забележка: Съпоставката е направена без да се вземат под внимание текущите задължения на компанията по усвояването на безвъзмездно предоставените средства от държавата, които към 30.09.2015 г. са в размер на 43 451 хил. лв..

По срок на възникване структурата на текущите задължения към доставчици е показана в таблицата:

| хил. лв. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задължения по контрагенти | Общ размер | Възраст на задълженията |  |  | в т.ч. задължения над 1 година |
|  |  | до 3 мес. | от 3 до 6 мес. | над 6 мес. |  |
| Сдружение Железопътна инфраструктура 2011 | 16 664 | 16 664 |  |  |  |
| Консорциум ТКБ София-Пловдив | 4 543 | 4 543 |  |  |  |
| ДЗЗД Обединение ЕЖИС Евротранспроект | 4 457 | 4 457 |  |  |  |
| ПОРР БАУ ГмбХ клон София | 3 864 | 3 864 |  |  |  |
| ДЗЗД Елих | 2 455 | 2 455 |  |  |  |
| ДЗЗД Ай Джи Ей ЖП Инфраструктура | 1 878 | 1 878 |  |  |  |
| Терна АТТКД - клон България | 1 786 | 1 786 |  |  |  |
| ДЗЗД ТДВ Инфраструктура | 1 477 | 1 477 |  |  |  |
| ДЗЗД Консорциум Талес-Алкател-Лусент | 1 191 | 1 191 |  |  |  |
| ДЗЗД ЖП Инфраструктура Бургас | 1 179 | 1 179 |  |  |  |
| Холдинг БДЖ ЕАД и дъщерните му дружества | 970 | 943 | 27 |  |  |
| ДЗЗД Продекс Бг | 899 | 899 |  |  |  |
| ДЗЗД ПСРСТ | 643 | 643 |  |  |  |
| ДЗЗД Инфраструктура Крумово 20 | 550 | 550 |  |  |  |
| ЕСО ЕАД | 448 | 448 |  |  |  |
| Енерджи съплай ЕООД | 259 | 259 |  |  |  |
| Електроразпределителни дружества | 221 | 221 |  |  |  |
| НЕК ЕАД | 204 | 204 |  |  |  |
| ТЕЦ Бобов дол ЕАД | 181 | 181 |  |  |  |
| Сакса ООД | 162 | 162 |  |  |  |
| Други краткосрочни задължения | 816 | 739 |  | 77 | 77 |
| Обща сума | 44 847 | 44 743 | 27 | 77 | 77 |

Към 30.09.2015 г. текущите задължения към доставчици и клиенти са в размер на      44 847 хил. лв., като спрямо началото на годината са увеличени с 29 721 хил. лв.. ДП „НКЖИ” изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от Европейските фондове и Оперативна програма „Транспорт”, както и инвестиционна програма, финансирана от държавния бюджет. 99,8% от задълженията към доставчици са със срок на възникване до 3 месеца и имат текущ характер.

Създадена е финансово-оперативна организация за съгласуване нивото на извършена работа и преглед на всички текущи документи, с оглед недопускане забавяне на плащанията във времето.

Другите текущи задължения са, както следва:

- ДП „НКЖИ” плати своята част от заема към МБВР в размер на 7 066 хил. лв. в т.ч.: 7 050 хил. лв. главница и 16 хил. лв. лихва с падеж 15.06.2015 г. и към 30.09.2015 г. няма задължения към финансови предприятия.

- Задълженията към персонала са в размер на 5 807 хил. лв. и включват текущи задължения по начислени за м. септември 2015 г. възнаграждения, социални помощи и надбавки на персонала и задължения за неизползвани натрупващи се компенсируеми отпуски, съгласно изискванията на НСС 19 в размер на 181 хил. лв..

- Задълженията за обезщетения при пенсиониране по МСС са в размер на 2 784 хил. лв..

- Задълженията към осигурителни предприятия са в размер на 3 258 хил. лв.. Това са текущи задължения за осигурителни вноски върху дължимите възнаграждения на персонала в размер на 2 951 хил. лв., задължения по допълнително доброволно осигуряване – 179 хил. лв., вноски за фонд „Безработица” – 95 хил. лв., осигуровки върху натрупващи се компенсируеми отпуски – 33 хил. лв..

- Данъчните задължения са в размер на 1 783 хил. лв.. Включват: задължения за данъци по ЗДДФЛ – 1 662 хил. лв., данъци по чл. 204 от ЗКПО – 69 хил. лв., разчети лихва за данък печалба – 27 хил. лв., 50% от събраните наеми – 24 хил. лв., разчети с общините – 1 хил. лв..

- Другите текущи задължения са в размер на 54 233 хил. лв.. 96,5% от тези задължения представляват разчети по гаранции със срок до една година. Останалите са от разчети по застраховане, удръжки на персонала и други, които имат текущ характер.

Движението на паричните средства към 30.09.2015 г. е показано на следващата таблица:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО КОСВЕНИЯ МЕТОД

хил. лв.

|  | 31.12.2014 г. | Отчетен период 30.09.2015г. |
| --- | --- | --- |
| Парични средства в нач. на периода | 54 843 | 42 078 |
| Финансов резултат | -18 304 | -25 448 |
| Амортизации | 115 573 | 98 043 |
| (Увел.)/нам. на вземанията | 15 051 | -26 352 |
| Увел./(нам.) на краткоср. задължения | 9 447 | 64 402 |
| Увел./(нам.) на дългоср. задължения | -11 491 | -27 649 |
| (Увел.)/нам. на матер. запаси | 1 973 | -36 745 |
| Други увел./намал. | -6 626 | -8 418 |
| Финансирания | 670 580 | 195 415 |
| Плащ. от допълн. резерви | -18 967 | -18 314 |
| Нетен паричен поток от основна дейност | 757 236 | 214 934 |
| Инвестиции в ДА нето | -757 160 | -185 944 |
| Други инвестиции |  | 0 |
| Други увел./намал. |  |  |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -757 160 | -185 944 |
| Увел./(нам.) на дългосрочни заеми | -7 044 | 0 |
| Увел./(нам.) на краткосрочни заеми | -5 797 | -7 049 |
| Дивидент |  | 0 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | -12 841 | -7 049 |
| Парични средства в края на периода | 42 078 | 64 019 |

През 2015 г. усилията на ръководството на ДП „НКЖИ” са насочени към ефективно поддържане, модернизация и развитие на железопътната инфраструктура, пълно усвояване на предоставените средства от ДБ и фондовете на ЕС, повишаване безопасността и сигурността на превозите, повишаване производителността и ефективността  на труда, оптимизиране на разходите и запазване на постигнатата финансова стабилност.

- ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

| № по ред | ВИД И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | План за 2015 (хил. лв.) | Усвоени към 30.09.2015 (хил. лв.) | (%) на усвояване (к.4/к.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - І | - СУБСИДИЯ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ | - 135 000 | - 100 774 | - 74,65% |
| ІІ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ в т.ч.: | 105 000 | 58 416 | 55,63% |
| 1 | 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 57 518 | 23 943 | 41,63% |
|  | Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3) | 24 223 | 12 167 | 50,23% |
|  | Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4) | 14 764 | 4 688 | 31,75% |
|  | Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20) | 4 797 | 1 556 | 32,44% |
|  | Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8) | 13 734 | 5 532 | 40,28% |
| 2 | 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи | 45 682 | 34 473 | 75,46% |
|  | 52-04 Придобиване на транспортни средства | 236 | 236 | 100,00% |
|  | Доставка на багери | 236 | 236 | 100,00% |
|  | 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти | 45 446 | 34 237 | 75,34% |
|  | Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7) | 7 619 | 82 | 1,08% |
|  | Съфинансиране на обектипо ОПТ по ОС 1: "Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас": "Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив": "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград /участък Първомай-Свиленград" | 29 826 | 29 624 | 99,32% |
|  | Съфинансиране на обект "Рехабилитация гарови комплекси София, Бургас и Пазарджик" | 4 531 | 4 531 | 100,00% |
|  | Съфинансиране на обект "Изграждане на ИМТ в Южен централен район на планиране в България-Пловдив" | 3 470 |  |  |
| 3 | 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 1 800 |  |  |
|  | 53-09 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 1 800 |  |  |
|  | „Изработка на Система за управление на влаковата работа” | 1 800 |  |  |
|  | ВСИЧКО РАЗХОДИ (І+ІІ) | 240 000 | 159 190 | 66,33% |

Към 30.09.2015 г. усвоените капиталови трансфери, предоставени от държавния бюджет на ДП „НКЖИ”, са в размер на 58 416 хил. лв., от които 23 943 хил. лв. за основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА﴿ и 34 473 хил. лв. за придобиване на ДМА.

ПРОЕКТ 3 - „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости”. Към 30.09.2015 г. усвоените бюджетни средства са в размер 12 167 хил. лв.

За отчетния период е изпълнено механизирано подновяване на 4 407 метра железен път, механизирано подновяване на 2 броя и механизиран среден ремонт на 1 брой железопътни стрелки.

През 2015 г. по проекта се изпълняват следните обекти:

Обект № 1: „Възстановяване на проектната скорост в междугарието Курило - Реброво, път № 2 от км 13+294 до км 23+632 с дължина 10 338 м., с прилежащи гари: гара Курило - т.п. 2 с дължина 980 м. и прилежащи стрелки № 8, 10, 14, 9 и 3, между стрелки № 10 и № 14 с дължина 46 м., както и между стрелки № 3 и № 9 с дължина 22 м. и гара Реброво - т.п. 2 с дължина 891 м. и прилежащи стрелки № 1 и 2”. Обектът се изпълнява в района на ЖП секция Враца. Към 30.09.2015 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 2 866 хил. лв.

Сключен е договор № 5091/ 30.09.2015 г. с ДЗЗД Консорциум „Железен път 2012 - 2016” гр. София за изпълнение на строителството на стойност 23 151 хил. лв. с ДДС, в т.ч. 2 100 хил. лв. непредвидени разходи и договор от 05.08.2014 г. с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционният проект със съществените изисквания на строежите и за осъществяване на строителен надзор на строежа на стойност 23  хил. лв. с ДДС.

Видове работи, които ще се изпълнят: подновяване на 12 277 м. железен път и на 7 бр. жп стрелки; отводняване на основната площадка; обрушване и замрежаване на скални откоси; ремонт на съоръжения (7 моста, 40 водостока, 4 тунела, 1 прелез, 6 подпорни стени и 4 слаби места).

Обект № 2: „ЖП НАДЛЕЗ на км 1+545 по жп линия 4 „Русе - Подкова” и реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе - о.п.Тутракан - о.п.Силистра”                    км 0+000 до км 0+293”. Обектът се изпълнява в района на Железопътна секция Горна Оряховица. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 747 хил. лв.

Сключен е договор № 5137/17.09.2015 г. с „ГИГАСТРОЙ” ООД гр. София на стойност 2 434 хил. лв. с ДДС, в т.ч. 221 хил. лв. непредвидени разходи и договор № ВЗ-16/05.06.2014 г. с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционният проект със съществените изисквания на строежите и за осъществяване на строителен надзор на строежа на стойност 23  хил. лв. с ДДС.

Целта на обекта е удължаване на железопътния надлез с цел изграждане на ново пътно платно за двупосочно движение по път II-21, което подобри пропускателната способност на автомобилния път, организацията на движение и ще намали предпоставките за пътно-транспортни произшествия. Проектното решение за пътното платно посока Русе - Силистра е съобразено с изпълняваната рехабилитация на път ІІ-21 Русе - Силистра от км 0+000 до км 6+055 по проект „Транзитни пътища V” ЛОТ 19.

Обект № 3: „Рехабилитация на железния път от км 2+935 (НС № 1 в гара Захарна фабрика) до км 7+342 с дължина 4 407 м в междугарието Захарна фабрика - Горна баня и среден ремонт на стрелки № 1 и № 3 в гара Захарна фабрика и стрелки № 2 и № 4 в гара Горна баня по 5-та жп линия”. Обектът се изпълнява в района на Железопътна секция София. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на                  6 584 хил. лв.

Сключен е договор № 4737/16.09.2014 г. с ДЗЗД Консорциум „Железен път 2012 – 2016” гр. София за изпълнение на строителството на стойност 6 618 хил. лв. с ДДС, в т.ч. 602 хил. лв. непредвидени разходи и договор № 29/18.09.2014 г. с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционният проект със съществените изисквания на строежите и за осъществяване на строителен надзор на строежа на стойност 20  хил. лв. с ДДС.

Всички СМР по договор са приключени. На 07.09.2015 г. е подписан констативен акт обр.15 (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15) за установяване на годността за приемане на строежа от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Обект № 4: „Неотложно укрепване на прилежащите скатове от км 195+980 до км 196+110 и от км 196+460 до км 196+518 в междугарието Плачковци - Кръстец и от км 200+580 до км 200+640 в междугарието Кръстец - Радунци по 4-та жп линия”. Обектът се изпълнява в района на Железопътна секция Горна Оряховица. Към            30.09.2015 г. усвоените бюджетни средства са в размер 5  хил. лв.

Сключен е договор № 5079/ 24.07.2015 г. с ДЗЗД Консорциум „ТИП 2012 - 2016”  гр. София за изпълнение на строителството на стойност 6 469 хил. лв. с ДДС, в т.ч. 578 хил. лв. непредвидени разходи и договор № 4/13.03.2015 г. с „ЕС ПИ СИ Инженеринг ООД” гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекта на стойност 23  хил. лв. с ДДС.

СМР започнаха на 10.09.2015 г. Предвиденият срок за изпълнение на укрепването е 110 календарни дни.

Обект № 5: „Неотложно укрепване на прилежащите скатове от км 201+070 до км 201+120 и от км 203+650 до км 203+680 в междугарието Кръстец – Радунци по 4-та жп линия”. Обектът се изпълнява в района на Железопътна секция Горна Оряховица. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на  1 083 хил. лв.

Сключен е договор № 4935/09.03.2015 г. с ДЗЗД „Ж.П. СТРОЙ” гр. София за изпълнение на СМР на стойност 3 426 хил. лв. с ДДС, в т.ч. 303 хил. лв. непредвидени разходи и договор № 2/09.03.2015 г. с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекта на стойност 23  хил. лв. с ДДС.

СМР започнаха на 10.09.2015 г.  Предвиденият срок за изпълнение на укрепването на слабите скатове в два участъка е 105 календарни дни.

Обект № 6: „Изграждане на пешеходен подлез, на км. 9+218 в междугарието Захарна фабрика - Горна баня по 5-та жп линия София - Кулата”. Обектът се изпълнява в района на Железопътна секция София. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 882 хил. лв.

Сключен е договор № 5056/13.07.2015 г. с ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016” гр. София за изпълнение на СМР на стойност 1 887 хил. лв. с ДДС в т.ч. 90 хил. лв. непредвидени разходи и договор № 5/23.03.2015 г. с „Рубикон инженеринг” ООД гр. Варна за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на стойност 21  хил. лв. с ДДС.

За изграждането на пешеходния подлез е изготвен работен проект, приет с решение на технически съвет с одобрен протокол от 20.03.2015 г.

Продължителността на СМР е 103 календарни дни, като 70 календарни дни са във влакови „прозорци” до 4 часа, което не налага трансбордиране на пътници.

ПРОЕКТ 4 - „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства”. Към 30.09.2015 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 4 688 хил. лв. с ДДС.

През 2015 г. по проекта се изпълняват следните обекти:

Обект 1: „Пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелезни устройства”. Обектът е преходен за 2013/2015 г.

  - „Проектиране и изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства”. Сключен е договор № 4394/05.08.2013 г. с „ЕТС ТЕХНОЛОДЖИ” ДЗЗД гр. София на стойност 5 715 хил. лв. с ДДС. За отчетния период усвоените средства са в размер на 637 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

  - Надзор за „Проектиране и изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства”. Сключен e договор № 4398/09.08.2013 г. с ЕТ „Ел Транс Инженеринг- ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ” гр. София на стойност 45 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 30 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

  - Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обекта. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на          13 хил. лв.

Обект 2: „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника в железопътния участък Пирдоп - Карлово”. Обектът е преходен за 2014/2015 г.

  - „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника в железопътния участък Пирдоп-Карлово”. Сключен е договор                                  № 4621/09.04.2014 г. с „ЕТС ТЕХНОЛОДЖИ” ДЗЗД гр. София на обща стойност                      12 759 хил. лв. с ДДС, в т.ч. 1 160 хил. лв. непредвидени разходи. От началото на годината  усвоените средства са в размер на 1 522  хил. лв.

  - Надзор „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на  осигурителната техника в железопътния участък Пирдоп-Карлово”. Сключен е договор № 4620/09.04.2014 г. с ЕТ „ЕЛТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ - ВМ” гр. София на обща стойност 92 хил. лв. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер 21  хил. лв.

  - Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обекта. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на             5  хил. лв.

Обект 3: „Инженеринг на осигурителна техника РП Доростол”. Обектът е преходен за 2014/2015 г.

  - „Инженеринг на осигурителна техника РП Доростол”. Сключен е договор          № 4642/09.05.2014 г. с ДЗЗД „ЕМИС-2012” гр. София на стойност 855 хил. лв. с ДДС в  т. ч. 75 хил. лв. непредвидени разходи. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 395 хил. лв.

Обект 4: „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура”. Обектът е преходен за 2013/2015 г.

    - „Проектиране и изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в участъка Провадия-Синдел-Варна”. Сключен е договор № 4544/07.02.2014 г. със ЗЗД „ЕМИС-2012” гр. София на обща стойност 5 200 хил. лв. с ДДС с включени до 10% непредвидени разходи. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на             142 хил. лв.

    - Надзор „Проектиране и изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в участъка Разменна-Перник Р”. Сключен е договор № 22/15.05.2013 г. с ЕТ „ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ-ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ” гр. София на обща стойност           18 хил. лв. с ДДС. От началото на годината усвоените средства са в размер на 3 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

    - Надзор „Проектиране и изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в участъка Провадия-Синдел-Варна”. Сключен е договор № 4429/17.09.2013 г. с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Варна на обща стойност 23 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 1 хил. лв.

  - Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обект „Проектиране и изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура” с обща стойност 20 хил. лв. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 5 хил. лв.

Обект 5: „Възстановяване параметрите на кабелни линии - подмяна на въздушнa ТТ линии с кабел в участък Александрово-Дойренци”. Обектът е преходен за  за 2014/2015 г.

  - „Възстановяване параметрите на кабелни линии - подмяна на въздушнa ТТ линия с кабел в участък Александрово-Дойренци”. Сключен е договор № 4687/08.07.2014 г. с ДЗЗД „ЕМИС-2012” гр. София на стойност 290 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 276  хил. лв. Обектът е приключен и разплатен

  - Надзор: „Възстановяване параметрите на кабелни линии - подмяна на въздушнa ТТ линия с кабел в участък Александрово-Дойренци”. Сключен е договор                  № 55/30.06.2014 г. с ЕТ „ЕЛТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ-ВМ” гр. София на стойност 12 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 12 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен

  - Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обект: „Възстановяване параметрите на кабелни линии - подмяна  на въздушнa ТТ линия с кабел в участък Александрово-Дойренци”. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 8  хил. лв.

Обект 6. „Доставка на стрелкови обръщателни апарати с външно заключване и гарнитури за тях”. Сключен е договор № 4819/21.11.2014 г. с „ТА Николов” ЕООД гр. София на стойност  964 хил. лв.  Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 784 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

Обект 7. „Доставка на инвертори за възстановяване проектни параметри на ТЗУ за гарови централизации”. Сключен е договор № 5060/13.07.2015 г. с „Балкантел” ООД  гр. София на стойност 237 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 71 хил. лв.

Обект 8. „Доставка на носещи конструкции, теглителни и контролни щанги (комплект) и заключващи устройства за стрелки тип 49Е1 с дървени траверси”. Сключен е договор №5028/09.06.2015 г. с „Фьосталпине ФАЕ София” ООД на стойност 274 920 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 275  хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

Обект 9. „Доставка на броячи на оси”. Сключен е договор № 5049 / 01.07.2015 г. с „ТА Николов” ЕООД  гр. София на стойност 228 хил. лв. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 228  хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

Обект 10. „Доставка и монтаж на преносни устройства за работа на авариен телефон по оптичен кабел (преходен обект 2014-2015 г.)”. Сключен е договор                       № 68/12.11.2014 г. със „Семо” ООД гр. София на стойност 23 хил. лв с ДДС. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 23  хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

Обект 12. „Доставка на ДТЗ (дефектнотокови защити)”. Към 30.09.2015 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 23 хил. лв. с ДДС за доставка на материали по възлагателна заповед ВЗ-101/16.02.2015 г. Обектът е приключен и разплатен.

Обект 13. „Доставка на елементи за луминисцентно и пилонно осветление”. Към 30.09.2015 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 24 хил. лв. с ДДС за доставка на материали по възлагателна заповед ВЗ-99/16.02.2015 г. Обектът е приключен и разплатен.

Обект 14. „Доставка и монтаж на табло за далечна информация /ТДИ/ по оптичен кабел”. Сключен е договор № 4896/29.01.2015г. с „БАЛКАНТЕЛ” ООД                    гр. София на стойност 117  хил. лв. Към 30.09.2015 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 35 хил. лв.

Обект 15. „Доставка на светофорни лампи”. Сключен е договор                                  № 5004/22.05.2015 г. с „ЕЛСИМ” ООД гр. София на стойност 32 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2015 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 32 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

Обект 31. „Доставка на електромери и устройства за отчитане на ел.енергия”. Сключен е договор № 5103/10.08.2015 г. с „ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД               с. Мрамор обл. София на стойност 54 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2015 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 54 хил. лв.  Обектът е приключен и разплатен.

Обект 32. „Доставка на бариерни механизми за АПУ”. Сключен е договор               № 5095/06.08.2015 г. с „БАЛКАН САСТ” ЕООД гр. София на стойност 62 100 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2015 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 62  хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

Обект 39. „Доставка на платформа за превоз на багери”. Сключен е договор          № 36/23.09.2015г. с „Винитрайлерс” ЕООД гр. София на стойност 23 хил. лв. Към 30.09.2015 г. е платен аванс в размер на 7 хил. лв.

ПРОЕКТ - „Доставка на багери”. Усвоените бюджетни средства по проекта към 30.09.2015 г. са в размер на 236 хил. лв. с ДДС за доставени три броя багери по договор   № 4760/13.10.2014 г. с „Киров-Строително и минно оборудване” ЕАД гр. София.

ПРОЕКТ 7 - „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат – Синдел”. Към 30.09.2015 г. усвоените бюджетни средства са в размер 82 хил. лв.

Средствата са усвоени по подобекти, както следва:

Подобект: „Измерване на деформации в тунел №1 в междугарието Лозарево – Прилеп”. Към 30.09.2015 г. усвоените средства от началото на годината са в размер на 18 хил. лв.

В изпълнение на договор от дата 07.07.2014 г. с изпълнител ДП ТСВ гр. София за ежемесечно извършване на геодезически измервания в определении сечения на тунелната конструкция са извършени 20 бр. измервания. Договорът е изпълнен и разплатен. Сключен е нов договор № 61/25.05.2015 г. с ДП ТСВ гр. София. Към 30.09.2015 г. са извършени 8 броя измервания.

Подобект: „Оказване на авторски надзор и техническа помощ за подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп”. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 14  хил. лв.

Изпълнителят извършва авторски надзор и техническа помощ, съблюдавайки изискванията на Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИП СМР).

Подобект: „Укрепване на жп път от км. 73+400 до км. 73+900 в междугарието Търнак - Аспарухово по трета жп линия”. Всички строително-монтажни работи (СМР) по договор са приключени. На 08.11.2012 г. е проведена комисия за установяване на годността на обекта за приемане. Предстои въвеждане в експлоатация.

Подобект: „Изпълнение на заздравителни мероприятия в участъка от            км. 73+400 до км. 73+900 и от км. 74+200 до км. 74+400 в междугарието Търнак - Аспарухово по 3-та жп линия”. Всички СМР по договор са приключени. На 08.11.2012 г. е проведена комисия за установяване на годността на обекта за приемане. Предстои въвеждане в експлоатация.

Подобект: „Замяна на съществуващи облицовани канавки тип „ЕКТ”, с уширени отводнителни канавки с полегати стени в участъка Прилеп-Ведрово”. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 50 хил. лв.

Сключен е договор № 4827/28.11.2014 г. с „ИНЖ СТАНДАРТ” OOД за замяна на съществуващите облицовани канавки тип „ЕКТ” с уширени отводнителни канавки с полегати стени в участъка Прилеп-Ведрово.

За обекта е подписан Протокол за установяване годността за ползване на обекта и за предаването му за редовна експлоатация /Приложение № 6/ на 18.03.2015 г.

ПРОЕКТ 8 – „Възстановяване на проектни параметри на жп линията София -Карлово - Зимница”. Усвоените бюджетни средства по проекта към 30.09.2015 г. са в размер на 5 532 хил. лв.

Средствата са усвоени по подобекти, както следва:

Подобект: „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Пирдоп-Антон от км 84+320 до км 90+515 с дължина 6 195 м. по 3-та главна жп линия”. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 562 хил. лв.

Сключен е договор № 4632/24.04.2014 г. с „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД за  изпълнение на строително-ремонтните и монтажни работи по одобрен проект, договор                                      № 4639/07.05.2014 г. с „Рубикон инженеринг” ЕООД за строителен надзор и договор                № 4640/08.05.2014 г. с „Евротранспроект” ООД за проектиране. През 2015 г. продължава изпълнението на СМР по одобрения работен проект.

Всички СМР по договор са приключени. Обектът има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1330/14.08.2015 г.

Подобект „Изграждане на укрепителни и предпазни съоръжения от км 52+220 до км 53+100 двустранно в междугарието Макоцево - Долно Камарци по 3-та главна жп линия Илиянци - Зимница - Синдел”.

Сключен е договор № 4908/16.02.2015 г. с ДЗЗД „Ж.П.СТРОЙ” за изпълнение СМР, договор № 38/26.11.2014 г. с „ДИ ВИ България” АД за строителен надзор и договор 28/26.09.2014 г. с „Енел строй” ЕООД за проектиране. Извършено е авансово плащане на изпълнителя в размер на 1 548 хил. лв.

Подписано е двустранно Споразумение № 1 към договор № 4908/16.02.2015 г. за прекратяване на договора по взаимно съгласие. Изпълнителят е възстановил платения му аванс на 17.06.2015 г.

Подобект „Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Клисура-гара Хр.Даново от км 116+525 до км 130+009 с обща дължина 13 484 м.”. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 4 950 хил. лв.

Сключен е договор № 5085/28.07.2015 г. с ДЗЗД „ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ 2012” за изпълнение СМР, договор № 5047/01.07.2015 г. с „ДИ ВИ България” АД за строителен надзор.

ПРОЕКТ 20 - „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания”. Към 30.09.2015 г. усвоените бюджетни средства са в размер 1 556 хил. лв.

Съгласно утвърден поименен списък на капиталовите разходи на ДП „НКЖИ” за 2015 г., финансирането по проекта е в размер на 4 797 хил. лв. с ДДС. Програмата за извършване на ремонти на сгради и перони предвижда 36 обекта за изпълнение чрез възлагане.

До края на м. септември има сключени 34 договора за изпълнение на СМР на стойност 4 237 хил. лв. с ДДС, с включени до 10 % непредвидени разходи. Приети и въведени в експлоатация са 26 обекта.

ПРОЕКТ - „Съфинансиране обекти по ОПТ по ос 1: проект "Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас"; проект "Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив"; проект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград/участък Първомай-Свиленград”. Към 30.09.2015 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 29 624 хил. лв.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Проект: „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград /участък Първомай-Свиленград”. Към 30.09.2015 г. усвоените средства са в размер на 27 416 хил. лв. Извършени са плащания по следните договори:

- Договор № 3888/19.01.2012 г. с „ТЕРНА АТТКД” в размер на 9 104 хил. лв. за извършени СМР.

- Договор № 3889/19.01.2012 г. със Сдружение „Железопътна инфраструктура 2011” в размер на 9 878  хил. лв. за извършени СМР.

- Договор № 3890/19.01.2012 г. със „Старт Инженеринг” АД в размер на  395  хил. лв. за извършени СМР.

- Договор № 4627/15.04.2014 г. с „Енергоремонт Холдинг” АД в размер на                    702 хил. лв. за извършени СМР.

- Договор № 4732/04.09.2014 г. с Консорциум „ПСРСТ” в размер на 3 106 хил. лв. за упражняване на независим строителен надзор и Инженер по ФИДИК до завършване на проекта.

- Договор № EUROPEAID/124429/D/WLS/BG с „Талес-Алкател-Лусент” ДЗЗД в размер на 4 230  хил. лв. за проектиране, строителство и изграждане на системите за сигнализация, телекомуникация и СКАДА за цялата жп линия.

Проект: „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив”. Към 30.09.2015 г. усвоените средства по обекта са в размер на 2 104 хил. лв. Извършени са плащания по следните договори:

- Договор № 3701/05.07.2011 г. с Консорциум „Свителски Баугезелшафт Мбх” в размер на 179 хил. лв. за наложена финансова корекция 5%.

- Договор № 3703/05.07.2011 г. с „Пор Бау” ГМБХ в размер на 1 407 хил. лв. за извършени СМР.

- Договор № 4163/15.11.2012 г. с Консорциум ЕПГ-ЕТЕ в размер на 518  хил. лв. за извършен строителен надзор.

Проект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”. Към 30.09.2015 г. усвоените средства по обекта са в размер на 104  хил. лв. Извършени са плащания по следните договори:

- Договор № 3618/08.02.2011 г. с „Джи Си Еф-СК 13-Трейс Рейлинфра Консорциум” в размер на 34 хил. лв. - задължение към НАП.

- Договор № 3619/08.02.2011 г. с „Джи Си Еф-СК 13-Трейс Рейлинфра Консорциум” в размер на 37 хил. лв. - задължение към НАП.

- Договор № 3620/08.02.2011 г. с Джи Си Еф-СК 13-Трейс Рейлинфра Консорциум” в размер на 34 хил. лв. - задължение към НАП.

ПРОЕКТ „Съфинансиране на обект „Рехабилитация гарови комплекси София, Бургас и Пазарджик”. Към 30.09.2015 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 4 531 хил. лв. Извършени са плащания по следните договори:

- Договор № 4412/22.08.2013 г. с ДЗЗД „Обединение ГБС - Централна гара София” в размер на 4 108 хил. лв. за извършени СМР.

- Договор № 4694/15.07.2014 г. с ДЗЗД „Железопътна инфраструктура Бургас” в размер на 423 хил. лв. за извършени СМР.

ПРОЕКТ „Съфинасиране на обект „Изграждане на ИМТ в южен централен район на планиране в България-Пловдив”. За 2015 г. предвидените средства са в размер 3 470 хил. лв.

ПРОЕКТ „Изработка на Система за управление на влаковата работа”. За 2015 г. предвидените средства по проекта са в размер 1 800  хил. лв.

С уважение,

инж. Милчо Ламбрев

Генерален директор

на ДП „НКЖИ”

Съгласувано:

........................Кр. Михайлова

Ръкъководител отдел „ФСК“

........................Н. Милич

Ръководител сектор в отдел„ФСК“

Изготвил :

......................В. Матова

Главен експерт в отдел „ФСК”