**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА**

**на „ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, гр. София**

**за първо тримесечие**

**11. Обекти на „Маришки басейн”:**

***IІ.1.1. Техническа рекултивация на нарушени терени, промишлени площадки и табани на територията на Хасковска област - изпълнение и приемане на обекта.***

Утвърдените средства за изпълнение на дейности за 2016г. са в размер на **5400 лв. с ДДС.**

Предвидените средства **(5400 лв. с ДДС)** са за изпълнение на дейности предвидени за: Провеждане на междуведомствена приемателна комисия за приемане на извършените рекултивационни работи. Предстои провеждане на междуведомствена приемателна комисия.

***IІ.1.2. Техническа рекултивация на нарушени терени, промишлени площадки и табани на територията на Старозагорска област - изпълнение и приемане на обекта.***

Утвърдените средства за изпълнение на дейности за 2016г. са в размер на **4800 лв. с ДДС.**

Предвидените средства **(4800 лв. с ДДС)** са за изпълнение на дейности предвидени за: Провеждане на междуведомствена приемателна комисия за приемане на извършените рекултивационни работи. Събрани са всички необходими актове и документи, предстои провеждане на междуведомствена приемателна комисия.

**IІІ. Обекти на „Здравец“**

***IІІ.1.1 Рекултивация на нарушени терени в района на рудник „Здравец“- актуализация.***

Утвърдените средства за 2016г. са в размер на **50 000 лв.** **с ДДС.**

Проекта е приет на МЕС. Съгласуван е с МОСВ и МЗХ.

Съгласуван е с община Димитровград и има разрешение за строеж.

Предвидените средства **(50000 лв. с ДДС)** са за изпълнение на дейности предвидени за:

Оценка за съответствието, такси за съгласуване и провеждане на обществена поръчка по **ЗОП**, за избор на строител, строителен надзор, авторски надзор и за изпълнение на техническа рекултивация на промишлената площадка при рудник „Здравец“ в землището на с. Странско – *частично* – изкоп и преместване до 100м земни маси с булдозер, подравняване на площадката с булдозер, натоварване хумус с багер от депо „Арнаутито“, превоз хумус със самосвали до обекта, разстилане хумус с булдозер и планировка на площите.

Усвоени средства от годишна програма за 2016г. са в размер на **3 342 лв. с ДДС,** за оценка за съответствието, такси за съгласуване за разрешение за строеж. Разработена е документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП. Предстои обявяване на процедура по ЗОП.

***IІІ.1.2. Техническа рекултивация на нарушени терени, в следствие на водените дългогодишни минни работи от мините при мини „Маришки басейн“ АД, гр. Димитровград в землището на селата Бряст, Радиево и Странско, община Димитровград - актуализация.***

Утвърдените средства за 2016г. са в размер на **50 000 лв.**

Предвидените средства в размер на **(50000 лв. с ДДС)** са за изпълнение на дейности предвидени за:

Провеждане на обществена поръчка по **ЗОП,** за избор на строител, строителен надзор, авторски надзор и за изпълнение на техническа рекултивация на терени намиращи се в землищета на с. Радиево и с. Бряст – *частично:*

* нарушени терени с пропадане и заблатяване - отстраняване на хумусния хоризонт, при наличието на водноогледало хумусният хоризонт се отстранява след отводняване на терена и осушаването му; хумусните земни маси се отстранява чрез изкопаване и прибутване с булдозер на разстояние до 100м; запълване на пропадналите участъци с пляка от насипище „Нови рудници”, подравняване на терените и създаване на подходящ наклон чрез разриване на насипаните земни маси; връщане на хумусните земни маси върху подравнените участъци–изкоп с преместване от временните хумусни депа; доставка и разриване на хумусни земни маси от депата за хумусни маси - тези земни маси попълват недостига от хумусни земни маси; планировка на терените.
* нарушени терени, на които има остатъци от фундаменти на машини и съоръжения, настилки от бетон или трошен камък, изходи на минни изработки - разрушаване или доразрушаване на фундаменти, строителни конструкции, настилки и отстраняване на строителните отпадъци; извозване на строителните отпадъци до общинско „Депо за строителни отпадъци” при с.Гарваново; запълване на определен обем на минните изработки със строителни отпадъци или пляка; затваряне на изходите на минните изработки с бетонови прегради или плочи; запълване на почистения участък със земни маси (пляка) от табан „Нови рудници”; подравняване на площадките чрез разриване с булдозер или ръчно; доставка и разриване на хумусни земни маси от депата за хумусни маси - тези земни маси попълват недостига от хумусни земни маси; планировка на терените.

**IV. Обекти на „Антра“**

***IV.1.1 Техническа и биологична рекултивация на надземните площадки на обект „Север“ и „Юг“ от у-к “Първи“ и шламохранилището на мина „Антра“-актуализация. Проектиране.***

Утвърдените средства за 2016г. са в размер на **24 000лв**.с ДДС за актуализация на проекта. След проведено заседание на МЕС на 08.04.2016 г. е променено заданието за проектиране в част пътна, по трасе, съгласувано от община Своге. Възложено е препроектирано, съобразено с новото задание.

**V. Обекти на „Пирин”**:

***V.1.1. Преработка на проект за техническа рекултивация на Мина "Канина" - актуализация. Изпълнение и приемане на обекта.***

Утвърдените средства за изпълнение на дейности по рекултивация за 2016г. са в размер на **766 035 000лв. с ДДС.**

Предвидените средства са за изпълнение на дейности предвидени за техническа рекултивация на Мина ,, Канина“ актуализация. Изпълнение:

Обектът е преходен, като завършване да се осъществи през 2016 година.

Усвоени средства от годишна програма за 2016г. са в размер на **284 829,60лв с ДДС.**

Изпълнител на рекултивационните работи е "ВОДСТРОЙ 98" АД гр. СОФИЯ, съгласно договор № Д-367 от 18.11.2015г.

Строителен надзор на обекта е "СТРОЛ - 1000" АД гр. София, съгласно договор от 18.11.2015г.

Авторския надзор се изпълнява от проектанта "МИНПРОЕКТ"ЕАД гр. София, съгласно договор № Д-369 от 19.11.2015г.

В момента обектът е спрян. Възложена е изработката на ДПСД на проектанта, съгласно решение 1 на МЕС от 08.04.2016 г. След представянето и приемането на ДПСД, възлагането на допълнителните СМР, обектът ще бъде завършен и приет в рамките на календарната година.

**Нови проекти**

**VІ. Обекти на Мина** **„Здравец“**

***VІ.1.1.Техническа рекултивация на нарушени терени, в следствие на водените дългогодишни минни работи от мините “Маришки басейн“ АД, гр. Димитровград в землището на село Бял извор, община Опан--проектиране.***

Утвърдените средства за 2016г. са в размер на **50 000 лв.с ДДС**

Проекта е приет от МЕС

Предвидените средства **(50000 лв. с ДДС)** са за изпълнение на дейности предвидени за:

Оценка за съответствието, такси за съгласуване за разрешение за строеж и провеждане на обществена поръчка по **ЗОП**, за избор на строител, строителен надзор, авторски надзор и за изпълнение на техническа рекултивация на терени намиращи се в масив № 008 в землището на с. Бял извор *частично*: – нарушени терени с пропадане и заблатяване - отстраняване на хумусния хоризонт, при наличието на водно огледало хумусният хоризонт се отстранява след отводняване на терена и осушаването му; хумусните земни маси се отстранява чрез изкопаване и прибутване с булдозер на разстояние до 100м; запълване на пропадналите участъци с пляка от насипище „Нови рудници”, подравняване на терените и създаване на подходящ наклон чрез разриване на насипаните земни маси; връщане на хумусните земни маси върху подравнените участъци–изкоп с преместване от временните хумусни депа; доставка и разриване на хумусни земни маси от депата за хумусни маси - тези земни маси попълват недостига от хумусни земни маси; планировка на терените. Предстои изваждане на разрешение за строеж и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител.

***VІ.1.2.******Техническа ликвидация на трасе ж.п. линия Димитровград- Север - р-к "Здравец" - проектиране***

Утвърдените средства за 2016г. са в размер на **44 000 лв.**

Предвидените средства **(44000 лв. с ДДС)** са за изпълнение на дейности предвидени за:

а/ изготвяне на задание за проектиране;

б/ приемане на заданието от МЕС.

в/ провеждане на процедура по ЗОП за избор на проектант.

г/ изготвяне на технически проект от проектанта.

д/ приемане на проекта от МЕС.

**VІІ. Обекти на Мина „Пирин“**

***VІI.1.1.Техническа рекултивация на нарушени терени в района на Мина "Пирин".***

Утвърдените средства за 2016 г. са в размер на **232 944 000 лв. с ДДС**

Проекта е приет от МЕС

Предвидените средства **(232 944лв. с ДДС)** са за изпълнение на дейности предвидени за:

Оценка за съответствието, такси за съгласуване за разрешение за строеж и провеждане на обществена поръчка по **ЗОП**, за избор на строител, строителен надзор, авторски надзор и за изпълнени *частично* е на

* техническа рекултивация на имот № 000 062 в землището на с.Брежани – открит рудник – премахване на козирките на североизточните бордове на котлован 1, подравняване на терена в района на ПВР, подравняване на табаните разположени югозападно от котлован 2.
* техническа рекултивация на имот № 383 в землището на с.Полето – промплощадка на „Ниво 370“ – подравняване на терена, отвеждане на рудничните води към реката, насипване на земни маси с дебелина 15см и подравняване.
* техническа рекултивация на имот № 038 023 в землището на с.Полето - утайник – почистване от едри камъни, насипване на земни маси с дебелина 15см и подравняване.
* техническа рекултивация на имоти №№ 000 052, 000 053 и 000 055 в землището на с.Полето – утаители – терасиране на дигите
* техническа рекултивация на имот № 057 012 в землището на с.Крупник – табан - почистване от едри камъни, насипване на земни маси с дебелина 15см и подравняване.

**VIII .** **Обекти на Мина „Антра“**

***VIII.1. 1.*** Обезопасяване устията на 1 - ва основна галерия, 11-та галерия-юг и Взривен склад (2-ра основна галерия) на “Първи участък” от бившата Мина “Антра” ЕАД /л/ . *приемане на обекта*

Утвърдените средства за 2016 г. са в размер на **2 400 лв. с ДДС**

* Предвидените средства **(2 400лв. с ДДС)** са за изпълнение на дейности предвидени за:
* Провеждане на междуведомствена приемателна комисия за приемане на извършените рекултивационни работи.

Проведена е междуведомствена приемателна комисия, която е приела обекта. Протокола от работата на комисията е утвърден от Министъра на икономиката.

**Проект за изпълнение на инвеститорски функции и инвеститорски контрол през 2016г.**

Утвърдените средства за 2016г. са в размер на **341 502лв. с ДДС.**

Усвоени средства за тримесечието са в размер на **73 791,85лв с ДДС,** за транспорт, командировки, материали, заплати и осигуровки на персонала и други .

Гл.инженер: ……………….. Изп.директор: ...............................

/д-р. инж.Акрам Ясин/ /инж. Стефан Фурнаджиев/