|  | ## ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ## ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ # София 1271, ул.”Кирил Благоев” № 14, тел.9382 682, факс 838 1025 www.tsv@tsv.bg |  |
| --- | --- | --- |

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН  И

ФИНАНСОВ  АНАЛИЗ

НА ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” КЪМ

31.03.2016 г.

Основните цели и намерения на ДП ТСВ са поддържане и възстановяване на транспортни обекти, проектиране, строителство и ремонт в областта на транспортните комуникации, изпълнение на публични задачи, свързани с дейности по държавния военновременен план, залегнали в приетия Бизнес план на предприятието за 2016 година. В Бизнес плана са очертани приоритетите за дейността в условията на голяма конкуренция в строителния отрасъл и непрекъснато повишаване на изискванията на инвеститорите и клиентите, а именно подобряване и усъвършенстване на качеството на изпълняваните СМР, повече опит и надеждност при реализацията им.

ДП “Транспортно строителство и възстановяване” при Бизнес план към 31.03.2016 година на стойност 3 042 х.лв. отчита фактуриран обем приходи от строително - монтажни работи на стойност 3 645 х. лв., което в процентно изражение е 119,82 %.

В това число:

- обекти Капитално строителство – при разчет 55 хил.лв. отчета е 26 хил.лв. – изпълнение 47,27 %.

- обекти Ремонти на ж.п. линии – при разчет 2 987 хил.лв. отчета е 3 619 хил.лв. – изпълнение 121,16 %.

По поделения изпълнението за отчетния период на 2016 г. е следното:

#### Таблица 1

| ПОДЕЛЕНИЕ | ПЛАН (хил. лв.) | ИЗПЪЛНЕНИЕ (хил. лв.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Поделение София | 1 107 | 596 | 53.84 |
| Поделение Пловдив | 515 | 459 | 89.13 |
| Поделение Г. Оряховица | 980 | 2 392 | 244.08 |
| Поделение Варна | 440 | 198 | 45.00 |
| ДП ТСВ | 3 042 | 3 645 | 119.82 |

Най-голям фактуриран обем СМР за отчетния период по абсолютна стойност отчита поделение Горна Оряховица – 2 392 х.лв., следвано от поделение София – 596 х.лв. поделение Пловдив – 459 х.лв. и последно по изпълнение е поделение Варна – 198 х.лв.

Фактуриран обем приходи от СМР по поделения и обекти е както следва:

#### Таблица 2

| ПОДЕЛЕНИЯ | хил.лева |
| --- | --- |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ СОФИЯ | 596 |
| Ремонти на железния път |  |
| Рехабилитация Централна гара | 171 |
| Клисура - Христо Даново | 425 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ПЛОВДИВ | 459 |
| Ремонти на железния път |  |
| шумозашитен екран Прослав | 104 |
| Септември - Пазарджик | 100 |
| ремонт 8 к-з на локомотивно депо | 252 |
| Поддържане детска железница | 3 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ Г. ОРЯХОВИЦА | 2 392 |
| Капитално строителство | 21 |
| Набираеми обекти | 21 |
| Ремонти на железния път | 2 371 |
| Ремонт на жп инфраструктура Подвис-Прилеп | 200 |
| Стамболийски - Пловдив КМ | 996 |
| Обслужващ път - Турска граница | 1 175 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ВАРНА | 198 |
| Капитално строителство /тунелно с-во/ | 5 |
| Обект "Тунел 1 - Лозарево-Прилеп" | 5 |
| Ремонти на железния път | 193 |
| Ремонт на коловоз г. Повеляново-жп комплекс БЖК | 30 |
| Септември - Пазарджик | 49 |
| Ремонт на жп инфраструктура Подвис-Прилеп | 114 |
| ОБЩО | 3 645 |

Към 31.03.2016 г. ДП ТСВ продължи изпълнението на строително-монтажни работи по незавършени обекти, приети за изпълнение с договори от 2015 г., където работи както самостоятелно, така и като част от консорциуми.

На 04.06.2014 г. с Договор Р.07.28.01 „Порр Бау ГмбХ клон София“ възлага на  ДП ТСВ изпъление на обект „Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пловдив част от Транс-европейската железопътна мрежа, Позиция 3: „Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски – Пловдив в границите от край стрелка №3 (км 138+755) по път №1 и начало на стрелка №1 (км 138+810) по път №2  на западната гърловина гара Стамболийски до начало стрелка №2 (км 154+564) по път №1 и стрелка №4 (км 154+606) по път №2 на западната гърловина гара Пловдив включително гара Тодор Каблешков“. За пелриода 01.01.2016.г. - 31.03.2016  г. фактурирания обем СМР възлиза на 996 х.лв.

На 18.06.2014 г. „Водстрой 98“ възложи на ДП ТСВ съгласно договор № 204 да изпълни СМР на обект „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“.  Фактурирания обем СМР към 31.03.2016  г. е за 171 х.лв.

На 17.09.2014 г. е подписан Договор № 271/17.09.2014 г. от Възложителя „ЕКБАР“ ООД и Изпълнителя ДП ТСВ за „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив, Подобект: Шумозащитен екран – вариант стоманобетонови стени“. Към 31.03.2016 г. фактурирания обем СМР възлиза на 104 х.лв.

На 23.03.2015 г. се подписа Договор № 30/23.03.2015 г. с Възложител Столична община и Изпълнител ДП ТСВ за „Рехабилитация на бул. „Джеймс Баучър” от бул. „Черни връх” до площад „Велчова завера“. Към месец Март няма фактуриране.

На 17.04.2015 г. се подписа Договор № 49/04.05.2015 г. от Възложителя: „Свителски Клон България“ КЧТ и Изпълнителя: ДП „ТСВ“ за обект „Модернизация на железопътната отсечка Септември-Пазарджик в границите от начало стрелка №2 (км. 102+014) по път №1 и край стрелка №6 (км. 102+070) по път №2 на западната гърловина гара Септември до край стрелка №5 (км. 119+624) по път 1 и край стрелка №1 (км. 119+692) по път №2 източна гърловина гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик- Път №2“. Към 31.03.2016 г. фактурирания обем СМР възлиза на 149 х.лв.

На 13.07.2015 г. се подписа  Договор № 94 с Възложител Областна администрация Ямбол и Изпълнител ДП ТСВ с предмет "Изграждане на обслужващ път към временното възпрепятстващо съоръжение по българо – турската граница за участъка от съоръжението на територията на област Ямбол". Фактурирания обем СМР към 31.03.2016 г. възлиза на 104 х.лв.

На 16.07.2015 г. се подписа  Договор № 5085 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“ за обект "Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Клисура-гара Христо Даново от км 116+525 до км 130+009 с обща дължина 13 484 м. ". Фактурирания обем СМР към 31.03.2016 г. е за 425 х.лв.

На 16.11.2015 г.  се подписа  Договор № 215 с Възложител „Инфраструктурно Строителство” ЕАД и Изпълнител ДП ТСВ за обект „Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в участъка Подвис-Прилеп от км 25+185 до км 29+595 с дължина 4 410 м по 3-та жп линия“. Фактурирания обем СМР към 31.03.2016 г. е за 314 х.лв

Незавършеното строителство към 31.03.2016 година в размер на 3 230 637 лева е

както следва:

#### Таблица 3

| П О Д Е Л Е Н И Е | Незавършено производство в лева |
| --- | --- |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ СОФИЯ | 1 081 956 |
| Рехабилитация Централна гара | 363 623 |
| Клисура - Христо Даново | 300 000 |
| осветление перони Септември - Пазарджик | 53 232 |
| Обслужващ път - Турска граница | 358 101 |
| Трамвай бул. Джеймс Баучер | 7 000 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ПЛОВДИВ | 486 622 |
| Модернизация на жп отсечка Септември - Пазарджик | 439 744 |
| шумозаглушителен екран сп.Мокрище | 46 878 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ Г. ОРЯХОВИЦА | 1 338 887 |
| Стамболийски - Пловдив КМ | 132 404 |
| Септември - Пазарджик | 771 004 |
| Подвис | 107 320 |
| T.Kaблешков-Интермод.терминал | 5 686 |
| Клисура рехаб.инж.съоръж.2900 м | 322 473 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ВАРНА | 323 172 |
| Модернизация на жп отсечка Септември - Пазарджик | 300 000 |
| ремонт ж.п.стрелки Варна | 23 172 |
| Общо незавършено ДП ТСВ по с/ка 611 | 3 230 637 |

Анализ на финансовия резултат, приходите и разходите от дейността на предприятието за периода 01.01.2016 - 31.03.2016  година

Таблица 4

| Показатели | Бизнес програма към 31.03.2016 г. |  |  | Изпълнение към 31.03.2016 г. |  |  | Изпълнение към 31.03.2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приходи | Разходи | Загуба | Приходи | Разходи | Загуба | Приходи | Разходи | Загуба |
| Общо: | 3 841 | 4 639 | 798 | 3 999 | 5 344 | 1 345 | 2 658 | 4 126 | 1 468 |

ДП ТСВ приключва към 31.03.2016 г. с финансов резултат загуба в размер на 1 345 х.лв. а за същия период на 2015 г. финансовия резултат е загуба в размер на 1 468 х.лв.

Показателите характеризиращи ефективността от работата на ДП „ТСВ” и използването на разполагаемите ресурси са както следва:

1. Коефициент за рентабилност на приходите от продажби

Коефициент на рентабилност на приходите = Печалба/ Приходи = - 1 345 / 3 999= - 0,3363

Коефициента на рентабилност на приходите по БП 2016 г. е = - 0,2078 а към 31.03.2015 г. е = - 0,5523, като към 31.03.2016 г. на 100 лева изпълнени приходи са отчетени 0,34 лв. загуба. За същия период на 2015 година загубата на 100 лева приходи е 0,55 лева а по Бизнес план 2016 г. е разчетена загуба от  0,21 лева. на 100 лева приходи от продажби.

2. Коефициент на ефективност на разходите

Коефициент на ефективност на разходите = Приходи/ Разходи = 3 999 / 5 344= 0,6637

Динамиката на изменение на коефициента на ефективност на разходите е следната: Кер по БП 2016 г. = 0,7922,  Кер към 31.03.2016 г. = 0,6637, Кер към 31.03.2015 г. = 0,4477. Към 31.03.2016 г. на 100 лева направени разходи са изпълнени приходи за 66,37 лв. В сравнение със същия период  на 2015 година приходите на 100 лева направени разходи са увеличени с 21,60 лева а спрямо Бизнес план 2016 г. са намалени с 12,85 лева.

3. Коефициент на ефективност на приходите

Коефициент на ефективност на приходите = Разходи/Приходи =5 344/ 3 999 = 1,3363

Динамиката на изменение на коефициента на ефективност на приходите е следната: Кеп БП 2016 г. = 1,2078, Кеп към 31.03.2016 г. = 1,3363, Кеп към 31.03.2015 г. = 1,5523, като към 31.03.2016  на 100 лева изпълнени приходи са направени разходи за 133,63 лв. Спрямо същия период на 2015 година разходите на 100 лева приходи намалени с 21,60 лева а спрямо Бизнес план 2016 г. са увеличени с 12,85 лева.

4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал

Коефициент на рентабилност на собствения капитал = Печалба/ Собствен капитал = - 1 345 / 20 418 = - 0,0659

Този показател е един от двата основни фактора при определяне нормата на нарастване на печалбата. Колкото е по-висок, толкова състоянието на собствениците на капитала е по-добро и те получават възвръщаемост на вложените от тях средства в дадения правен субект.

Към 31.03.2016 г. на 100 лева собствен капитал са отчетени 6,59 лв. загуба. Спрямо същия период на 2015 година загубата на 100 лева собствен капитал е 7,21 лева.

Показателите за ликвидност показващи способността на  ДП „ТСВ” да погасява задълженията си /в срок до 1 година/ с наличните краткотрайни активи, в които не са включени разходите за бъдещи периоди са както следва:

- Коефициент на обща ликвидност

Коефициент на обща ликвидност = краткотрайни активи /краткосрочни задължения = 14 826 / 18 056 = 0,8211

Този показател се нарича още коефициент на текуща ликвидност и показва размера на наличните финансови средства и вземанията, съотнесени към краткосрочните задължения.

Към 31.03.2016 г. на 100 лева задължения имаме възможност да погасяваме 82,11 лв. при 70,08 лв спрямо същия период на 2015 година.

ДП ТСВ  има стойности по-ниски от приетите и това показва, че има недостиг на финансов ресурс и задължения, които превишават вземанията.

2. Коефициент на бърза ликвидност

Коефициент на бърза ликвидност = краткосрочни вземания и парични средства / краткосрочни задължения = 7 456 / 18 056 = 0,4129

Към 31.03.2016 г. на 100 лева задължения имаме налични парични средства и вземания в размер на  41,29 лв. при 34,77 лв спрямо същия период на 2015 година. Обикновено стойност на коефициента на бърза ликвидност над 0,5 се приема за добра, каквато стойност на паричните средства спрямо текущите задължения има в повецето случаи и ДП ТСВ.

3. Коефициент на незабавна ликвидност

Коефициент на незабавна ликвидност = парични средства / краткосрочни задължения = 145 / 18 056 = 0,0080

Този коефициент показва, че  на 100 лева задължения с налични парични средства можем да погасим 0,80 лв. при 1,58 лв спрямо същия период на 2015 година.

Показателите за финансова автономност характеризират степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите, т.е. степента на използване на привлечения капитал и за ДП ТСВ са както следва:

1. Коефициент на финансова автономност

Коефициент на финансова автономност =  собствен капитал / пасиви = 20 418 / 24 178 = 0,8445

В случаите, когато коефициентът на финансова автономност е под единица, е налице превишение на задълженията спрямо собствения капитал, т.е. съществуващите задължения не са достатъчно обезпечени с имуществото на предприятието и обратно, когато този коефициент е над единица, показва степента на финансова независимост от ползването на чужди средства.

2. Коефициент на финансова задлъжнялост

Коефициент на задлъжнялост = пасиви / собствен капитал = 24 178 / 20 418 = 1,1555

Този коефициент показва, че към 31.03.2016 г. на  100 лева собствен капитал отчитаме 115,55 лв. задлъжнялост при 116,67 лв спрямо същия период на 2015 година.

Липсата на достатъчно свободен финансов ресурс предопределя нарастването на задълженията на предприятието.

Финансовия резултат по поделения е следния :

Таблица 5

| ПОДЕЛЕНИЯ | към 31.03.2016 г. /х.лв./ |  | към 31.03.2015 г. /х.лв./ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | печалба | загуба | печалба | загуба |
| Поделение София |  | 223 |  | 365 |
| Поделение Пловдив |  | 250 | 150 |  |
| Поделение Г. Оряховица |  | 74 |  | 377 |
| Поделение Варна |  | 630 |  | 718 |
| хотели |  | 168 |  | 158 |
| ОБЩО: |  | 1 345 |  | 1 468 |

Финансовия резултат е  формиран по дейности, както следва:

Таблица 6

| ПОДЕЛЕНИЯ | ДЕЙНОСТИ |  |  |  |  | ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СМР | стоки | услуги | други | финансови |  |
| Поделение София | -286 | 0 | 48 | 15 |  | -223 |
| Поделение Пловдив | -335 | -2 | 13 | 74 | 0 | -250 |
| Поделение Г. Оряховица | -82 | 0 | 5 | 3 | 0 | -74 |
| Поделение Варна | -625 | 1 | -5 | -1 | 0 | -630 |
| О Б Щ О: | -1 328 | -1 | 61 | 91 | 0 | -1 177 |

Загубата в размер на 168 х.лв. от хотелите е формирана по дейности, както следва:

Таблица 7

| ХОТЕЛИ | ДЕЙНОСТИ |  |  |  |  | финансов резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хотелска д-ст | ресторант | бар | басейн | други |  |
| х-л Дряново | -41 | -17 | -7 | 0 | 1 | -64 |
| х-л Копривки | -16 | -17 | -4 | 0 | 0 | -37 |
| х-л Роса | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 |
| х-л Лозенец | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 |
| О Б Щ О: | -124 | -34 | -11 | 0 | 1 | -168 |

Обща структура на  нетните приходи

Нетните приходи от  дейността към 31.03.2016 г.  са 3 999 х.лв., по бизнес план 2016 г. са в размер на 3 841 х.лв.  и по отчета за 2015 г. са 2 657 х.лв.

Таблица 8

| Н Е Т Н И П Р И Х О Д И | Бизнес план 2016 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 31.03.2016 г. | към 31.03.2015 г. | към Бизнес плана | към отчет 2015 г. |
| Продукция | 2 692 | 3 645 | 2 323 | 953 | 1 322 |
| Стоки | 16 | 13 | 13 | -3 | 0 |
| Услуги | 150 | 109 | 57 | -41 | 52 |
| Други | 983 | 232 | 264 | -751 | -32 |
| ОБЩО: | 3 841 | 3 999 | 2 657 | 158 | 1 342 |

Съпоставка на относителния дял на нетните приходите от обичайната дейност към 31.03.2016 г., спрямо бизнес план 2016 г. и отчета към 31.03.2015 г.

Таблица 9

| Н Е Т Н И П Р И Х О Д И | Бизнес план 2016 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 31.03.2016 г. | към 31.03.2015 г. | към Бизнес плана | към отчет 2015 г. |
| Продукция | 70.08 | 91.14 | 87.42 | 21.06 | 3.72 |
| Стоки | 0.42 | 0.33 | 0.49 | -0.09 | -0.16 |
| Услуги | 3.91 | 2.73 | 2.15 | -1.18 | 0.58 |
| Други | 25.59 | 5.80 | 9.94 | -19.79 | -4.14 |
| ОБЩО: | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

В сравнение със същия период на 2015 година отчитаме общо приходи от продажби повече с  1 342 х.лв., а спрямо бизнес план 2016 г. отчетените приходи са повече с  158 х.лв.

Изпълнението  на фактурираната продукция от строителство към 31.03.2016 г. спрямо същия период за 2015 г. е увеличена  с  1 322 х.лв., а  спрямо бизнес плана е увеличена с 953 х.лв.

Приходите от продажба на стоки за 2016 г. са 13 х.лв., по бизнес план 2016 г. са 16 и през 2015 г. са 13 х.лв.

В приходите от услуги спрямо 2015 г. има увеличение с 52 х.лв., а спрямо бизнес плана същите са намалени с 41 х.лв. Най-голям относителен дял в приходите от услуги имат постъпленията от: автотранспорт и механизация – 54 х.лв., хотелите – 39 х.лв., ремонтна работилница – 10 х.лв., бетонов възел – 1 х.лв.

Другите приходи към 31.03.2016 г., спрямо бизнес плана са в намаление с 751 х.лв., а спрямо същия период за 2015 г. са намалени с 32 х.лв. Другите приходи включват  приходи от приходи от наеми - 65 х.лв., ДМА – 16 х.лв., приходи от лаборатория - 9 х.лв и др.

Приходите по поделения са както следва:

Таблица 10

| ПРИХОДИ | ПОДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | София | Пловдив | Горна Оряховица | Варна | Хотели | ГУ | О Б Щ О /хил. лв/ |
| Продукция | 596 | 459 | 2 392 | 198 | 0 | 0 | 3 645 |
| Стоки | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 |
| Услуги | 56 | 3 | 6 | 5 | 39 | 0 | 109 |
| Други | 139 | 26 | 3 | 6 | 0 | 58 | 232 |
| О Б Щ О: | 791 | 491 | 2 401 | 211 | 44 | 61 | 3 999 |

Отчетните данни показват, че основен източник на резултата се явява   дейността по изпълнение на СМР, което е в унисон с предмета на дейност на предприятието ни съгласно закона.

Обща структура на разходите по икономически елементи към  31.03.2016 г. спрямо същия период в бизнес план 2016 г. и отчета за  2015 г.

Таблица 11

| ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ | Бизнес план 2016 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 31.03.2016 г. | към 31.03.2015 г. | към Бизнес плана | към отчет 2015 г. |
| Разходи за материали | 590 | 1 510 | 905 | 920 | 605 |
| Разходи за външни услуги | 1 003 | 1 691 | 1 261 | 688 | 430 |
| Разходи за амортизации | 399 | 400 | 399 | 1 | 1 |
| Разходи за възнаграждения | 1 747 | 1 719 | 1 808 | -28 | -89 |
| Разходи за осигуровки | 420 | 396 | 442 | -24 | -46 |
| Други разходи | 300 | 236 | 212 | -64 | 24 |
| ВСИЧКИ РАЗХОДИ | 4 459 | 5 952 | 5 027 | 1 493 | 925 |

Съпоставка на относителния дял на разходите по икономически елементи към           31.03.2016 г.  спрямо същия период в бизнес план 2016 г. и отчета за  2015 г.

Таблица 12

| ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ | Бизнес план 2016 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 31.03.2016 г. | към 31.03.2015 г. | към Бизнес плана | към отчет 2015 г. |
| Разходи за материали | 13.23 | 25.37 | 18.00 | 12.14 | 7.37 |
| Разходи за външни услуги | 22.49 | 28.41 | 25.08 | 5.92 | 3.33 |
| Разходи за амортизации | 8.95 | 6.72 | 7.94 | -2.23 | -1.22 |
| Разходи за възнаграждения | 39.18 | 28.88 | 35.97 | -10.30 | -7.09 |
| Разходи за осигуровки | 9.42 | 6.65 | 8.79 | -2.77 | -2.14 |
| Други разходи | 6.73 | 3.97 | 4.22 | -2.76 | -0.25 |
| ВСИЧКИ РАЗХОДИ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Разходите по икономически елементи, съпоставени спрямо с 2015 г. показват увеличение с 925  х.лв., /отчет към 31.03.2016 г. – 5 952 х.лв., отчет 31.03.2015 г. – 5 027 х.лв./, а спрямо бизнес план 2016 г. отчетените разходи по икономически елементи са увеличени с 1 493 х.лв.

Разходите за материали са в размер на  1 510 х.лв., а към 31.03.2015 г. са в размер на       905 х.лв. т.е. имат увеличение с 605 х.лв. а спрямо бизнес план 2016 г. същите са увеличени с 920 х.лв.

Най-голям дял в разходите за материали имат - строителните материали – 1 091 х.лв., горива – 279 х.лв., ел.енергия – 118 х.лв., топлоенергия – 7 х.лв., вода 7 х.лв., канцеларски материали – 7 х.лв. и др.

Разходите за външни услуги към 31.03.2016 г. са в размер на 1 691 х.лв., а за същия период на 2015 г. са в размер на 1 261 х.лв. т.е.  са увеличени с 430 х.лв., а спрямо бизнес план 2016 г.  същите са увеличени  с  688 х.лв.

Външните услуги включват: услуги от подизпълнители  873 х.лв, транспортни услуги  169 х.лв., охрана 254 х.лв., абонамент и поддръжка 32 х.лв., граждански договори 23 х.лв.,  консултантски и юридически услуги 20 х.лв., разходи за ремонт  18 х.лв., и др.

Разходите за амортизационни отчисления за отчетния период са в размер на 400 х.лв., към 31.12.2015 г. са в размер на 399 х.лв. т.е. бележат увеличение  с 1 х.лв. а спрямо бизнес план 2016 г. същите са увеличени с 1 х.лв.

Разходите за ФРЗ и осигуровки на персонала зает в основна дейност към 31.03.2016 г. са в размер на 2 115 х.лв., за същия период на 2015 г.  са в размер на 2 250 х.лв.

Общия размер на другите разходи към 31.03.2016 г. е 236 х.лв., към 31.03.2015 г. размера на същите е 212 х.лв. т.е. бележат увеличение с  24 х.лв., а спрямо бизнес план 2016 г. същите са намалени с 64 х.лв. Другите разходи включват:  командировки  176 х.лв., данъци по ЗКПО 35 х.лв. и др.

Разходите по икономически елементи по поделения са както следва:

Таблица 13

| РАЗХОДИ | ПОДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | София | Пловдив | Горна Оряховица | Варна | Хотели | ГУ | Общо /хил. лв/ |
| Разходи за материали | 822 | 194 | 284 | 131 | 38 | 41 | 1 510 |
| Разходи за външни услуги | 332 | 273 | 653 | 336 | 13 | 84 | 1 691 |
| Разходи за амортизации | 82 | 43 | 98 | 57 | 83 | 37 | 400 |
| Разходи за възнаграждения | 297 | 276 | 410 | 331 | 60 | 345 | 1 719 |
| Разходи за осигуровки | 74 | 66 | 99 | 84 | 14 | 59 | 396 |
| Други разходи | 42 | 36 | 48 | 54 | 3 | 53 | 236 |
| О Б Щ О: | 1 649 | 888 | 1 592 | 993 | 211 | 619 | 5 952 |

Съгласно чл. 4, ал 2 от Закона за преобразуване на Строителни войски, Войските на министерството на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, на ДП „Транспортно строителство и възстановяване” са поставени  публични задачи, имащи за цел изпълнение изискванията на чл. 38, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили.

Към настоящия момент ДП „Транспортно строителство и възстановяване” продължава да функционира като държавно предприятие и да изпълнява възложените му публични задачи. При тези обстоятелства следва финансирането да продължи съгласно    чл. 7 от този закон, със средства от републиканския бюджет.  За периода 01.01. 2016  г. – 31.03.2016 г. са направени разходи за публичната дейност в размер на 279 х.лв. без да е получавано финансиране от държавния бюджет. Неотложните разходи за публична дейност към момента се погасяват от основната производствена дейност, което затруднява функционирането на предприятието като цяло.

Към  31.03.2016 г. предприятието отчита средно списъчен брой персонал в основна дейност – 611 бр. / без бройки в майчинство /  а за същия период на 2015 г. – 713 бр. или има  намаление с 102 броя спрямо предходния период. В публична дейност към 31.03.2016 г. средно списъчния брой персонал е 96 бр. а за същия период на 2014 г. – 101 бр. или има  намаление по отчет с 5 броя спрямо предходния период.

По категории персонал структурата има следния вид:

- Ръководни служители – 83  бр. или 13,58 % от персонала в ОД;

- Аналитични специалисти 64 бр. или 10,47 % ;

- Приложни специалисти – 80 бр. или 13,09 %;

- Помощен персонал и персонал зает с услуги – 56 бр. или 9,17 %;

- Квалифицирани работници –  146 бр. или 23,90 %;

- Оператори на машини – 158 бр. или 25,86 %;

- Нискоквалифицирани работници – 24  бр. или 3,93 %.

Средната брутна работна заплата за отчетния период в основна дейност е 989 лв. а за същия период на 2015 г. средната брутна работна заплата е в размер на 856 лв., т.е. бележи увеличение с 133 лв. В публична дейност към 31.03.2016 г. средната брутна работна заплата е в размер на 680 лв. а за същия период на 2015 г. е също в размер 669 лв.

АНАЛИЗ  НА  ВЗЕМАНИЯТА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Краткосрочните вземания на предприятието за отчетния период са както следва:

Таблица 14

| Вземания | към 31.03.2016 г. /х.лв./ | към 31.03.2015 г. /х.лв./ |
| --- | --- | --- |
| Вземания от клиенти и доставчици по аванси | 2 230 | 2 201 |
| Съдебни и присъдени вземания | 177 | 220 |
| Данъци за възстановяване | 214 | 192 |
| Др. краткосрочни вземания | 4 690 | 2 219 |
| ОБЩО : | 7 311 | 4 832 |

Вземанията за текущия период спрямо предходната годината са увеличени с 2 479 х.лв.,    / към 31.03.2016 г.  – 7 311 х.лв., и към 31.03.2015 година – 4 832 х.лв./.

Вземанията от клиенти и доставчици по аванси,  възлизат на 2 230 х.лв., а към 31.03.2015 г. те са били в размер на 2 201 х.лв. или са увеличени с 29 х.лв.

Съдебните и присъдени вземания са намалени с 43х.лв. спрямо 2015 г.

Данъците за възстановяване към 31.03.2016 г. са в размер на 214 х.лв., а за същия период на 2015 г. са в размер на 192 х.лв.

Размера на другите краткосрочни вземания към 31.03.2016 г. е  4 690 х.лв., а за същия период на 2015 г. същите са в размер на  2 219 х.лв. или имат увеличение с  2 471 х.лв.

Най-големи по размер са вземанията от клиенти на: “БДЖ  ПП” ЕООД СОФИЯ – 576 х.лв., „ПОРР БАУ ГМБХ” – 270 х.лв., .,  „ВОДСТРОЙ 98” АД –  197 х.лв., „СВИЕТЕЛСКИ КЛ. Б-Я“ – 180 х.лв., „ЕКБАР” ООД – 125 х.лв. и др.

Краткосрочните задължения на предприятието  са в размер на 18 056 х.лв. и са както следва:

Таблица 15

| Задължения | към 31.03.2016 г. /х.лв./ | към 31.03.2015 г. /х.лв./ |
| --- | --- | --- |
| Доставчици и клиенти по аванси | 8 324 | 4 122 |
| Персонал | 2 021 | 2 142 |
| НАП в т.число | 6 466 | 7 898 |
| Осигуровки | 1 953 | 3 248 |
| Данъчни задължения | 4 513 | 4 650 |
| Към финансови предприятия | 750 | 0 |
| Други краткосрочни в т.ч. провизии | 495 | 398 |
| ОБЩО : | 18 056 | 14 560 |

Краткосрочните задължения на предприятието са се увеличили спрямо същия период на предходната година с 3 496 х.лв.

Задълженията към доставчици и клиенти по аванси са увеличени с 4 202 х.лв. Към 31.03.2016 г. същите са 8 324 х.лв  а към 31.03.2015 г. – 4 122 х.лв.

Задълженията  към НАП са намалени  с 1 432 х.лв. Те включват текущи задължения по ДДС /главница и лихви/ – 2 851 х.лв., Данъци по чл.35-36 от ЗКПО – 2 466 х.лв. осигуровки 1 953х.лв., ДОДФЛ - 274 х.лв., дивидент към държавата - 492 х.лв., данък печалба – 266 х.лв., МДТ – 87 х.лв.  и др.

и др.

-  задълженията към персонала са намалени с 121 х.лв. спрямо същия период за 2015 г.

- към 31.03.2016 г. ДП „ТСВ” има задължения към финансови предприятия в размер на 750 х.лв.

- другите краткосрочни задължения  са  увеличени с  97 х.лв.

С най - голям размер от задълженията към доставчици и клиенти по аванси са:

„ПИМК” ООД – 1 434 х.лв., „ЖП СТРОЙ” АД – 745 х.лв., БДЖ ХОЛДИНГ” СОФИЯ – 718 х.лв., „БЪЛГАРСКИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ” – 675 х.лв., “БДЖ  ПП” ЕООД СОФИЯ – 447 х.лв., „ДЕНДРИТ” ООД – 251 х.лв., „КАМ ТЕХ КОМ” ЕООД – 216 х.лв., „СПЕДСТРОЙ” ЕООД – 183 х.лв., „БЕНТ ОЙЛ” АД – 150 х.лв., „САКСА” ООД 136 х.лв., „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД – 101 х.лв. и др.

Отчитайки влошените макроикономически условия в Република България, прогнозите за бавно „излизане” от финансово – икономическата криза, ДП  „Транспортно строителство и възстановяване” разработи и прилага адекватни към ситуацията антикризисни мерки, които към настоящия момент гарантират нормалното функциониране на предприятието.

В условията на неритмично финансиране и свит пазар  ДП „Транспортно строителство и възстановяване” се стреми да запази позициите си на основен изпълнител на инфраструктурни обекти и качеството на извършваните строително – монтажни работи.

Инж. ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ

Главен директор на ДП ТСВ