АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДП „НАЦИОНАЛНА

КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

към 30.09.2016 година

| ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| в хил. лв. | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |  |
| Нетни приходи от продажби | 84 571 | 91 891 | 0,92 | 90 127 | 0,94 |  |
| Оперативни разходи | 169 629 | 171 321 | 0,99 | 164 386 | 1,03 |  |
| Печалба преди лихви и данъци и амортизации | -85 058 | -79 430 | 1,07 | -74 259 | 1,15 |  |
| EBITDA/Приходи от продажби (%) | -1,01 | -0,86 | 1,16 | -0,82 | 1,22 |  |
| Печалба преди лихви и данъци (EBIT) | -186 337 | -197 430 | 0,94 | -172 302 | 1,08 |  |
| ЕBIT/Приходи от продажби (%) | -2,20 | -2,15 | 1,03 | -1,91 | 1,15 |  |
| Печалба преди данъци | -21 349 | -22 500 | 0,95 | -25 448 | 0,84 |  |
| Чиста печалба | -21 349 | -22 500 | 0,95 | -25 448 | 0,84 |  |
| Паричен поток (печалба + амортизации) | 79 930 | 95 500 | 0,84 | 72 595 | 1,10 |  |
| в хил. лв. | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |  |
| Изменение на паричните наличности през периода | 131 583 | -460 |  | 21 941 | 6,00 |  |
| Нетен паричен поток от основна дейност | 294 804 | 289 804 | 1,02 | 214 934 | 1,37 |  |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -163 221 | -290 264 | 0,56 | -185 944 | 0,88 |  |
| Нетен паричен поток от финансова дейност |  |  |  | -7 049 |  |  |
| в хил. лв. | отчетен период |  |  | 31.12.2015 | 1/3 (%) |  |
| Оборотен капитал | 185 381 |  |  | 52 223 | 3,55 |  |
| Зает капитал | 4 114 154 |  |  | 3 919 054 | 1,05 |  |
| Чиста стойност на активите | 1 522 547 |  |  | 1 548 788 | 0,98 |  |
| Текуща ликвидност | 2,29 |  |  | 1,31 | 1,75 |  |
| Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%) | 0,61 |  |  | 0,58 | 1,05 |  |
| в хил. лв. | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |  |
| Средно списъчен брой на служителите за периода (без лица в отпуск по майчинство) | 11 463 | 11 536 | 0,99 | 11 625 | 0,99 |  |
| Средна работна заплата за периода | 849,01 | 857,90 | 0,99 | 804,79 | 1,05 |  |
| Приходи от продажби на един зает | 7,38 | 7,97 | 0,93 | 7,75 | 0,95 |  |

- ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” приключва деветте месеца на 2016 г. с финансов резултат загуба в размер на 21 349 хил. лв., при разчетена по бизнес план загуба от 22 500 хил. лв. (с 1 151 хил. лв. по-малко от планираната) и с 
4 099 хил. лв. по-малко от отчетената за съответния период на 2015 г. загуба в размер на 25 448 хил. лв.

- Приходите от дейността за деветте месеца са 249 592 хил. лв. и са по-малко с 17 299 хил. лв. (6,5%) от разчетените 266 891 хил. лв. Спрямо деветте месеца на 2015 г. приходите от дейността са повече с 12 285 хил. лв. (5,2%) главно от отчетените повече приходи от финансирания от държавата.

- Отчетеното намаление е от намаление на приходите от инфраструктурни такси, от разпределение на тягова електроенергия, на другите приходи и на приходите от финансирания в частта на другите финансирания, свързани с амортизационните отчисления на дълготрайни материални активи (ДМА), след въвеждането им в експлоатация.

- Приходите от дейността на ДП „НКЖИ” включват: нетни приходи от продажби, приходи от финансирания, финансови и извънредни приходи.

- І. Нетните приходи от продажби са формирани от: приходи от инфраструктурни такси (ИТ) – от осигуряване на достъп и използване на железопътната инфраструктура от лицензирани железопътни превозвачи при равнопоставени условия; други услуги – свързани с основния предмет на дейност на предприятието, предоставяни при поискване; приходи от предоставената от 01.01.2013 г. услуга „разпределение на тягова електроенергия”; други приходи – от управлението и стопанисването на държавната собственост; печалба от продажба на нетекущи активи.

За деветте месеца Нетните приходи от продажби представляват 33,9% от общите приходи от дейността.

- Приходи от инфраструктурни такси (ИТ) – реализираните приходи за деветте месеца на 2016 г. са в размер на 40 506 хил. лв., при разчет по бизнес план от 42 950 хил. лв. и са по-малко с 2 444 хил. лв., или с 5,7% от разчета и с 1 612 хил. лв. или 3,8% от реализираните приходи за същия период на миналата година. Намалението на приходите от ИТ е следствие от намаляване от началото на годината на реализираната влакова работа.

За отчетния период приходите от ИТ представляват 47,9% от нетните приходи от продажби и 16,2% от общите приходи от дейността.

През 2016 г. е запазен размера на ставките за инфраструктурни такси в сила от 01.01.2014 г. (0,7902 лв. за влаккилометър и 0,0025 лв. за брутотонкилометър) и на ставките за комбинирани превози с блок-влакове и за превоз на товарни автомобили с блок-влакове.

Изменението на реализираната влакова работа и приходи от ИТ за деветте месеца на 2016 г., спрямо деветте месеца на 2015 г. е показано в следващата таблица:

| ПЕРИОД | Натурални и стойностни измерители |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Влаккилометри | Брутотонкилометри (хил.) | Приходи от инфраструктурни такси (хил. лв.) |
| Отчет към 30.09.2016 г. | 21 869 215 | 9 150 490 | 40 506 |
| Отчет към 30.09.2015 г. | 22 213 912 | 9 690 174 | 42 118 |
| Изменение 2016/2015 (+/-) | -344 697 | -539 684 | -1 612 |
| Изменение 2016/2015 (%) | -1,6% | -5,6% | -3,8% |

По видове превози, изменението на натуралните измерители на извършената работа е, както следва:

- товарни превози: спад с 2,7% във влаккм. и с 6,3% в брутотонкм.;

- пътнически превози: спад с 0,7% във влаккм. и с 4,3% в брутотонкм.;

- изолирани локомотиви: спад с 12,1% във влаккм. и с 13,7% в брутотонкм.

По железопътни превозвачи, реализираните приходи от инфраструктурни такси и тяхното изменение спрямо сравнявания период на 2015 г., са показани в следващата таблица:

| ПРЕВОЗВАЧИ | Приходи от инфр. такси към 30.09.2016 г. (лв.) | Приходи от инфр. такси към 30.09.2015 г. (лв.) | Изменение2016/2015 г. (+/-) | Изменение 2016/2015 г. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| „БДЖ ПП” ЕООД | 21 804 230 | 22 201 071 | -396 841 | -1,8% |
| „БДЖ ТП” ЕООД | 9 435 445 | 10 505 101 | -1 069 656 | -10,2% |
| „БЖК” АД | 3 920 150 | 4 266 215 | -346 065 | -8,1% |
| „ДБ Карго България” ЕООД | 2 323 759 | 2 890 892 | -567 133 | -19,6% |
| „Булмаркет - ДМ” ООД (до м. август 2015 г.) |  | 1 247 469 | -1 247 469 | -100,0% |
| „Булмаркет Peйл Карго” ЕООД (от м. септември 2015 г.). | 1 609 284 | 161 809 | 1 447 475 | 894,6% |
| „Рейл Карго Австрия” АД |  | 738 359 | -738 359 | -100,0% |
| „Рейл Карго Кериър-България” ЕООД (от м. декември 2015 г.) | 644 404 |  | 644 404 |  |
| „ТБД Товарни превози” ЕАД (от м. септември 2015 г.) | 615 439 | 1 214 | 614 225 | 50595,1% |
| ДП „ТСВ” | 86 915 | 49 203 | 37 712 | 76,6% |
| „Порт Рейл” ООД | 53 319 | 56 930 | -3 611 | -6,3% |
| „ПИМК Рейл” ЕАД (от м. юли 2016 г.) | 7 859 |  | 7 859 |  |
| „Газтрейд” АД | 3 596 | 18 | 3 578 | 19877,8% |
| „Експрес Сервиз” ООД | 1 785 |  | 1 785 |  |
| „Карго Транс Вагон България” АД | 28 | 27 | 1 | 3,7% |
| Общо приходи от инфраструктурни такси | 40 506 213 | 42 118 308 | -1 612 095 | -3,8% |

За деветте месеца на 2016 г. общата стойност на приходите от ИТ е 40 506 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване – 39 899 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет – 607 хил. лв.

В структурата на приходите от ИТ за деветте месеца най-голям е делът на приходите от пътнически превози – 53,6%, следват приходите от товарни превози – 44,7% и от изолирани локомотиви – 1,7%.

В стойностно изражение структурата на приходите от ИТ е, както следва:

  - пътнически превози: 21 692 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 21 650 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 42 хил. лв.;

  - товарни превози: 18 107 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 17 606 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 501 хил. лв.;

  - изолирани локомотиви: 707 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 643 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 64 хил. лв.

- Други услуги – реализираните приходи са 7 002 хил. лв., при разчетени по бизнес план 7 100 хил. лв., което е с 98 хил. лв., или с 1,4% по-малко от разчета. Спрямо същия период на 2015 г. тези приходи са по-малко с 66 хил. лв. Увеличени са приходите от дезинфекционни станции и гранични дезинфекционни пунктове. Намалени са приходите от: кантарни участъци; жп кариери от външни клиенти; изпълнение на ремонт и услуги на външни организации.

За деветте месеца приходите от други услуги заемат 8,3% от общия обем на нетните приходи от продажби. Реализираните приходи са от: ремонт и услуги на външни организации – 5 503 хил. лв.; кантарни участъци – 436 хил. лв.; дезинфекционни станции и гранични дезинфекционни пунктове – 409 хил. лв.; други услуги – 654 хил. лв.

- Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия – за деветте месеца на 2016 г. отчетените приходи от услугата „разпределение на тягова електроенергия” са в размер на 28 056 хил. лв., при разчетени по бизнес план 29 641 хил. лв. (по-малко с 1 585 хил. лв., или с 5,3%). Спрямо същия период на миналата година се отчита намаление с 2 086 хил. лв., или с 6,9%.

От 01.01.2016 г. от КЕВР е одобрена нова, по-ниска цена от 146,73 лв./MWh за разпределение на тягова електрическа енергия. Новата цена е в следствие предложение за намаляване на технологичния разход с 33,33% и представлява намаление със 7% спрямо прилаганата през 2015 г. цена от 158,19 лв./MWh. Тя е определена за две годишен период на регулиране (2016-2017 г.) и е изчислена чрез метода за регулиране на цената „горна граница на приходи” (Наредба № 1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия) при технологични разходи 10%.

За деветте месеца приходите от разпределение на тягова електроенергия заемат 33,2% от нетните приходи от продажби и 11,2% от общите приходи от дейността.

Забележка: За м. септември 2016 г. в отчета и плана за приходите/разходите от услугата „разпределение на тягова електроенергия” – не са включени префактурираните мрежови надбавки за сметка на превозвачите и същите са представени в нетен размер.

- Други приходи – отчетени са 7 892 хил. лв., при планирани 10 200 хил. лв., което е по-малко с 2 308 хил. лв. от разчетените в бизнес плана и с 628 хил. лв. по-малко от отчетените за същия период на 2015 г.

За деветте месеца другите приходи представляват 9,3% от нетните приходи от продажби и са формирани от: отдадени под наем ДА – 1 679 хил. лв.; глоби и неустойки – 1 677 хил. лв.; заведени материали от брак – 1 399 хил. лв.; заприходени материали втора употреба и негодни – 1 353 хил. лв.; продажба на материали и скрап – 1 060 хил. лв.; други приходи от дейността – 724 хил. лв.

- Приходи от печалба от продажба на нетекущи активи – за отчетния период на 2016 г. приходите от печалба от продажба на нетекущи активи са в размер на 1 115 хил. лв., при планирани 2 000 хил. лв. Спрямо същия период на миналата година се отчита намаление с 1 164 хил. лв.

За деветте месеца приходите от печалба от продажба на нетекущи активи представляват 1,3% от нетните приходи от продажби.

- ІІ. Приходи от финансирания – отчетени са 163 502 хил. лв. при разчет от 173 300 хил. лв., което е по-малко с 9 798 хил. лв. (5,7%). Спрямо разчета са отчетени по-малко приходи от други финансирания, които отразяват начислената амортизация на ДМА, придобити чрез финансиране от ДБ, Европейските фондове и други източници, след въвеждането им в експлоатация. Спрямо същия период на 2015 г. приходите от финансирания са увеличени с 18 496 хил. лв. (12,8%).

- Със Закона за Държавния бюджет на Р България за 2016 г., обнародван в ДВ бр. 96 от 9.12.2015 г. и ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на ДБ, ﴾ДВ бр. 3 от 12.01.2016 г.﴿ на ДП „НКЖИ” са предоставени 105 000 хил. лв. капиталов трансфер и 135 000 хил. лв. субсидия.

- Субсидията се използва за изплащане на възнагражденията и осигуровките на персонала, текущо поддържане и покриване на експлоатационните и административни разходи на железопътната инфраструктура.

- Текущото усвояване на предоставените средства се отразява в отчета, като разходи по икономически елементи и като приход от държавата.

- За деветте месеца на 2016 г. усвоените средства от капиталов трансфер са в размер на 86 208 хил. лв., като от тях 35 000 хил. лв. са преведени като погасителна вноска към бюджета на МТИТС по ПМС № 271/06.10.2015 г.

- С ПМС № 62/25.03.2016 г. са одобрени допълнителни плащания от Централния бюджет по бюджета на МТИТС за 2016 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП „НКЖИ” по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. в размер на 208 000 хил. лв. Средствата се предоставят като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване.

- ІІІ. Финансови приходи – за деветте месеца на 2016 г. са отчетени приходи от лихви в размер на 11 хил. лв. и приходи от съучастия в размер на 1 508 хил. лв.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

| хил. лв. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |
|  | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |
| Нетни приходи от продажби, | 84 571 | 91 891 | 92,0% | 90 127 | 93,8% |
| - приходи от инфраструктурни такси | 40 506 | 42 950 | 94,3% | 42 118 | 96,2% |
| - приходи от разпред. на тягова електроенергия | 28 056 | 29 641 | 94,7% | 30 142 | 93,1% |
| - други услуги | 7 002 | 7 100 | 98,6% | 7 068 | 99,1% |
| Разходи за материали и външни услуги | 54 705 | 49 701 | 110,1% | 44 766 | 122,2% |
| Разходи за възнаграждения и соц. осигуровки | 116 168 | 118 400 | 98,1% | 113 207 | 102,6% |
| Други разходи | 9 671 | 12 000 | 80,6% | 9 752 | 99,2% |
| Суми с корективен характер | -10 915 | -8 780 | 124,3% | -3 339 | 326,9% |
| Печалба преди лихви и данъци и амортизации | -85 058 | -79 430 | 107,1% | -74 259 | 114,5% |
| Разходи за амортизации | 101 279 | 118 000 | 85,8% | 98 043 | 103,3% |
| Печалба преди лихви и данъци | -186 337 | -197 430 | 94,4% | -172 302 | 108,1% |
| Финансирания | 163 502 | 173 300 | 94,3% | 145 006 | 112,8% |
| Нетни финансови приходи (разходи) | 1 486 | 1 630 | 91,2% | 1 848 | 80,4% |
| Печалба преди извънредни приходи (разходи) | -21 349 | -22 500 | 94,9% | -25 448 | 83,9% |
| Нетни извънредни приходи (разходи) |  |  |  |  |  |
| Печалба преди данъци | -21 349 | -22 500 | 94,9% | -25 448 | 83,9% |
| Разходи за данъци |  |  |  |  |  |
| Чиста печалба | -21 349 | -22 500 | 94,9% | -25 448 | 83,9% |

- Разходите за дейността на ДП „НКЖИ” за деветте месеца на 2016 г. са в размер на 270 941 хил. лв., при разчет по бизнес план 289 391 хил. лв., което е по-малко с 18 450 хил. лв.(6,4%) от разчета. В сравнение със същия период на 2015 г. разходите за дейността са увеличени с 8 186 хил. лв.

- По икономически елементи отчетените разходи за периода са в размер на 281 823 хил. лв., при планирани 298 101 хил. лв., т.е. отчетени са по-малко разходи с 16 278 хил. лв. (5,5%). Спрямо деветте месеца на 2015 г. е отчетено увеличение на разходи по икономически елементи с 16 055 хил. лв. (6%).

- Спрямо разчета увеличение се отчита в разходите за материали и външни услуги.

- Материали – отчетените материални разходи за деветте месеца на 2016 г. са в размер на 28 357 хил. лв., при разчет по бизнес план от 27 401 хил. лв., което е повече с 956 хил. лв. (3,5%). Спрямо същия период на миналата година материалните разходи са увеличени общо с 4 074 хил. лв.

Увеличени са разходите за материали – с 3 390 хил. лв. повече от разчета по бизнес план и с 5 377 хил. лв. спрямо същия период на 2015 г.

Намалени са разходи за гориво, електроенергия и топлоенергия, както следва:

- гориво – с 679 хил. лв. (17,9%) по-малко от разчета по бизнес план и със 139 хил. лв. (4,3%) по-малко спрямо същия период на 2015 г.;

- електроенергия – с 1 693 хил. лв. (20,8%) по-малко от разчета по бизнес план и с 1 161 хил. лв. (15,3%) по-малко спрямо същия период на 2015 г.;

- топлоенергия – с 62 хил. лв. (36,5%) по-малко от разчета по бизнес план и с 3 хил. лв. (2,7%) по-малко спрямо същия период на 2015 г.

- Външни услуги – отчетените разходи са 26 348 хил. лв., при разчет от 22 300 хил. лв., което е повече с 4 048 хил. лв. (18,2%). Спрямо същия период на миналата година разходите за външни услуги са повече с 5 865 хил. лв. (28,6%). Увеличени са разходите за: ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители, транспортни услуги, охрана от външни организации по сключени договори, абонаментни услуги, почистване, такси, хонорари и граждански договори, реклами, обяви, публикации и други услуги. Намалени са разходите за: имуществени застраховки, наеми, данъци, телеграфо-пощенски и мобилни услуги.

През 2016 г. продължава политиката на постоянен мониторинг и контрол на разходите по всички нива на управление и дейности, прецизиране на договорите и на разходите на финансови средства, с цел ефективно усвояване на средствата за инвестиции и ремонт, оптимизиране на административните и непроизводителни разходи.

- Амортизации – отчетени са 101 279 хил. лв., при разчет от 118 000 хил. лв. Разходите за амортизации за деветте месеца са по-малко с 16 721 хил. лв. (14,2%) спрямо разчета по бизнес план поради отложено въвеждане в експлоатация на новоизградени активи и са с 3 236 хил. лв. (3,3%) повече, спрямо същия период на миналата година.

- Възнаграждения и осигуровки на персонала – за деветте месеца на 2016 г. са отчетени 116 168 хил. лв. при разчет по бизнес план в размер на 118 400 хил. лв., което е по-малко с 2 232 хил. лв. (1,9%) от разчетените и с 2 961 хил. лв. (2,6%) повече от отчетените за същия период на 2015 г.

| № по ред | П О К А З А Т Е Л И | отчетен период 2016 | бизнес план 2016 | к.1/к.2 | съответен период 2015 | к.1/к.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среден списъчен брой общо | 11 510 | 11 586 | 0,99 | 11 675 | 0,99 |
|  | ССБ (без лица в отпуск по майчинство) | 11 463 | 11 536 | 0,99 | 11 625 | 0,99 |
| 2 | Средна работна заплата | 849,01 | 857,90 | 0,99 | 804,79 | 1,05 |
|  | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (хил. лв.) |  |  |  |  |  |
| 3 | Средства за работна заплата | 87 590 | 89 070 | 0,98 | 84 201 | 1,04 |
| 4 | Обезщетения, неспис. състав, управ. съвет | 2 735 | 2 777 | 0,98 | 2 777 | 0,98 |
| 5 | Средства за ФРЗ (начислени по ведомост) | 90 325 | 91 847 | 0,98 | 86 978 | 1,04 |
| 6 | Платен отпуск от предходни години (-) | -1 010 | -847 | 1,19 | -843 | 1,20 |
| 7 | Разходи за възнаграждения по отчет | 89 315 | 91 000 | 0,98 | 86 135 | 1,04 |
|  | СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И НАДБАВКИ (хил. лв.) |  |  |  |  |  |
| 8 | Фонд "Пенсии" | 6 876 | 6 588 | 1,04 | 6 739 | 1,02 |
| 9 | Допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд | 2 087 | 2 520 | 0,83 | 1 931 | 1,08 |
| 10 | Фонд "Трудова злополука и професионална болест" | 783 | 802 | 0,98 | 754 | 1,04 |
| 11 | Фонд "Общо заболяване и майчинство" | 1 826 | 1 870 | 0,98 | 1 760 | 1,04 |
| 12 | Фонд "Безработица" | 522 | 534 | 0,98 | 503 | 1,04 |
| 13 | Здравно осигуряване | 4 368 | 4 380 | 1,00 | 4 227 | 1,03 |
| 14 | Допълнително доброволно пенсионно осигуряване | 1 557 | 1 564 | 1,00 | 1 581 | 0,98 |
| 15 | Социални помощи и надбавки в т.ч.: | 8 268 | 8 512 | 0,97 | 9 031 | 0,92 |
|  | ваучери за храна | 6 233 | 6 256 | 1,00 | 6 326 | 0,99 |
|  | помощи и лекарства | 8 | 36 | 0,22 | 0 |  |
|  | други социални разходи |  | 36 | 0,00 | 0 |  |
|  | социални разходи при ползван отпуск | 2 027 | 2 184 | 0,93 | 2 705 | 0,75 |
| 16 | Суми за временна нетрудоспособност на персонала | 566 | 630 | 0,90 | 546 | 1,04 |
| 17 | Социални осигуровки и надбавки по отчет | 26 853 | 27 400 | 0,98 | 27 072 | 0,99 |
| 18 | Разходи за възнаграждения, социални осигуровки и надбавки (р.7 +р.17) | 116 168 | 118 400 | 0,98 | 113 207 | 1,03 |

Общият среден списъчен брой персонал на ДП „НКЖИ” за деветте месеца на 2016 г. е 11 510 броя (в т. ч. 47 лица в отпуск по майчинство). Спрямо същия период на 2015 г. се отчита намаление със 165 броя (1,4%).

Разходите за възнаграждения за отчетния период са в размер на 89 315 хил. лв. и са с 1 685 хил. лв. (1,9%) по-малко от разчетените 91 000 хил. лв. по бизнес план. Спрямо същия отчетен период на 2015 г. разходите за възнаграждения са увеличени с 3 180 хил. лв. (3,7%).

Считано от 01.01.2016 г. размерът на минималната работна заплата за страната се увеличи от 380 лв. на 420 лв. Това наложи промяна на минималната основна заплата за предприятието от 396 лв. на 420 лв., във връзка с което от 01.01.2016 г. с 6% са увеличени основните заплати на персонала в ДП „НКЖИ”.

Разходите за социални осигуровки и надбавки за деветте месеца на 2016 г. са в размер на 26 853 хил. лв. и са с 547 хил. лв. (2%) по-малко спрямо разчетените по бизнес план. Спрямо същия период на 2015 г. разходите за социални осигуровки и надбавки са намалени с 219 хил. лв.

- Други разходи – отчетени са 9 671 хил. лв., при разчет за деветте месеца на 2016 г. от 12 000 хил. лв., което е по-малко с 2 329 хил. лв. (19,4%). Спрямо същия период на 2015 г. разходите са намалени с 81 хил. лв. (0,8%), главно от отчетени по-малко разходи от бракуване на ДМА с неамортизираната част, лихви, глоби и неустойки и други разходи за дейността.

За деветте месеца на 2016 г. в тези разходи са отчетени разходи за: от бракуване на ДМА с неамортизираната част – 2 542 хил. лв.; лихви, глоби и неустойки – 1 498 хил. лв.; специално и работно облекло – 874 хил. лв.; служебни пътувания и командировки – 662 хил. лв.; униформено облекло – 240 хил. лв.; охрана на труда – 192 хил. лв.; бракуване на краткотрайни материални активи – 145 хил. лв.; отрицателен резултат от ликвидация на ДМА – 119 хил. лв.; издръжка на противопожарна охрана – 114 хил. лв.; километрично възнаграждение – 100 хил. лв.; други разходи от дейността – 3 185 хил. лв.

Разходите търпят корекция с тенденция на намаляване в следствие на отчетените разходи за придобиване и ликвидация на ДМА и други суми с корективен характер в размер на 12 028 хил. лв.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

|  | хил. лв. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | отчетен период | 31/12/2015 | 1/2 (%) |
| Дълготрайни активи | 3 928 773 | 3 866 831 | 101,6% |
| Краткотрайни активи, в т.ч.: | 328 993 | 221 575 | 148,5% |
| Материални запаси | 26 182 | 30 186 | 86,7% |
| Краткосрочни вземания | 109 503 | 129 664 | 84,5% |
| Парични средства | 193 308 | 61 725 | 313,2% |
| Краткосрочни пасиви, в т.ч.: | 143 612 | 169 352 | 84,8% |
| Краткосрочни задължения | 91 283 | 105 522 | 86,5% |
| Работен капитал | 185 381 | 52 223 | 355,0% |
| Зает капитал | 4 114 154 | 3 919 054 | 105,0% |
| Дългосрочни пасиви | 2 591 607 | 2 370 266 | 109,3% |
| Други |  |  |  |
| Чиста стойност на активите | 1 522 547 | 1 548 788 | 98,3% |
| Печалба (загуба) | -21 349 | -21 169 | 100,9% |
| Финансов резултат от минали години | -409 252 | -388 083 | 105,5% |
| Резерви | 1 853 148 | 1 858 040 | 99,7% |
| Основен капитал | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Собствен капитал | 1 522 547 | 1 548 788 | 98,3% |

- ВЗЕМАНИЯ

Към 30.09.2016 г. текущите вземания на предприятието по балансова стойност са в размер на 109 503 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 20 161 хил. лв. (15,5%) в резултат от намаление на данъците за възстановяване и вземанията от клиенти.

В структурата на текущите вземания към 30.09.2016 г. вземанията от клиенти заемат 83,5%, следват данъци за възстановяване – 6,6%, други текущи вземания – 3,8%, съдебни и присъдени вземания – 3,3%, блокирани парични средства в КТБ – 1,9%, предоставени аванси на доставчици – 0,9%.

Към 30.09.2016 г. вземанията от „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества са в размер на 87 517 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 1 277 хил. лв. Тези вземания заемат 95,7% от вземанията от клиенти по балансова стойност.

По отчетна стойност и срок на възникване структурата на вземанията от клиенти към 30.09.2016 г. е показана в следващата таблица:

| хил. лв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вземания по контрагенти | Общ размер |  | Възраст на вземанията |  |  |  |  |  | в т.ч. вземания над 1 година |
|  |  |  | до 3 месеца |  | от 3 до 6 месеца |  | над 6 месеца |  |  |
| БДЖ ТП ЕООД | 55 676 | 5 233 |  | 2 204 |  | 48 239 |  | 28 028 |  |
| Холдинг БДЖ ЕАД | 26 516 | 95 |  | 175 |  | 26 246 |  | 25 892 |  |
| БДЖ ПП ЕООД | 5 325 | 5 297 |  | 7 |  | 21 |  | 7 |  |
| БЖК АД | 1 229 | 1 229 |  |  |  |  |  |  |  |
| Булмаркет Рейл Карго ЕООД | 703 | 703 |  |  |  |  |  |  |  |
| ДБ Карго България ЕООД | 465 | 428 |  | 4 |  | 33 |  | 16 |  |
| Наеми | 431 | 166 |  | 20 |  | 245 |  | 236 |  |
| Префактурирани консумативи | 193 | 113 |  | 4 |  | 76 |  | 75 |  |
| Рейл Карго Кериър-България ЕООД | 171 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |
| Поделения на ДП ТСВ | 151 | 81 |  | 43 |  | 27 |  |  |  |
| ТБД -ТП ЕАД | 137 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЗ 99 АД гр. Септември | 121 | 83 |  | 38 |  |  |  |  |  |
| Други краткосрочни вземания | 322 | 129 |  | 16 |  | 177 |  | 161 |  |
| Обща сума | 91 440 | 13 865 |  | 2 511 |  | 75 064 |  | 54 415 |  |

По срок на възникване вземанията от клиенти са, както следва: 15,2% са с текущ характер и срок на възникване до три месеца, 2,7% са до шест месеца и 82,1% са над шест месеца. Вземанията над една година са в размер на 54 415 хил. лв. и представляват 59,5% от общия размер на вземанията. От тях 99,1% са от вземания от „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества.

Към 30.09.2016 г. съдебните и присъдени вземания по балансова стойност са в размер на 3 575 хил. лв. От тях 48,5% са вземания по съдебни спорове и 51,5% по присъдени вземания.

166 хил. лв. от вземания по съдебни спорове са от наематели на терени, 83 хил. лв. са от наематели на жилища и префактурирани консумативи и 1 486 хил. лв. са от други вземания по съдебни спорове.

873 хил. лв. от присъдените вземания са от наематели на терени, 130 хил. лв. са от наематели на жилища и префактурирани консумативи, и 837 хил. лв. са от други присъдени вземания.

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.09.2016 г. текущите задължения на ДП „НКЖИ” са в размер на 91 283 хил. лв. и спрямо началото на годината са намалени с 14 239 хил. лв., в резултат от намаляване на задълженията към доставчици и клиенти, персонал, осигурителни предприятия и другите краткосрочни задължения.

Забележка: Съпоставката е направена без да се вземат под внимание текущите задължения на компанията по усвояването на безвъзмездно предоставените средства от държавата, които към 30.09.2016 г. са в размер на 52 329 хил. лв.

Към 30 юни 2016 г. са погасени задълженията по безвъзмездно предоставените средства в размер на 35 000 хил. лв. по ПМС № 271/06.10.2015 г. Към 30.09.2016 г. по баланс са разчетени задължения с падеж 30.06.2017 г.

По срок на възникване структурата на текущите задължения към доставчици е показана в таблицата:

| хил. лв. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задължения по контрагенти | Общ размер | Възраст на задълженията |  |  | в т.ч. задължения над 1 година |
|  |  | до 3 мес. | от 3 до 6 мес. | над 6 мес. |  |
| Консорциум ТКБ София-Пловдив | 982 | 982 |  |  |  |
| БДЖ ПП ЕООД | 530 | 530 |  |  |  |
| БДЖ ТП ЕООД | 388 | 368 |  | 20 |  |
| Холдинг БДЖ ЕАД | 48 | 34 | 10 | 4 |  |
| ДЗЗД Консорциум жел. път 2012-2016 | 748 | 748 |  |  |  |
| ЕСО ЕАД | 374 | 374 |  |  |  |
| Енергоремонт холдинг АД | 307 | 307 |  |  |  |
| Петрол АД | 154 | 154 |  |  |  |
| НЕК ЕАД | 136 | 136 |  |  |  |
| Електроразпределителни дружества | 130 | 130 |  |  |  |
| Други краткосрочни задължения | 914 | 802 | 34 | 78 | 76 |
| Обща сума | 4 711 | 4 565 | 44 | 102 | 76 |

Към 30.09.2016 г. текущите задължения към доставчици и клиенти са в размер на 4 711 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 9 448 хил. лв. (66,7%). По срок на възникване задълженията към клиенти и доставчици са, както следва: 96,9% са с текущ характер и срок на възникване до три месеца, 0,9% са до шест месеца и 2,2% са над шест месеца.

ДП „НКЖИ” изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от Европейските фондове и Оперативна програма „Транспорт”, Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”, Механизъм за свързване на Европа, както и инвестиционна програма, финансирана от държавния бюджет.

С оглед недопускане забавяне на плащанията във времето е създадена финансово-оперативна организация за съгласуване нивото на извършена работа и преглед на всички текущи документи.

Другите текущи задължения са, както следва:

- Задълженията към персонала са в размер на 6 061 хил. лв. и включват текущи задължения по начислени за м. септември 2016 г. възнаграждения, социални помощи и надбавки на персонала и задължения за неизползвани натрупващи се компенсируеми отпуски, съгласно изискванията на НСС 19.

- Задълженията за обезщетения при пенсиониране по МСС са в размер на 1 785 хил. лв.

- Задълженията към осигурителни предприятия са в размер на 3 364 хил. лв. и включват: текущи задължения за осигурителни вноски върху дължимите възнаграждения на персонала в размер на 3 057 хил. лв.; задължения по допълнително доброволно осигуряване – 175 хил. лв.; вноски за фонд „Безработица” – 98 хил. лв.; осигуровки върху натрупващи се компенсируеми отпуски – 34 хил. лв.

- Данъчните задължения са в размер на 1 873 хил. лв. Включват: разчети за данъци по ЗДДФЛ в размер на 1 706 хил. лв.; данъци по чл. 204 от ЗКПО – 81 хил. лв.; 50% от събраните наеми – 57 хил. лв.; разчети с общините – 29 хил. лв.

- Другите текущи задължения са в размер на 73 412 хил. лв. От тях 98,4% представляват разчети по гаранции, както и задължение към МТИТС в размер на 35 000 хил. лв. от предоставена временна финансова помощ, което ДП „НКЖИ” следва да погаси със срок до една година от датата на баланса. Останалите 1,6% са от разчети по застраховане, удръжки на персонала и други, които имат текущ характер.

Движението на паричните средства към 30.09.2016 г. е показано на следващата таблица:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО КОСВЕНИЯ МЕТОД

хил. лв.

|  | 31.12.2015 г. | Отчетен период 30.09.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Парични средства в нач. на периода | 42 078 | 61 725 |
| Финансов резултат | -21 169 | -21 349 |
| Амортизации | 131 005 | 101 279 |
| (Увел.)/нам. на вземанията | -19 191 | 20 161 |
| Увел./(нам.) на краткоср. задължения | 57 205 | -14 239 |
| Увел./(нам.) на дългоср. задължения | 42 419 | 146 002 |
| (Увел.)/нам. на матер. запаси | -1 328 | 4 004 |
| Други увел./намал. | 12 703 | -11 501 |
| Финансирания | 336 723 | 75 339 |
| Плащ. от допълн. резерви | -23 438 | -4 892 |
| Нетен паричен поток от основна дейност | 514 929 | 294 804 |
| Инвестиции в ДА нето | -487 491 | -163 221 |
| Други инвестиции | -742 |  |
| Други увел./намал. |  |  |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -488 233 | -163 221 |
| Увел./(нам.) на дългосрочни заеми |  |  |
| Увел./(нам.) на краткосрочни заеми | -7 049 |  |
| Дивидент |  |  |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | -7 049 |  |
| Парични средства в края на периода | 61 725 | 193 308 |

И през 2016 г. усилията на ръководството на ДП „НКЖИ” са насочени към подобряване на качеството и увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура, повишаване безопасността и сигурността на превозите, ефективно и целесъобразно усвояване на предоставените средства, повишаване производителността на труда, оптимизиране на разходите и запазване на постигнатата финансова стабилност.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

| № по ред | ВИД И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | План за 2016 г. (хил. лв.) |  | Усвоени средства към 30.09.2016 г. (хил. лв.) |  | (%) на усвояване (к.4/к.3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| - І | - СУБСИДИЯ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ | - 135 000 |  | - 103 690 |  | - 76,81% |  |
| ІI | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ в т.ч.: | 105 000 |  | 86 208 |  | 82,10% |  |
| 1 | 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА) | 62 172 |  | 31 149 |  | 50,10% |  |
|  | Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3) | 21 186 |  | 47 979 |  | 77,17% |  |
|  | Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4) | 15 690 |  | 15 239 |  | 71,93% |  |
|  | Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20) | 4 033 |  | 4 000 |  | 25,49% |  |
|  | Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8) | 21 263 |  | 2 112 |  | 52,37% |  |
| 2 | 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) | 42 828 |  | 38 229 |  | 89,26% |  |
|  | 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти | 42 828 |  | 38 229 |  | 89,26% |  |
|  | Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7) | 7 818 |  | 3 229 |  | 41,30% |  |
|  | Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма - погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г. | 35 000 |  | 35 000 |  | 100,00% |  |
|  | Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Механизъм за свързване на Европа | 5 |  |  |  |  |  |
| ІІІ. | ПМС № 62 от 25.03.2016 г. |  | 208 000 |  | 91 106 |  | 43,80% |
|  | 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 208 000 |  | 91 106 |  | 43,80% |
|  | 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти |  | 208 000 |  | 91 106 |  | 43,80% |
|  | Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград, по коридори ІV и ІХ фаза 2 участък Първомай-Свиленград |  | 28 419 |  | 19 406 |  | 68,29% |
|  | Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас |  | 56 881 |  | 18 443 |  | 32,42% |
|  | Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа |  | 83 599 |  | 42 779 |  | 51,17% |
|  | Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата - "Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София", "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа", "Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - ІІ-ри етап" - финансиран по ос 3 - "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари" по ОП "Транспорт 2007-2013" |  | 15 270 |  | 6 736 |  | 44,11% |
|  | Изграждане на Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив" |  | 5 865 |  | 2 919 |  | 49,77% |
|  | Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември" |  | 7 614 |  | 56 |  | 0,74% |
|  | Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район в България - Русе |  | 20 |  | 18 |  | 90,00% |
|  | Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София, актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец - ос V |  | 4 663 |  | 232 |  | 4,98% |
|  | Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа |  | 4 906 |  | 147 |  | 3,00% |
|  | Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас - фаза 2 |  | 763 |  | 370 |  | 48,49% |
|  | ВСИЧКО РАЗХОДИ | - 448 000 |  | - 281 004 |  | - 62,72% |  |

Към 30.09.2016 г. усвоените капиталови трансфери, предоставени от държавния бюджет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” са в размер на 86 208 хил. лв., от които 47 979 хил. лв. са усвоени за основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА﴿ и 38 229 хил. лв. (в т.ч. 35 000 хил. лв. погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.) за придобиване на ДМА.

ПРОЕКТ 3 - „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости”. Към 30.09.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 15 239 хил. лв. с ДДС.

Основна задача през 2016 г. е достигане на проектната скорост в ремонтираните участъци, с което ще се гарантира сигурността и безопасността на движението на влаковете, ще се подобри комфорта при пътуване и ще се намалят разходите за текущо поддържане.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Обект № 1: „Възстановяване на проектната скорост в междугарието Курило - Реброво, път № 2 от км 13+294 до км 23+632 с дължина 10 338 м, с прилежащи гари: гара Курило - т.п. 2 с дължина 980 м и прилежащи стрелки № 8, 10, 14, 9 и 3, между стрелки № 10 и № 14 с дължина 46 м, както и между стрелки № 3 и № 9 с дължина 22 м и гара Реброво - т.п 2 с дължина 891 м и прилежащи стрелки № 1 и 2”. Обектът е преходен 2015-2016 г. Обектът се изпълнява в района на Железопътна секция Враца. Към 30.09.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 11 611 хил. лв.

Сключен е договор № 5091/31.07.2015 г. с ДЗЗД Консорциум „Железен път 2012 - 2016” гр. София за изпълнение на строителството на стойност 23 151 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 10 % непредвидени разходи на стойност 2 100 хил. лв.) и договор от 05.08.2015 г. с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционният проект със съществените изисквания на строежите и за осъществяване на строителен надзор на строежа на стойност 23 хил. лв. с ДДС.

Има Разрешение за строеж № РС-116/04.12.2015г. (ДВ, бр.97 от 11.12.2015 г.).

Обект № 2: „ЖП НАДЛЕЗ на км 1+545 по жп линия 4 „Русе - Подкова” и реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе - о.п.Тутракан - о.п.Силистра” км 0+000 до км 0+293”. Обектът се изпълнява в района на Железопътна секция Горна Оряховица. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 567 хил. лв.

Сключен е договор № 5137/17.09.2015 г. с „ГИГАСТРОЙ” ООД гр. София на стойност 2 434 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 221 хил. лв. непредвидени разходи) и договор № ВЗ-16/05.06.2015 г. с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционният проект със съществените изисквания на строежите и за осъществяване на строителен надзор на строежа на стойност 23 хил. лв. с ДДС.

Непредвидени обстоятелства (невъзможност за синхронизиране на извършените от изпълнителя строително-монтажни дейности с последващи такива от Агенция „Пътна инфраструктура”) по изпълнение на част „Пътна”, наложи извършване на допълнителни, непредвидени строително-монтажни дейности. Сключен е договор № 5344/26.02.2016 г. с „ГИГАСТРОЙ” ООД гр. София на стойност 553 хил. лв. с ДДС за изпълнение на допълнителните видове работи.

Обект № 3: „Укрепване десния скат по посока на движението, на жп отсечката от км 137+000 до км 137+600 в междугарието Благоевград - Симитли по 5-та жп линия”. Обектът е преходен 2015-2016 г. Обектът се изпълнява в района на Железопътна секция София. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 3 061 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

Сключен е договор № 5166/08.10.2015 г. с ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „ТИП 2012-2016” гр. София на стойност 6 388 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 304 хил. лв. непредвидени разходи) и договор № 13/02.09.2015 г. с „ДИ ВИ България” АД, гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекта на стойност 21 хил. лв.

Строителната площадка е открита на 10.11.2015 г. с акт обр.2а (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура.

На 18.03.2016 г. е подписан констативен акт обр.15 (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15) за установяване на годността за приемане на строежа от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

На 08.06.2016 г. е подписан протокол обр.16 (Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16) за установяване на годността за ползване на строежа (част, етап от него) от Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Обект № 4: „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово - Стара Загора от км 239+400 до км 252+325 с обща дължина 12 925 м по 4-та жп линия”. Обектът е преходен 2016 - 2018 г.

Изпълнението на необходимите строително-ремонтни работи по подновяване на железния път в междугарието ще бъде възложено чрез инженеринг (проектиране и изграждане), с цел избиране на изпълнител, предложил най-ефективно (икономически и технически) проектно решение и изпълнение за сключване на конкретен договор, съгласно Рамково споразумение № 4344 от 07.05.2013 г., позиция № 1 „Ремонт на железния път и съоръженията към него”.

ПРОЕКТ 4 - „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства”. Към 30.09.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 4 000 хил. лв. с ДДС.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Обект 1: „Пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелезни устройства. Изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства - по обособени позиции”. Обектът е преходен 2016-2017 г.

  - „Изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства”. Сключен е договор № 5430/15.06.2016 г. с „ЕТС Технолоджи” ДЗЗД на стойност 7 959 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 706 хил. лв. непредвидени разходи).

  - Оценка съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обект „Изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства”. Сключен е договор № 14/02.06.2016 г. с „Канстракшън супервижън сървисис” ЕООД на стойност 24 хил. лв. с ДДС.

  - Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обект „Пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелезни устройства. Изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства”. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 1 хил. лв.

Обект 2: „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ - по обособени позиции”. Обектът е преходен 2015 - 2017 г.

2.1.1. „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Червен бряг - Левски”. Изпълнява се договор № 5192/21.10.2015 г. с ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТБС 2012-2016” на стойност 4 091 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 191 хил. лв. непредвидени разходи).

2.1.2. „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Левски - Горна Оряховица, Бутово - Недан”. Изпълнява се договор № 5193/21.10.2015 г. с ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТБС 2012-2016” на стойност 3 512 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 164 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 1 873 хил. лв.

2.1.3. „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Горна Оряховица - Бяла”. Изпълнява се договор № 5194/21.10.2015 г. с ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТБС 2012-2016” на стойност 2 754 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 129 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 998 хил. лв.

2.2.1. Надзор „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Червен бряг - Левски”. Изпълнява се договор № 4815/20.11.2014 г. с ЕТ „ЕЛ. ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ-ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ” на стойност 56 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 5 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 8 хил. лв.

2.2.2. Надзор „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Левски – Горна Оряховица, Бутово - Недан”. Изпълнява се договор № 4816/20.11.2014 г. с ЕТ „ЕЛ. ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ-ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ” на стойност 48 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 4 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 6 хил. лв.

2.2.3. Надзор „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Горна Оряховица - Бяла”. Изпълнява се договор №4817/20.11.2014 г. с ЕТ „ЕЛ. ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ-ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ” на стойност 36 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 3 300 лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 5 хил. лв.

2.3. Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обекта. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 5 хил. лв.

Обект 3: „Рехабилитация  на съоръженията на осигурителната техника в жп участъка Златица – Карлово, свързана с подмяна релсови вериги с броячи на оси в гарите Златица, Пирдоп, Христо Даново и Сопот; подмяна пулт-табла, токозахранващи стативи и преустройство на  схеми за управление на входни сигнали във всички гари от участъка; пресъоръжаване на 7 бр. АПУ и съоръжаване  на 5 бр. междугария  с  автоматични блокировки без проходни сигнали с броячи на оси”. Обектът е преходен 2016 - 2017 г.

3.1. „Рехабилитация  на съоръженията на осигурителната техника в жп участъка Златица – Карлово, свързана с подмяна релсови вериги с броячи на оси в гарите Златица, Пирдоп, Христо Даново и Сопот; подмяна пулт-табла, токозахранващи стативи и преустройство на схеми за управление на входни сигнали във всички гари от участъка; пресъоръжаване на 7 бр. АПУ и съоръжаване на 5 бр. междугария с автоматични блокировки без проходни сигнали с броячи на оси”. Обектът е преходен 2016 - 2017 г. Сключен е договор № 5495/24.08.2016 г. с „ЕТС Технолоджи” ДЗЗД на стойност 7 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 489 хил. лв. непредвидени разходи).

3.2. Надзор „Рехабилитация  на съоръженията на осигурителната техника в жп участъка Златица – Карлово, свързана с подмяна релсови вериги с броячи на оси в гарите Златица, Пирдоп, Христо Даново и Сопот; подмяна пулт-табла, токозахранващи стативи и преустройство на схеми за управление на входни сигнали във всички гари от участъка; пресъоръжаване на 7 бр. АПУ и съоръжаване  на 5 бр. междугария с автоматични блокировки без проходни сигнали с броячи на оси”. Обектът е преходен 2016 - 2017 г. Сключен е договор № 5407/13.05.2016 г. със сдружение „ЕТЕ Инфраструктура” на стойност 72 хил. лв. с ДДС.

3.3. Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обекта.

Обект 4: „Доставка на токоизправители и акумулаторни батерии (ТИ и АБ) - по обособени позиции”.

  - „Доставка на стационарни клапанно регулирани батерии”. Сключен е договор № 5391/26.04.2016 г. с „Тристан 02” ООД, гр. София на стойност 171 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 171 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

  - „Доставка на стационарни оловни акумулаторни батерии - отворен тип”. Сключен е договор № 5391/26.04.2016 г. с „Тристан 02” ООД, гр. София на стойност 77 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 77 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

  - „Доставка на тягови и стартерни батерии”. Сключен е договор № 5393/27.04.2016 г. с „Глобал батери” ЕООД гр. София на стойност 3 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 3 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

  - „Доставка на импулсни токоизправители”. Сключен е договор № 5384/ 18.04.2016 г. с „ВК Конверт” гр. Перник на стойност 151 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 151 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

Обект 5: „Доставка на кабели, кабелна арматура и аксесоари по обособени позиции”. Обектът е преходен 2015 - 2016 г. Сключен е договор № 5284/21.12.2015 г. с „ТИЛКОМ” ООД гр. София на обща стойност 1 140 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 78 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

Обект 6: „Пресъоръжаване на 5 бр. АПУ и автоблокировка Христо Даново - Сопот - по обособени позиции”. Обектът е преходен 2015-2016 г.

6.1. „Пресъоръжаване на 5 бр. АПУ и автоблокировка Христо Даново - Сопот”. Сключен е договор № 5230/23.11.2015 г. с ЕТС ТЕХНОЛОДЖИ ДЗЗД гр. София на стойност 917 хил. лв. (в т.ч. 6 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 433 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

6.2. Надзор „Пресъоръжаване на 5 броя АПУ и автоблокировка Христо Даново - Сопот”. Сключен е договор № 74/18.12.2015 г. с „ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ” АД на стойност 24 хил. лв. с ДДС.

  - Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обект „Пресъоръжаване на 5 бр. АПУ и автоблокировка Христо Даново - Сопот”. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 4 хил. лв.

Обект 9: „Проектиране, доставка и инсталация на апаратура за система за мониторинг на маршрутно-релейна централизация гара Радомир”. Обектът е преходен 2015-2016 г. Сключен е договор № 5208/04.11.2015 г. с „БАЛКАН САСТ” ЕООД гр. София на стойност 73 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 73 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

Обект 10: „Доставка на светофорни лампи”. Сключен е договор № 5360/28.03.2016 г. с „ЕЛСИМ” ООД гр. София на стойност 79 185,60 лв. с ДДС. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 79 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

Обект 11: „Инженеринг на осигурителна техника РП Доростол”. Обектът е преходен 2014 - 2016 г.

  - „Инженеринг на осигурителна техника РП Доростол”. Сключен е договор № 4642/09.05.2014 г. с ДЗЗД „ЕМИС-2012” гр. София на стойност 855 033,46 лв. с ДДС (в т.ч. 75 470,68 лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 34 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.

  - Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обекта. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 1 хил. лв.

ПРОЕКТ 7 - „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат - Синдел”. Към 30.09.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер 3 229 хил. лв. с ДДС.

Средствата са усвоени по подобекти, както следва:

Подобект: Необходимост от измерване на деформации в Тунел №1 в междугарието Лозарево - Прилеп от обект „Удвояване и електрификация на жп линията Карнобат - Синдел”. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 16 хил. лв.

Сключен е договор № 61/25.05.2015 г. с изпълнител ДП ТСВ гр. София за ежемесечно извършване на геодезически измервания в определении сечения на тунелната конструкция. От началото на годината са извършени 12 броя измервания. Договорът е приключен и разплатен.

Сключен е нов договор от 25.05.2016 г. с изпълнител ДП ТСВ гр. София. Към 30.09.2016 г. са извършени 8 бр. измервания.

Подобект: „Оказване на авторски надзор и техническа помощ за подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп”. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 14 хил. лв.

До издаване на разрешение за ползване на подучастъка изпълнителят извършва авторски надзор и техническа помощ, съблюдавайки изискванията на Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИП на СМР).

Подобект: „Ремонт на железопътната инфраструктура  и съоръженията към нея в участъка Подвис -Прилеп от км 25+185 до км 29+595 с дължина 4 410 м по 3-та главна жп линия”. Обектът е преходен 2015-2016 г. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 3 199 хил. лв. Договорът е приключен и разплатен.

Сключен е договор № 5184/13.10.2015 г. с „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД на стойност 6 276 хил. лв. с ДДС за изпълнение на СМР.

На 12.08.2016 г. е подписан Протокол за установяване годността за ползване на обекта и за предаването му за редовна експлоатация /Приложение № 6/.

ПРОЕКТ 8 - „Възстановяване на проектни параметри на жп линията София -Карлово - Зимница”. Усвоените бюджетни средства по проекта към 30.09.2016 г. са в размер на 26 628 хил. лв.

Средствата са усвоени по подобекти, както следва:

Подобект „Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Клисура - гара Хр. Даново от км 116+525 до км 130+009 с обща дължина 13 484 м”. Обектът е преходен 2015-2016 г. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 12 240 хил. лв. за строително-монтажни работи.

Сключен е договор № 5085/28.07.2015 г. с ДЗЗД „ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ 2012” за изпълнение СМР на стойност 23 845 хил. лв. с ДДС и договор № 5047/01.07.2015 г. с „ДИ ВИ България” АД за строителен надзор на стойност 23 хил. лв. с ДДС.

Подобект „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктурата в участъка гара Стряма - гара Клисура от км 107+200 до км 111+070 с дължина 3 870 м”. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 6 974 хил. лв., в т.ч.: 6 968 хил. лв. за СМР и 6 хил. лв. за строителен надзор.

Сключен е договор № 5348/01.03.2016 г. с ДЗЗД „ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ 2012” за изпълнение СМР на стойност 8 072 хил. лв. с ДДС и договор № 5376/01.04.2016 г. с „ДИ ВИ България” АД за строителен надзор на стойност 20 хил. лв. с ДДС.

Подобект „Рехабилитация на инженерните съоръжения, в това число тунели, мостове и водостоци, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Стряма - гара Клисура от км 113+005 до км 115+729 с дължина 2 724 м”. Към 30.09.2016 г. усвоените средства са в размер на 7 414 хил. лв., в т.ч.: 7 408 хил. лв. за СМР и 6 хил. лв. за строителен надзор.

Сключен е договор № 5349/01.03.2016 г. с ДЗЗД „Тип 2012-2016” за изпълнение СМР на стойност 10 315 хил. с ДДС и договор № 5375/01.04.2016 г. с „ДИ ВИ България” АД за строителен надзор на стойност 23 хил. лв. с ДДС.

ПРОЕКТ 20 - „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания”. Към 30.09.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер 2 112 хил. лв. с ДДС.

Съгласно финансовия разчет за капиталовите разходи на ДП „НКЖИ” за 2016 г., по програмата за извършване на ремонти на сгради и перони са предвидени за изпълнение 4 обекта: „Ремонт сграда и вертикална планировка жп гара Сливен”; „Рехабилитация на „Цех за смяна на талиги - висока и ниска част” Фериботен комплекс Варна”; „Ремонт приемно здание и вертикална планировка жп гара Трапезица”; „Ремонт сграда ПВЦ Кюстендил”. Сключените договори за тези обекти са на обща стойност 5 334 хил. лв. с ДДС (в т. ч. непредвидени разходи). Обектите са преходни от 2015 г.

От началото на годината до края на м. септември 2016 г. са въведени в експлоатация 23 обекта.

ПРОЕКТ „Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма - погасителна вноска, съгласно ПМС № 271/06.10.2015 г.”.

С ПМС № 271/06.10.2015 г. (ДВ бр.78 от 09.10.2015 г.) са одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на МТИТС за 2015 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП „НКЖИ” по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.” в размер на 110 000 хил. лв. Средствата са предоставени като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване от ДП „НКЖИ“ по 35 000 хил. лв. годишно.

През месеците април, май и юни на 2016 г. по бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са преведени общо 35 000 хил. лв. погасителна вноска (в изпълнение на графика за разплащане за 2016 г. на ДП „НКЖИ”), съгласно ПМС № 271/06.10.2015 г.

С ПМС № 62/25.03.2016 г. (обн. В ДВ бр.26 от 01.04.2016 г.) са одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г. за приключването на инвестиционни проекти на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, в качеството и на бенефициент по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.”  в размер на 208 000 хил. лв. Средствата са усвоени по проекти, както следва:

- „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори ІV и ІХ, фаза 2: участък Първомай-Свиленград“ – усвоени средства в размер на 19 406 хил. лв.

- „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас“ – усвоени средства в размер на 18 443 хил. лв.

- „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа“ – усвоени средства в размер на  42 779 хил. лв.

- „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара – София“, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара – Бургас, пътническа“ и „Преустройство и саниране на приемно здание гара -  Пазарджик – ІІ етап“ – усвоени средства в размер на 6 736 хил. лв.

- „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив“ – усвоени средства в размер на 2 919 хил. лв.

- „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив – участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“ – усвоени средства в размер на 56 хил. лв.;

- „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район в България – Русе“ – усвоени средства в размер на 18 хил. лв.

- „Проектиране на строителството на жп линия Видин – София – актуализация на проекта и подготовка на жп участък Видин-Медковец“ – усвоени средства в размер на 232 хил. лв.

- „Инструмент за подготовка на жп проекти по TEN-T мрежата“ – усвоени средства в размер на 147 хил. лв.

- „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас – фаза 2“ – усвоени средства в размер на 370 хил. лв.

С уважение,

Милчо Ламбрев

Генерален директор

на ДП „НКЖИ”

Съгласувано с:

М. Миланов

Директор на дирекция „БФИС”

Изготвил:

Е. Цонева

Главен експерт в отдел „БППА”