|  | ## ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ## ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ # София 1271, ул.”Кирил Благоев” № 14, тел.9382 682, факс 838 1025 www.tsv@tsv.bg |  |
| --- | --- | --- |

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН  И

ФИНАНСОВ  АНАЛИЗ

НА ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” КЪМ

30.09.2016 г.

Основните цели и намерения на ДП ТСВ са поддържане и възстановяване на транспортни обекти, проектиране, строителство и ремонт в областта на транспортните комуникации, изпълнение на публични задачи, свързани с дейности по държавния военновременен план, залегнали в приетия Бизнес план на предприятието за 2016 година. В Бизнес плана са очертани приоритетите за дейността в условията на голяма конкуренция в строителния отрасъл и непрекъснато повишаване на изискванията на инвеститорите и клиентите, а именно подобряване и усъвършенстване на качеството на изпълняваните СМР, повече опит и надеждност при реализацията им.

ДП “Транспортно строителство и възстановяване” при Бизнес план към 30.09.2016 година на стойност 17 329 х.лв. отчита фактуриран обем приходи от строително - монтажни работи на стойност 24 803 х. лв., което в процентно изражение е 143.13 %.

В това число:

- обекти Капитално строителство – при разчет 445 хил.лв. отчета е 78 хил.лв. – изпълнение 17.53 %.

- обекти Ремонти на ж.п. линии – при разчет 16 884 хил.лв. отчета е 24 725  хил.лв. – изпълнение 146.44 %.

По поделения изпълнението за отчетния период на 2016 г. е следното:

#### Таблица 1

| ПОДЕЛЕНИЕ | ПЛАН (хил. лв.) | ИЗПЪЛНЕНИЕ (хил. лв.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Поделение София | 4 904 | 7 426 | 151.43 |
| Поделение Пловдив | 3 605 | 5 442 | 150.96 |
| Поделение Г. Оряховица | 5 410 | 9 505 | 175.69 |
| Поделение Варна | 3 410 | 2 430 | 71.26 |
| ДП ТСВ | 17 329 | 24 803 | 143.13 |

Най-голям фактуриран обем СМР за отчетния период по абсолютна стойност отчита поделение Горна Оряховица – 9 505 х.лв., следвано от поделение София – 7 426 х.лв. поделение Пловдив – 5 442 х.лв. и последно по изпълнение е поделение Варна – 2 430 х.лв.

Фактуриран обем приходи от СМР по поделения и обекти е както следва:

#### Таблица 2

| ПОДЕЛЕНИЯ | хил.лева |
| --- | --- |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ СОФИЯ | 7 426 |
| Ремонти на железния път |  |
| Рехабилитация Централна гара | 412 |
| Клисура - Христо Даново | 3 911 |
| Обслужващ път - Турска граница | 768 |
| Обслужващ път - Турска граница обл. Бургас | 1 785 |
| Делян - Дяково | 384 |
| Трамвай бул. Джеймс Баучер | 154 |
| подбиване на РП на трамвай | 12 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ПЛОВДИВ | 5 442 |
| Ремонти на железния път |  |
| шумозашитен екран Прослав | 104 |
| Септември - Пазарджик | 3 582 |
| гара Гурково | 14 |
| технически район гр. Бургас | 252 |
| Твърдица - Чинтулово | 967 |
| междугарие Черна гора - Михайлово | 514 |
| Поддържане детска железница | 9 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ Г. ОРЯХОВИЦА | 9 505 |
| Капитално строителство | 63 |
| Набираеми обекти | 63 |
| Ремонти на железния път | 9 442 |
| Ремонт на жп инфраструктура Подвис-Прилеп | 391 |
| Септември - Пазарджик КМ | 1 075 |
| Септември - Пазарджик ЖПът | 3 821 |
| Обслужващ път - Турска граница | 1 174 |
| T.Kaблешков-Интермод.терминал | 163 |
| Клисура рехаб.инж.съоръж.2900 м | 1 171 |
| Клисура рехаб.инж.съоръж.3870 м | 1 647 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ВАРНА | 2 430 |
| Капитално строителство /тунелно с-во/ | 15 |
| Обект "Тунел 1 - Лозарево-Прилеп" | 15 |
| Ремонти на железния път | 2 415 |
| Ремонт на коловоз г. Повеляново | 43 |
| Септември - Пазарджик | 1 506 |
| Ремонт на жп инфраструктура Подвис-Прилеп | 683 |
| Среден ремонт в район ПЖПС Варна | 181 |
| ЖПС Горна Оряховица | 2 |
| ОБЩО | 24 803 |

Към 30.09.2016 г. ДП ТСВ продължи изпълнението на строително-монтажни работи по незавършени обекти, приети за изпълнение с договори от 2015 г., където работи както самостоятелно, така и като част от консорциуми.

На 04.06.2014 г. с Договор Р.07.28.01 „Порр Бау ГмбХ клон София“ възлага на  ДП ТСВ изпъление на обект „Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пловдив част от Транс-европейската железопътна мрежа, Позиция 3: „Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски – Пловдив в границите от край стрелка №3 (км 138+755) по път №1 и начало на стрелка №1 (км 138+810) по път №2  на западната гърловина гара Стамболийски до начало стрелка №2 (км 154+564) по път №1 и стрелка №4 (км 154+606) по път №2 на западната гърловина гара Пловдив включително гара Тодор Каблешков“. За пелриода 01.01.2016.г. - 30.09.2016  г. фактурирания обем СМР възлиза на 1 075 х.лв.

На 18.06.2014 г. „Водстрой 98“ възложи на ДП ТСВ съгласно договор № 204 да изпълни СМР на обект „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“.  Фактурирания обем СМР към 30.09.2016  г. е за 412 х.лв.

На 17.09.2014 г. е подписан Договор № 271/17.09.2014 г. от Възложителя „ЕКБАР“ ООД и Изпълнителя ДП ТСВ за „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив, Подобект: Шумозащитен екран – вариант стоманобетонови стени“. За пелриода 01.01.2016.г. - 30.09.2016  г. фактурирания обем СМР възлиза на 104 х.лв.

На 23.03.2015 г. се подписа Договор № 30/23.03.2015 г. с Възложител Столична община и Изпълнител ДП ТСВ за „Рехабилитация на бул. „Джеймс Баучър” от бул. „Черни връх” до площад „Велчова завера“. Фактурирания обем СМР към 30.09.2016  г. е за 154 х.лв.

На 17.04.2015 г. се подписа Договор № 49/04.05.2015 г. от Възложителя: „Свителски Клон България“ КЧТ и Изпълнителя: ДП „ТСВ“ за обект „Модернизация на железопътната отсечка Септември-Пазарджик в границите от начало стрелка №2 (км. 102+014) по път №1 и край стрелка №6 (км. 102+070) по път №2 на западната гърловина гара Септември до край стрелка №5 (км. 119+624) по път 1 и край стрелка №1 (км. 119+692) по път №2 източна гърловина гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик- Път №2“. Към 30.09.2016 г. фактурирания обем СМР възлиза на 8 909 х.лв.

На 13.07.2015 г. се подписа  Договор № 94 с Възложител Областна администрация Ямбол и Изпълнител ДП ТСВ с предмет "Изграждане на обслужващ път към временното възпрепятстващо съоръжение по българо – турската граница за участъка от съоръжението на територията на област Ямбол". Фактурирания обем СМР към 30.09.2016 г. е за 1 174 х.лв.

На 16.07.2015 г. се подписа  Договор № 99 с Възложител Областна администрация Хасково и Изпълнител ДП ТСВ с предмет "Изграждане на обслужващ път към временното възпрепятстващо съоръжение по българо – турската граница за участъка от съоръжението на територията на област Хасково". Фактурирания обем СМР към 30.09.2016 г. е за 768 х.лв.

На 16.07.2015 г. се подписа  Договор № 5085 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“ за обект "Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Клисура-гара Христо Даново от км 116+525 до км 130+009 с обща дължина 13 484 м. ". Фактурирания обем СМР към 30.09.2016 г. е за 3 911 х.лв.

На 16.11.2015 г.  се подписа  Договор № 215 с Възложител „Инфраструктурно Строителство” ЕАД и Изпълнител ДП ТСВ за обект „Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в участъка Подвис-Прилеп от км 25+185 до км 29+595 с дължина 4 410 м по 3-та жп линия“. Фактурирания обем СМР към 30.09.2016 г. е за 1 074 х.лв.

На 01.03.2016 г.  се подписа  Договор № 5348 с Възложител ДП „НК ЖИ” и Изпълнител ДП ТСВ за обект “Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Стряма - гара Клисура от км 107+200 до км 111+070 с обща дължина 3 870 м”. Фактурирания обем СМР към 30.09.2016 г. е за 1 647 х.лв.

На 01.03.2016 г.  се подписа  Договор № 5349 с Възложител ДП „НК ЖИ” и Изпълнител ДП ТСВ за обект „Рехабилитация на инженерните съоръжения, в това число тунели, мостове и водостоци, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Стряма-гара Клисура от км 113+005 до км 115+729 с дължина 2 724 м”. Фактурирания обем СМР към 30.09.2016 г. е за 1 171 х.лв.

На 13.04.2016 г. се подписа  Договор № 58 с Възложител Областна администрация Бургас и Изпълнител ДП ТСВ с предмет "Изграждане на обслужващ път към временното възпрепятстващо съоръжение по българо – турската граница за участъка от съоръжението на територията на област Бургас". Фактурирания обем СМР към 30.09.2016 г. е за 1 785 х.лв.

На 29.06.2016 г. се подписа  Договор № 5446 с ДП „НК ЖИ”  и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“ с предмет „Механизирано подновяване на железния път от км 74+584 до км 77+156 с дължина 2572 м в междугарието Делян – Дяково по 5-та жп линия“. Фактурирания обем СМР към 30.09.2016 г. е за 384 х.лв.

Незавършеното строителство към 30.09.2016 година в размер на 4 113 290 лева е

както следва:

#### Таблица 3

| П О Д Е Л Е Н И Е | Незавършено производство в лева |
| --- | --- |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ СОФИЯ | 923 202 |
| Клисура - Христо Даново | 100 000 |
| осветление перони Септември - Пазарджик | 167 569 |
| обслужващ път - Турска граница обл. Бургас | 447 041 |
| Делян - Дяково | 142 100 |
| Волуяк - Храбърско - авариен ремонт | 40 315 |
| авариен ремонт - Петърч | 26 177 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ПЛОВДИВ | 1 184 594 |
| модернизация на жп отсечка Септември - Пазарджик | 808 255 |
| междугарие Черна гора - Михайлово | 246 059 |
| Твърдица - Чинтулово | 130 280 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ Г. ОРЯХОВИЦА | 1 197 239 |
| модернизация на жп отсечка Септември - Пазарджик ЖПът | 380 120 |
| модернизация на жп отсечка Септември - Пазарджик КМ | 440 612 |
| Русе - Акация | 305 264 |
| реконструкция на телефонна кабелна мрежа | 71 243 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ВАРНА | 808 255 |
| модернизация на жп отсечка Септември - Пазарджик | 808 255 |
| Общо незавършено ДП ТСВ по с/ка 611 | 4 113 290 |

Анализ на финансовия резултат, приходите и разходите от дейността на предприятието за периода 01.01.2016 - 30.09.2016  година

Таблица 4

| Показатели | Бизнес програма към 30.09.2016 г. |  |  | Изпълнение към 30.09.2016 г. |  |  | Изпълнение към 30.09.2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приходи | Разходи | Печалба | Приходи | Разходи | Печалба | Приходи | Разходи | Печалба |
| Общо: | 21 598 | 21 571 | 27 | 25 742 | 25 717 | 25 | 14 109 | 13 871 | 238 |

ДП ТСВ приключва към 30.09.2016 г. с финансов резултат печалба в размер на 25 х.лв. а за същия период на 2015 г. финансовия резултат е печалба в размер на 238 х.лв. През                    м. Септември е реализирана печалба в размер на 813 х.лв., с което предприятието намалява натрупаната загуба от началото на годината, подобрява финансовото си състояние, създава възможност на капитала за натрупване и подобряване ликвидността на предприятието през настоящата година.

Показателите характеризиращи ефективността от работата на ДП „ТСВ” и използването на разполагаемите ресурси са както следва:

1. Коефициент за рентабилност на приходите от продажби

Коефициент на рентабилност на приходите = Печалба/ Приходи =  25 / 25 742=  0,0010

Коефициента на рентабилност на приходите по БП 2016 г. е =  0,0013 а към 30.09.2015 г. е   0,0169, като към 30.09.2016 г. на 100 лева изпълнени приходи са отчетени 0,10 лв. печалба. За същия период на 2015 година печалбата на 100 лева приходи е 1,69 лева а по Бизнес план 2016 г. е разчетена печалба от  0.13 лева. на 100 лева приходи от продажби.

2. Коефициент на ефективност на разходите

Коефициент на ефективност на разходите = Приходи / Разходи = 25 742 / 25 717 = 1,0010

Динамиката на изменение на коефициента на ефективност на разходите е следната: Кер по БП 2016 г. = 1,0013,  Кер към 30.09.2016 г. = 1,0010, Кер към 30.09.2015 г. = 1,0169. Към 30.09.2016 г. на 100 лева направени разходи са изпълнени приходи за 100,10 лв. В сравнение със същия период  на 2015 година приходите на 100 лева направени разходи са намалени с 1,59 лева а спрямо Бизнес план 2016 г. са намалени с 0,03 лева.

3. Коефициент на ефективност на приходите

Коефициент на ефективност на приходите = Разходи / Приходи =25 717 / 25 742 = 0,9990

Динамиката на изменение на коефициента на ефективност на приходите е следната: Кеп БП 2016 г. = 0,9987, Кеп към 30.09.2016 г. = 0,9990, Кеп към 30.09.2015 г. = 0,9831, като към 30.09.2016  на 100 лева изпълнени приходи са направени разходи за 99,90 лв. Спрямо същия период на 2015 година разходите на 100 лева приходи са увеличени с 1,59 лева а спрямо Бизнес план 2016 г. са увеличени с 0,03 лева.

4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал

Коефициент на рентабилност на собствения капитал = Печалба/ Собствен капитал = 25/ 21 787 = - 0,0011

Този показател е един от двата основни фактора при определяне нормата на нарастване на печалбата. Колкото е по-висок, толкова състоянието на собствениците на капитала е по-добро и те получават възвръщаемост на вложените от тях средства в дадения правен субект.

Към 30.09.2016 г. на 100 лева собствен капитал са отчетени 0,11 лв. печалба. Спрямо същия период на 2015 година печалбата на 100 лева собствен капитал е 1,08 лева.

Показателите за ликвидност показващи способността на  ДП „ТСВ” да погасява задълженията си /в срок до 1 година/ с наличните краткотрайни активи, в които не са включени разходите за бъдещи периоди са както следва:

- Коефициент на обща ликвидност

Коефициент на обща ликвидност = краткотрайни активи /краткосрочни задължения = 12 177 / 13 801 = 0,8823

Този показател се нарича още коефициент на текуща ликвидност и показва размера на наличните финансови средства и вземанията, съотнесени към краткосрочните задължения.

Към 30.09.2016 г. на 100 лева задължения имаме възможност да погасяваме 88,23 лв. при 91,71 лв спрямо същия период на 2015 година.

ДП ТСВ  има стойности по-ниски от приетите и това показва, че има недостиг на финансов ресурс и задължения, които превишават вземанията.

2. Коефициент на бърза ликвидност

Коефициент на бърза ликвидност = краткосрочни вземания и парични средства / краткосрочни задължения = 4 843 / 13 801= 0,3509

Към 30.09.2016 г. на 100 лева задължения имаме налични парични средства и вземания в размер на 35,09 лв. при 44,77 лв спрямо същия период на 2015 година. Обикновено стойност на коефициента на бърза ликвидност над 0,5 се приема за добра, каквато стойност на паричните средства спрямо текущите задължения има в повечето случаи и ДП ТСВ.

3. Коефициент на незабавна ликвидност

Коефициент на незабавна ликвидност = парични средства / краткосрочни задължения = 319 / 13 801 = 0,0231

Този коефициент показва, че  на 100 лева задължения с налични парични средства можем да погасим 2,31 лв. при 0,56 лв спрямо същия период на 2015 година.

Показателите за финансова автономност характеризират степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите, т.е. степента на използване на привлечения капитал и за ДП ТСВ са както следва:

1. Коефициент на финансова автономност

Коефициент на финансова автономност =  собствен капитал / пасиви = 21 787 / 25 395 = 0,8579

В случаите, когато коефициентът на финансова автономност е под единица, е налице превишение на задълженията спрямо собствения капитал, т.е. съществуващите задължения не

са достатъчно обезпечени с имуществото на предприятието и обратно, когато този коефициент е над единица, показва степента на финансова независимост от ползването на чужди средства.

2. Коефициент на финансова задлъжнялост

Коефициент на задлъжнялост = пасиви / собствен капитал = 25 395 / 21 787 = 1,1421

Този коефициент показва, че към 30.09.2016 г. на  100 лева собствен капитал отчитаме 114,21 лв. задлъжнялост при 115,07 лв спрямо същия период на 2015 година.

Липсата на достатъчно свободен финансов ресурс предопределя нарастването на задълженията на предприятието.

Финансовия резултат по поделения е следния :

Таблица 5

| ПОДЕЛЕНИЯ | към 30.09.2016 г. /х.лв./ |  | към 30.09.2015 г. /х.лв./ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | печалба | загуба | печалба | загуба |
| Поделение София | 378 |  | 933 |  |
| Поделение Пловдив | 807 |  |  | 256 |
| Поделение Г. Оряховица | 68 |  | 726 |  |
| Поделение Варна |  | 787 |  | 761 |
| хотели |  | 441 |  | 404 |
| ОБЩО: | 25 |  | 238 |  |

Финансовия резултат е  формиран по дейности, както следва:

Таблица 6

| ПОДЕЛЕНИЯ | ДЕЙНОСТИ |  |  |  |  | ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СМР | стоки | услуги | други | финансови |  |
| Поделение София | 221 | 0 | 124 | 34 | -1 | 378 |
| Поделение Пловдив | 641 | -6 | 44 | 129 | -1 | 807 |
| Поделение Г. Оряховица | 22 | 0 | 6 | 41 | -1 | 68 |
| Поделение Варна | -787 | 1 | -1 | 1 | -1 | -787 |
| О Б Щ О: | 97 | -5 | 173 | 205 | -4 | 466 |

Загубата в размер на 441 х.лв. от хотелите е формирана по дейности, както следва:

Таблица 7

| ХОТЕЛИ | ДЕЙНОСТИ |  |  |  |  | финансов резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хотелска д-ст | ресторант | бар | басейн | други |  |
| х-л Дряново | -102 | -34 | -19 | 2 | 0 | -153 |
| х-л Копривки | -39 | -37 | -10 | 0 | 0 | -86 |
| х-л Роса | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 |
| х-л Лозенец | -60 | -6 | -3 | 0 | 0 | -69 |
| О Б Щ О: | -334 | -77 | -32 | 2 | 0 | -441 |

Обща структура на  нетните приходи

Нетните приходи от  дейността към 30.09.2016 г.  са 25 741 х.лв., по бизнес план 2016 г. са в размер на 21 598 х.лв.  и по отчета за 2015 г. са 14 107 х.лв.

Таблица 8

| Н Е Т Н И П Р И Х О Д И | Бизнес план 2016 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.09.2016 г. | към 30.09.2015 г. | към Бизнес плана | към отчет 2015 г. |
| Продукция | 17 329 | 24 803 | 12 756 | 7 474 | 12 047 |
| Стоки | 60 | 61 | 60 | 1 | 1 |
| Услуги | 450 | 408 | 327 | -42 | 81 |
| Други | 3 759 | 469 | 964 | -3 290 | -495 |
| ОБЩО: | 21 598 | 25 741 | 14 107 | 4 143 | 11 634 |

Съпоставка на относителния дял на нетните приходите от обичайната дейност към 30.09.2016 г., спрямо бизнес план 2016 г. и отчета към 30.09.2015 г.

Таблица 9

| Н Е Т Н И П Р И Х О Д И | Бизнес план 2016 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.09.2016 г. | към 30.09.2015 г. | към Бизнес плана | към отчет 2015 г. |
| Продукция | 80.24 | 96.35 | 90.42 | 16.11 | 5.93 |
| Стоки | 0.28 | 0.24 | 0.43 | -0.04 | -0.19 |
| Услуги | 2.08 | 1.59 | 2.32 | -0.49 | -0.73 |
| Други | 17.40 | 1.82 | 6.83 | -15.58 | -5.01 |
| ОБЩО: | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

В сравнение със същия период на 2015 година отчитаме общо приходи от продажби повече с  11 634 х.лв., а спрямо бизнес план 2016 г. отчетените приходи са повече с  4 143 х.лв.

Изпълнението  на фактурираната продукция от строителство към 30.09.2016 г. спрямо същия период за 2015 г. е увеличена  с  12 047 х.лв., а  спрямо бизнес плана е увеличена с 7 474 х.лв.

Приходите от продажба на стоки за 2016 г. са 61 х.лв., по бизнес план 2016 г. са 60 и през 2015 г. са 60 х.лв.

В приходите от услуги спрямо 2015 г. има увеличение с 81 х.лв., а спрямо бизнес плана същите са намалени с 42 х.лв. Най-голям относителен дял в приходите от услуги имат постъпленията от хотелите – 231 х.лв., автотранспорт и механизация – 108 х.лв., ремонтна работилница – 51 х.лв., бетонов възел – 13 х.лв.

Другите приходи към 30.09.2016 г., спрямо бизнес плана са в намаление с 3 290 х.лв., а спрямо същия период за 2015 г. са намалени с 495 х.лв. Другите приходи включват  приходи от  от наеми - 189 х.лв., ДМА – 179 х.лв., приходи от лаборатория - 40 х.лв и др.

Приходите по поделения са както следва:

Таблица 10

| ПРИХОДИ | ПОДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | София | Пловдив | Горна Оряховица | Варна | Хотели | ГУ | О Б Щ О /хил. лв/ |
| Продукция | 7 426 | 5 442 | 9 505 | 2 430 | 0 | 0 | 24 803 |
| Стоки | 0 | 6 | 0 | 6 | 43 | 6 | 61 |
| Услуги | 138 | 7 | 19 | 28 | 216 | 0 | 408 |
| Други | 156 | 54 | 25 | 18 | 9 | 207 | 469 |
| О Б Щ О: | 7 720 | 5 509 | 9 549 | 2 482 | 268 | 213 | 25 741 |

Отчетните данни показват, че основен източник на резултата се явява   дейността по изпълнение на СМР, което е в унисон с предмета на дейност на предприятието ни съгласно закона.

Обща структура на разходите по икономически елементи към  30.09.2016 г. спрямо същия период в бизнес план 2016 г. и отчета за  2015 г.

Таблица 11

| ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ | Бизнес план 2016 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.09.2016 г. | към 30.09.2015 г. | към Бизнес плана | към отчет 2015 г. |
| Разходи за материали | 6 370 | 9 511 | 4 981 | 3 141 | 4 530 |
| Разходи за външни услуги | 5 898 | 8 075 | 4 476 | 2 177 | 3 599 |
| Разходи за амортизации | 1 198 | 1 155 | 1 196 | -43 | -41 |
| Разходи за възнаграждения | 5 239 | 5 741 | 5 672 | 502 | 69 |
| Разходи за осигуровки | 1 259 | 1 331 | 1 361 | 72 | -30 |
| Други разходи | 900 | 1 327 | 789 | 427 | 538 |
| ВСИЧКИ РАЗХОДИ | 20 864 | 27 140 | 18 475 | 6 276 | 8 665 |

Съпоставка на относителния дял на разходите по икономически елементи към           30.09.2016 г.  спрямо същия период в бизнес план 2016 г. и отчета за  2015 г.

Таблица 12

| ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ | Бизнес план 2016 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.09.2016 г. | към 30.09.2015 г. | към Бизнес плана | към отчет 2015 г. |
| Разходи за материали | 30.54 | 35.05 | 26.96 | 4.51 | 8.09 |
| Разходи за външни услуги | 28.27 | 29.75 | 24.23 | 1.48 | 5.52 |
| Разходи за амортизации | 5.74 | 4.26 | 6.47 | -1.48 | -2.21 |
| Разходи за възнаграждения | 25.11 | 21.15 | 30.70 | -3.96 | -9.55 |
| Разходи за осигуровки | 6.03 | 4.90 | 7.37 | -1.13 | -2.47 |
| Други разходи | 4.31 | 4.89 | 4.27 | 0.58 | 0.62 |
| ВСИЧКИ РАЗХОДИ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Разходите по икономически елементи, съпоставени спрямо с 2015 г. показват увеличение с 8 665  х.лв. /отчет към 30.09.2016 г. – 27 140 х.лв., отчет 30.09.2015 г. – 18 475 х.лв./, спрямо бизнес план 2016 г. отчетените разходи по икономически елементи са увеличени с 6 276 х.лв.

Разходите за материали са в размер на  9 511 х.лв., а към 30.09.2015 г. са в размер на       4 981 х.лв. т.е. имат увеличение с 4 530 х.лв. а спрямо бизнес план 2016 г. същите са увеличени с 3 141 х.лв.

Най-голям дял в разходите за материали имат - строителните материали – 8 025 х.лв., горива – 1 208 х.лв., ел.енергия – 228 х.лв., вода 20 х.лв., канцеларски материали – 18 х.лв., топлоенергия – 11 х.лв. и др.

Разходите за външни услуги към 30.09.2016 г. са в размер на 8 075 х.лв., а за същия период на 2015 г. са в размер на 4 476 х.лв. т.е.  са увеличени с 3 599 х.лв., а спрямо бизнес план 2016 г.  същите са увеличени  с  2 177 х.лв.

Външните услуги включват: услуги от подизпълнители  4 925 х.лв, транспортни услуги  1 023 х.лв., охрана 718 х.лв., разходи за ремонт  149 х.лв., абонамент и поддръжка 93 х.лв., граждански договори 83 х.лв.,  консултантски и юридически услуги 77 х.лв. и др.

Разходите за амортизационни отчисления за отчетния период са в размер на 1 155 х.лв., към 30.09.2015 г. са в размер на 1 196 х.лв. т.е. имат намаление  с 41 х.лв. а спрямо бизнес план 2016 г. също са намалени с 43 х.лв.

Разходите за ФРЗ и осигуровки на персонала зает в основна дейност към 30.09.2016 г. са в размер на 6 498 х.лв., за същия период на 2015 г.  са в размер на 7 072 х.лв.

Общия размер на другите разходи към 30.09.2016 г. е 1 327 х.лв., към 30.09.2015 г.  същите са 789 х.лв. т.е. бележат увеличение с 538 х.лв., а спрямо бизнес план 2016 г. същите са увеличени с 427 х.лв. Другите разходи включват:  командировки 1 093 х.лв., данъци по ЗКПО - 102 х.лв. и др.

Разходите по икономически елементи по поделения са както следва:

Таблица 13

| РАЗХОДИ | ПОДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | София | Пловдив | Горна Оряховица | Варна | Хотели | ГУ | Общо /хил. лв/ |
| Разходи за материали | 2 682 | 1 381 | 4 517 | 694 | 132 | 105 | 9 511 |
| Разходи за външни услуги | 2 990 | 2 070 | 1 344 | 1 318 | 66 | 287 | 8 075 |
| Разходи за амортизации | 205 | 129 | 287 | 172 | 249 | 113 | 1 155 |
| Разходи за възнаграждения | 998 | 962 | 1 326 | 1 160 | 190 | 1 105 | 5 741 |
| Разходи за осигуровки | 239 | 224 | 325 | 282 | 44 | 217 | 1 331 |
| Други разходи | 247 | 185 | 382 | 359 | 4 | 150 | 1 327 |
| О Б Щ О: | 7 361 | 4 951 | 8 181 | 3 985 | 685 | 1 977 | 27 140 |

Съгласно чл. 4, ал 2 от Закона за преобразуване на Строителни войски, Войските на министерството на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, на ДП „Транспортно строителство и възстановяване” са поставени  публични задачи, имащи за цел изпълнение изискванията на чл. 38, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили.

Към настоящия момент ДП „Транспортно строителство и възстановяване” продължава да функционира като държавно предприятие и да изпълнява възложените му публични задачи. При тези обстоятелства следва финансирането да продължи съгласно    чл. 7 от този закон, със средства от републиканския бюджет.  За периода 01.01. 2016  г. – 30.09.2016 г. са направени разходи за публичната дейност в размер на 879 х.лв. без да е получавано финансиране от държавния бюджет. Неотложните разходи за публична дейност към момента се погасяват от основната производствена дейност, което затруднява функционирането на предприятието като цяло.

Към  30.09.2016 г. предприятието отчита средно списъчен брой персонал в основна дейност – 631 бр. / без бройки в майчинство /  а за същия период на 2015 г. – 690 бр. или има  намаление с 59 броя спрямо предходния период. В публична дейност към 30.09.2016 г. средно списъчния брой персонал е 97 бр. а за същия период на 2015 г. – 101 бр. или има  намаление по отчет с 4 броя спрямо предходния период.

По категории персонал структурата има следния вид:

- Ръководни служители – 84  бр. или 13,33 % от персонала в ОД;

- Аналитични специалисти 68 бр. или 10,79 % ;

- Приложни специалисти – 80 бр. или 12,70 %;

- Помощен персонал и персонал зает с услуги – 61 бр. или 9,68 %;

- Квалифицирани работници –  150 бр. или 23,81 %;

- Оператори на машини – 160 бр. или 25,40 %;

- Нискоквалифицирани работници – 27  бр. или 4,29 %.

Средната брутна работна заплата за отчетния период в основна дейност е 1 004 лв. а за същия период на 2015 г. средната брутна работна заплата е в размер на 887 лв., т.е. бележи увеличение с 117 лв. В публична дейност към 30.09.2016 г. средната брутна работна заплата е в размер на 737 лв. а за същия период на 2015 г. е  в размер на 672 лв.

За периода м.09.2015 г. – м.09.2016 г. средната брутна работна заплата се е изменяла както следва:

АНАЛИЗ  НА  ВЗЕМАНИЯТА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Краткосрочните вземания на предприятието за отчетния период са както следва:

Таблица 14

| Вземания | към 30.09.2016 г. /х.лв./ | към 30.09.2015 г. /х.лв./ |
| --- | --- | --- |
| Вземания от клиенти и доставчици по аванси | 1 561 | 4 618 |
| Съдебни и присъдени вземания | 157 | 178 |
| Данъци за възстановяване | 214 | 192 |
| Др. краткосрочни вземания | 2 592 | 4 388 |
| ОБЩО : | 4 524 | 9 376 |

Вземанията за текущия период спрямо предходната годината са намалени с 4 852 х.лв.,       / към 30.09.2016 г.  – 4 524 х.лв. и към 30.09.2015 година – 9 376 х.лв./.

Вземанията от клиенти и доставчици по аванси,  възлизат на 1 561 х.лв., а към 30.09.2015 г. те са били в размер на 4 618 х.лв. или са намалени с 3 057 х.лв.

Съдебните и присъдени вземания са 157 х.лв. а за същия период на 2015 г. са 178 х.лв.

Данъците за възстановяване към 30.09.2016 г. са в размер на 214 х.лв., а за същия период на 2015 г. са в размер на 192 х.лв.

Размера на другите краткосрочни вземания към 30.09.2016 г. е  2 592 х.лв., а за същия период на 2015 г. същите са в размер на  4 388 х.лв. или имат намаление с  1 796 х.лв.

Най-големи по размер са вземанията от клиенти на: “БДЖ ПП” ЕООД СОФИЯ – 576 х.лв., „ЕКБАР” ООД – 125 х.лв., „СВИЕТЕЛСКИ КЛ. Б-Я“ – 122 х.лв.  и други.

Краткосрочните задължения на предприятието  са в размер на 13 801 х.лв. и са както следва:

| Задължения | към 30.09.2016 г. /х.лв./ | към 30.09.2015 г. /х.лв./ |
| --- | --- | --- |
| Доставчици и клиенти по аванси | 5 917 | 10 462 |
| Персонал | 1 330 | 1 993 |
| НАП в т.число | 5 375 | 7 665 |
| Осигуровки | 1 372 | 3 036 |
| Данъчни задължения | 4 003 | 4 629 |
| Към финансови предприятия | 750 | 0 |
| Други краткосрочни в т.ч. провизии | 429 | 1 087 |
| ОБЩО : | 13 801 | 21 207 |

Таблица 15

Краткосрочните задължения на предприятието са намалени спрямо същия период на предходната година с 7 406 х.лв.

Задълженията към доставчици и клиенти по аванси са намалени с 4 545 х.лв. Към 30.09.2016 г. същите са 5 917 х.лв лв.  а към 30.09.2015 г. са 10 462 х.лв.

Задълженията към персонала са намалени с 663 х.лв. спрямо същия период за 2015 г.

Задълженията  към НАП са намалени  с 2 290 х.лв. Те включват текущи задължения по ДДС /главница и лихви/ – 2 633 х.лв., Данъци по чл.35-36 от ЗКПО – 2 352 х.лв. осигуровки -     1 372 х.лв., ДОДФЛ - 168 х.лв., дивидент към държавата - 492 х.лв., данък печалба – 266 х.лв., МДТ – 121 х.лв.  и др.

Към 30.09.2016 г. ДП „ТСВ” има задължения към финансови предприятия в размер на 750 х.лв.

Другите краткосрочни задължения  са  намалени с  658 х.лв.

С най - голям размер от задълженията към доставчици и клиенти по аванси са:

„ГРУП 7” ЕООД – 837 х.лв.,  ,, БДЖ ХОЛДИНГ” СОФИЯ – 718 х.лв.,  „ПИМК” ООД – 356 х.лв., БДЖ  ПП” ЕООД СОФИЯ – 339 х.лв., „ПОМА ГРУП БУРГАС” ЕООД – 293 х.лв., „СПЕДСТРОЙ” ЕООД – 126 х.лв., „СЕМ РЕМОНТ” ООД – 125 х.лв. и други.

Отчитайки влошените макроикономически условия в Република България, прогнозите за бавно „излизане” от финансово – икономическата криза, ДП  „Транспортно строителство и възстановяване” разработи и прилага адекватни към ситуацията антикризисни мерки, които към настоящия момент гарантират нормалното функциониране на предприятието.

В условията на неритмично финансиране и свит пазар  ДП „Транспортно строителство и възстановяване” се стреми да запази позициите си на основен изпълнител на инфраструктурни обекти и качеството на извършваните строително – монтажни работи.

Инж. ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ

Главен директор на ДП ТСВ