АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДП „НАЦИОНАЛНА

КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

към 30.09.2018 година

| ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |
| в хил. лв. | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |
| Нетни приходи от продажби | 87 240 | 90 820 | 0,96 | 90 546 | 0,96 |
| Оперативни разходи | 185 388 | 198 050 | 0,94 | 175 368 | 1,06 |
| Печалба преди лихви и данъци и амортизации | -98 148 | -107 230 | 0,92 | -84 822 | 1,16 |
| EBITDA/Приходи от продажби (%) | -1,13 | -1,18 | 0,95 | -0,94 | 1,20 |
| Печалба преди лихви и данъци (EBIT) | -249 913 | -239 430 | 1,04 | -196 395 | 1,27 |
| ЕBIT/Приходи от продажби (%) | -2,86 | -2,64 | 1,09 | -2,17 | 1,32 |
| Печалба преди данъци | -41 210 | -39 500 | 1,04 | -42 110 | 0,98 |
| Чиста печалба | -41 210 | -39 500 | 1,04 | -42 110 | 0,98 |
| Паричен поток (печалба + амортизации) | 110 555 | 92 700 | 1,19 | 69 463 | 1,59 |
| в хил. лв. | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |
| Изменение на паричните наличности през периода | 76 300 | -10 645 |  | 3 015 | 25,31 |
| Нетен паричен поток от основна дейност | 213 921 | 414 622 | 0,52 | 134 541 | 1,59 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -102 621 | -390 267 | 0,26 | -96 526 | 1,06 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | -35 000 | -35 000 | 1,00 | -35 000 | 1,00 |
| в хил. лв. | отчетен период |  |  | 31.12.2017 | 1/3 (%) |
| Оборотен капитал | 210 499 |  |  | 79 566 | 2,65 |
| Зает капитал | 4 189 820 |  |  | 4 108 031 | 1,02 |
| Чиста стойност на активите | 1 418 086 |  |  | 1 459 833 | 0,97 |
| Текуща ликвидност | 2,64 |  |  | 1,44 | 1,84 |
| Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%) | 0,64 |  |  | 0,62 | 1,04 |
| в хил. лв. | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |
| Средно списъчен брой на служителите за периода (без лица в отпуск по майчинство) | 11 220 | 11 304 | 0,99 | 11 381 | 0,99 |
| Средна работна заплата за периода | 1 026,65 | 1 039,82 | 0,99 | 904,52 | 1,14 |
| Приходи от продажби на един зает | 7,78 | 8,03 | 0,97 | 7,96 | 0,98 |

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ приключва деветте месеца на 2018 г. с финансов резултат загуба в размер на 41 210 хил. лв., при разчетена по бизнес план загуба от 39 500 хил. лв. и отчетена за същия период на 2017 г. загуба в размер на 42 110 хил. лв.

Приходите от дейността за деветте месеца са в размер на 295 956 хил. лв. и са повече с 5 136 хил. лв. (1,8%) от разчетените 290 820 хил. лв. Спрямо деветте месеца на 2017 г. приходите от дейността са повече с 51 083 хил. лв. Увеличени са приходите от финансирания от държавата, от други източници и другите финансирания, свързани с амортизацията на безвъзмездно придобити активи, финансирани от държавния бюджет (ДБ), Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) и други източници, и печалба от продажба на нетекущи активи. През 2017 г. бяха завършени и пуснати в експлоатация всички железопътни проекти, финансирани със средства от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. на обща стойност над 1 100 000 хил. лв.

Спрямо разчета по бизнес план са по-малко приходите от продажба на услуги и печалба от продажба на нетекущи активи и финансовите приходи.

Приходите от дейността на ДП НКЖИ включват: нетни приходи от продажби, приходи от финансирания и финансови приходи.

- І. Нетните приходи от продажби са формирани от: приходи от инфраструктурни такси – от осигуряване на достъп и използване на железопътната инфраструктура от лицензирани железопътни превозвачи при равнопоставени условия; други услуги – свързани с приходи от ремонтни дейности и услуги по ценова листа; приходи от разпределение на тягова електроенергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт; други приходи – от търговската дейност на управителя на инфраструктурата; печалба от продажба на нетекущи активи.

За деветте месеца Нетните приходи от продажби представляват 29,5% от общите приходи от дейността.

- Приходи от инфраструктурни такси (ИТ) – реализираните приходи за деветте месеца на 2018 г. са в размер на 41 711 хил. лв., при разчет по бизнес план от 42 480 хил. лв. и са по-малко със 769 хил. лв. (1,8%) от разчета и с 1 317 хил. лв. (3,1%) от реализираните приходи за същия период на миналата година. Намалението на приходите от ИТ е следствие от намалената от началото на годината влакова работа.

За отчетния период приходите от ИТ представляват 47,8% от нетните приходи от продажби и 14,1% от общите приходи от дейността.

През 2018 г. е запазен размера на ставките за инфраструктурни такси в сила от 01.01.2014 г. (0,7902 лв. за влаккилометър и 0,0025 лв. за брутотонкилометър) и на ставките за комбинирани превози с блок-влакове и за превоз на товарни автомобили с блок-влакове.

Изменението на реализираната влакова работа и приходи от ИТ за деветте месеца на 2018 г., спрямо деветте месеца на 2017 г. е показано в следващата таблица:

| ПЕРИОД | Натурални и стойностни измерители |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Влаккилометри | Брутотонкилометри (хил.) | Приходи от ИТ (хил. лв.) |
| Отчет към 30.09.2018 г. | 21 734 761 | 9 635 198 | 41 711 |
| Отчет към 30.09.2017 г. | 22 403 266 | 9 934 510 | 43 028 |
| Изменение 2018/2017 (+/-) | (668 505) | (299 312) | (1 317) |
| Изменение 2018/2017 (%) | -3,0% | -3,0% | -3,1% |

По видове превози, изменението на натуралните измерители на извършената работа е, както следва:

- товарни превози: спад с 2,5% във влаккм. и с 2,3% в брутотонкм.;

- пътнически превози: спад с 2,6% във влаккм. и с 4,1% в брутотонкм.;

- изолирани локомотиви: спад с 15,9% във влаккм. и с 16,8% в брутотонкм.

По железопътни превозвачи, реализираните приходи от инфраструктурни такси и тяхното изменение спрямо сравнявания период на 2017 г., са показани в следващата таблица:

| ПРЕВОЗВАЧИ | Приходи от ИТ към 30.09.2018 г. (лв.) | Приходи от ИТ към 30.09.2017 г. (лв.) | Изменение 2018/2017 г. (+/-) | Изменение 2018/2017 г. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БДЖ ПП ЕООД | 20 901 225 | 21 624 317 | (723 092) | -3,3% |
| БДЖ ТП ЕООД | 9 613 340 | 9 374 268 | 239 072 | 2,6% |
| БЖК АД | 5 443 326 | 6 194 993 | (751 667) | -12,1% |
| Булмаркет Peйл Карго ЕООД | 1 747 815 | 1 783 090 | (35 275) | -2,0% |
| ДБ Карго България ЕООД | 1 391 302 | 1 460 228 | (68 926) | -4,7% |
| ТБД Товарни превози ЕАД | 1 434 421 | 1 693 534 | (259 113) | -15,3% |
| Рейл Карго Кериър-България ЕООД | 849 349 | 706 817 | 142 532 | 20,2% |
| ПИМК Рейл ЕАД | 155 192 | 85 849 | 69 343 | 80,8% |
| ДМВ Карго Рейл (от м. август 2017 г.) | 71 910 | 23 | 71 887 |  |
| ДП ТСВ | 49 071 | 40 678 | 8 393 | 20,6% |
| Порт Рейл ООД | 48 127 | 58 751 | (10 624) | -18,1% |
| Газтрейд АД | 4 305 | 4 563 | (258) | -5,7% |
| Мини Марица-изток ЕАД(от м. юни 2017 г.) | 714 | 419 | 295 | 70,4% |
| Експрес Сервиз ООД | 479 | 428 | 51 | 11,9% |
| Карго Транс Вагон България АД | 30 | 10 | 20 | 200,0% |
| Общо приходи от инфраструктурни такси | 41 710 606 | 43 027 968 | (1 317 362) | -3,1% |

За деветте месеца на 2018 г. общата стойност на приходите от ИТ е 41 711  хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване – 41 042 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет – 669 хил. лв.

В структурата на приходите от ИТ най-голям е делът на приходите от пътнически превози – 49,9%, следват приходите от товарни превози – 48,4% и от изолирани локомотиви – 1,7%.

В стойностно изражение структурата на приходите от ИТ е, както следва:

- пътнически превози: 20 797 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 20 778 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 19 хил. лв.;

- товарни превози: 20 206 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 19 624 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 582 хил. лв.;

- изолирани локомотиви: 708 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 640 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 68 хил. лв.

- Други услуги – реализираните приходи са в размер на 6 400 хил. лв., при разчетени по бизнес план 7 500 хил. лв., което е с 1 100 хил. лв. (14,7%) по-малко от разчета. Спрямо същия период на 2017 г. тези приходи са по-малко с 443 хил. лв. (6,5%). Намалени са приходите от: ремонт и услуги на външни организации; кантарни участъци; ЦПК; почивни бази; други услуги. Увеличени са приходите от: дезинфекционни станции и гранични дезинфекционни пунктове; метрологични лаборатории.

За деветте месеца приходите от други услуги заемат 7,4% от общия обем на нетните приходи от продажби. Реализираните приходи са от: ремонт и услуги на външни организации – 4 505 хил. лв.; дезинфекционни станции и гранични дезинфекционни пунктове – 744 хил. лв.; кантарни участъци – 526 хил. лв.; ЦПК – 81 хил. лв.; други услуги – 544  хил. лв.

- Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия – за деветте месеца на 2018 г. отчетените приходи от услугата „разпределение на тягова електроенергия” са в размер на 29 150 хил. лв., при разчетени по бизнес план 30 540  хил. лв., което е с 1 390 хил. лв. (4,6%) по-малко от разчета. Спрямо същия период на миналата година се отчита намаление с 1 469 хил. лв. (4,8%) вследствие на спада в обема на превозите.

От 01.01.2016 г. приходите от тази дейност се формират на цена за услугата в размер на 146,73 лв./MWh (без ДДС, одобрена от КЕВР). Цената е определена за три годишен период на регулиране (2016/2018 г.) и е изчислена чрез метода за регулиране на цената „горна граница на приходи“ (Наредба №1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия) при технологични разходи от 10%.

За деветте месеца приходите от разпределение на тягова електроенергия заемат 33,4% от нетните приходи от продажби и 9,8% от общите приходи от дейността.

- Други приходи – отчетени са 8 225 хил. лв., при планирани 8 500 хил. лв., което е по-малко с 275 хил. лв. (3,2%) от разчетените в бизнес плана и с 259 хил. лв. (3,1%) от отчетените за същия период на 2017 г. Отчетени са по-малко приходи от: лихви, глоби и неустойки; заведени материали от брак; излишъци на активи; отдадени под наем дълготрайни активи. Повече в сравнение със същия период на 2017 г. са приходите от: заприходени материали втора употреба и негодни; продажба на материали и скрап; други приходи от дейността; разлика между начислени и планувани компенсируеми отпуски.

За деветте месеца другите приходи представляват 9,4% от нетните приходи от продажби и са формирани от: продажба на материали и скрап – 2 444 хил. лв.; заприходени материали втора употреба и негодни – 2 272 хил. лв.; нетни приходи от отдадени под наем дълготрайни активи – 1 604 хил. лв.; заведени материали от брак – 664 хил. лв.; глоби и неустойки – 551 хил. лв.; други приходи от дейността – 690 хил. лв.

- Приходи от печалба от продажба на нетекущи активи – за отчетния период на 2018 г. приходите от печалба от продажба на нетекущи активи са в размер на 1 754 хил. лв., при планирани 1 800 хил. лв. и отчетени за 2017 г. приходи в размер на 1 572 хил. лв.

За деветте месеца приходите от печалба от продажба на нетекущи активи представляват 2,0% от нетните приходи от продажби.

- ІІ. Приходи от финансирания – отчетени са 208 021 хил. лв. при разчет от 198 300 хил. лв., което е повече с 9 721 хил. лв. (4,9%). Увеличени са приходите от други финансирания, свързани с амортизацията на безвъзмездно придобитите ДМА, след въвеждането им в експлоатация. По-малко са приходите от държавата и от други източници. Спрямо същия период на 2017 г. приходите от финансирания са повече с 54 414 хил. лв.

- ІІІ. Финансови приходи – за деветте месеца на 2018 г. са в размер на 695 хил. лв.,  (в т.ч.: 693 хил. лв. приходи от съучастия и 2 хил. лв. приходи от лихви), което е по-малко с 25 хил. лв. спрямо отчетените за 2017 г. 720 хил. лв. (в т.ч.: 698 хил. лв. приходи от съучастия, 12 хил. лв. положителна разлика от промяна на валутните курсове и 10 хил. лв. приходи от лихви).

- ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

|  | хил. лв. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |
|  |  | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |
|  | Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 87 240 | 90 820 | 96,1% | 90 546 | 96,3% |
|  | - приходи от инфраструктурни такси | 41 711 | 42 480 | 98,2% | 43 028 | 96,9% |
|  | - приходи от разпред. на тягова електроенергия | 29 150 | 30 540 | 95,4% | 30 619 | 95,2% |
|  | - други услуги | 6 400 | 7 500 | 85,3% | 6 843 | 93,5% |
|  | Разходи за материали и външни услуги | 55 207 | 54 700 | 100,9% | 50 978 | 108,3% |
|  | Разходи за възнаграждения и соц. осигуровки | 135 764 | 139 000 | 97,7% | 122 217 | 111,1% |
|  | Други разходи | 3 001 | 8 800 | 34,1% | 7 300 | 41,1% |
|  | Суми с корективен характер | -8 584 | -4 450 | 192,9% | -5 127 | 167,4% |
|  | Печалба преди лихви и данъци и амортизации | -98 148 | -107 230 | 91,5% | -84 822 | 115,7% |
|  | Разходи за амортизации | 151 765 | 132 200 | 114,8% | 111 573 | 136,0% |
|  | Печалба преди лихви и данъци | -249 913 | -239 430 | 104,4% | -196 395 | 127,3% |
|  | Финансирания | 208 021 | 198 300 | 104,9% | 153 607 | 135,4% |
|  | Нетни финансови приходи (разходи) | 682 | 1 630 | 41,8% | 678 | 100,6% |
|  | Печалба преди извънредни приходи (разходи) | -41 210 | -39 500 | 104,3% | -42 110 | 97,9% |
|  | Нетни извънредни приходи (разходи) |  |  |  |  |  |
|  | Печалба преди данъци | -41 210 | -39 500 | 104,3% | -42 110 | 97,9% |
|  | Разходи за данъци |  |  |  |  | 0 |
|  | Чиста печалба | 94,9% | -41 210 | -39 500 | 104,3% | -42 110 |

Разходите за дейността на ДП НКЖИ за деветте месеца на 2018 г. са в размер на 337 166 хил. лв., при разчет по бизнес план 330 320 хил. лв., което е с 6 846 хил. лв. (2,1%) повече от разчета. В сравнение със същия период на 2017 г. разходите за дейността са повече с 50 183 хил. лв. (17,5%).

По икономически елементи разходите за периода са в размер на 345 737 хил. лв., при планирани 334 700 хил. лв., т.е. отчетените разходи са повече с 11 037 хил. лв. (3,3%). Спрямо деветте месеца на 2017 г. увеличението е с 53 669 хил. лв. (18,4%). Увеличени са разходите за материали, амортизации, за възнаграждения и осигуровки на персонала. Намалени са разходите за външни услуги и другите разходи.

- Материали – отчетените разходи за материали за деветте месеца на 2018 г. са в размер на 29 848 хил. лв., при разчет по бизнес план от 27 500 хил. лв., което е повече с 2 348 хил. лв. (8,5%). Спрямо същия период на миналата година са увеличени общо с 4 634 хил. лв. (18,4%).

Изменението на тези разходи спрямо разчета по бизнес план и отчета за деветте месеца на 2017 г., е както следва:

- материали – повече с 3 320 хил. лв. от разчета и с 4 057 хил. лв. спрямо същия период на 2017 г.;

- гориво – по-малко със 172 хил. лв. от разчета и с 304 хил. лв. повече спрямо същия период на 2017 г.;

- електроенергия – намаление с 606 хил. лв. от разчета и увеличение с 27 хил. лв. спрямо същия период на 2017 г.;

- топлоенергия – по-малко с 15 хил. лв. от разчета и с 25 хил. лв. повече спрямо същия период на 2017 г.

- Външни услуги – отчетените разходи са в размер на 25 359 хил. лв., при разчет от 27 200 хил. лв., което е по-малко с 1 841 хил. лв. (6,8%). Спрямо същия период на миналата година разходите за външни услуги са по-малко с 405 хил. лв. (1,6%). Намалени са разходите за: ремонт от външни изпълнители; наеми; данък сгради, смет и други данъци; транспортни услуги; реклами, обяви, публикации; вода; хонорари и граждански договори; телеграфо-пощенски и мобилни услуги. Увеличени са разходите за: почистване и ХЕИ; имуществени застраховки; абонаментни услуги и текущо поддържане; охрана от външни организации; други външни услуги.

Най-голям относителен дял в разходите за външни услуги заемат разходите за транспортни услуги 26,8%. За деветте месеца на 2018 г. разходите за транспортни услуги са в размер на 6 784 хил. лв., от които 3 782 хил. лв. са за карти и билети за пътуване на персонала по железопътен транспорт. В този икономически елемент са отчетени разходи за: имуществени застраховки – 3 308 хил. лв.; охрана – 2 883 хил. лв.; ремонт от външни изпълнители – 2 445 хил. лв.; разходи за почистване и ХЕИ – 2 026  хил. лв.; данък сгради – 1 409 хил. лв.; текущо поддържане от външни – 1 347 хил. лв.; такси – 616 хил. лв.; други външни услуги – 4 541 хил. лв.

През 2018 г. продължава политиката на мониторинг и контрол на разходите по всички нива на управление и дейности, прецизиране на договорите и на разходите на финансови средства, с цел ефективно усвояване на средствата за експлоатация, поддържане и развитие на железопътната инфраструктура, оптимизиране на административните и непроизводствени разходи.

- Амортизации – отчетени са 151 765 хил. лв., при разчет от 132 200 хил. лв. Разходите за амортизации за деветте месеца са повече с 19 565 хил. лв. (14,8%) спрямо разчета по бизнес план и с 40 192 хил. лв. (36,0%) повече спрямо същия период на миналата година.

- Възнаграждения и осигуровки на персонала – при разчет по бизнес план в размер на 139 000 хил. лв. отчетените разходи за персонал за деветте месеца на 2018 г. са 135 764 хил. лв., което е по-малко с 3 236 хил. лв. (2,3%) от разчетените и с 13 547 хил. лв. (11,1%) повече от отчетените за същия период на 2017 г.

| № по ред | П О К А З А Т Е Л И | отчетен период | бизнес план | к.1/к.2 | съответен период на предходна година | к.1/к.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а |  | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1 | Среден списъчен брой общо | 11 273 | 11 354 | 0,99 | 11 429 | 0,99 |
|  | ССБ (без лица в отпуск по майчинство) | 11 220 | 11 304 | 0,99 | 11 381 | 0,99 |
| 2 | Средна работна заплата | 1 026,65 | 1 039,82 | 0,99 | 904,52 | 1,14 |
| ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (хил. лв.) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средства за работна заплата | 103 671 | 105 787 | 0,98 | 92 649 | 1,12 |
| 4 | Обезщетения, неспис. състав, управ. съвет | 3 184 | 3 803 | 0,84 | 2 429 | 1,31 |
| 5 | Средства за ФРЗ (начислени по ведомост) | 106 855 | 109 590 | 0,98 | 95 078 | 1,12 |
| 6 | Платен отпуск от предходни години | -1 899 | -1 890 | 1,00 | -1 212 | 1,57 |
| 7 | Разходи за възнаграждения | 104 956 | 107 700 | 0,97 | 93 866 | 1,12 |
| СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И НАДБАВКИ (хил. лв.) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Фонд "Пенсии" | 9 016 | 9 669 | 0,93 | 7 701 | 1,17 |
| 9 | Допълн. задълж. пенсионно осигуряване УПФ | 2 612 | 2 430 | 1,07 | 2 277 | 1,15 |
| 10 | Фонд "Трудова злополука и проф. болест" | 938 | 952 | 0,99 | 847 | 1,11 |
| 11 | Фонд "Общо заболяване и майчинство" | 2 188 | 2 221 | 0,99 | 1 975 | 1,11 |
| 12 | Фонд "Безработица" | 625 | 635 | 0,98 | 564 | 1,11 |
| 13 | Здравно осигуряване | 5 097 | 5 078 | 1,00 | 4 606 | 1,11 |
| 14 | Допълн. доброволно пенсионно осигуряване | 1 527 | 1 533 | 1,00 | 1 548 | 0,99 |
| 15 | Социални помощи и надбавки в т.ч.: | 8 074 | 8 122 | 0,99 | 8 185 | 0,99 |
|  | ваучери за храна | 6 091 | 6 131 | 0,99 | 6 196 | 0,98 |
|  | помощи и лекарства | 35 | 38 | 0,92 | 19 | 1,84 |
|  | други социални разходи |  | 27 |  |  |  |
|  | социални разходи при ползван отпуск | 1 948 | 1 926 | 1,01 | 1 970 | 0,99 |
| 16 | Суми за временна нетрудоспособност | 731 | 660 | 1,11 | 648 | 1,13 |
| 17 | Социални осигуровки и надбавки | 30 808 | 31 300 | 0,98 | 28 351 | 1,09 |
| 18 | Общо разходи за възнаграждения, социални осигуровки и надбавки (р.7+р.17) | 135 764 | 139 000 | 0,98 | 122 217 | 1,11 |

Общият среден списъчен брой персонал на ДП НКЖИ за периода м. януари-м. септември 2018 г. e 11 273 броя (в т.ч. 53 лица в отпуск по майчинство). Спрямо същия период на 2017 г. се отчита намаление със 156 броя (1,4%).

Разходите за възнаграждения са в размер на 104 956 хил. лв. и са с 2 744 хил. лв. (2,5%) по-малко от разчетените 107 700 хил. лв. по бизнес план. Спрямо деветте месеца на 2017 г. разходите за възнаграждения са увеличени с 11 090 хил. лв. (11,8%).

Считано от 01.01.2018 г. размерът на минималната работна заплата за страната е увеличeн от 460 лв. на 510 лв. Съгласно договореното в КТД 2016 г. е увеличена минималната основна заплата за предприятието, съобразно с нарастването на минималната работна заплата за страната.

Разходите за социални осигуровки и надбавки за отчетният период на 2018 г. са в размер на 30 808 хил. лв. и са с 492 хил. лв. (1,6%) по-малко спрямо разчетените по бизнес план. Спрямо същия период на 2017 г. разходите за социални осигуровки и надбавки са увеличени с 2  457 хил. лв. (8,7%).

Считано от 01.01.2018 г. е увеличен размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с 1 процентен пункт при запазено съотношение между осигуряващия и осигурения от 60:40.

- Други разходи – отчетени са 3 001 хил. лв., при разчет по бизнес план от 8 800 хил. лв., което е по-малко с 5 799 хил. лв. Спрямо същия период на 2017 г. разходите са намалени с 4 299 хил. лв., главно от отчетени по-малко разходи от отрицателен резултат от ликвидация на ДМА, разходи за лихви, глоби и неустойки, бракуване на ДМА с неамортизирана част и от други разходи за дейността.

За деветте месеца на 2018 г. са отчетени разходи за: служебни пътувания и командировки – 697 хил. лв.; лихви, глоби и неустойки – 294 хил. лв.; специално и работно облекло – 223 хил. лв.; бракуване на краткотрайни материални активи – 204 хил. лв.; издръжка на противопожарна охрана – 171 хил. лв.; километрично възнаграждение – 145 хил. лв.; охрана на труда – 124 хил. лв.; други разходи от дейността – 1 143 хил. лв.

Разходите по икономически елементи търпят корекция с тенденция на намаляване вследствие на отчетените разходи за придобиване и ликвидация на ДМА и други суми с корективен характер общо в размер на 8 584 хил. лв.

Финансовите разходи за деветте месеца на 2018 г. са в размер на 13 хил. лв. в т.ч.: 9 хил. лв. други финансови разходи и 4 хил. лв. загуба от валутни курсови разлики.

- СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

|  | хил. лв. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
|  | отчетен период | 31/12/2017 | 1/2 (%) |
| Дълготрайни активи | 3 979 321 | 4 028 465 | 98,8% |
| Краткотрайни активи, в т.ч.: | 339 141 | 262 033 | 129,4% |
| Материални запаси | 32 239 | 29 111 | 110,7% |
| Краткосрочни вземания | 107 314 | 109 634 | 97,9% |
| Парични средства | 199 588 | 123 288 | 161,9% |
| Краткосрочни пасиви, в т.ч.: | 128 642 | 182 467 | 70,5% |
| Краткосрочни задължения | 80 642 | 69 011 | 116,9% |
| Работен капитал | 210 499 | 79 566 | 264,6% |
| Зает капитал | 4 189 820 | 4 108 031 | 102,0% |
| Дългосрочни пасиви | 2 771 734 | 2 648 198 | 104,7% |
| Чиста стойност на активите | 1 418 086 | 1 459 833 | 97,1% |
| Печалба (загуба) | -41 210 | -50 686 | 81,3% |
| Финансов резултат от минали години | -474 171 | -423 485 | 112,0% |
| Резерви | 1 833 467 | 1 834 004 | 100,0% |
| Основен капитал | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Собствен капитал | 1 418 086 | 1 459 833 | 97,1% |

- ВЗЕМАНИЯ

Към 30.09.2018 г. текущите вземания на предприятието по балансова стойност са в размер на 107 314 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 2 320  хил. лв. (2,1%) основно от намаление на данъците за възстановяване.

В структурата на текущите вземания към 30.09.2018 г. вземанията от клиенти заемат 88,6%, следват съдебни и присъдени вземания – 4,0%, други текущи вземания – 3,4%, предоставени аванси на доставчици – 2,1%, данъци за възстановяване – 1,9%,

Към 30.09.2018 г. вземанията от Холдинг БДЖ ЕАД и дъщерните му дружества са в размер на 89 584 хил. лв., като спрямо началото на годината са нараснали със 751 хил. лв. (0,8%). Тези вземания заемат 94,2% от вземанията от клиенти по балансова стойност.

По отчетна стойност и срок на възникване структурата на текущите вземания от клиенти към 30.09.2018 г. е показана в следващата таблица:

| хил. лв. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вземания по контрагенти | Общ размер | Възраст на вземанията |  |  | в т.ч. вземания над 1 година |
|  |  | до 3 месеца | от 3 до 6 месеца | над 6 месеца |  |
| БДЖ ТП ЕООД | 58 300 | 7 068 | 808 | 50 424 | 49 595 |
| Холдинг БДЖ ЕАД | 26 164 | 18 |  | 26 146 | 25 964 |
| БДЖ ПП ЕООД | 5 120 | 5 120 |  |  |  |
| БЖК АД | 2 056 | 2 053 |  | 3 |  |
| Булмаркет Рейл Карго ЕООД | 881 | 878 |  | 3 |  |
| ТБД ТП ЕАД | 573 | 573 |  |  |  |
| Наеми | 479 | 185 | 35 | 259 | 245 |
| Префактурирани консумативи | 207 | 127 | 4 | 76 | 74 |
| ДБ Карго България ЕООД | 349 | 349 |  |  |  |
| Рейл Карго Кериър-България ЕООД | 209 | 209 |  |  |  |
| Други краткосрочни вземания | 770 | 386 | 24 | 360 | 191 |
| Обща сума | 95 108 | 16 966 | 871 | 77 271 | 76 069 |

По срок на възникване вземанията от клиенти са, както следва: 17,8% са с текущ характер и срок на възникване до три месеца; 0,9% са до шест месеца; 81,3% са над шест месеца. Вземанията над една година са в размер на 76 069 хил. лв. и представляват 80,0% от общия размер на вземанията. От тях 99,3% са от вземания от Холдинг БДЖ ЕАД и дъщерните му дружества.

Към 30.09.2018 г. съдебните и присъдени вземания по балансова стойност са в размер на 4 250 хил. лв. От тях 51,6% са вземания по съдебни спорове и 48,4% по присъдени вземания.

136 хил. лв. от вземания по съдебни спорове са от наематели на терени, 43 хил. лв. са от наематели на жилища и префактурирани консумативи, 2 013 хил. лв. са от други вземания по съдебни спорове.

684 хил. лв. от присъдените вземания са от наематели на терени, 110 хил. лв. са от наематели на жилища и префактурирани консумативи, 1 264 хил. лв. са от други присъдени вземания.

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.09.2018 г. текущите задължения на ДП НКЖИ са в размер на 80 642 хил. лв. и спрямо началото на годината са увеличени с 11 631 хил. лв. (16,9%). Увеличени са задълженията свързани с предоставената временна безлихвена финансова помощ, задълженията към доставчици, другите текущи задължения, към свързани предприятия и данъчните задължения. Намалени са задълженията към персонала и осигурителните предприятия.

Забележка: Съпоставката е направена без да се вземат под внимание текущите задължения на компанията по усвояването на безвъзмездно предоставените средства от държавата, които към 30.09.2018 г. са в размер на 48 000 хил. лв.

По срок на възникване структурата на текущите задължения към доставчици към 30.09.2018 г. е показана в следващата таблица:

| хил. лв. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задължения по контрагенти | Общ размер | Възраст на задълженията |  |  | в т.ч. задължения над 1 година |
|  |  | до 3 мес. | от 3 до 6 мес. | над 6 мес. |  |
| БДЖ ПП ЕООД | 1 446 | 481 |  | 965 |  |
| БДЖ ТП ЕООД | 917 | 917 |  |  |  |
| Холдинг БДЖ ЕАД | 239 | 48 | 180 | 11 |  |
| ДЗЗД ЖП Строй | 2 534 |  | 2 237 | 297 |  |
| ДЗЗД Келет АБ | 1 546 | 1 546 |  |  |  |
| ДЗЗД Консорциум ТСВ - ГТД БЕТОН | 1 524 | 1 524 |  |  |  |
| Пласер и Тойрер Австрия | 727 | 727 |  |  |  |
| Електроразпределителни дружества | 539 | 539 |  |  |  |
| ДЗЗД Железопътна инфраструктура | 522 | 522 |  |  |  |
| ЕСО ЕАД | 358 | 358 |  |  |  |
| Други краткосрочни задължения | 3 587 | 3 311 |  | 276 | 274 |
| Обща сума | 13 939 | 9 973 | 2 417 | 1 549 | 274 |

Към 30.09.2018 г. текущите задължения към доставчици и клиенти са в размер на 13 939 хил. лв., като спрямо началото на годината са увеличени с 3 807 хил. лв. По срок на възникване задълженията към клиенти и доставчици са, както следва: 71,5% са с текущ характер и срок на възникване до три месеца; 17,4% са до шест месеца; 11,1% са над шест месеца. ДП НКЖИ изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”, Механизъм за свързване на Европа, както и инвестиционна програма, финансирана от държавния бюджет.

С оглед недопускане забавяне на плащанията във времето е създадена финансово-оперативна организация за съгласуване нивото на извършена работа и преглед на всички текущи документи.

Другите текущи задължения са, както следва:

- Временна безлихвена финансова помощ в размер на 40 000 хил. лв., която ДП НКЖИ следва да погаси със срок до една година от датата на съставяне на баланса.

С ПМС 271/06.10.2015 г. и ПМС №62/25.03.2016 г. бяха одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на МТИТС за приключване на инвестиционни проекти на ДП НКЖИ по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. в размер съответно на 110 000 хил. лв. и 208 000 хил. лв. Средствата са предоставени като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване от ДП НКЖИ. Към 30.09.2018 г. са възстановени 105 000 хил. лв.

- Задълженията към персонала са в размер на 7 479 хил. лв. и включват текущи задължения по начислени за м. септември 2018 г. възнаграждения, помощи и надбавки на персонала и задължения за неизползвани натрупващи се компенсируеми отпуски, съгласно изискванията на НСС 19.

- Задълженията за обезщетения при пенсиониране по МСС са в размер на 3 494 хил. лв.

- Задълженията към осигурителни предприятия са в размер на 4 205 хил. лв. и включват: текущи задължения за осигурителни вноски върху дължимите възнаграждения на персонала – 3 997 хил. лв.; задължения по допълнително доброволно осигуряване – 169 хил. лв.; осигуровки върху натрупващи се компенсируеми отпуски – 39 хил. лв.

- Данъчните задължения са в размер на 2 122 хил. лв. Включват: разчети за данъци по ЗДДФЛ – 1 996 хил. лв.; данъци по чл. 204 от ЗКПО – 54 хил. лв.; 50% от събраните наеми – 51 хил. лв.; разчети с общините – 21 хил. лв.

- Другите текущи задължения са в размер на 8 462 хил. лв. От тях 59,7% представляват разчети по гаранции. Останалите 40,3% са от разчети по застраховане, удръжки на персонала и други, които имат текущ характер.

Движението на паричните средства към 30.09.2018 г. е показано на следващата таблица:

- ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО КОСВЕНИЯ МЕТОД

хил. лв

|  | 31.12.2017 г. | Отчетен период |
| --- | --- | --- |
| Парични средства в нач. на периода | 111 172 | 123 288 |
| Финансов резултат | -50 686 | -41 210 |
| Амортизации | 187 839 | 151 765 |
| Увел./нам. на вземанията | 6 139 | 2 320 |
| Увел./нам.на краткоср. задължения | -25 610 | 6 631 |
| Увел./нам. на дългоср. задължения | 4 731 | -1 829 |
| Увел./нам. на матер. запаси | 1 049 | -3 128 |
| Други увел./намал. | 37 529 | -65 456 |
| Финансирания | 65 979 | 165 365 |
| Плащ. от допълн. резерви | -470 | -537 |
| Нетен паричен поток от основна дейност | 226 500 | 213 921 |
| Инвестиции в ДА нето | -179 384 | -102 621 |
| Други инвестиции |  |  |
| Други увел./намал. |  |  |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -179 384 | -102 621 |
| Увел./нам. на дългосрочни заеми/Временна безлихвена финансова помощ | -35 000 | -40 000 |
| Увел./нам. на краткосрочни заеми/Временна безлихвена финансова помощ |  | 5 000 |
| Дивидент |  |  |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | -35 000 | -35 000 |
| Парични средства в края на периода | 123 288 | 199 588 |

- ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

- ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Капиталови трансфери

На основание на Договора между Pепублика България и ДП НКЖИ и одобрената от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2018 г., (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г.) и ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ДБ, ﴾ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г.﴿ на ДП НКЖИ са предоставени 115 000 хил. лв. капиталов трансфер и 145 000 хил. лв. субсидия.

С предоставените от държавния бюджет средства като капиталов трансфер за 2018 г. се осигурява от една страна изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура и от друга покриване на задълженията по предоставената временна финансова помощ на предприятието по ПМС №271/06.10.2015 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП НКЖИ по ОПТ 2007-2013 г.

Субсидия за текуща дейност

Предоставената от страна на държавата субсидия на ДП НКЖИ е насочена към финансиране на дейности за текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

Усвояването на средствата от капиталов трансфер по проектите от поименния списък за капиталови разходи и субсидията към 30.09.2018 г. е показано в следващата таблица:

хил. лв.

Към 30.09.2018 г. усвоените капиталови трансфери от ДП НКЖИ са в размер на 81 020 хил. лв., от които 40 246 хил. лв. за основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА﴿ и 40 774 хил. лв. за придобиване на ДМА (в т.ч. 35 000  хил. лв. погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.).

ПРОЕКТ 3 ‒ „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости“. Към 30.09.2018 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 23 432 хил. лв. с ДДС.

От началото на годината е изпълнено механизирано подновяване на 11 867 метра железен път и на една железопътна стрелка. Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Обект №1: „Възстановяване на проектната скорост в междугарието Реброво-Своге, път № 2 от км 24+589 до км 32+573 с дължина 7 984 м“. Обектът е преходен 2018-2019 г. Към 30.09.2018 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 5 740 хил. лв. с ДДС.

Сключен е договор № 6173 от 23.07.2018 г. с ДЗЗД „ДЖИ ПИ ТРАНС“ гр. София за изпълнението на строителството на обща стойност 15 203 хил. лв., (в т. ч. непредвидени разходи на стойност 1 366 хил. лв.) и договор № Д-51 от 01.08.2018 г. с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. Варна за упражняване на строителен надзор, изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите и съставяне на технически паспорт на обекта на стойност 35 хил. лв. с ДДС.

Строителните дейности по рехабилитацията и модернизацията на трасето включват: долно и горно строене на железния път; ремонт и изграждане на нови жп съоръжения; реконструкция на контактната мрежа; рехабилитация на системата на сигнализация и телекомуникация; реконструкция на спирка „Орлин“ и на гара Томпсън.

Очакван ефект:

- Запазване на скоростта по книжка разписание от 70 км/ч, която е и проектна скорост.

Обект № 2: „Доставка на 14 371 броя стоманобетонни траверси СТ-6 за релси тип 60Е1, оборудвани със скрепителна система SKL-14 за извършване на ремонт в междугарие Реброво-Своге текущ път № 2“. Доставката е за изпълнение на обект „Възстановяване на проектната скорост в междугарието Реброво-Своге, път № 2 от км 24+589 до км 32+573 с дължина 7 984 м“. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 1 170  хил. лв. с ДДС.

Сключен е общ договор № 5963/19.12.2017 г. с „Български бетонни елементи“ ООД гр. Свищов за доставка на общо на 26 740 броя траверси СТ-6 на стойност 3 111 хил. лв. с ДДС, за изпълнение на строителството в междугарието Реброво-Своге път № 2, за текущо поддържане и за механизираното подновяване в междугарието Прилеп-РП Ведрово по Проект 7. Договорът е изпълнен и разплатен.

Обект № 4: „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово-Стара Загора от км 239+400 до км 252+325 с обща дължина 12 925 м по 4-та жп линия“. Обектът е преходен 2017-2018 г. Към 30.09.2018 г. усвоените бюджетни средства са в размер 4 176 хил. лв. с ДДС.

Сключен е договор № 5883/09.10.2017 г. с ОБЕДИНЕНИЕ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ за изпълнение на строителството на стойност 10 631  хил. лв. с ДДС (в т.ч. непредвидени разходи на стойност 949 хил. лв.) и договор от 12.10.2017 г. с „ЕТЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр. София за извършване на оценка на съответствие на инвестиционният проект със съществените изисквания на строежите и за осъществяване на строителен надзор на строежа на стойност 30 хил. лв. с ДДС.

През 2017 г. е подновен 4 318 м железен път от км 239+412 до км 243+730. От началото на годината до 30.09.2018 г. е подновен 8 567 м железен път от км 243+730 до км 252+297.

Очакван ефект:

- Постигане на нова проектна скорост от 75 км/ч, при съществуваща 65 км/ч в участъкът от км 247+352 до км 252+325 с дължина 4 973 метра и възстановяване на съществуваща скорост от 65 км/час в участъка от км 239+400 до км 247+352 с дължина 7 952 м;

- Премахване на намалена скорост по книжка-разписание от 55 км/ч и постоянно намаление от 40 км/ч на дължина от 6 100 метра (47% от дължината на междугарието);

- Намаляване на времепътуването с 5 минути и 16 секунди;

- Подобряване на параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция, понижаване на разходите за текущо поддържане, осигуряване на по-добър комфорт и сигурност на пътуване.

Обект № 5: „Механизирано подновяване  на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово-Змейово от км 226+379 /НС 2 гара Тулово/ до км 238+700 /НС 1 гара Змейово/ с обща дължина 12 321м по 4-та главна жп линия Русе-Подкова с релси тип 60”. Обектът е преходен 2017-2018 г. Към 30.09.2018 г. усвоените бюджетни средства са в размер 6 504 хил. лв. с ДДС – авансово плащане.

Сключен е договор № 6102/05.06.2018 г. с ДЗЗД „ЖП инфраструктура Змейово“, гр. Варна, на обща стойност 16 776 хил. лв. с ДДС, (в т.ч. 1 669 хил. лв. непредвидени разходи), който включва ремонт и подновяване на: железния път, контактната мрежа и съоръженията на осигурителната и телекомуникационната мрежа.

Очакван ефект:

- Подобряване на параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция, понижаване на разходите за текущо поддържане;

- Премахване на постоянните намаления от км 225+780 до км 226+462 и от км 234+700 до км 236+600 общо от 2 582 м и скорост 40 км/ч;

- Намаляване на времепътуването в междугарието с 2 минути и 8 секунди;

- Подобряване на токоотдаването и увеличаване на надеждността на контактната мрежа.

Обект № 6: „Изграждане укрепителни съоръжения на левия откос на железния път, в отсечката от км 5+650 до км 6+140 с дължина 490 м на междугарието Захарна фабрика-Горна баня по 5-та жп линия”. Обектът е преходен 2017-2018 г. Към 30.09.2018  г. усвоените бюджетни средства са в размер 1 167 хил. лв. с ДДС.

Сключен е договор № 5869/21.09.2017 г. с „ГИГАСТРОЙ“ ЕООД гр. София за изпълнение на строителството на стойност 4 199 хил. лв. с ДДС (в т.ч. непредвидени разходи на стойност 382 хил. лв.) и договор № 17/13.09.2017 г. с „ЕТЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София за извършване на оценка на съответствието на инвестиционният проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обекта на стойност 24 хил. лв. с ДДС. Договорът за изпълнение на строителството е изпълнен и разплатен. На 14.09.2018 г. е подписан констативен акт обр.15 за установяване на годността за приемане на строежа.

Изградените укрепителни съоръжения ще намалят и прекратят деформационните процеси в участъка, ще стабилизират откоса на изкопа и ще гарантират безопасността на движението на влаковете, а ново изградената пасарелка ще гарантира безопасното преминаване над жп линия.

Обект № 7 „Подновяване и среден ремонт на железния път в междугарието Шивачево-Гавраилово от км 270+920 до км 280+880 по 3-та главна жп линия София-Бургас с дължина 9 960 м“. Към 30.09.2018 г. усвоените бюджетни средства са в размер 4 675 хил. лв. с ДДС.

Сключен е договор № 6133/27.06.2018 г. с ДЗЗД Консорциум „ТСВ-ГТБ БЕТОНШТИП“ ЕООД гр. София, учредено между ДП ТСВ гр. София и ГТД „Бетон Штип“ АД гр. Щип Република Македония за изпълнение на строителството на стойност 9 315 хил. лв. с ДДС (в т.ч. непредвидени разходи на стойност 824 хил. лв.).

Очакван ефект:

- Устойчив ГДВ;

- Повишаване на пропускателната способност в междугарието;

- Комфорт на пътуване. Намаляване на шума от новоизградения безнаставов релсов път;

- Подобряване параметрите на железния път, понижаване на разходите за текущо поддържане;

- Премахване на намаленията от км 273+600 до км 274+000 и от км 278+900 до км 280+800 и скорост 40 км/ч;

- Намаляване на времепътуването в междугарието с 2,00 минути.

ПРОЕКТ 4 ‒ „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства“. Към 30.09.2018 г. усвоените бюджетни средства от началото на годината са в размер на 7 805 хил. лв. с ДДС.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Обект 1: „Пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелезни устройства. Изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства ‒ по обособени позиции“. Обектът е преходен 2016-2018 г.

  - „Изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства“. Обектът е преходен 2016-2018 г. Изпълнява се договор № 5430/15.06.2016 г. с „ЕТС Технолоджи“ ДЗЗД на стойност 7 959 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 706 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 396 хил. лв. с ДДС. Договорът е изпълнен и разплатен.

  - Оценка съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обекта. Сключен е договор № 14/02.06.2016 г. с „Канстракшън супервижън сървисис“. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 20 хил. лв. с ДДС. Договорът е изпълнен и разплатен.

Обект 2: „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ ‒ в участък Червен бряг-Левски; в участък Левски-Горна Оряховица, Бутово-Недан; в участък Горна Оряховица-Бяла по обособени позиции”. Обектът е преходен 2015-2018 г.

  - „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участък Левски-Горна Оряховица, Бутово-Недан”. Сключен е договор № 5193/21.10.2015 г. с ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТБС 2012-2016“ на стойност 3 512 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 164 хил. лв. непредвидени разходи). Участъкът Левски-Горна Оряховица е завършен. През м. април 2018 г. за СМР в участък Бутово-Недан са платени 120 хил. лв. с ДДС. Договорът е изпълнен и разплатен.

  - Надзор „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Левски-Горна Оряховица, Бутово-Недан”. Сключен е договор № 4816/20.11.2014 г. с ЕТ „ЕЛ. ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ - ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ” на стойност 48 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 4 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 8 хил. лв. с ДДС. Договорът е изпълнен и разплатен.

  - Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обекта. За такса по Тарифа № 14 за издаване на Разрешение за ползване на строеж за участъка Левски-Горна Оряховица са платени 8 хил. лв.

Обект 3: „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника и телекомуникационните мрежи в железопътния участък София-Карлово, включваща подмяна релсовите вериги с броячи на оси в гарите Златица, Пирдоп, Христо Даново и Сопот; подмяна пулт-табла, токозахранващи стативи и преустройство на схеми за управление на входни сигнали във всички гари от участъка; пресъоръжаване на 5 бр. АПУ и съоръжаване на 4 бр. междугария с автоматични блокировки без проходни сигнали с броячи на оси“. Обектът е преходен 2016-2018 г.

  - „Рехабилитация на съоръженията на осигурителната техника в жп участъка Златица-Карлово, включваща подмяна релсовите вериги с броячи на оси в гарите Златица, Пирдоп, Христо Даново и Сопот; подмяна пулт-табла, токозахранващи стативи и преустройство на схеми за управление на входни сигнали във всички гари от участъка; пресъоръжаване на 5 бр. АПУ и съоръжаване на 4 бр. междугария с автоматични блокировки без проходни сигнали с броячи на оси“. Сключен е договор № 5495/24.08.2016 г. с „ЕТС Технолоджи“ ДЗЗД на стойност 7 427 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 489 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 203 хил. лв. с ДДС. Договорът е изпълнен и разплатен.

  - Надзор „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника и телекомуникационните мрежи в железопътния участък София-Карлово, включваща подмяна релсовите вериги с броячи на оси в гарите Златица, Пирдоп, Христо Даново и Сопот; подмяна пулт-табла, токозахранващи стативи и преустройство на схеми за управление на входни сигнали във всички гари от участъка; пресъоръжаване на 5 бр. АПУ и съоръжаване на 4 бр. междугария с автоматични блокировки без проходни сигнали с броячи на оси“. Обектът е преходен 2016-2018 г. Сключен е договор № 5407/13.05.2016 г. със сдружение „ЕТЕ Инфраструктура“ на стойност 71 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 61 хил. лв. Договорът е изпълнен и разплатен.

  - Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обекта. През м. юли 2018 г. за такси са платени 3 хил. лв.

Обект 4: „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ в участъка Горна Оряховица-Каспичан и участък Радомир-Благоевград – по обособени позиции“. Обектът е преходен 2016-2019 г.

    - „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ в участъка Горна Оряховица-Каспичан“. Изпълнява се договор № 5461/18.07.2016 г. с ЕТС „Технолоджи“ ДЗЗД на стойност 8 891 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 715 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 2 989 хил. лв. с ДДС.

    - „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ в участъка Радомир-Благоевград“. Изпълнява се договор № 5460/18.07.2016 г. с ЕТС „Технолоджи“ ДЗЗД на стойност 5 391 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 428 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 1 737 хил. лв. с ДДС.

4.2.1. Надзор „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ в участъка Горна Оряховица-Каспичан“. Изпълнява се договор № 5471/ 28.07.2016 г. със сдружение „ETE Инфраструктура“ на стойност 128 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 38 хил. лв. с ДДС.

4.2.2. Надзор „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ в участъка Радомир-Благоевград“. Сключен е договор № 5289/15.08.2016 г. с обединение ЕРТЕ на стойност 78 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 37 хил. лв. с ДДС.

Обект 6: „Изграждане на ОТ в гарите Ботев, Калофер, Тъжа, Сахране, Дунавци, Черганово - по обособени позиции“. Обектът е преходен 2017-2019 г. Сключен е договор № 6108/12.06.2018 г. с Балкантел ООД  на стойност 3 285 хил. лв. с ДДС. През         м. септември 2018 г. е извършено авансово плащане за Етап 2 на стойност 1 644 хил. лв.

Обект 14. „Модернизация и подмяна на съществуващи трафопостове - по обособени позиции“. За издаване и съгласуване на скици през м. септември 2018 г. са платени хиляда лева.

Обект 16. „Възстановяване на проектни параметри на токозахранващи устройства на ОТ и ТК чрез подмяна на амортизирани токоизправители и акумулаторни батерии (ТИ и АБ). Сключен е договор № 6091/23.05.2018 г. с „Тристан“ ООД на стойност 239 хил. лв. с ДДС за обособена позиция 1 и 101 хил. лв. с ДДС за позиция 2, и Договор № 6092/23.05.2018 г. с ВК „Конверт“ на стойност 193 хил. лв. с ДДС  за позиция 3. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 533 хил. лв. с ДДС. Договорите са приключени и разплатени.

Обект 19. „Проектиране, доставка и инсталация на маршрутно-релейна централизация МН - 70 с броячи на оси в гара Карлуково“. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 7 хил. лв. в т.ч.: 6 хил. лв. за оценка съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване строителен надзор, изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обекта и хиляда лева за такси.

ПРОЕКТ 5 – „Модернизация и реконструкция на тягови подстанции“. Към 30.09.2018 г. усвоените бюджетни средства от началото на годината са в размер на 2 948 хил. лв. с ДДС.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Обект 1: „Модернизация и реконструкция на тягова подстанция Бов“. Обектът е преходен. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 373 хил. лв. с ДДС.

Изпълнен е договор № 4599/01.04.2014 г. с ДЗЗД „ЕТС Технолоджи“. Има издадено разрешение за ползване.

Обект 2: „Модернизация и рехабилитация на разпределителна уредба 27,5 kV на тягова подстанция Пирдоп, с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“. Обектът е преходен. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 684 хил. лв. с ДДС.

Изпълнен е договор № 5310/25.01.2016 г. с ДЗЗД „ЕТС Технолоджи“. Има издадено разрешение за ползване.

Обект 3: „Модернизация и рехабилитация на тягова подстанция Величково и гарови разединители в гари Величково, Юнак и Синдел с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“. Обектът е преходен. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 489 хил. лв. с ДДС.

Изпълнява се договор № 5311/25.01.2016 г. с ДЗЗД „ЕТС Технолоджи“. Доставени са съоръжения 110kV, КРУ 25kV и гарови разединители. Извършват се СМР по изграждането на ограда на ТП Величково.

Обект 4: „Модернизация и реконструкция на тягова подстанция Провадия и гарово секциониране в гара Провадия с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“. Обектът е преходен. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 1 402 хил. лв. с ДДС.

Изпълнява се договор № 5312/25.01.2016 г. с ДЗЗД „ЕТС Технолоджи“. Доставени са динамични компенсатори, съоръжения 110kV, както и КРУ 25 kV.

ПРОЕКТ 7 – „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат-Синдел“. Към 30.09.2018 г. усвоените бюджетни средства от началото на годината са в размер 5 774 хил. лв. с ДДС.

Средствата са усвоени по подобекти, както следва:

Подобект: Необходимост от измерване на деформации в Тунел №1 в междугарието Лозарево-Прилеп от обект: „Удвояване и електрификация на жп линията Карнобат-Синдел“. Сключен е договор от 05.01.2018 г. с инж. Веселин Шарбанов за ежемесечно извършване на геодезически  измервания в определени сечения на тунелната конструкция. Измерванията са 2 пъти в месеца. Към 30.09.2018 г. са извършени 18 измервания. Усвоените средства са в размер на 6 хил. лв. с ДДС.

Подобект: „Оказване на авторски надзор и техническа помощ за подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 5 хил. лв. с ДДС. До издаване на разрешение за ползване на подучастъка изпълнителят извършва авторски надзор и техническа помощ, съблюдавайки изискванията на Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИП на СМР). През м. януари и февруари са извършени две посещения на Жп тунела. Договорът е прекратен по взаимно съгласие със Споразумение № 1/02.03.2018 г.

Подобект: „Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието РП Люляково-Дъскотна от км 47+251 до км 57+668, с обща дължина 10 417 м по ІІІ-та главна жп линия“. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 4 922 хил. лв. с ДДС за изпълнение на СМР.

Изпълнява се договор № 5782/07.06.2017 г. с „ББЕ“ ООД за доставка на траверси на стойност 4 047 хил. лв. с ДДС и договор № 5862/11.09.2017 г. с ДЗЗД „ЖП ДЪСКОТНА“ за извършване на строително-монтажни работи на стойност 11 793 хил. лв. с ДДС.

Подобект: „Акустични измервания на нивото на шума за оценка необходимостта от въвеждане на допълнителни мерки за подобряване на шумоизолацията на разположените около жп линия зони с нормиран шумов режим“. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 18 хил. лв. с ДДС.

Изпълнява се договор № 5945/14.12.2017 г. с „ИНОТРАНСИНЖЕНЕРИНГ“ ООД на стойност 36 хил. лв. с ДДС за измерване на ниво на шум, изготвяне на акустичен проект и проекти по част „Конструктивна“, План за безопасност и здраве (ПБЗ) и План за управление на строителните отпадъци (ПУСО). През м. март е платен изготвения от изпълнителя акустичен проект. През м. юли е извършено плащане за изготвените проекти по част „Конструктивна“, ПБЗ и ПУСО.

Подобект: „Удвояване и електрификация на железния път в участъка сп. Прилеп-РП Ведрово от км 29+595 до км 34+885 с дължина 5 290 м“. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 718 хил. лв. с ДДС.

Сключен е общ договор № 5963/19.12.2017 г. с „ББЕ“ ООД за доставка на 26 740 броя траверси на стойност 3 110 хил. лв. с ДДС за изпълнение на строителството в междугарието Реброво-Своге път № 2, за текущо поддържане и за механизирано подновяване в междугарието Прилеп-РП Ведрово. През м. март и април изпълнителят е извършил доставка на 8 820 броя стоманобетонови траверси. Договорът е изпълнен и разплатен.

Подобект: „Актуализация на прединвестиционно проучване и изработване на инвестиционен работен проект за части от проект „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат-Синдел“. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 105 хил. лв. с ДДС – авансово плащане.

Сключен е договор № 6202/15.08.2018 г. с „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД на стойност 1 054 хил. лв. с ДДС за актуализация на прединвестиционно проучване на части от проект „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат-Синдел“

ПРОЕКТ 8 – „Възстановяване на проектн и параметри на жп линия София-Карлово-Зимница“. Към 30.09.2018 г. усвоените бюджетни средства от началото на годината са в размер 4 666 хил. лв. с ДДС.

Средствата са усвоени по подобекти, както следва:

Подобект: „Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в гарите Пирдоп, Стряма и Клисура“. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 1 504 хил. лв. с ДДС.

Изпълнява се договор № 5898/25.10.2017 г. с Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ за извършване на строително-монтажни работи на стойност 7 750 хил. лв. с ДДС.

Подобект: „Удължаване на съществуващи и изграждане на нови укрепителни и предпазни съоръжения от км 52+229 до км 53+300 двустранно в междугарието Макоцево-Долно Камарци по 3-та главна жп линия“. Към 30.09.2018 г. общо усвоените средства са в размер на 3 162 хил. лв.

Изпълнява се договор № 5870/25.09.2017 г. с АТ „ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ за извършване на строително-монтажни работи на стойност 3 521 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 3 147 хил. лв. Изпълнителят изпълнява дейностите съгласно договора.

Сключен е договор № 5887/13.10.2017 г. с „ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД за „Извършване на оценка на съответствие на инвестиционният проект със съществените изисквания на строежите и за осъществяване на строителен надзор на строежа“ на стойност 35 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2018 г. усвоените средства са в размер на 15 хил. лв.

ПРОЕКТ 20 – „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания“. Към 30.09.2018 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 1 395 хил. лв. с ДДС.

Съгласно актуализиран финансов разчет за капиталовите разходи на ДП НКЖИ за 2018 г., по програмата за извършване на ремонти на сгради и перони са предвидени за изпълнение 48 обекта.

Към 30.09.2018 г. има сключени 6 договора от 2017 г. и 35 договора от 2018 г. на обща стойност 3 773 хил. лв. с включени непредвидени разходи.

От началото на годината до края на м. септември 2018 г. са въведени в експлоатация 11 обекта, както следва:

- Ремонт вертикална планировка спирки Иван Вазово и Песнопой;

- Ремонт ПЗ и вертикална планировка жп гара Българово;

- Реконструкция и изграждане на перон между 3 и 4 коловози гара Мътница по ІІ-ра главна жп линия;

- Ремонт перон спирки Черноземен и Горна Махала;

- Частичен ремонт приемно здание гара Илиянци;

- Изграждане на административна сграда – дежурен пункт на подрайон енергоразпределителен Каспичан;

- Проектиране и изграждане на техническа система за видеонаблюдение на гърловините и приемното здание на гара Нова Надежда с мониторинг в гара Симеоновград и в звено оперативно диспечерско Пловдив само за сигнал на видеонаблюдението на гърловините;

- Ремонт вътрешни помещения и пост № 1 гара Разделна;

- Частичен ремонт покрив гара Перник разпределителна;

- Ремонт на покривна конструкция на сградата на Финиш център на цех за електроконтактно заваряване на релси – Шумен;

- Обособяване на битови помещения и резервни стаи в част от сграда лаборатория в ССТ София.

ПРОЕКТ – „Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма ‒ погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.”.

С ПМС № 271/06.10.2015 г. (обн. ДВ бр.78 от 09.10.2015 г.) бяха одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП НКЖИ по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. в размер на 110 000 хил. лв. Средствата са предоставени като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване от ДП НКЖИ по 35 000 хил. лв. годишно.

През м. юни 2018 г. по бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са преведени 35 000 хил. лв. погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.

Усилията на ръководството на ДП НКЖИ и през 2018 г. са насочени към осигуряване на стабилен График за движение на влаковете, премахване на временните и постоянни намаления на скоростта, възстановяване и подобряване техническите параметри на железопътната инфраструктура, увеличаване на капацитета, намаляване на времето за отстраняване на аварии, оптимизиране на разходите, подобряване на качеството на транспортното обслужване, повишаване производителността на труда и запазване на постигнатата финансова стабилност.

С уважение,

инж. Красимир Папукчийски

Генерален директор

на ДП НКЖИ

Съгласувано с:

М. Миланов

Директор на дирекция „БФИС”

М. Янакиева

Ръководител отдел „БППА”

Изготвил:

В. Матова

Главен експерт в отдел „БППА”