ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД

ДОКЛАД междинен на инж. Николай Колев управител на „Терем – Ивайло” ЕООД, гр. Велико Търново

| Относно: | Резултати от дейността на „Терем – Ивайло” ЕООД за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г., в изпълнение на рег. № ФД -01-775/26.06.2019 г. |
| --- | --- |

Уважаеми господин инж. Досков, В изпълнение на Ваш рег. № ФД-01-775/26.06.2019 г., Ви предоставям следната информация:

- Изпълнение на целите заложени в Бизнес  програмата на дружеството

1.1. Реализирани приходи през отчетния период, при спазване принципа на съпоставимост на приходите с разходите. Анализ на тенденциите и отклоненията спрямо Бизнес програмата. Причини за отклоненията.

Направления на реализация. № по ред; Показатели; мярка; Разчет по АБП за I-во шестмес. на 2019 г.; Отчетни данни за I-во шестмес. на 2019 г.; Отклонения; Изменение, %. 1; Произведена продукция; х.лв.; 1896; 1041; - 855; - 45,09 %. 1.1; Специална продукция и услуги, в т.ч.; х.лв.; 1594; 739; - 855; - 53,64 %. - за МО; х.лв.; 240; 0; -; -. - специален износ, ВОП; х.лв.; -; -; -; -. - друга спец. продукция; х.лв.; 1354; 739; - 615; - 45,42 %. 1.2; Гражданска продукция и услуги; х.лв.; 302; 302; 0; 100 %. От горепосочените показатели е видно, че изпълнението на произведената стокова продукция за I –то полугодие на 2019 г. е 1041 х. лв. ( в т.ч. 597х.лв. за II-то трим.), при заложена в Актуализираната Бизнес-програма 1 896 х.лв. – или 54,91 % (като изпълнението за II-то трим. е 49,42 %) изпълнение, в т.ч. за специална продукция – 46,36 % (в т.ч. 43,84 % за II-то трим.) и за гражданска продукция – 100 % (в т.ч. 90,90 % за II-то трим.) Спрямо същия период на предходната 2018 г., през която е отчетена продукция за 2 409 х. лв. е налице спад от (-) 56,78 %. През I –то полугодие на 2019 г. се изпълняваха договори за специална продукция с „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД, „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД, „Металика – АБ“ ЕООД, както и договори за съхранение на въоръжение и техника. През I –то полугодие на 2019 г. не е отчетена специална продукция за МО. Отчетената гражданска продукция през I –то полугодие на 2019 г. в размер на 302 х. лв. е в резултат на реализиране на гражданска продукция от склад „Готова продукция“, фирмен магазин, услуги за галванично покритие с традиционни клиенти и др.

1.2. Финансов резултат – анализ по видове дейности (оперативна, инвестициона, финансова) и причини за отклоненията спрямо Бизнеспрограмата.

Дружеството приключва за I –то полугодие на 2019 г. с финансов резултат – загуба в размер на (–) 432 х.лв. Спрямо същия период на 2018 г. в дружеството е отчетен финансов резултат загуба от (-) 996 х. лв.

№ по ред; Показатели; мярка; Разчет по БП за I-во шестмес. на 2019 г.; Oтчетни данни за I-во шестмес. на 2019 г.; Отклонение; Изменение %. 1.; Нетни приходи от продажби; х.лв.; 2090; 1022; -1068; - 51,10%. 2.; Други доходи (без финансови приходи/разходи); х.лв.; -; 159; -; -. 3.; Финансов резултат (балансов); х.лв.; 244; -432; -676; -277,04 %. 4.; Рентабилност на приходите от продажби; %; 0,3; -; -; -. 5.; Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност; лева; 79,705; 136,53; 56,825; 71,29 %. 6.; Разходи на 100 лв. общо приходи; лева; 70,820; 136,53; 65,71; 92,93 %. 7.; Задължения в т.ч. до 12 месеца; х.лв.; 5117 -; 6523 3907; 1406 -; 27,48 %. 8.; Вземания в т.ч. до 12 месеца; х.лв.; 177; 171 171; -6; -3,39 %. Нетните приходи от продажба за I-во шестмесечие на 2019 г. са 1022 х.лв. Спрямо същия период на предходната 2018 година (2416 х.лв) е налице спад на нетните приходи от продажби от (-) 58 %. Разходите за оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност спрямо отчетния период на 2018 година (78,55 лева), са увеличени до 136,53 лв. Размерът на задълженията към 30.06.2019 г. е 6523 х. лв. (за „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД – 5186 х. лв.).

1.4. Себестойност на реализираната продукция/извършени услуги – анализ на ефекта от работа под нормален (обичаен) капацитет на натовареност; анализ по статии и елементи на калкулация. Причини за отклоненията – на ниво производствена себестойност и за пълна себестойност.

Анализът показва, че все още е налице относително висок дял на разходите спрямо приходите. Основните елементи на калкулацията, в които продължават да се търсят възможности за снижаване на себестойността на продукцията, са тези с най- голям относителен дял, а именно: материали и суровини; общопроизводствени разходи; разходи за управление. От ръководството е предприета политика на подбор на доставчици и засилен контрол на изразходваните материали. В голямата си част машинният парк и съоръженията в дружеството са с изтекъл срок за практическо използване, което неиумоверно увеличава разходите за поддръжка и ремонт.

1.5. Проблеми по изпълнение на целите в Бизнес програмата. Предложения за тяхното разрешаване. Предприети превантивни или последващи мерки/дейности

Поради спецификата на дружеството, неритмичността на поръчките за производство, ремонт, предпродажбена подготовка и техническо обслужване на военна техника, и имайки предвид факта, че контрагентите ни оперират на нестабилни и непредвидими външни пазари, са налице затруднения в планирането и прогнозирането на това направление. С цел запазване на постигнатите бизнес и партньорски отношения и завоюваните пазарни позиции е необходимо по цялата верига от ангажирани лица да се оптимизират дейностите по офериране, уточняване на техническите параметри и условия, сключване на договор, обезпечаване и стартиране на договорените дейности. Към настоящият момент се търсят допълнителни възможности за сключване на договори с фирми за ремонт/предпродажбена подготовка на военна техника и изработване на резервни части, с които да се повиши степента на натовареност на производствените мощности и персонала на дружеството.

- Ефективност на политиката за добро корпоративно управление

2.1. Информация за политиката и дейността по събиране (извънсъдебно) вземанията на дружеството. Анализ на възрастовата структура на вземанията.

Възрастова структура на вземанията на дружеството 171 х.лв. към 30.06.2019 г.: До 6 месеца от датата на възникване – 80 х. лв. ( 47 % от общо вземания ) От 6 до 12 месеца от датата на възникване – 11 х. лв. ( 6 % от общо вземания) Над 1 година от датата на възникване – 80 х. лв. ( 47 % от общо вземания).

2.2. Информация за съдебните дела (от и срещу дружеството) – етап на висящите производство; вероятностна оценка за положителен изход на делото; новозаведени искове; новообразувани дела. Информация за правното осигуряване на дейността.

През I -то шестмесечие на 2019 г. са заведени следните дела; - АНД № 379/2019 г. – по силата на сключен договор м/у „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“- след извършена проверка от служители на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ в склад, находящ се на територията на дружеството и след констатирани липси на материали, описани в АУАН № 1/09.01.2019 г., е издадено наказателно постановление № 401/13.02.2019 г. , което се обжалва пред ВТРС, води се дело, което към момента не е приключило. - Във връзка с връчено на Управителя на дружеството НП № 983/21.03.2019 г. от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за неспазване срока за възстановяване на липсващи материали от склад, описани в АУАН № 1/09.01.2019 г., е изготвена жалба чрез наказващия орган до ВТРС. Към настоящият момент се очаква Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да изпрати цялата преписка до ВТРС и на база жалбата да се образува АНД, води се дело, което към момента не е приключило. През отчетния период продължават дейностите по заведените дела срещу дружеството: -по г.д.№ 541/2018 г. по описа на ВТРС - срещу Светозар Маринов Стоянов, бивш управител на дружеството – делото е приключено през м. февруари 2019 г. в полза на ответника. - по в.г.д. № 131/2018 г. по описа на ВОТС - обезпечително производство за Валентин Георгиев Стоянов, бивш контрольор на дружеството – проведени са 5 съдебни заседания, като ВТРС излиза с решение , с което изцяло отхвърля предявения от „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ЕООД иск с правно основание чл.55, ал.1 предложение1. Решението е обжалвано от „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД пред ВТОС, като е представена писмена защита , делото е обявено за решаване – чака се решение от ВТРС. - по гражданско дело № 702/ 2018г. заведено от „ВИДЕКС“АД , заедно с насрещен иск на „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ЕООД - ВТРС излезе с решение от дата 09.04.2019г, с което уважава главния иск предявен от „ВИДЕКС“АД с правно основание чл.96, ал.2 ЗЗД, относно заплащане на необходими разноски направени от „ВИДЕКС“АД, поради забава на „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ЕООД на стойност 21168,00 лева. С решението ВТРС отхвърля втория главен иск предявен от „ВИДЕКС“АД- с правно основание чл.55 ал.1 прел.3, относно връщане на аванс за изработка на „СТЕНД БРД“ от „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД с цена на иска 13303,00 лева. Отхвърля предявения насрещен иск от „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД, с правно основание чл.82, вр.чл.79 от ЗЗД за сумата 13028,23 лв., представляваща обезщетение за неизпълнение на договорно задължение. Решението е обжалвано пред ВТОС, като до настоящия момент липсва насрочване. - Гражданско дело № 3414/2017 г. в Районен съд Велико Търново по искова молба № 18546/11.10.2017 г. от фирма „Ситиленд“ ЕООД. Образувано е в гр.д. № 558/2018 г. на ВТОС , с което изцяло се отменя решението на ВТРС. На 29.03.2019 г. е получена касиционна жалба на фирма „Ситиленд“ ЕООД, с която оспорват решението на ВТОС – подготвя се писмен отговор по жалбата – изготвен е отговор, делото е изпратено в ВКС. - Търговско дело № 207/2017 г. в Окръжен съд Велико Търново по искова молба № 10067/17.10.2017 г. от фирма „Ситиленд“ ЕООД – делото е спряно, образувано е досъдебно производство във ВТРП и към момента тече разследване. - Гражданско дело №1891/2018 г. заведено от Борислав Кръстев - бивш служител на дружеството, с предявена претенция за неправомерно дисциплинарно уволнение – на 29.03.2019 г. ВТОС отхвърля исковите претенции на г-н Кръстев. Очаква се връчване на Решението на ВТОС. Г-н Кръстев обжалва решението на ВТОС пред ВКС. Подготвен е писмен отговор по неговата жалба и делото е изпратено във ВКС. - гражданско дело № 10079/2018 в Софийски районен съд срещу „Евро Ремонт Строй“ ЕООД – СРС изцяло уважи нашето искане. Предстои да се снабдим с изпълнителния лист от СРС и да образуваме изпълнително дело при ЧСИ.Чакаме издаване на изпълнителен лист. Правното осигуряване през отчетния период в дружеството се осигурява от Мариета Аспарухова- юрисконсулт на дружеството и от адвокат Елка Радева- на трудов договор от м. октомври 2017 г. за правни услуги.

2.3. Информация за събрани присъдени вземания

През отчетният период дружеството няма присъдени вземания.

2.4. Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения.

През отчетния период няма административни наказателни постановления. Няма изплатени застрахователни обезщетения за брак и щети.

2.5. Информация по отписани вземания – причини.

2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията.

Размерът на задълженията към 30.06.2019 г. е 6523 х. лв., в т.ч. към „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД- 5186 х. лв.

- Продукти, пазари и маркетингова политика

3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите.

Гражданската продукция, както и до сега се реализира чрез продажби от фирмен магазин, директни продажби от склад „Готова продукция“ и чрез услуги за галванични покрития с традиционни клиенти. На база изпратени оферти, водена кореспонденция и разговори, през I-то полугодие на 2019 г. са подписани договори и допълнителни споразумения за специална продукция за: - Довършителни дейности по модернизация на БМ-21 на със система СУО-9К51 на етап II, изработване на изд. БТС-2М (пълна конфигурация), бронирана спасително-евакуационна машина етап II; - Ремонт на 20 броя танков мерник ТПД-К1 за танк Т-72; - Ремонт на ПОУ за 122 мм гаубица 2А31 и допълнителни ремонтни дейности, в съответствие с Акт № 1/15.11.2018 г., № 2/21.02.2019 г., № 4/14.06.2019 г. и № 5/26.06.2019 г. за техническо състояние; - Дефектация на стрелково оръжие; - Дефектация и ремонт на 10 комплекта оптични прибори, стрелково оръжие и ПОУ за танк Т-72; - Изработка на 70 броя "Устройство за стрелба с 14,5 мм картечница КПВ/КПВТ от земя"; - Дефектация и техническо обслужване на 100 броя 14,5 мм картечница КПВТ; - Дефектация и преработка на 2 500 бр. автомати М70/М70В1 в изделие М05Е1; - Усвояване на субсидия по ОМП; - Дефектация на 37 комплекта оптични прибори за танк Т-55 М1. През I-то полугодие на 2019 г. не са изпълнявани поръчки от МО. Подписан е договор с „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД по линия на ОМП за ремонт на тренировъчни серии – изд. 122 мм САУ 2С1, БМ-21, ТЗМ 2Т7М1, 7,62 мм автомат АК-47 и 9 мм пистолет „Макаров“. Приключени договори през I-то полугодие на 2019 г: - с „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ ЕАД - „Дефектация на 7,62 мм автомат М70/В1 и преработка в изделие М050Е1“, „Ремонт на ДШК-М, изработка на ЗИП и каса опаковъчна“, „Изработка на устройство за стрелба с КПВ/КПВТ от земя“, Ремонтни и допълнителни дейности на спирач и връщач за ПОУ по допълнителни споразумения № 2, № 3 и № 4 към ВТ_408360106028. Реализацията на продукцията със специално предназначение се осъществява чрез изпълнение на поръчки и договори сключени с „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД или с фирми, лицензирани за търговия със специална продукция, след получено разрешение от Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД. Промяната в конюнтурата на пазара налага търсене на нови стратегически партньори и постепенно обновяване на материално-техническата база, за да бъде дружеството конкорентноспособно при предлагане на услугите си.

3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността

Логистичното и материално-техническо осигуряване се извършва чрез подбор и избор на поддоставчици. На база получени оферти, в зависимост от предложената цена, качество, срок на изпълнение и условия на плащане, се избират фирмите за доставка на материали и кооперирани дейности, услуги, консумативи за производството и др. Създадени са и се поддържат досиета, в които се съхранява цялата кореспонденция с доставчиците. С цел намаляване на доставно-складовите разходи се окрупняват заявки и се координират и съвместяват маршрутите за транспортиране на стоково-материални ценности.

3.3. Производствена дейност

При заложена в Бизнес-програмата стокова продукция за I-то полугодие на 2019 г. в размер на 1896 х.лв., изпълнението е 1041 х.лв. или 54 %, като спрямо същият период на 2018 г. (2409 х.лв. ) е на лице спад от 21,30 %.

3.4. Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи.

През I-то полугодие на 2019 г. по ремонта на въоръжение и техника са извършени конструкторски и технологични дейности по: 1. По Въоръжение и военна техника - Извършени са конструкторски и технологични дейности по осигуряване изработката на устройство за стрелба от земя с 14,5 мм картечница КПВ/КПВТ. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по осигуряване резервна хидростанция, захранвана от дизелов агрегат на BM21с хидравлично задвижване и СУО-9К51. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по осигуряване ремонта на БТР-70 КЩМ. -Извършени са конструкторски и технологични дейности по осигуряване ремонта на ТПДК и производство на ЗИП. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по осигуряване ремонта на оптически прибори, въоръжение и противоткатни устройства за Т-72. - Изготвен е съгласуван план за тренировъчни серии на изделия за 2019 г. - Изготвен е план за ремонт на сгради, машини и съоръжения за 2019 г. - Извършени са конструкторски и технологични дейности за производство на двунога за РПГ-7. Произведени са 5 броя опитни образци. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по разработка и производство на опитен образец на балистична цев с дистанционен електрострелящ механизъм за РПГ-7. - Извършвани са контрукторски и технологични дейности по изработка на ПУС-7. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по производство на ПУС-9. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по ремонт и модернизация на автомати М-70 до ниво М05Е1. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по ремонта на ПОУ за 2С1. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по ремонт на ДШК-М и производство на индивидуален ЗИП. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по ремонт на КПВ и производство на липсващи части. -Извършени са конструкторски и технологични дейности по осигуряване ремонта на 2С1 по плана за ОМП. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по осигуряване ремонта на 2Т7 по плана за ОМП. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по осигуряване ремонта на БМ-21 по плана за ОМП. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по осигуряване ремонта на пистолет Макаров /50бр./по плана за ОМП. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по осигуряване ремонта на автомат калашников /100бр./ по плана за ОМП. - Извършвана е подготовка за оферти по запитвания на потенциални клиенти. 2. По продукцията за гражданско потребление и инструментална екипировка Газови уреди - Извършена е конструкторска и технологична поддръжка производството на газови котлони „Янтра-1” и „Янтра-2” и резервни части за тях. - Извършена е конструкторска и технологична поддръжка за производството на газови редуцирвентили. - Извършена е подготовка за сертификационен одит на газовите уреди. Инструментална екипировка - Изработвани са и е извършван ремонт на инструментална екипировка и технологични приспособления по заявки на ръководителите на цех Гражданско производство, цех Военно производство и участък Нестандартно оборудване. Други услуги за гражданско потребление - Изготвяни са калкулации с предложения за оферти по запитвания на потенциални клиенти. 3. По управление на документацията и процесите - Извършено е осъвременяване на КТД за текущите изделия с документация на електронен носител. - Документацията и процесите са управлявани в съответствие с процедурите и инструкциите от ИСУ. 4. Управление на материалните ресурси на дружеството - Ремонт на сгради, машини и съоръжения по плана за ОМП - Извършети са профилактика и ремонти на канализация за отпадни на пречиствателна станция. - Извършен е ремонт на специализирани машини – ВПЛ 200в/400Hz. - Извършен е ремонт на специализирани машини – преобразувател 26V. - Извършен е ремонт на помещения в сграда за ремонт на оптически прибори. - Извършен е ремонт и профилактика на компресор „Борец“. - Текущ ремонт на машини и подържане на инраструктурата - Извършено е почистване на площадките от растителност и речното корито с цел предотвратяване на наводнение. - Извършени са текущи и аварийни ремонти на машини и технологично оборудване.

- Системи за управление на качеството, лицензи, патенти и права на интелектуална и индустриална собственост

| ### 4.1. Посочете въведени в предприятието Системи за управление на качеството, както и притежавани права върху обекти на индустриална собственост. За текущия отчетен период пояснете нововъзникналите обстоятелства във връзка със сертификатите, патенти и т.н. права |  |  |
| --- | --- | --- |
| Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти | да | не |
| При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага дружеството и срока им на действие. | ISO 9001:2008– система за управление на качеството – до 29 юни 2018 г. BS OHSAS 18001:2007 – система за управление на здравословните и безопасни условия на труда – до 15.09.2018 г. |  |
| Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (пояснете) | да | не |
| При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага предприятието и срока им на действие | ISO 14001:2004 – система за управление на околната среда - до 15.09.2018 г. |  |
| Регистриран или закупен патент за изобретение/Свидетелство за регистрация на полезен модел, търговска марка и др., които се използват в основната дейност на дружеството или ще бъдат използвани в бъдеще | да | не |
| При отговор с „да”, опишете притежаваните патенти за изобретение/ свидетелства за регистрация на полезен модел, търговски марки и др. и срока им на действие. | - |  |

През I-во полугодие на 2019 г. в дружеството са проведени три вътрешни одита  (ЗПППиТ, ОА и ЦРВ) на Интегрираната система за управление ( ИСУ ), по утвърдения годишен план-график. Констатирано е общо съответствие с изискванията на избрания модел ИСУ, както и добро познаване и отговорно изпълнение на поставените цели по качество, околна среда и ЗБУТ и приетите решения от предишния преглед на системата.

Изпълнение на коригиращи и превантивни действия - с оглед на констатираните при извършването на входящ контрол несъответствия провеждаме работни срещи с доставчиците на основни суровини, материали и готови изделия за предствяне на предявените от нас рекламациии и относно бъдещото недопускане на различни по вид отклонения от изискванията на техническата документация („Арива иженеринг“ ЕООД гр. София - РВНН;  „ГАНЦ 05“ ЕООД гр. Пловдив - сандъци за триноги; „Складова техника“АД гр. Г. Оряховица-емайл основи;  „Метарем“ ЕАД гр. Павликени- лазерно рязане).

На 21.04.2017 г. изтече одобрението ни на системата по качеството и процеса на производство на газови уреди от фирма „ЕТАЛОН 99” ГАБРОВО. Европейския парламент и Съвета отмениха Директива 2009/142/ЕО и приеха нов Регламент 2016/426, който ни задължава да оценим отново съответствието на произвежданите от нас газови уреди. В момента тече подготовка за оценяването ни по модул В- изследване на типа и модул Д- осигуряване качеството на производството.

През месец април ГД МИУ сектор Велико Търново извърши проверка на везните в дружеството, които се водят на метрологичен отчет, като проверката завърши с положителен резултат. Ежегодно се изпращат контролни еталони за проверка и калибриране в акредитирани лаборатории, съгласно изискванията на процедурата за управление на техническите средства за контрол, измерване и изпитване. Извършени се вътрешно - ведомствени проверки на средства за измерване в завода по утвърден от Управителя план-график.

През отчетния период са извършвани проверки на работните средства за измерване, по утвърдения план-график за годината.

4.2 Екология

През отчетния период стриктно е спазвана политиката на дружеството по отношение на околната среда, като своевременно и в пълен обем се изпълняват дейностите, заложени в утвърдената за целта програма с общи и конкретни цели.

Изпълнeни са поетите от нас задължения за спазване - актуални законови и други изисквания.

В изпълнение изискванията на Разрешеителното ни за водовземане на подземни води от Каптиран извор „Трошана” е извършено следното:

1.Подготвена е и предоставена в Басейнова дирекция – гр. Плевен  „Декларация по чл.194 б от Закона за водите за потреблението на вода от каптиран извор „Трошана““.

2. В съответствие с изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите е изготвен и представен в Басейнова дирекция – гр. Плевен „Годишен доклад за 2018 г за изпълнение дейностите по  разрешителното за водовземане“.

3. Изпълняван е собствения мониторинг на водата от водоизточника, като ежемесечно  е следена консумацията и  взета е водна проба от каптиран извор ”Трошана” и е направен анализ в Регионална здравна инспекция - Велико Търново.

Във връзка с изпълнение изискванията на Комплексно разрешително № 13/2004г. е извършено следното:

1. Представен е в РИОСВ – В. Търново „Годишен доклад за 2018 г. за изпълнение дейностите по  разрешителното“.

2. В Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) са представени годишните отчети за образувани производствени и опасни отпадъци  в ”ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД.

3. Съгласно изискванията на Регламент №166/2006г. са докладвани данните за 2018г. за емисиите и преноса на замърсители от нашата инсталация в интегрираната информационната система на ИАОС по ЕРИПЗ  ( Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители ).

4. Извършен е мониторинга на води (отпадни промишлени, битово-фекални, подземни, дъждовни) и въздух за емисии на вредни вещества за първо полугодие на 2019 г.

5. В изпълнение устна заповед на Управителя в завода бяха извършени следните проверки:

- проверка за наличие на източници на интензивно миришещи вещества;

- проверка за наличие на източници на неорганизирани емисии;

- проверка на резервоарите, складовете и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали.

6. Спазвани са изискванията за управление на отпадъците – генериране по видове и количества, временно съхранение, своевременно предаване и водене на отчетност в книгите

7. Водопроводната мрежа и канализационните мрежи за битово-фекални и производствени отпадъчни води са поддръжани в изправност, за което стриктно са водени съответните дневници.

8. Проведено е заседание на РГУАОС, на което са обсъдени рисковете по отношение на ОС.

9. На 24 и 25 юни беше извършена проверка на място и по документи от екперти на РИОСВ, относно изпълнението на условията на Комплексното разрешително.  Няма направени предписания от проверката.

- Управление на човешките ресурси

5.1. Осигуреност на предприятието с работна сила и анализ на производителността на труда

№ по ред; Показатели; мярка; Разчет по БП за I-во шестмес. на 2019 г.; Oтчетни данни за I-во шестмес. на 2019 г.; Отклонение; Изменение, %. 1.; Численост на персонала (средносписъчен състав); чов.; 175; 171; - 4; - 2,28 %. 2.; Средства за работна заплата (без социалните разходи); х. лв.; 920; 858; - 62; - 6,73 %. 3.; Средна месечна работна заплата на едно лице; лева; 876; 836; - 40; - 4,57 %. 4.; Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби; лева; 11943; 5977; - 5966; - 49,95 %. Дружеството продължава да изпитва затруднения при намирането и запазването на работници със специфични специалности (оръжейници, оптици, елекртончици, специалист по ремонт на военна техника, и др.), което от своя страна влияе негативно върху организацията на производствения процес и възможността за едновременно изпълнение на повече поръчки и приключването им в срок. Спрямо същия период на 2018 г. (13885 лв.) е отчетен спад от (-) 57 % на производителността на труда.

5.2. Система на заплащане на труда и анализ на използването на работното време

Заплащането на труда се извършва съгласно действащите „Вътрешни правила за работната заплата“ и „Колективния трудов договор“ на дружеството. В “ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД. За целия персонал се прилага индивидуална форма на организация на труда и повременно-премиална система на заплащане. Месечното трудово възнаграждение на персонала се формира от действително отработеното време и работната заплата по индивидуален трудов договор. Вследствие на извършеното през II–ро трим. редуциране на персонала, чрез преструктуриране и съвместяване на дейности на административния, ръководния състав и помощни звена, срещу увеличаване като относителен дял на производствения такъв до ниво, осигуряващо запазване, поддържане и развитие на технологично-производствения профил на дружеството, средствата за фонд работна заплата са редуцирани.

5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала

През I-то полугодие на 2019 г. в дружеството са проведени следните курсове и обучения: - Опреснителен курс по охрана на труда на кранисти, автокранисти, прикачвачи (сапанджии); #### - Опреснителен курс по безопасност и здраве при експлоатация на електрическите уредби и мрежи с напрежение до 1000V; #### -Годишен учебно-методически сбор по ОМП; #### -Опресняване на знанията и уменията на участниците в ремонта на изделия: ТЗМ 2Т7М1; САУ 2С1; 9 mm пистолет „Макаров“; РСЗО БМ-21; 7,62 mm АК-47 и оптични прибори.

5.4. Информация за новоназначени и освободени (в т.ч. пенсионирани) служители. Промени в организационната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики. Други административни дейности.

Числен състав към 30.06.2019 г. : Показатели; Бр./чов.. Обща численост, от които 4 човека в отпуск по майчинство; 173. - ръководни служители; 7. - работници в производство; 166. Спрямо същия период на 2018 г. (179 човека) численият състав на дружеството е намален с 6 човека. Спрямо I-во трим. на 2019 г. (172 човека) численият състав на дружеството е увеличен с 1 човек. Новоназначени през II –ро трим. – 3 човека. Освободени ( в т.ч. пенсионирани и по собствено желание) през II –ро трим. – 2 човека.

5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злополуки през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злополуките

През отчтния период в „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД няма регистрирани трудови злополуки.

5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други

През I- то полугодие на 2019 г. са проведени 5 ( в т.ч. 2 през II трим.) съвещания на КСС. През м. март е подписан КТД и е вписан в ОД „Инспекция по труда“. Текущо са обработвани молби от работници и служители на дружеството за отпускане на помощи за продължително боледуване и за корекции в трудовото възнаграждение, свързани с признаването на клас за прослужено време, след изтичане на изпитателния срок.

5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели; намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране)

През отчетният период на 2019 г. няма участия в проекти, свързани с човешки ресурси. Дружеството поддържа тесни връзки с „Бюро по труда“ – В. Търново и участва в организацията и провеждането на трудова борса на 17.04.2019г., за което има благодарствено писмо.

- Управление на материалните ресурси на дружеството

6.1. Информация за новопридобити (закупени или създадени по стопански начин) активи – материални и нематериали. Оценка на срока на откупуване, възвръщаемостта на инвестицията и ползата от нея. Разходи за текуща поддръжка и текущи (некапитализиращи) ремонти.

№ по ред; Показатели; мярка; Разчет по БП за I-во шестмес. на 2019 г.; Oтчетни данни за I-во шестмес. на 2019 г.; отклонения; Изменение, %. 1.; Инвестиции, в т.ч.; х.лв.; 13; ##### -. 1.1.; - придобити; 2; -. 1.2; - в процес на доставка; -; -. 1.3.; - изградени по стопански начин; 11; -. Отчетените разходи в „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД през I-во полугодие на 2019 г. за аварийни ремонти и текуща поддръжка са както следва: - аварийни ремонти на металорежещи машини – 8 848,00 лв. (в т.ч. 5 988,00 лв. през II-ро трим.); - текуща поддръжка на водопроводните инсталации, ел. инсталации и осветление, ремонт и укрепване на канализационни тръби, строително-ремонтни дейности и ремонт на инфраструктурата и др. – 8 660,00 лв. (в т.ч. 7 260,00 лв. през II-ро трим.)

6.2. Политика по управление на оборотния капитал – оценка на ефективността и предложения за оптимизиране. Анализ на тенденциите в показателите за ликвидност и обращаемост.

През отчетния период дружеството спазваше стриктно своите ангажименти и уреждаше всички задължения, в срок спрямо бюджета и персонала.

- Финансиране/заеми/кредити

| Източник на финансиране, в т.ч. заеми, кредити, финансиране по програми | Цел на финансирането | Стойност на финансирането | Номер на договора за финансиране | период на погасяване на привлечения ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД | Договор за подновяване на задължения | 2 798 768,50 | Договор № 276/27.12.18 г. | 30.12.2021 г. |
| „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД | Договор за подновяване на задължения | 451 089,65 | Договор № 279/27.12.18 г. | 30.06.2020 г. |
| „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД | Договор за подновяване на задължения | 801 898,16 | Договор № 280/27.12.18 г. | 30.12.2020 г. |
| „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД | Договор за оборотно финансиране за закупуване на материали и изплащане на трудовите възнаграждения на персонала за м. декември 2018г. | 150 000,00 | Договор от 28.01.19 г. | 31.01.2020 г. |
| „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД | Договор за оборотно финансиране за закупуване на материали и изплащане на трудовите възнаграждения на персонала за м. април 2019 г. | 200 000,00 | Договор от 23.05.19 г. | 30.05.2020 г. |
| „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД | Договор за оборотно финансиране за закупуване на материали и изплащане на трудовите възнаграждения на персонала за м. май 2019 г. | 100 000,00 | Договор от 25.06.19 г. | 30.06.2020 г. |

- Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности

8.1. Информация за степента на изпълнение на задачите, заложении за текущия период, в т.ч. преки задачи от едноличния собственник на капитала (“Терем-Холдинг” ЕАД).

- поставени от СД на “ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД през I-то полугодие на 2019 г.: 1. Протокол № 1/04.01.2019 г.- т.1 - СД на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД одобрява промените в счетоводната политика на група „ТЕРЕМ“, които се прилагат ефективно от 01.01.2019 г. 2. Протокол № 3/16.01.2019 г.-т.11.4 СД на „ТЕРЕМ - ХОЛДИГ“ ЕАД одобрява само планираните отчети по производствената програма (по тримесечия и за цялата 2019 г.) от Актуализираната Бизнес програма на дружеството за 2019 г. 3. Заповед № РД-05-4/16.01.2019 г. - На основание решение на СД на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД, т.2 от Протокол № 55/07.12.2018 г., изборът на подизпълнители или основни доставчици за поръчки по ОМП, съгл. Т.3.6, раздел V от „Правилата за допустимост на разходите по поръчките от ОМП“, да се извършват чрез система ИСЕТ, при поръчки на стойност над 10 000,00 лв. без ДДС. 4. Протокол № 5/25.01.2019 г.-т.1.3 и т.1.4 СД на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД : - упълномощава Управителя да подпише с „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД договор за целеви заем за закупуване на суровини, материали и изплащане на трудови възнаграждения на персоналаза м. декември 2018 г. в размер на 150 000,00 лв.; - възлага на Управителя да предостави за разглеждане предложение за намаляване на админисративния персонал на дружеството, включително счетоводни и маркетингови специалисти и да предостави проект на ново щатно разписание на “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД – в дружеството е направено ново щатно разписание в сила от 01.03.2019 г. 5. Протокол № 5/25.01.2019 г. – т. 9.3. - СД на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД приема актуализирана „Процедура за организация на търговската дейност в група „ТЕРЕМ“, която ефективно да се прилага от датата на нейното приемане“. 6. Протокол № 24/22.04.2019 г. – т. 8.2. - СД на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД не възразява дирекция „Финансово-счетоводна“ и юрисконсултите на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД да окажат методическа помощ на дружеството във връзка с уреждане взаимоотношенията между „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД и г-жа Маргарита Христова, бивш управител на дружеството, но очаква от управителя на дружеството представи мотивиран доклад – становище за действията, които ще предприеме за защита интересите на дружеството. 7. Протокол № 30-2/22.05.2019 г. - СД на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД (по т.1.2 на Протокол № 30/22.05.2019 г.) одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., доклада за дейността на дружеството през 2018 г. и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Загубата от дейността през 2018 г. да бъде покрита с натрупани „Неразпределени печалби от минали години“. Остатъкът от „Неразпределени печалби от минали години“ да бъде разходван за покриване на „Загубите от минали години“. 8. Протокол № 30/22.05.2019 г- т.4.3 и т. 4.4. СД на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД : - упълномощава Управителя да подпише с „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД договор за целеви заем за закупуване на суровини, материали и изплащане на трудови възнаграждения на персонала за м. април 2019 г. в размер на 200 000,00 лв.; - възлага на Управителя да предостави План за преструктуриране на дружеството и Доклад за начина по който ще бъде осигурена финансовата стабилност на „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД в следващите 3 месеца, включително планирана производствена дейност. 8. Протокол № 35/11.06.2019 г- т.2.1 и т. 2.2. СД на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД: - Прекратява откритата процедура за доставка на нетна активна електрическа енергия за дружествата от група „ТЕРЕМ“ с прогнозно количество от 14 000 kwh за период от 12 месеца; - Упълномощава Изпълнителния директор на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД да подпише Анекс № 1 към Рамков договор за продажба на ел. енергия, с „РИТЪМ-4-ТБ“ ООД за срок от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г. при среднопретеглена цена, получена на БНЕБ, съгласно товаровия профил на Групата с надбавка от 6,00 лв/МВтч за балансиране и покриване административните разходи на доставчика; -Възлага на всеки управител от група ТЕРЕМ в срок до 17.06.2019 г. да открие процедура по избор на доставчик на балансирана нетна активна електрическа енергия за обозрим период от време, с начало от 01.08.2019 г., като Съветът на директорите да бъде своевременно уведомен за резултата от всяка от проведените процедури. - Изборът на доставчик и подписване на договора да приключи не по-късно от 05.07.2019 г. 9. Протокол № 35/11.06.2019 г- т.1 -СД на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД отменя свое протоколно решение по т.2 от Протокол № 1/02.01.2018 г., относно централизирани доставки за канцеларски материали, ваучери за храна, интернет и телефония, електроенергия, ГСМ и др. суровини и материали/услуги за нуждите на стопанската и административна дейност на дружествата от гтупа „ТЕРЕМ“. 10. Протокол № 37/20.06.2019 г- т. 11.1 и т. 11.2 -СД на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД приема Доклада на Управителя относно планираните организационно-щатни промени, като му препоръчват в краткосрочен план да прецизира своите действия, протичащи от правата му на работодател съгласно Кодекса на труда. - СД на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД очаква от управителя в много кратък срок да предостави предложение относно оптимизиране на административния персонал на дружеството.

8.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи – формулирани по планови хоризонти.

1.Сключване на дългосрочни договори за съвместна дейност с традиционни и нови клиенти, което ще даде от една страна сигурност на дружеството и възможност за дългосрочно планиране, от друга сигурност на съответните контрагенти, които към настоящия момент, поради липса на такава не могат да планират и възлагат в перспектива поръчки, респ. договори и се насочват към новосъздадени частни ремонтни бази. 2. Продуктово и технологично развитие, иновации и усвояване на нови изделия и пробни серии по аналогия на вече утвърдения метод за възлагане от контрагента разработването на конструкторска и технологична документация за изделия по предоставено от тях техническо задание, предмет на съвместна производствена дейност, в т.ч. тринога универсална с лафет за картечница ДШК; преработка на 7,62 мм автомат М70/М70В1 в изделие М05Е1; устройство за стерелба от земя с 14,5 мм картечница КПВ/КПВТ. 3. Пълноценно използване на възможностите на дружеството за логистични услуги, транспортна дейност и охрана, в съответствие с притежаваните от „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД лицензи, а именно: - Лиценз № 07536 издаден от Министерство на транспорта, Изпълнителна агенция автомобилна администрация - за превоз на товари; - Разрешение № 20160246998/07.10.2016 год. издадено от ГДНП – за извършване на ремонтни дейности на оръжия; - Разрешение № 20160246938/07.10.2016 год. издадено от ГДНП - за търговия с оръжия; - Разрешение № 20170368278/22.05.2017 год. издадено от РУ Велико Търново – ОДМВР Велико Търново – за съхранение на оръжия и боеприпаси; - Разрешение № 150/06.10.2011 год. издадено от КОС – ГДОП – МВР – за производство на огнестрелни оръжия и утилизация на оръжие по приложен списък към разрешението; - Лиценз № 1770/08.03.2012 год. - за извършване на частна охранителна дейност. 5. Действащи към 30.06.2019 г. договори/поръчки, изпълнението на които ще продължи в краткосрочен план: - „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ ЕАД - догоговори и анекси към тях за: „Дефектация и техническо обслужване на 14,5 мм картечници КПВ“; „Дефектация на стрелково оръжие“, „Дефектация и ремонтни дейности на ПОУ за 2А31“, „Ремонт на танков далекомер ТПД-К1“; „Довършителни дейности по изд. БМ-21 и БТС –II –ри етап“; - „ТЕРЕМ - Хан Крум“ ЕООД – „Дефектация и ремонт на 10 к-та оптични прибори, стрелково оръжие и ПОУ за танк Т-72“ , „Дефектация на 37 к-та оптични прибори за танк Т-55АМ1“. - съхранение на имущество. 7. Предстоящи задачи в средносрочен и дългосрочен план. -Договори с ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ ЕАД за: Изработване на устройство за стрелба с 14,5 мм картечница КПВ/КПВТ от земя; Ремонт на стрелково оръжие; Дефектация и ремонт на ПОУ за 122 мм гаубица 2А31; Ремонт на танков квантов далекомар ТПД-К1 за танк Т-72; Ремонт на оптични прибори, стрелково оръжие и противооткатни устройства за танк Т-72; модернизиране на изделие БМ-21НА със система СУО-9К51НА етап II и дейности по изработване на изделие БТС2-2М (пълна конфигурация), бронирана спасително-евакуационна машина етап II. - Гражданска продукция, галванични покрития и др. услуги с традиционни клиенти.

8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода

През отчетния период са извършени следните проверки от държавни контролни органи: - Извънпланови проверки от Териториална дирекция „Държавен резерв“ – м. януари (2 проверки), м. февруари (2 проверки), м. март (1 проверка); - ОД на МВР – проверка на склад за съхранение на оръжие и боеприпаси № 263 – 5 ( в ч. 3 през II-то трим.) проверки. -„Пожарна безопасност“ ЕООД – 3 проверки през II-то трим. -ТД „НАП“ В. Търново – проверка на оригинални документи в счетоводството; -Районна инспекция на околната среда и водите (РИОСВ) – планова проверка на дружеството.

8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период

През II-ро тримесечие на 2019г. са изразходвани 7700,00 лв. по ОМП.

8.5. Текущи дейности на управителя, свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството

Дейностите свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството през II –то трим. на 2019 г.: -Във връзка с провеждане изпитване на стрелба с изделия НСВТ и ПКТ, свързано с изпълнение производствената програма на дружеството, с мои Заповеди № 73/17.04.2019 г. и №87/13.05.2019 г. са определени служителите, които имат право да участват на изпитателните стрелби. -Във връзка с изпълнение на договор по линия на ОМП, с моя Заповед № 74/19.04.2019 г. е създадена комисия, която да създаде нужната организация по срочното и качествено провеждане на тренировъчни серии -извършване основен ремонт на изделията по линия на ОМП за 2019 г. - Във връзка с честването на празниците Великден и Гергьовден, с моя Заповед № 75/22.04.2019 г. е повишена бдителността в дружеството за недопускане на произшествия в празничните и неработни дни от 26.04.2019 г до 06.05.2019 г. включително. - С моя Заповед № 76/23.04.2019 г. е определена комисия за сдаване и приемане на имущество от складове – от МОЛ Ася Николаева Соколова – „Експерт управление при кризи и ОМП“ на МОЛ Николай Михайлов Димитров- Експерт управление при кризи и ОМП“ - Във връзка с допуснато нарушение на трудовата дисциплина, на основание чл.188, т.1 от КТ за допуснато нарушение на трудовата дисциплина по чл. 187, т. 10 от КТ и съгласно чл. 193, ал. 1 от КТ, вземайки предвид предложение № 607/22.04.2019 г. от инж. Милен Желев Желев – Заместник управител по производствено-техническите въпроси, с моя Заповед № 77/24.04.2019 г. е наложено дисциплинарно наказание „Забележка“ на г-н Емил Христов Енчев – на длъжност „Началник цех ремонт на въоръжение“, за това, че не е осъществил нужния контрол при работата по изпълнение на поръчка и е допуснато увреждане на имущество. - На основаниечл.20, ал.5 от „Правилник за безопастност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“, с моя Заповед № 78/28.04.2019 г. е създадена ораганизация за провежданена 09.05.2019 г. на курс за опресняване на знанията на квалификационни групи по безопасност и здраве при експлоатация на електрическите уредби и мрежи с напрежение до 1000V. - На основание писмо с рег. № ОМП-02-466/15.04.2019 г. на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, с моя Заповед № 79/28.04.2019 г. е създадена нужната организация за провеждане на годишния учебно-методически събор по ОМП в периода от 15.05.2019 г. до 17.05.2019 г. на територията на дружеството. - С мои Заповеди №81/07.05.2019 г., № 82/07.05.2019 г., № 88/13.05.2019 г., № 89/16.05.2019 г., № 90/16.05.2019 г. и № 96/29.05.2019 г. е създадена нужната организация по провеждане на обучение и опресняване знанията и уменията при ремонта на изделията по ОМП. - На основание факс на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, е създадена организация за участие в курс обучение по метрология в град София в периода от 13.05.2019 г. до 14.05.2019 г. - Във връзка с подобряване организацията на работа и индентифициране на материалните средства на работните площадки и в халетата на обособено производство „Ремонт на специално въоръжение“, с моя -Заповед № 86/13.05.2019 г. е назначена комисия за извършване на проверка и идентификация на материални средства в обособено производство „Ремонт на специално въоръжение“. - Във връзка с допуснато грубо нарушение на трудовата дисциплина, вземайки предвид Доклад № 700/17.05.2019 г. от инж. Илия Цачев Цачев и на основание чл. 188, т.2 от КТ и чл. 187, ал. 1, т.10 и т.2.1 от „Правилника за вътрешния трудов ред“, с моя Заповед № 91/20.05.2019 г. е наложено дисциплинарно наказание „Предупреждение за уволнение“ на г-н Иван Петров Ганчев - на длъжност „Монтьор механик по специално въоръжение и техника“ в цех „Ремонт на въоръжение“, за употреба на алкохол по време на обедната почивка. - С моя Заповед № 92/20.05.2019 г. определям инж. Георги Димитров Вълчев за отговорник по ОМП и ДР и ВВЗ до момента на излизане на разрешение за достъп до класифицирана информация на г-н Николай Михайлов Димитров – „Експерт управление при кризи и ОМП/отговорник ДР и ВВЗ/отговорник ППЗ“. - С моя Заповед № 93/21.05.2019 г., възлагам на г-н Валентин Димитров Тодоров допълнителни функционални задължения като механик водач. - Във връзка с честването на 24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, с моя Заповед № 94/21.05.2019 г. е повишена бдителността в дружеството за недопускане на произшествия в празничните и неработни дни от 24.05.2019 г до 26.05.2019 г. включително. - С моя Заповед № 95/28.05.2019 г., възлагам на г-н Иван Младенов Иванов допълнителни функционални задължения като тракторист. - С мои заповеди № 99/18.06.2019 г., № 100/18.06.2019 г., са определени комисии по сдаване/приемане на активи. - Във връзка със зачестили сигнали за фалшиво сработване на локалната система СОТ от страна на дежурните охранители/оперативните дежурни, с моя Заповед № 101/18.06.2019 г., възлагам на ръководител отдел „Административен“ да организира проверка и оглед на локалната система СОТ, за което да изготви доклад. - С цел намаляване на разходите и подобряване ренталбиността на стопанската дейност в дружеството, с моя Заповед № 102/25.06.2019 г. се променя щатно-длъжностното разписание на работните места. - Във връзка с промяна на щатно-длъжностното разписание на работните места в дружеството в сила от 01.03.2019 г. и свързаното с него съкращаване на щата, на основание чл.329 от КТ, с мои Заповеди № 103/26.06.2019 г. и № 104/26.06.2019 г. са назначена комисии за извършване оценка и подбор на работищите в цех „Ремонт на въоръжение“ и цех „Гражданско производство“, в съответствие с изискванията по чл. 329, ал.1 от КТ.

8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на “Терем” ЕАД

Минималната информация от Министерство на отбраната за потребностите на Българската армия от обслужване, ремонт и модернизация на въоръжение и техника, не позволява да бъде направен пълен разчет на продукцията за МО. Изпълнение на поръчки за Министерство на отбраната през последните години са само по линия на ОМП, което е в недостатъчен обем за пълното натоварване на производствените мощности на дружеството. С цел запазване на постигнатите бизнес и партньорски взаимоотношения и завоювани пазарни позиции, е необходимо по цялата верига от ангажирани лица да се оптимизират дейностите по офериране, уточняване на техническите параметри и условия, сключване на договор, обезпечаване и стартиране на договорените дейности. Към настоящия момент на полигон „Венеца“ все още остават на съхранение общо 718 броя БРД от изд. 711, 713, 714, 140 и 160, получени след утилизация на АСП, за утилизацията на които нямаме решение. Проблематични са и бойните части, получени от упълномощени представители на „Видекс“ АД по договор за преработка на остатъчни продукти и намиращи са на тяхна територия.

Дата: 19.07.2019 г.					С уважение,

инж. Николай Колев