ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НА „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД

ДОКЛАД на инж. Николай Колев управител на „Терем – Ивайло” ЕООД, гр. Велико Търново

| Относно: | Резултати от дейността на „Терем – Ивайло” ЕООД за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г., в изпълнение на рег. № ФД -01-433/07.04.2020 г. |
| --- | --- |

Уважаеми господин Председател на Съвета на директорите, В съответствие с чл. 24, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и в изпълнение на чл.6 от Договора за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с държавно имущество „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД, Ви представям следния отчет за резултатите от дейността, структуриран по основни направления:

- Изпълнение на целите заложени в Бизнес  програмата на дружеството

1.1. Реализирани приходи през отчетния период, при спазване принципа на съпоставимост на приходите с разходите. Анализ на тенденциите и отклоненията спрямо Бизнес програмата. Причини за отклоненията.

Направления на реализация. № по ред; Показатели; мярка; Разчет по АБП за I-во трим. на 2020 г.; Отчетни данни за I-во трим. на 2020 г.; Отклонения; Изменение, %. 1; Произведена продукция; х.лв.; 1048; 511; -537; -51,24. 1.1; Специална продукция и услуги, в т.ч.; х.лв.; 926; 425; -501; -54,10. - за МО; х.лв.; 66; -; -; -. - специален износ, ВОП; х.лв.; -; -; -. - друга спец. продукция; х.лв.; 860; 425; -435; -50,58. 1.2; Гражданска продукция и услуги; х.лв.; 122; 86; -36; -29,51. От горепосочените показатели е видно, че изпълнението на произведената стокова продукция за I-то тримесечие на 2020 г. е 511 хил. лв., при заложена в Актуализираната Бизнес-програма 1048 хил. лв. – или 48,76 % изпълнение, в т.ч. за специална продукция – 45,90 % и за гражданска продукция – 70,49 %. Спрямо същия период на предходната 2019 г., през която е отчетена продукция за 444 хил. лв. е налице ръст от 15,09 %. През I–то тримесечие на 2020 г. се изпълняваха договори за специална продукция с „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД и „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД, както и договори за съхранение на въоръжение и техника. Отчетената гражданска продукция през I–то тримесечие на 2020 г. в размер на 86 хил. лв. е в резултат на реализиране на гражданска продукция от склад „Готова продукция“, фирмен магазин, услуги за галванично покритие с традиционни клиенти и др.

1.2. Финансов резултат – анализ по видове дейности (оперативна, инвестициона, финансова) и причини за отклоненията спрямо Бизнеспрограмата.

Дружеството приключва I–то тримесечие на 2020 г. с финансов резултат – загуба в размер на 241 хил. лв. Спрямо същия период на 2019 г. в дружеството е отчетен финансов резултат загуба от 263 хил. лв.

№ по ред; Показатели; мярка; Разчет по АБП за I-во трим. на 2020 г.; Отчетни данни за I-во трим. на 2020 г.; Отклонение; Изменение %. 1.; Нетни приходи от продажби; х.лв.; 1019; 561; -458; -44,95. 2.; Други доходи (без финансови приходи/разходи); х.лв.; 54; 54; -. 3.; Финансов резултат (балансов); х.лв.; 25; -241; -266; -1064. 4.; Рентабилност на приходите от продажби; %; 0,0245; -; -0,0245; -100. 5.; Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност; лева; 96,92; 139,05; 42,13; 43,47. 6.; Разходи на 100 лв. общо приходи; лева; 96,92; 139,05; 42,13; 43,47. 7.; Задължения в т.ч. до 12 месеца; х.лв.; 6794; 6918 2431; 124; 1,83. 8.; Вземания в т.ч. до 12 месеца; х.лв.; 217; 170 170; -47; -21,66. Нетните приходи от продажба за 2020 г. са 561 хил. лв. Спрямо същия период на предходната 2019 година (445 хил. лв) е налице увеличение на нетните приходи от продажби от 26 %. Разходите за оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност спрямо отчетния период на 2019 година (150,58 лева), са намалени до 139,05 лв. Размерът на задълженията към 31.03.2020 г. е 6918 хил. лв. (за „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД – 6230 хил. лв.).

1.4. Себестойност на реализираната продукция/извършени услуги – анализ на ефекта от работа под нормален (обичаен) капацитет на натовареност; анализ по статии и елементи на калкулация. Причини за отклоненията – на ниво производствена себестойност и за пълна себестойност.

Продължават да се търсят възможности за снижаване себестойността на продукцията по основни елементи от калкулацията, а именно: общо производствени разходи, разходи за управление, суровини и материали. През отчетния период разходите за основни материали, суровини и външни услуги като относителен дял на база произведена продукция са значително намалени. Предприетата от ръководството политика на подбор на доставчици и засилен контрол на изразходваните материали доведе до положителен ефект, като усилията на ръководството ще продължат в тази посока. В голямата си част машинният парк и съоръженията в дружеството са с изтекъл срок за практическо използване, което от своя страна води до увеличаване на разходите за поддръжка и ремонт.

1.5. Проблеми по изпълнение на целите в Бизнес програмата. Предложения за тяхното разрешаване. Предприети превантивни или последващи мерки/дейности

Поради спецификата на дружеството, неритмичността на поръчките за производство, ремонт и техническо обслужване на военна техника, и имайки предвид факта, че контрагентите ни оперират на нестабилни и непредвидими външни пазари, са налице затруднения в планирането и прогнозирането на това направление. С цел запазване на постигнатите бизнес и партньорски отношения и завоюваните пазарни позиции е необходимо по цялата верига от ангажирани лица да се оптимизират дейностите по офериране, уточняване на техническите параметри и условия, сключване на договор, обезпечаване и стартиране на договорените дейности. Към настоящият момент се търсят допълнителни възможности за сключване на договори с фирми за ремонт, техническо обслужване и модернизация на военна техника и изработване на резервни части, увеличаване обема на развойната дейност и иновации, с които да се повиши степента на натовареност на производствените мощности и персонала на дружеството. Усилията на ръководството през 2020 г. ще бъдат насочени към: осигуряване и сключване на договори за значително по-рентабилна специална продукция и развитие на приоритетните направления и продукти по отношение както на специалната, така и на гражданската продукция. Успоредно с мероприятията за повишаване на приходите от продажби, като приоритет пред ръководството на дружеството ще бъде и снижаването на разходите за дейността. В тази връзка ще се предприемат необходимите мерки за: -оптимизиране на персонала в съответствие със заложеното в Бизнес-програмата и поддържане на численост, която във всеки един период да бъде адекватна и да реагира гъвкаво за изпълнение на производствената програма; -балансирано натоварване на персонала и производствените мощности в специалното и гражданското производство с цел оптималното разпределение на непреките разходи и намаляване на себестойността на продукцията; -усъвършенстване на технологичните процеси, преразглеждане и актуализиране на разходните норми за материала и маршрутно-нормировъчна ведомости за труд по изделия; - засилване контрола по закупуване и влагане на материалните запаси и изразходване на паричните средства; -въвеждане на постоянен строг контрол за ефективно използване на материалните, трудовите и финансови ресурси на дружеството при откриване, изпълнение и отчитане на поръчките в производствените звена; -намаляване на разходите за ел. енергия, вода, спомагателни дейности и др. чрез подобряване технологичността на производствените процеси и поддържане на производствената структура и технологичното оборудване в конфигурация осигуряваща изпълнението на производствената програма; -намаляване на транспортните разходи и разходи за командировки чрез окрупняване на заявки и координиране и съчетаване на маршрутите за доставка на материали и стоки; - с цел недопускане на несъбираеми вземания от клиенти ще продължи практиката за експедиране само на платена продукция.

- Ефективност на политиката за добро корпоративно управление

2.1. Информация за политиката и дейността по събиране (извънсъдебно) вземанията на дружеството. Анализ на възрастовата структура на вземанията.

Възрастова структура на вземанията на дружеството 170 хил. лв. към 31.03.2020 г.: До 6 месеца от датата на възникване – 89 хил. лв. ( 52 % от общо вземания ) От 6 до 12 месеца от датата на възникване – 1 хил. лв. ( 1 % от общо вземания) Над 1 година от датата на възникване – 80 хил. лв. ( 47 % от общо вземания).

2.2. Информация за съдебните дела (от и срещу дружеството) – етап на висящите производство; вероятностна оценка за положителен изход на делото; новозаведени искове; новообразувани дела. Информация за правното осигуряване на дейността.

През I-то тримесечие на 2020 г. в дружеството няма заведени дела. През отчетния период продължават дейностите по заведените дела: - Въззивно гражданско дело № 679/ 2019г. с ищец „ВИДЕКС“ АД обявено за решаване - към настоящия момент няма постановено решение. - Жалба срещу Определение № 16/ 05.02.2020г. по въззивно гражданско дело № 336 / 2019 г. по описа на Окръжен съд Видин. Определението е постановено по молба на „ ВИДЕКС“ АД по допълване на определение № 102/2019г. на Окръжен съд Видин относно разноските по в. г. д 336/2020г. Жалбата е заведена в САС - няма произнасяне. - Гражданско дело №1891/2018 г. заведено от Борислав Кръстев - бивш служител на дружеството, с предявена претенция за неправомерно дисциплинарно уволнение. Получени са заверени преписи от Решение по в.гр.д. № 158/2019 г. на ВТОС и Определение по гр. д. № 2316/2019 г. на ВКС, с които се отхвърля искът му за обезщетение и възстановяване му на работа в дружеството. - Гражданско дело № 3414/2017 г. в Районен съд Велико Търново по искова молба № 18546/11.10.2017 г. от фирма „Ситиленд“ ЕООД– предстои вдигане на наложения банков запор на банковите сметки на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД. - Гражданско дело № 10079/2018 в Софийски районен съд срещу „Евро Ремонт Строй“ ЕООД – СРС изцяло уважи нашето искане. Предстои образуване на изпълнително дело при ЧСИ. - АНД № 379/2019 г. – по силата на сключен договор м/у „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“- Съдът изисква предоставяне на допълнителни документи. Правното осигуряване през отчетния период в дружеството се осигурява от Мариета Аспарухова- юрисконсулт на дружеството и от адвокат Елка Радева- на трудов договор от м. октомври 2017 г. за правни услуги.

2.3. Информация за събрани присъдени вземания

През отчетният период дружеството няма присъдени вземания.

2.4. Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения.

През отчетния период няма административни наказателни постановления. Няма изплатени застрахователни обезщетения за брак и щети.

2.5. Информация по отписани вземания – причини.

2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията.

Размерът на задълженията към 31.03.2020 г. е 6918 хил. лв., в т.ч. към „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД- 6230 хил. лв.

- Продукти, пазари и маркетингова политика

3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите.

Гражданската продукция, както и до сега се реализира чрез продажби от фирмен магазин, директни продажби от склад „Готова продукция“ и чрез услуги за галванични покрития с традиционни клиенти. На база изпратени оферти, водена кореспонденция и разговори, през I–то тримесечие на 2020 г. са подписани договори и допълнителни споразумения за специална продукция за: - Изработка на 12 броя тринога с лафет TLD.20 за 12,7 мм картечница ДШК-М; - Изработка на 50 броя 7,62 х 54 мм прибор за учебна стрелба ПУС-9Б(1) с комплектация; – Допълнително споразумение № 10 към Договор за ремонт на ПОУ за 122 мм гаубица 2А31 и допълнителни ремонтни дейности; - Дефектация и ремонт на 3 (три) комплекта оптични прибори, стрелково оръжие, противооткатни устройства и лафет за 12,7 мм картечница НСВТ за танк Т-72; - Изработка на 10 броя 122 мм реактивна установка ПУ-2М; - Ремонт и възстановяване на техническите параметри в производствени условия на 3 броя танков мерник-далекомер, квантов, ТПД-К1 за танк Т-72; - Демилитаризация на 50 броя изд. МТ-ЛБ. През I –то тримесечие на 2020 г. не са изпълнявани поръчки от МО и няма подписан договор с „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по линия на ОМП. Приключени договори през I –то тримесечие на 2020 г. с „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД: „Изработка на опитен образец – изделие лафетна установка за 12,7 мм картечница ДШК-М, на база БТР 60 КЩМ“, „Дефектация на 37 к-та оптични прибори за танк Т-55АМ1“, „Дефектация на до 50 к-та ПОУ за 122 мм гаубица 2А31“, Ремонтни и допълнителни дейности на спирач и връщач за ПОУ по допълнително споразумение №10, към Дог. № ВТ_408360106028, „Ремонт на 2 бр. РПГ-7, изработване на 3 броя балестични цеви за РПГ-7, изработване на лафетна установка за 12,7 мм НСВТ“, „Модернизация на 1 брой опитен образец БМП-1 в БМП-2М“, „Иработване на 12 броя тринога с лафет за 12,7 мм картечница ДШК-М“, „Ремонт и възстановяване техническите параметри на 3 броя танков мерник-далекомер, квантов ТПД-К1 за танк Т-72“, „Дефектация и техническо обслужване на14,5 мм картечница КПВ/КПВТ“- Анекс № 1 към договор № ВТ-409360106016. Реализацията на продукцията със специално предназначение се осъществява чрез изпълнение на поръчки и договори сключени с „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД или с фирми, лицензирани за търговия със специална продукция, след получено разрешение от Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД. Промяната в конюнтурата на пазара налага търсене на нови стратегически партньори и постепенно обновяване на материално-техническата база, за да бъде дружеството конкорентноспособно при предлагане на услугите си.

3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността

Логистичното и материално-техническо осигуряване се извършва чрез подбор и избор на поддоставчици. На база получени оферти, в зависимост от предложената цена, качество, срок на изпълнение и условия на плащане, се избират фирмите за доставка на материали и кооперирани дейности, услуги, консумативи за производството и др. Създадени са и се поддържат досиета, в които се съхранява цялата кореспонденция с доставчиците. С цел намаляване на доставно-складовите разходи се окрупняват заявки и се координират и съвместяват маршрутите за транспортиране на стоково-материални ценности.

3.3. Производствена дейност

При заложена в Бизнес-програмата стокова продукция за I-то тримесечие на 2020 г. в размер на 1048 хил. лв., изпълнението е 511 хил. лв. или 48,76 %, като спрямо същият период на 2019 г. (444 хил. лв. ) е на лице налице ръст от 15,09 %.

3.4. Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи.

През I-то тримесечие на 2020 г. по ремонта на въоръжение и техника са извършени конструкторски и технологични дейности по: 1. По Въоръжение и военна техника - Извършени са конструкторски и технологични дейности по осигуряване изработката на устройство за стрелба от земя с 14,5 мм картечница КПВ/КПВТ. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по ремонт на ТПД-К1. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по ремонт на лафет, картечници НСВТ и ПКТ, противооткатни устройства и нощни прибори за Т-72 и по изработка на ЗИП за оптически прибори и въоръжение за Т-72. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по ремонт на ЗУ-72от танк Т-72. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по дефектация и подготовка за ремонт на оптически прибори за танк Т-55АМ. - Извършени са технологични дейности по осигуряване периодичните проверки на съдове под налягане. - Разработена е конструктивна документация за производство на машинка за лентоване на 7,62х54мм патрони. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по модернизация на лафет за ДШК-М пехотен вариант. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по производство и модернизация на ТЗМ за БМ-21. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по ремонт на КПВ/Т. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по производство на ПУС-9Б. - Извършени са конструкторски и технологични дейности по производство на 122мм пускова установка ПУ-2М. - Изготвена е програма за тренировъчни серии за ремонт на изделия по плана за ОМП . - Изготвена е програма за ремонт на сгради, машини и съоръжения по плана за ОМП . 2. По продукцията за гражданско потребление и инструментална екипировка - Извършена е проверка и заверка на документацията за производство на изделия с гражданско предназначение. - По заявка на началник цех Гражданско производство, цех Ремонт на въоръжение и звено Техническа поддръжка са изработвани и е извършван ремонт на инструментална екипировка и технологични приспособления. Други услуги за гражданско потребление - Изготвяни са калкулации с предложения за оферти по запитвания на потенциални клиенти. 3. По управление на документацията и процесите - Проверен е наличния каталог от нормативни и стандартизационни документи за нови версии. Доставени са нови версии на стандарти. - Документацията и процесите са управлявани в съответствие с процедурите и инструкциите от ИСУ.

- Системи за управление на качеството, лицензи, патенти и права на интелектуална и индустриална собственост

| ### 4.1. Посочете въведени в предприятието Системи за управление на качеството, както и притежавани права върху обекти на индустриална собственост. За текущия отчетен период пояснете нововъзникналите обстоятелства във връзка със сертификатите, патенти и т.н. права |  |  |
| --- | --- | --- |
| Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти | да | не |
| При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага дружеството и срока им на действие. | ISO 9001:2015– система за управление на качеството – до 29 юни 2021 г. BS OHSAS 18001:2007 – система за управление на здравословните и безопасни условия на труда – до 11.03.2021 г. |  |
| Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (пояснете) | да | не |
| При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага предприятието и срока им на действие | ISO 14001:2015 – система за управление на околната среда - до 15.09.2021 г. |  |
| Регистриран или закупен патент за изобретение/Свидетелство за регистрация на полезен модел, търговска марка и др., които се използват в основната дейност на дружеството или ще бъдат използвани в бъдеще | да | не |
| При отговор с „да”, опишете притежаваните патенти за изобретение/ свидетелства за регистрация на полезен модел, търговски марки и др. и срока им на действие. | - |  |

През I-то тримесечие на 2020 г. в дружеството е проведен 1 вътрешен одит (в ЗТР) на Интегрираната система за управление (ИСУ), по утвърдения годишен план-график. Констатирано е общо съответствие с изискванията на избрания модел ИСУ, както и добро познаване и отговорно изпълнение на поставените цели по качество, околна среда и ЗБУТ и приетите решения от предишния преглед на системата.

Изпълнение на коригиращи и превантивни действия - с оглед на констатираните при извършването на входящ контрол несъответствия провеждаме работни срещи с доставчиците на основни суровини, материали и готови изделия за предствяне на предявените от нас рекламациии и относно бъдещото недопускане на различни по вид отклонения от изискванията на техническата документация.

През I-то тримесечие на 2020 г. се организираха и се управляваха дейностите по контрола, изпитването и регистрирането на резултатите от контрола по действащите поръчки в предприятието.

Бяха звършени се проверки на работните средства за измерване, по утвърдения план-график за годината.

През отчетния период бяха отстранени констатираните несъответсвия при проведените външни и вътрешни одити.

Извърши се редакция на цялата документирана информация на ИСУ, съгласно новата структурна схема, в сила от 01.02.2020 г.

През отчетния период започна подготовка за втори надзорен одит за оценка на съответствие с AQAP 2110:2016, както и за сертифициране по ISO 45001:2018.

Периодично се провежда  оценка за съответствие със законовите и нормативни изисквания.

4.2 Екология

През I-то тримесечие на 2020 г.  стриктно е спазвана политиката на дружеството по отношение на околната среда, като своевременно и в пълен обем се изпълняват дейностите, заложени в утвърдената за целта програма с общи и конкретни цели.

Изпълнeни са поетите от нас задължения за спазване - актуални законови и други изисквания, като се следи за техните промени.

Във връзка с изискванията на Разрешеителното ни за водовземане на подземни води от Каптиран извор „Трошана”  е извършван редовно собствения мониторинг на водата от извора, като ежемесечно  е следена консумацията и и е воден съответния дневник.

###### Във връзка с изпълнение изискванията на Комплексно разрешително № 13/2004г. е извършено следното:

###### 1. Извършен е мониторинга на емисиите в атмосферата, отпадните и подземни води за второто полугодие и резултатите са представени  в РИОСВ – за атмосферата – доклад; за отпадните и подземни води – протоколи.

###### 2. Извършена е проверка на съхранението на генерираните в завода отпадъци, след което са предадени за обезвреждане опасни производствени отпадъци.

###### 3. Водопроводната мрежа и канализационните мрежи за битово-фекални и производствени отпадъчни води са поддръжани в изправност, за което стриктно са водени съответните дневници.

- Управление на човешките ресурси

5.1. Осигуреност на предприятието с работна сила и анализ на производителността на труда

№ по ред; Показатели; мярка; Разчет по АБП за I-во трим. на 2020 г.; Отчетни данни за I-во трим. на 2020 г.; Отклонение; Изменение, %. 1.; Численост на персонала (средносписъчен състав); чов.; 158; 155; -3; -1,90. 2.; Средства за работна заплата (без социалните разходи); х. лв.; 415; 420; 5; 1,20. 3.; Средна месечна работна заплата на едно лице; лева; 876; 903; 27; 3,08. 4.; Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби; лева; 6449; 3619; -2830; -43,88. Дружеството продължава да изпитва затруднения при намирането и запазването на работници със специфични специалности (оръжейници, оптици, елекртончици, специалист по ремонт на военна техника, и др.), което от своя страна влияе негативно върху организацията на производствения процес и възможността за едновременно изпълнение на повече поръчки и приключването им в срок. Спрямо същия период на 2019 г. (12693) е отчетен спад от (-) 43,88 % на производителността на труда.

5.2. Система на заплащане на труда и анализ на използването на работното време

Заплащането на труда се извършва съгласно действащите „Вътрешни правила за работната заплата“ и „Колективния трудов договор“ на дружеството. В “ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД. За целия персонал се прилага индивидуална форма на организация на труда и повременно-премиална система на заплащане. Месечното трудово възнаграждение на персонала се формира от действително отработеното време и работната заплата по индивидуален трудов договор. Вследствие на извършеното през I–во трим. редуциране на персонала, чрез преструктуриране и съвместяване на дейности на административния, ръководния състав и помощни звена, срещу увеличаване като относителен дял на производствения такъв до ниво, осигуряващо запазване, поддържане и развитие на технологично-производствения профил на дружеството, средствата за фонд работна заплата са редуцирани.

5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала

През I-то тримесечие на 2020 г. в дружеството е проведен опреснителен курс по охрана на труда на кранисти, автокранисти, прикачвачи (сапанджии).

5.4. Информация за новоназначени и освободени (в т.ч. пенсионирани) служители. Промени в организационната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики. Други административни дейности.

Числен състав към 31.03.2020 г. : Показатели; Бр./чов.. Обща численост, от които 4 човека в отпуск по майчинство; 153. - ръководни служители; 4. - работници в производство; 149. Спрямо IV-то трим. на 2019 г. (159 човека), численият състав на дружеството е намалял с 6 човека. Освободени ( в т.ч. пенсионирани и по собствено желание) за отчетния период – 6 човека. От 01.02.2020 г. е променена организационната структура и щатно-длъжностното разписание в ружеството. Направени са променени в длъжностните характеристики на новосъздадените длъжности.

5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злополуки през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злополуките

През отчтния период в „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД няма регистрирани трудови злополуки.

5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други

През I-то тримесечие на 2020 г. са проведени 3 съвещания на КСС. През м. март е подписан КТД и е вписан в ОД „Инспекция по труда“. Текущо се обработват молби от работници и служители на дружеството за отпускане на помощи за продължително боледуване и за корекции в трудовото възнаграждение, свързани с признаването на клас за прослужено време, след изтичане на изпитателния срок.

5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели; намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране)

През отчетният период на 2020 г. дружеството няма участия в проекти, свързани с човешки ресурси.

- Управление на материалните ресурси на дружеството

6.1. Информация за новопридобити (закупени или създадени по стопански начин) активи – материални и нематериали. Оценка на срока на откупуване, възвръщаемостта на инвестицията и ползата от нея. Разходи за текуща поддръжка и текущи (некапитализиращи) ремонти.

№ по ред; Показатели; мярка; Разчет по АБП за I-во трим. на 2020 г.; Отчетни данни за I-во трим. на 2020 г.; отклонения; Изменение, %. 1.; Инвестиции, в т.ч.; х.лв.; 6; ##### -; -6; -. 1.1.; - придобити; -; -; -; -. 1.2; - в процес на доставка; -; -; -; -. 1.3.; - изградени по стопански начин; 4; -; -4; -. Отчетените разходи в „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД през I-то тримесечие на 2020 г. за аварийни ремонти и текуща поддръжка са както следва: - няма изразходвани средства за аварийни ремонти на металорежещи машини - за текуща поддръжка на водопроводните инсталации, ел. инсталации и осветление, ремонт и укрепване на канализационни тръби, строително-ремонтни дейности и ремонт на инфраструктурата и др. – 713,00 лв.

6.2. Политика по управление на оборотния капитал – оценка на ефективността и предложения за оптимизиране. Анализ на тенденциите в показателите за ликвидност и обращаемост.

През отчетния период дружеството спазваше стриктно своите ангажименти и уреждаше всички задължения, в срок спрямо бюджета и персонала. Засилване контрола по закупуване и влагане на материалните запаси и изразходване на паричните средства.

- Финансиране/заеми/кредити

| Източник на финансиране, в т.ч. заеми, кредити, финансиране по програми | Цел на финансирането | Стойност на финансирането | Номер на договора за финансиране | период на погасяване на привлечения ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД | Договор за задължения | 399 803,80 | Договор № 312 от 19.12.2019 г. | 30.12.2022 г. |
| „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД | Договор за задължения | 1 970 000,00 | Договор № 313 от 19.12.2019 г. | 30.12.2022 г. |
| „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД | Договор за задължения | 1 793 768,50 | Договор № 314 от 19.12.2019 г. | 30.12.2022 г. |

- Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности

8.1. Информация за степента на изпълнение на задачите, заложении за текущия период, в т.ч. преки задачи от едноличния собственник на капитала (“Терем-Холдинг” ЕАД).

- поставени от СД на “ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД през I –то тримесечие на 2020 г.: 1. Протокол № 1/07.01.2020 г.- т.1 - СД на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД одобрява промените в счетоводната политика на група „ТЕРЕМ“, които се прилагат ефективно от 01.01.2020 г. 2. Протокол № 18/13.03.2020 г.-т. 4.1 - СД на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД разрешава на Управителя на „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД да сключи договор с фирма „Металика-АБ“ ЕООД за преоборудване и демилитаризация на 50 броя МТ-ЛБ – сключен е Договор № ВТ_ТИ_02/2020 от 17.03.2020 г. 3. Протокол № 18/13.03.2020 г.-т. 4.2 ,т.4.3 и т.4.4 - СД на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД възлага на Управителя на „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД в срок до 18.03.2020 г. да подготви и предостави: информация за цялостната организация и производствения процес, включително брой хора и длъжности на лицата, които пряко ще участват в изпълнение на договора за преобразуване и демилитаризация на 50 броя МТ-ЛБ – за целия срок на изпълнение; информация за цялостната организация на изпълнение на подписания между „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД и „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД договор за ремонт на 40 броя мерник за ТПД-К1 по същия ред и формула. - СД на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД възлага на Управителя на „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД спешно да дефинира длъжности и лица, които през периода на изпълнението на посочените в предходната точка договори няма да имат ангажименти по изпълнението им и конкретно предложение за действия и решения относно тяхната неангажираност. - СД на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД очаква от Управителя на „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД в спешен порядък на депозира цялостно предложение относно функциониране на дружеството, включително подписване на договори и обслужване на ангажиментите по тях (приходна-разходна част) – изпратено писмо с рег. № 390/17.03.2020 г. 4. Протокол № 18/13.03.2020 г.-т.5 - СД на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД разрешава на Управителя на дружеството да подпише предоставения проект на „Колективен трудов договор на „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД“ в сила от 01.03.2020 г. - през м. март е подписан КТД и е вписан в ОД „Инспекция по труда“. 5. Протокол № 19/19.03.2020 г. – т. 4 - СД на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД не приема изложените аргументи от Управителя на „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД“ във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и необходимостта от допълнително време за депозиране на информация в изпълнение Решение на Съвета на директорите по т.4.2, т.4.3 и т.4.4 от Протокол № 18./13.03.2020 г. Управителят на дружеството следва да реорганизира и прецизира всички дейности и да определи кои служители да останат на работа за да извършват спешни и неотложни дейности във връзка с функционирането на производствените процеси и обезпечаване на сключените към момента договори – изпратена е Докладна записка. 6. Протокол № 20/26.03.2020 г. – т. 3.1 и т.3.2. - СД на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД се запозна с депозираната от Управителя на „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД“ Докладна записка, относно предприемане на спешни мерки за осигуряване дейността на дружеството. - СД на „ТЕРЕМ -ХОЛДИНГ“ ЕАД изразява становище, че предложените от Управителя на „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД“ мерки са крайно недостатъчни. Необходимо е предприемане на адекватни действия за повишаване на ефективността на дейността на „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД“, считано от 01.04.2020 г.

8.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи – формулирани по планови хоризонти.

1. Продуктово и технологично развитие, иновации и усвояване на нови изделия и пробни серии по аналогия на вече утвърдения метод за възлагане от контрагента разработването на конструкторска и технологична документация за изделия по предоставено от тях техническо задание, предмет на съвместна производствена дейност, в т.ч. устройство за стрелба от земя с 14,5 мм картечница КПВ/КПВТ, изработване на 7,62х54 мм прибор за учебна стрелба ПУС-9Б(1), изработване на 122 мм реактивна установка ПУ-2М, модернизиране на изделие БМ-21НА със система СУО-9К51НА; модернизация на изд. 9П148 (БРДМ-2). 2. Пълноценно използване на възможностите на дружеството за логистични услуги, транспортна дейност и охрана, в съответствие с притежаваните от „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД лицензи, а именно: - Лиценз № 07536 издаден от Министерство на транспорта, Изпълнителна агенция автомобилна администрация - за превоз на товари; - Разрешение № 20160246998/07.10.2016 год. издадено от ГДНП – за извършване на ремонтни дейности на оръжия; - Разрешение № 20160246938/07.10.2016 год. издадено от ГДНП - за търговия с оръжия; - Разрешение № 20170368278/22.05.2017 год. издадено от РУ Велико Търново – ОДМВР Велико Търново – за съхранение на оръжия и боеприпаси; - Разрешение № 150/06.10.2011 год. издадено от КОС – ГДОП – МВР – за производство на огнестрелни оръжия и утилизация на оръжие по приложен списък към разрешението; - Лиценз № 1770/08.03.2012 год. - за извършване на частна охранителна дейност. 3. Действащи към 31.03.2020 г. договори/поръчки, изпълнението на които ще продължи в краткосрочен план: - „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ ЕАД - догоговори и анекси към тях за: Довършителни дейности по „Модернизиране на изделие БМ-21НА със система СУО-9К51НА етап II и дейности по изработване на изделие БТС2-2М (пълна конфигурация), бронирана спасително-евакуационна машина етап II“; „Модернизация на изд. 9П148 (БРДМ-2); „Изработване на устройство за стрелба с 14,5 мм картечница КПВ/КПВТ от земя“; „Ремонт на танков квантов далекомар ТПД-К1 за танк Т-72“; „Изработване на 7,62х54 мм прибор за учебна стрелба ПУС-9Б(1)“; „Изработване на 122 мм реактивна установка ПУ-2М“ - „ТЕРЕМ - Хан Крум“ ЕООД – „Дефектация и ремонт на 3 к-та оптични прибори, стрелково оръжие, ПОУ и лафет за НСВТ от танк Т-72“ - „Металика –АБ“ ЕООД - „Дейности по демилитаризация на изделие МТ-ЛБ“ 4. Предстоящи задачи в средносрочен и дългосрочен план. - Предстоящо сключване на договори с ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за: Ремонт на изделия по линия на ОМП – 120 мм СМХ „Тунджа“, 152 мм оръдие Д-20, пускова установка 9П135 (Фагот), 23 мм зенитна установка ЗУ-23-2; Възстановяване техническите параметри на 9 броя блок Д на ТПД-К1, изработка на 33 броя ЗИП за ТПД-К1 и 33 броя каса опаковъчна за ТПД-К1; - Дейности по договори с „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД: Ремонт на танков квантов далекомар ТПД-К1 за танк Т-72; Изработване на 7,62х54 мм прибор за учебна стрелба ПУС-9Б(1); Изработване на 122 мм реактивна установка ПУ-2М; Модернизиране на изделие БМ-21НА със система СУО-9К51НА; Модернизация на изд. 9П148 (БРДМ-2); Изработване на устройство за стрелба с 14,5 мм картечница КПВ/КПВТ от земя. - Дейности по договор с „Металика –АБ“ ЕООД - „Дейности по демилитаризация на изделие МТ-ЛБ“ -Дейности по договор с „ТЕРЕМ - Хан Крум“ ЕООД за „Дефектация и ремонт на 3 к-та оптични прибори, стрелково оръжие, ПОУ и лафет за НСВТ от танк Т-72“ - Гражданска продукция, галванични покрития и др. услуги с традиционни клиенти.

8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода

През отчетния период са извършени следните проверки от държавни контролни органи: - Извънпланови проверки от Териториална дирекция „Държавен резерв“ – 1 проверка - ОД на МВР – проверка на склад за съхранение на оръжие и боеприпаси № 263 и № 318 – 3 проверки; - Проверка от Инспекцията по труда – 1 проверка; - ПБЗН Велико Търново –1 проверка.

8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период

През I - то тримесечие на 2020 г. няма изразходвани средства по ОМП.

8.5. Текущи дейности на управителя, свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството

Дейностите свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството през I –то трим. на 2020 г.: - Във връзка с необходимостта от създаване на по-добра организация и доклади на началници на цехове и ръководители на отдели с моя Заповед № 1/06.01.2020 г. са възложени допълнителни функционални задължения на работници и служители от дружеството. - Във връзка с прилагане на Наредба №3 за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите обн. ДВ бр. 93/1998 г., с моя Заповед № 3/07.01.2020 г. е определено отчитането на разхода на горива и смазочни материали на лекотоварните и товарни автомобили в дружеството. - Във връзка с производствените нужди на дружеството и на основание Наредба № 21, утвърдена със Заповед № 139А на Комитета по качество от 26.04.1990 г., ДВ брой 57/17.07.1997 г. и Наредба № 28, ДВ брой 16/1980 г., с моя Заповед № 5/10.01.2020 г. са определени лицата имащи право да работят с газ пропан-бутан. - Във връзка с Докладна записка рег. № 27/10.01.2020 г. от инж. Енчо Стефанов Тодоров-отговорник за съхраняване на въоръжение и боеприпаси, с моя Заповед № 6/13.01.2020 г. е определена комисия за извършване оглед на склад № 263. - С цел осигуряване непрекъснатата пригодност и ефективност на Интегрираната система за управление на качеството, здравословните и безопасни усложия на труд и околна среда, с моя Заповед № 8/13.01.2020 г., е определен графика за провеждане прегледи на интегрираната система за управление от ръководството, а със Заповед № 7/13.01.2020 г. е определен съставът на одиторския екип. - С цел подобряване на организацията на дейността, обема на извършената дейност и наложилите се промени за координация между видовете персонал, с моя Заповед № 9/21.01.2020 г. е въведено ново щатно-длъжностно разписание на работните места в дружеството, в сила от 01.02.2020 г. - Във връзка с промяна на щатно-длъжностното разписание на работните места в дружеството, в сила от 01.02.2020 г. и свързаното с него съкращаване на щата, на основание чл.329 от КТ, с мои Заповеди № 10/23.01.2020 г., № 11/23.01.2020 г., № 12/23.01.2020 г, № 13/23.01.2020 г. и № 14/23.01.2020 г., са назначени комисии по атестация на работните места. - На основание чл.37, ал.1 от Закона за защита на класифицираната информация, с моя заповед № 15/30.01.2020 г. са определени длъжностите, за които се изисква достъп до информация, класифицирана като държавна тайна. - С цел осъществяване изискващата се специална закрила на лицата с намалена работоспособност и на основание чл.314 и чл.315 от КД , чл.2 от Наредбата за трудоустрояване и Наредба № РД-07-1-2012 г., с моя заповед № 17/30.01.2020 г. е назначена съвместна комисия с представител на фирма по трудова медицина („Санита-ВТ“ ЕООД) за предлагане решение за настаняване на трудоустроения служител на подходящо работно място, като с моя заповед № 18/30.01.2020 г. е обявен Списък на работните места и длъжности за трудоустрояване през 2020 г. - На основание чл.8, ал.2 от „Наредба за усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на мощности за военновременна дейност на националното стопанство“за осигуряване изпълнението на поставените военновременни задачи с необходимите производствени мощности, с моя заповед № 18/31.01.2020 г. са зачислени производствени мощности, необходими за изпълнение на задачите по военновременния план в дружеството. - На основание чл.6, ал.1, т.3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, с моя Заповед № 20/05.02.2020 г., Митко Попов – експерт „Управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка“, е определен да създаде организация и осъществяване контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност. - На основание чл. 3 от МПС 87/1977, чл. 27 и чл.29 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на предложението от синдикалната организацияна дружеството с моя Заповед № 21/06.02.2020г. е обявен състава на Комитета по условия на труд в „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД . - На основание правилата за работа на съвета за социално сътрудничество от „Правила за работа на националната система за тристранно сътрудничество“ и Протокол № 1 на учредената синдикална организация в „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД, с моя Заповед № 23/06.02.2020 г. е обявен състава на комисията за социално сътрудничество. - На основание Закона за счетоводство, с мои заповеди №№ 24/06.02.2020 г., №38/10.02.2020 г. са назначени комиси за бракуване на материали и материални запаси в употреба и дълготрайни материални активи.. - В изпълнение изискванията на ПР-08.04.00 „Управление на закупуването“ от ИСУ, с моя Заповед № 25/06.02.2020 г. е определена комисия за оценяване на доставчиците на материали и услуги - На основание Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, с мои заповеди с №№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 от 07.02.2020 г. са определени правилата за пожарна безопасност в дружеството: в извън работно време, използване на електрическите уреди и съоръжения след работно време, извършване на огневи работи, събиране и отстраняване на горимите отпадъци, периодично почистване на сградите от прах и други горими материали, определени са забранените места за пушене и използване на открит огън, определен е редът за обучение и инструктаж по правилата за безопасни условия на труд, правила за експлоатация и проверка на състоянието на техническите средства за първоначално пожарогасене. - На основание чл.14, ал1,т.5 и т.6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с моя Заповед № 34/07.02.2020 г. са определени лицата, на които се възлагат допълнителни функционални задължения за дейности, свързани с производство, търговия, транспортиране, придобиване, съхранение, употреба, ремонтни дейности и утилизация на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси. - В изпълнение на Раздел III, чл. 83, ал. 1и 2 от Правилника по безопастност на труда при взривни работи, с мои заповеди №№ 35, 36, 37 от 07.02.2020 г. е определен редът за влизане на лица в „Склад за съхранение на оръжия и боеприпаси“ и „Склад за съхранение на боеприпаси“ в дружеството. - На основание чл.159, ал.2, т.2 от ППЗЗКИ и в изпълнение предписание на ДАНС – София, с моя Заповед № 39/10.02.2020 г. е проведено текущо обучение по защита на класифицираната информация. - С моя Заповед № 41/10.02.2020 г. са определени лицата от дружеството, имащи право на достъп до регистратурата за съхранение на класифицирана информация и имащи право да ползват Военновременния план на дружеството. - На основание Наредба № 1/04.03.2002 г. за правоспособност и обучение на работещи на повдигателни съоръжения и във връзка с Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения от 17.09.2010 г./24.10.2014 г., с моя Заповед № 42/11.02.2020 г. се организира опреснителен курс обучение на работещи на повдигателни съоръжения, кранисти, автокранисти и сапанджии, който се проведе на 25.02.2020 г. в център за професионално обучение към регионален съюз на „ТПК“ ЕООД- Велико Търново. - На основание Наредба № РД 07-2/16.12.2009 г, за условията и реда за провеждане на периодично обучени и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, и в съответствие на ИСУ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007, с моя Заповед № 43/12.02.2020 г., са определени реда и условията за провеждане на периодично обучение и инструктаж по здраве, безопасност и хигиена на труда. - На основание чл. 35, т. 6 от Закона за защита при бедствия и аварии за изпълнение на аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и извънредни ситуации на територията на дружеството с мои заповеди №№ 44 и 45 от 13.02.2020 г. са сформирани аварийно-възстановителна група и Обектов щаб за изпълнение на Аварийния план на дружеството. - Във връзка с организацията на транспорта в звено за производствено планиране, пласмент, снабдяване и транспорт, с моя Заповед № 48/24.02.2020 г. са определени лицата имащи право да управляват служебните автомобили на дружеството. - С мои заповеди №№ 46/19.02.2020 г., № 49/24.02.2020 г. са определени комисии за предаване на активи. - Във връзка с необходимостта от създаване на организация, контрол и отчетност на намиращия се на територията на дружеството скрап и неговото предаване и с цел предовратяване на злоупотреби при събирането и отчитането му, с моя Заповед № 51/25.02.2020 г. на определени лица са възложени допълнителни функционални задължения по събиране, съхраняване и транспортиране на скрап в дружеството. - На основание чл.21, ал.3 и 4 от „Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, с моя Заповед № 53/26.02.2020 г. е създадена организация в периода от 26.02.2020 г. до 13.03.2020 г. за извършване техническо обслужване на носими и возими пожарогасители, разположени на територията на дружеството. - На основание Закона за счетоводство, с моя Заповед № 55/04.03.2020 г. е определен списъка на материално-отговорните лица за дълготрайни материални и нематериални активи за 2020 г. - С мои заповеди № 50/25.02.2020 г. и № 56/04.03.2020 г. са определени лицата и размера на допълнителен платен годишен отпуск за 2020 г. - На основание чл.63, ал.1 и 5 от Закона за здравето и чл.14, ал.1и 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, относно еподемично разпространение на коронавирус COVID-19, с моя Заповед № 57/11.03.2020 г. са предприети мерки и действия по ограничаване разпространението на грипа. - На основание чл. 173, ал. 4 от КД и във връзка предовратяване разпространяването на коронавирус COVID-19, с моя Заповед № 58/16.03.2020 г., личният състав на дружеството е пуснат в платен годишен отпуск от 17.03.2020 г. до 27.03.2020 г. С моя Заповед № 59/16.03.2020 г. е създадена организация за предовратяване и недопускане на произшествия в дружеството през неработните дни. - Във връзка с ограничаване разспространяването на заболявания от грип и остри респиратовни инфекции, в условията на епидемично разпространение на коронавирус COVID-19, на основание Заповед № РД 01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с моя Заповед № 31/31.03.2020 г. са предприети нужните превантивни мерки: пропускателен режим на лицата влизащи на територията на дружеството, дезифекция на ръце, обувки и работните места и др.

8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на “Терем” ЕАД

Минималната информация от Министерство на отбраната за потребностите на Българската армия от обслужване, ремонт и модернизация на въоръжение и техника, не позволява да бъде направен пълен разчет на продукцията за МО. Изпълнение на поръчки за Министерство на отбраната през последните години са само по линия на ОМП, което е в недостатъчен обем за пълното натоварване на производствените мощности на дружеството. Към настоящия момент на полигон „Венеца“ все още остават на съхранение общо 718 броя БРД от изд. 711, 713, 714, 140 и 160, получени след утилизация на АСП, за утилизацията на които нямаме решение. Проблематични са и бойните части, получени от упълномощени представители на „Видекс“ АД по договор за преработка на остатъчни продукти и намиращи са на тяхна територия.

Дата: 23.04.2020 г.					С уважение,

инж. Николай Колев