МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 г.

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ, компанията, предприятието) е със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание на чл. 9 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) и е регистрирано с решение на Софийския градски съд № 1 от 15 януари 2002 г., вписана в регистъра под № 948, том 18, стр. 32 по ф.д. № 23/2002 г. Седалището и адресът на управление на Компанията е: Република България, гр. София, община Сердика, бул. „Кн. Мария Луиза“ №110.

НКЖИ е създадена при преобразуване на Национална компания „БДЖ“ чрез отделяне, считано от 1 януари 2002 г. и е правоприемник на отделените активи и пасиви в частта, отнасяща се до железопътната инфраструктура, съгласно разделителен баланс към 31 декември 2001 г. Предприятието е управител на железопътната инфраструктура.

Едноличен собственик на капитала на Компанията е Българската държава чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Органи на управление са: Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Управителният съвет (УС); Генералният директор.

Управителният съвет на НКЖИ е в състав, както следва: Христо Владимиров Алексиев – председател и членове: Иван Василев Марков и Красимир Христов Папукчийски.

Компанията се управлява и представлява от Генерален директор – инж. Красимир Христов Папукчийски, назначен със заповед № ПД-38/08.02.2017 г. на МТИТС.

Със заповед на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 107 във връзка с § 1, т. 14а от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, е назначен одитен комитет на НКЖИ. Одитният комитет е в състав: Катя Лозанова Атанасова – председател и членове: Люба Илиева Янкова и Ваньо Тодоров Тодоров.

За отчетния период не са извършвани промени в органите на управление.

НКЖИ има следната структура на административно-стопански териториално обособени звена: Управления на движение на влаковете и гаровата дейност (УДВГД) – 3 звена в София, Горна Оряховица и Пловдив; Железопътни секции (ЖПС) – 6 звена в София, Враца, Горна Оряховица, Пловдив, Шумен и Бургас; Поделение „Електроразпределение“ (ЕРП); Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ (СиТ); Център за професионална квалификация (ЦПК).

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ е едноличен собственик на дъщерно дружество „ТРЕН“ ЕООД с капитал 5 хиляди лева и с предмет на дейност: търговия с електрическа енергия.

Компанията е свързано лицe с асоциирани предприятия „фьосталпине Рейлуей Системс България“ ООД, в което притежава 49% дялово участие и има акционерно участие в „Зона за обществен достъп-Бургас“ АД с 20% от акционерния капитал. НКЖИ има малцинствено участие в ЗАД „Алианц България“ от 2,796%.

Дейностите в предприятието са регламентирани от ЗЖТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международни споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна и са съобразени с изискванията на директивите на Европейската комисия.

Предмета на дейност на НКЖИ, определен в чл.10 от ЗЖТ е:

- Осигуряване използването на железопътна инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия;

- Извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура;

- Определяне и събиране на инфраструктурните такси (ИТ) от лицензираните железопътни превозвачи в съответствие с методика, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

- Разработване на графиците за движение на влаковете, съгласувано със заявителите, а за пътническите превози – и с общините;

- Управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност;

- Приемане на заявките на заявителите за получаване на капацитет от железопътната инфраструктура за извършване на превоз при публично обявяване на капацитета на железопътната инфраструктура и предоставяне на достъп при условията, предвидени в ЗЖТ;

- Приемане и изпълнение на заявките на заявителите за получаване на капацитет от железопътната инфраструктура във връзка с изпълнение на възложените им задължения за извършване на обществени превозни услуги;

- Изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за земята и обектите на железопътната инфраструктура;

- Разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт;

- Предоставяне на други услуги.

Компанията осъществява международно сътрудничество чрез участието си в: Международен съюз на железниците (UIC), Общност на европейските железопътни и инфраструктурни компании (CER), Организация за сътрудничество на железниците (ОСЖД), Организация на европейските управители на железопътна инфраструктура “RailNetEurope” (RNE).

НКЖИ участва и в регионални сдружения и обединения за сътрудничество в железопътния транспорт като Югоизточната регионална група (SERG) и Асоциация коридор Х Плюс. От 2017 г. компанията е пълноправен член на Платформа на управителите на железопътна инфраструктура в Европа (PRIME). НКЖИ участва активно в дейността на управителните органи и работните групи на Товарен Железопътен Коридор № 7 „Ориент/Източно-Средиземноморски“, който е единствения действащ европейски железопътен коридор преминаващ през територията на Република България. От 2018 г. компанията е бенефициент по Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по линия на „Механизма за свързване на Европа“ (МСЕ) за осъществяване на дейности по установяване и развитие на Товарен Железопътен Коридор № 10 „Алпи-Западни Балкани“ по маршрут Залцбург - Вилах - Любляна - Загреб / Вайс / Линц - Грац - Марибор - Загреб / - Винковци / Вуковар - Товарник - HR / SRB граница - Белград - граница SRB / BG - София - Свиленград - граница между България и Турция, съгласно Изпълнително Решение на ЕК C(2018)1625 на Комисията от 22/03/2018.

През 2020 г. НКЖИ участва активно в изпълнението на поставените цели на политиката в областта на транспорта за изграждане на базисната транспортна инфраструктура като важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж.

Като управител на железопътната инфраструктура в България, НКЖИ организира дейността си в съответствие с дългосрочен договор с държавата по чл. 25 (1) от ЗЖТ, дългосрочна програма за развитие на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура по чл. 27 от ЗЖТ, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ, годишен бизнес план за дейността на предприятието.

Развитието на железопътния транспорт като транспорт с по-малко негативно въздействие върху околната среда е приоритет на националната транспортна политика. Усилията са насочени към изграждане на модерна, оперативно съвместима железопътна инфраструктура. Изпълнението на големите инфраструктурни железопътни проекти подкрепя икономическия растеж на регионите, националната и международна свързаност на страната.

Източници за финансиране на железопътната инфраструктура са: държавният бюджет, приходи от инфраструктурни такси за използването ѝ, приходи от цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт, приходи от търговска дейност, приходи от услуги по ценова листа, кредити, фондове на евросъюза по различни програми.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава разпределението на капиталовите трансфери за 2020 г. и субсидията по чл. 49, ал. 1 и 2, раздел II, т. 2, 3 и 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт и Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура.

Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз (ЕС) имат решаваща роля във финансирането на транспортните и екологични инфраструктурни проекти. НКЖИ подготвя и реализира проекти по:

- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., която през програмен период 2014-2020 г. осигурява приемственост и последователност на инвестициите и гарантира завършване на започнатото от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., тъй като целите са ѝ продължение на нейната политика и действия. Общата цел на ОПТТИ 2014-2020 г., е продължение на главната цел на ОПТ 2007-2013 г., а именно „Развитие на устойчива транспортна система“. НКЖИ е Бенефициент по Приоритетна ос I – Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа, Приоритетна ос ІІІ – Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, Приоритетна ос IV – Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта и Приоритетна ос V – Техническа помощ на ОПТТИ 2014-2020 г.

- Механизъм за свързване на Европа, който действа в периода 2014-2020 г. Чрез него се осигурява финансиране на проекти с висока добавена стойност за целия ЕС с цел усъвършенстване на енергийната, транспортната и цифрова инфраструктура.

Ефектът от изпълнението на политиката в железопътния сектор е свързан с: осигуряване на стабилен График за движение на влаковете (ГДВ); привличане на повече товари и пътници; подобрено качество и увеличен капацитет на железопътната инфраструктура; премахване на временни и постоянни намаления на скоростта; намаляване броя и времето за отстраняване на аварии; намаляване на енергийните разходи; намалени средства за поддържане и експлоатация на жп инфраструктура; свободен и равнопоставен достъп до инфраструктурната мрежа и обекти; повишено качество на транспортното обслужване (по-висока скорост, намалено времепътуване, повишена безопасност, по-висок комфорт).

# ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 г.

На 23.01.2020 г. с Решение на Управителния съвет на НКЖИ – Протокол № 02-01/20 е приет проект на Бизнес план на НКЖИ за 2020 г. Същият е одобрен със Заповед № ПД-75/28.04.2020 г. на Заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

На 23.01.2020 г. с Решение на Управителния съвет на НКЖИ – Протокол № 02-01/20 е приет и проект на Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура през 2020 г., както и проектите на Приложения № 4 и 5 към Договора с Държавата.

На 28.05.2020 г. е подписан Анекс № ДА-1/28.05.2020 г., за изменение на Приложения № 1 – 5 към Договор рег. № ДА-2 от 29.12.2015 г., сключен между Република България и НКЖИ.

На 21.05.2020 г. с Решение на Управителния съвет на НКЖИ – Протокол № 12-05/20 са приети Годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на НКЖИ за 2019 г. Същите са одобрени, съответно със Заповед № ПД-120/08.07.2020 г. и Заповед № ПД-117/08.07.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

На основание на Договора между Pепублика България и НКЖИ и Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020 г., (обн. ДВ, бр.100 от 20.12.2019 г. ) и ПМС №381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на ДБ, (обн. ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) на предприятието ще се предоставят 120 000 хил. лв. капиталов трансфер и 145 000 хил. лв. субсидия.

Промени в структурата и размера на капитала на НКЖИ:

Допълнителните резерви са възникнали като балансираща стойност при отделянето на Компанията от Национална компания „Български държавни железници”, (Разделителен протокол към 31.12.2001 г.). Размерът към 30.06.2020 г. е 382 965 хил. лв. (към 31.12.2019 г. е 372 323 хил. лв.). През 2020 г. за сметка на допълнителните резерви НКЖИ получава безвъзмездно предоставени нетекущи активи на стойност 10 642 хил. лв., съгласно Решение № 155 от 15.03.2018 г. на МС, Решение на УС № 03-02/20 от 21.02.2020 г., писмо № 0416/5-00217 от 17.08.2018 г. на Областния управител на Област София и Решение на УС № 12-05/20 от 21.05.2020 г.

Тези изменения са представени в отчета за промените в собствения капитал като сделки със собственика.

Структурни и организационни промени:

На централно ниво. Аутсорсване на дейността по почистване, сключване на договор с външна фирма за почистване. Структурна и организационна промяна в поделение УДВК – структуриране на дейността в 2 направления- „Товарни железопътни коридори и разпределение на капацитета“ и „Експлоатация и гарова дейност“.

На регионално ниво. Извършено е вътрешно преструктуриране на участъци, подучастъци, райони и подрайони в регионалните структури на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ и Поделение „Електроразпределение“.

Промени в структурата и размера на таксата по чл. 35 от ЗЖТ и цената за разпределение на тягова електрическа енергия:

От 2019 г. в съответствие с член 31, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС използването на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия е елемент от пакета за минимален достъп и за достъп до инфраструктура, която свързва обслужващи съоръжения. С ПМС № 283 от 14.11.2019 г. е изменена и допълнена Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси. В Методиката са дефинирани два компонента на таксата: 1.) такса за преминаване по железопътната инфраструктура и 2.) такса за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия.

В тази връзка, в сила от 01.07.2019 г. с Решение № Ц-20 от 01.07.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя цена за разпределение на тягова електрическа енергия от 134,03 лв./MWh без ДДС за първата година от третия регулаторен период.

През 2020 г. размерът на ставките за влаккилометър и брутотонкилометър не зависи от вида на влаковете и железопътните линии и е както следва: до 29.02.2020 г. е запазен размерът на ставките в сила от 01.01.2014 г., 0,7902 лв. за влаккилометър и 0,0025 лв. за брутотонкилометър и на ставките за комбинирани превози с блок-влакове и за превоз на товарни автомобили с блок-влакове. В сила от 01.03.2020 г. ставката е 0,6086 лв. за влаккилометър и 0,0021 лв. за брутотонкилометър.

Ставката, формираща таксата за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия, съгласно ПМС № 283 от 14.11.2019 г. е 50,40 лв./MWh без ДДС.

Други промени

През март 2020 г. беше въведено извънредно положение в страната, целящо възпрепятстване на разпространението на световната пандемия от коронавирус COVID-19, като бяха приети и въведени засилени противоепидемични мерки и ограничения.

В тази връзка и в резултат на създалата се пазарна конюнктура, и състоянието на транспортния сектор се наблюдава забавяне на разрешенията за строеж и проектирането по проекти от железопътната инфраструктура.

Компанията изразходва и допълнителни финансови ресурси за ограничаване на разпространението на COVID-19, свързани с мерки за дезинфекция и осигуряване на средства за защита.

# ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Настъпилите през шестмесечието на 2020 г. важни събития, отнасящи се до Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ не са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет към 30.06.2020 г.

През отчетния период Компанията продължава да работи върху оптимизацията на процесите по изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на железопътната инфраструктура, с цел повишаване качеството на предлаганите железопътни услуги.

### ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА НКЖИ

Приходите от дейността на НКЖИ за шестте месеца на 2020 г. са в размер на 217 406 хил. лв. и са с 14 615 хил. лв. (7,2%) повече от отчетените за шестте месеца на 2019 г. приходи в размер на 202 791 хил. лв. Те са формирани от: приходи от продажба на услуги; други приходи и финансови приходи. Тук се отчита и увеличение на запасите от продукция и незавършено производство, и разходите за придобиване на активи по стопански начин.

Приходи от продажба на услуги за шестте месеца на 2020 г. са в размер на 57 290 хил. лв., с относителен дял 26,4% от приходите от обичайната дейност и включват: приходи от инфраструктурни такси (пакет за минимален достъп (ПМД) за достъп и използване на железопътната инфраструктура от лицензирани железопътни превозвачи при равнопоставени условия; други услуги – свързани с приходи от ремонтни дейности, услуги по ценова листа и такса за заявен и неизползван капацитет; приходи от разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

- Приходи от инфраструктурни такси/ пакет за минимален достъп, в т.ч.:

- Приходи от инфраструктурни такси за преминаване по железопътната инфраструктура. За шестте месеца на 2020 г. са реализирани 24 568 хил. лв., което е с 2 439 хил. лв. (9%) по-малко спрямо реализираните приходи за същия период на 2019 г. в размер на 27 007 хил. лв.

От началото на годината реализираната влакова работа, е както следва: 14 672 273 влаккилометри и 6 714 483 хил. брутотонкм.

Изменението на натуралните измерители на извършената работа по видове превози е, както следва:

- товарни превози: ръст със 7,4% във влаккм. и с 10,8% в брутотонкм.;

- пътнически превози: спад с 1,0% във влаккм. и ръст с 0,4% в брутотонкм.;

- изолирани локомотиви: спад със 7,7% във влаккм. и със 7,6% в брутотонкм.

В структурата на приходите от такса за преминаване най-голям е делът на приходите от товарни превози – 50,8%, следват приходите от пътнически превози – 47,6% и от изолирани локомотиви – 1,6%. В стойностно изражение структурата им е, както следва:

- товарни превози – 12 490 хил. лв.

- пътнически превози – 11 692 хил. лв.

- изолирани локомотиви – 386 хил. лв.

За отчетния период приходите от инфраструктурни такси за преминаване представляват 42,9% от приходите от продажби на услуги и 11,3% от общите приходи от дейността.

- Приходи от инфраструктурни такси за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия. Реализираните приходи са в размер на 7 231 хил. лв.

За отчетния период приходите от инфраструктурни такси за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия представляват 12,6% от приходите от продажби на услуги и 3,3% от общите приходи от дейността.

- Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия. За шестте месеца на 2020 г. са отчетени приходи от услугата „разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт” в размер на 19 307 хил. лв., което е повече със 146 хил. лв. (0,8%) от реализираните за същия период на 2019 г.

С тези приходи се покриват разходите на дейност „Електроразпределение“ като се гарантира безотказността и ефективността на енергийната система, обслужваща железопътните превозвачи.

Приходите от разпределение на тягова електрическа енергия заемат 33,7% от приходите от продажби на услуги и 8,9% от общите приходи от дейността.

- Приходи от други услуги – реализираните приходи са 6 184 хил. лв. и са с 626 хил. лв. (11,3%) повече от отчетените за шестте месеца на 2019 г.

През 2020 г. в другите услуги се отчита регламентираната с ПМС № 283 от 14.11.2019 г. такса за заявен и неизползван капацитет, която осигурява стимул за ефективно използване на капацитета. За шестте месеца на 2020 г. общата стойност на приходите от такса заявен и неизползван капацитет е 1 253 хил. лв.

Реализираните приходи са от: предоставени на превозвачи услуги по Наредба № 41 – 2 166 хил. лв.; дезинфекционни станции и гранични дезинфекционни пунктове – 1 258 хил. лв.; ремонтни дейности и други услуги – 972 хил. лв.; кантарни участъци – 378 хил. лв.; съхранение на Военновременни запаси – 157 хил. лв.

За шестте месеца приходите от други услуги заемат 10,8% от приходите от продажби на услуги и 2,8% от общите приходи от дейността.

Другите приходи от дейността на Компанията са формирани от: приходи от финансирания, приходи от продажба на активи и други приходи. За шестте месеца на 2020 г. са в размер на 150 940 хил. лв., с относителен дял 69,4% от общите приходи от дейността на НКЖИ.

Приходите от финансирания са 144 888 хил. лв., което е повече с 6 582 хил. лв. (4,8%) от предходната година.

Приходите, свързани с нетекущи активи, съответстват на размера на текущия разход за амортизация на безвъзмездно придобити дълготрайни материални и нематериални активи, финансирани от Държавния бюджет и Европейските фондове, които се признават на систематична и рационална база за срока на полезния живот на дълготрайните материални и нематериалните активи.

Приходите, свързани с текущи активи и разходи за текущо поддържане на железопътната инфраструктура, са признати изцяло на приход през отчетния период, през който са направени разходите.

Приходите от продажба на активи са 1 707 хил. лв., спрямо 2 116 хил. лв. отчетени за същия период на 2019 г.

Другите приходи за шестте месеца на 2020 г. са в размер на 4 345 хил. лв. Спрямо шестте месеца на 2019 г. са отчетени по-малко приходи от отдадени ДА под наем на външни организации, заприходени материали втора употреба и негодни, приходи от заведени материали от брак. Увеличени са приходите от глоби и неустойки и други приходи от дейността.

Реализираните приходи са от: отдадени под наем дълготрайни активи – 1 826 хил. лв.; заведени материали от брак/втора употреба – 1 709 хил. лв.; глоби и неустойки – 429 хил. лв.; други приходи от дейността – 381 хил. лв.

Финансовите приходи са в размер на 762 хил. лв. и са от съучастия, което е по-малко със 183 хил. лв. спрямо отчетените за шестте месеца на 2019 г. Приходите от съучастия представляват дивиденти в резултат от взети решения за разпределения на финансовите резултати през 2020 г. от: дъщерно предприятие „ТРЕН” ЕООД в размер на 255 хил. лв.; асоциирано предприятие „фьосталпине Рейлуей Системс България” OOД в размер на 355 хил. лв.; ЗАД „Алианц България” в размер на 152 хил. лв.

Разходите за дейността на НКЖИ за шестте месеца на 2020 г. са в размер на 247 029 хил. лв., което е с 11 801 хил. лв. (5,1%) повече спрямо шестте месеца на 2019 г. и включват: разходите по икономически елементи; други разходи и финансови разходи.

Разходите по икономически елементи за шестте месеца на 2020 г. са в размер на 247 026 хил. лв., което с 11 799 хил. лв. (5%) повече спрямо шестте месеца на 2019 г.

В структурата на разходите по икономически елементи с най-голям дял са разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 41,3%, следвани от разходите за амортизации – 38,7%, материали и външни услуги – 18%; други разходи за дейността – 2%.

Разходи за суровини и материали. Отчетени са разходи в размер на 25 122 хил. лв., което е повече с 5 043 хил. лв. (25,1%) спрямо отчетените за шестте месеца на 2019 г. Изменението по елементи на тези разходи, спрямо същия период на 2019 г. е както следва: материали – повече с 6 394 хил. лв.; гориво – по-малко с 563 хил. лв.; електроенергия – намаление с 893 хил. лв.; топлоенергия – повече със 113 хил. лв.; вода – по-малко с 8 хил. лв.

Разходи за външни услуги. Отчетени са разходи в размер на 19 352 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година, разходите за външни услуги са повече с 1 318 хил. лв. (7,3%). Увеличени са разходите за ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители, транспортни услуги и карти, абонаментни услуги, охрана, почистване, данък сгради, такса смет и други, лабораторни услуги, експертизи, измерване и фискализиране. Намалени са разходите за имуществени застраховки, такси, граждански договори, курсове за обучение, телефонни и пощенски услуги, наеми.

Най-голям относителен дял в разходите за външни услуги заемат разходите за ремонт и текущо поддържане на ЖИ от 4 838 хил. лв. (25%) следвани от разходите за транспортни услуги - 3 640 хил. лв. (18,8%). Отчетени са и разходи за: абонаментни услуги – 2 340 хил. лв.; охрана – 2 333 хил. лв.; разходи за почистване – 1 518 хил. лв.; данък сгради, такса смет и други – 1 430 хил. лв.; имуществени застраховки – 1 153 хил. лв.; лабораторни услуги, експертизи, измерване и фискализиране – 457 хил. лв.; такси – 445 хил. лв.; други външни услуги – 1 198 хил. лв.

През 2020 г. продължава политиката на мониторинг и контрол на разходите по всички нива на управление и дейности, прецизиране на договорите и на разходите на финансови средства, с цел ефективно усвояване на средствата за експлоатация, поддържане и развитие на железопътната инфраструктура, оптимизиране на административните и непроизводствени разходи.

Разходи за персонал. Отчетените разходи за персонал са 102 161 хил. лв., което е с 5 346 хил. лв. (5,5%) повече от отчетените за същия период на 2019 г.

Общият среден списъчен брой персонал на НКЖИ за периода от началото на годината e 10 937 броя (в т.ч. 51 лица в отпуск по майчинство). Спрямо същия период на 2019 г. се отчита намаление със 141 броя (1,3%).

Разходите за възнаграждения са в размер на 79 719 хил. лв. Спрямо сравнявания период на 2019 г. разходите за възнаграждения са увеличени с 5 077 хил. лв. (6,8%).

Считано от 01.01.2020 г. размерът на минималната работна заплата за страната е увеличeн от 560 лв. на 610 лв. Съгласно договореното в КТД 2018 г. са променени заплатите на работниците и служителите на компанията, съобразно с нарастването на минималната работна заплата за страната.

Разходите за осигуровки са в размер на 22 442 хил. лв. Спрямо същия период на 2019 г. разходите за осигуровки са увеличени с 269 хил. лв. (1,2%).

През 2020 г. са запазени осигурителните вноски за фондовете на Държавното обществено осигуряване и за Здравно осигуряване при съотношение между осигуряващия и осигурения от 60:40.

Разходи за амортизация и обезценка. Отчетени са 95 547 хил. лв., което е с 633 хил. лв. (0,7%) повече спрямо същия период на миналата година.

Други разходи. Отчетени са 4 844 хил. лв., което е по-малко с 541 хил. лв. спрямо същия период на 2019 г. В тези разходи е включена балансовата стойност на продадените активи в размер на 771 хил. лв., което е с 551 хил. лв. (41,7%) повече спрямо същия период на миналата година.

За шестте месеца на 2020 г. отчетените разходи са, както следва: за специално, работно и униформено облекло – 1 490 хил. лв.; внесени в бюджета 50% от получени наеми – 712 хил. лв.; командировки – 286 хил. лв; за брак на дълготрайни активи – 212 хил. лв.; изгубени съдебни дела – 140 хил. лв.; неустойки по договори – 111 хил. лв.; нанесени щети – 95 хил. лв.; други разходи за дейността – 1 027 хил. лв.

Финансови разходи. За шестте месеца на 2020 г. са отчетени финансови разходи в размер на три хиляди лева.

Търговски и други вземания на НКЖИ към 30.06.2020 г. по балансова стойност са в размер 110 615 хил. лв., от тях със степен на ликвидност до една година са 44 447 хил лв. и над една година са 66 168 хил. лв. Спрямо 31.12.2019 г. са намалени с 3 674 хил. лв. (3,2%).

В структурата на вземанията към 30.06.2020 г. най-голям дял заемат вземанията от клиенти и доставчици – 90,6%, които са увеличени с 3 936 хил. лв. спрямо началото на годината, следват съдебни и присъдени вземания – 3,7% с намаление от 6 хил. лв., данъци за възстановяване – 3,1% с намаление от 5 143 хил. лв., други текущи вземания – 2,3% с намаление от 2 817 хил. лв., и вземания от дъщерни и асоцирани предприятия – 0,3%.

Вземанията от клиенти и доставчици по балансова стойност към 30.06.2020 г. са в размер на 100 199 хил. лв. От тях 91 596 хил. лв. или 91,4% са вземанията от Холдинг БДЖ ЕАД и дъщерните му дружества.

По дата на падеж вземанията от клиенти и доставчици са, както следва: 20,3% са с текущ характер и дата на падеж до три месеца; 5,9% са от три до шест месеца; 73,8% са над шест месеца.

Съдебните и присъдени вземания по балансова стойност към 30.06.2020 г. са в размер на 4 084 хил. лв. От тях 2 201 хил. лв. (53,9%) са присъдени вземания и 1 883 хил. лв. (46,1%) са вземания по съдебни спорове.

Данъците за възстановяване по балансова стойност към 30.06.2020 г. са в размер на 3 383 хил. лв.

По балансова стойност към 30.06.2020 г. вземанията, свързани с дъщерни предприятия са в размер на хиляда лева., а вземанията, свързани с асоциирани и смесени предприятия са в размер на 355 хил. лв.

Другите вземания по балансова стойност към 30.06.2020 г. включват: вземания по оперативни програми - 256 хил. лв. и други вземания – 2 337 хил. лв.

Търговските и други задължения на НКЖИ към 30.06.2020 г. са в размер на 40 585 хил. лв. в т.ч.: със степен на изискуемост до една година - 39 085 хил. лв. и над една година - 1 500 хил. лв.

Задължения към доставчици и клиенти. Към 30.06.2020 г. задълженията са в размер на 16 323 хил. лв. По дата на падеж тези задължения са, както следва: 96,3% са с текущ характер и дата на падеж до три месеца, 3,4% са от три до шест месеца и 0,3% са над шест месеца. НКЖИ изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, Механизъм за свързване на Европа, както и инвестиционна програма, финансирана от държавния бюджет.

Задълженията към персонала са в размер на 8 410 хил. лв. и включват текущи задължения по начислени за м. юни 2020 г. трудови възнаграждения и надбавки на персонала.

Задълженията към осигурителните предприятия към 30.06.2020 г. са в размер на 4 783 хил. лв. и включват: 4 620 хил. лв. задължения за осигурителни вноски върху дължимите възнаграждения на персонала; 163 хил. лв. задължения по допълнително доброволно осигуряване.

Данъчните задължения са в размер на 2 406 хил. лв. Включват: 2 323 хил. лв. разчети за данъци по ЗДДФЛ; 35 хил. лв. 50% от събрани наеми; 34 хил. лв. данъци по чл. 204 от ЗКПО; 14 хил. лв. разчети с общините.

Задълженията към свързаните предприятия към 30.06.2020 г. са в размер на 1 722 хил. лв.

С оглед недопускане забавяне на плащанията във времето е създадена финансово-оперативна организация за съгласуване нивото на извършена работа и преглед на всички текущи документи.

Другите текущи задължения са в размер на 6 932 хил. лв. От тях 85,3% представляват разчети по гаранции. Останалите 14,7% са от разчети по застраховане, удръжки на персонала и други, които имат текущ характер.

### ЗНАЧИМИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НКЖИ

Приходи от продажби на услуги – за шестмесечието на 2020 г. реализираните приходи са в размер на 57 290 хил. лв. Спрямо шестмесечието на 2019 г. се отчита увеличение с 5 564 хил. лв.

Разходи за оперативна дейност без отчетените разходи за амортизации – за шестмесечието на 2020 г. разходите са в размер на 151 479 хил. лв. Спрямо шестмесечието на 2019 г. са увеличени с 11 166 хил. лв.

EBITDA – Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации е отрицателна величина в размер на 79 723 хил. лв., като в сравнение с шестмесечието на 2019 г. нараства с 2 950 хил. лв.

EBIT – Оперативната печалба преди лихви, данъци е отрицателна величина в размер на 175 270 хил. лв., като в сравнение с шестмесечието на 2019 г. нараства с 3 583 хил. лв.

Паричен поток – (чиста печалба + амортизации) е в размер на 65 924 хил. лв. и нараства с 3 447 хил. лв. в сравнение с шестмесечието на 2019 г.

Собственият капитал намалява от 1 345 351  хил. лв. към 31.12.2019 г. на 1 326 348 хил. лв. към 30.06.2020 г. Намалението на собственият капитал основно е вследствие от отчетения негативен финансов резултат за отчетния период.

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ приключва шестмесечието на 2020 г. със загуба от дейността си в размер на 29 623 хил. лв., като натрупаните непокрити загуби от минали години, без влиянието на текущата към 30.06.2020 г., са 564 846 хил. лв. Тези данни индикират съществуването на значителна несигурност, която може да породи съмнение относно възможността на Компанията да продължи да функционира като действащо предприятие без продължаващата подкрепа от страна на държавата собственик на Компанията, правителството на Република България, проявление на която са подкрепата на държавата под формата на субсидии и държавни гаранции и на други източници на финансиране.

### ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

#### ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Към 30.06.2020 г. предоставените от държавния бюджет капиталови трансфери на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ са в размер на 55 850 хил. лв. Усвоени са 39 594 хил. лв. в т.ч. 33 696 хил. лв. за основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА) и 5 898 хил. лв. за придобиване на ДМА. За периода е предоставена и субсидия в размер на 78 250 хил. лв., като усвоената е в размер на 77 651 хил. лв.

Усвояването на средствата от капиталов трансфер по проекти от поименния списък е както следва:

ПРОЕКТ 3 ‒ „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 14 835 хил. лв. с ДДС.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Обект № 1 „Механизирано подновяване  на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово-Змейово от км 226+379 /НС 2 гара Тулово/ до км 238+700 /НС 1 гара Змейово/ с обща дължина 12 321 м по 4-та главна жп линия Русе-Подкова с релси тип 60”, в района на Железопътна секция Пловдив. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер 350 хил. лв. с ДДС.

Обект № 2 „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Стражица - Славяново текущ път № 1 и № 2 от км 336+000 до км 344+400 с обща дължина 16 808 м“, в района на Железопътна секция Шумен. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер 5 904 хил. лв. с ДДС.

Обект № 3 „Механизирано подновяване на железния път от км 201+500 до км 204+050 с дължина 2 550 м в междугарието Кръстец – Радунци“, в района на Железопътна секция Горна Оряховица. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер 470 хил. лв. с ДДС.

Обект № 4 „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-релейна централизация и преустройство на контактната мрежа“. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер 0,154 хил. лв. с ДДС.

Обект № 6 „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Христо Даново – Сопот от км. 130+001 до км. 144+592 в това число и коловози, продължение на текущия път в гарите Христо Даново и Сопот с обща дължина 14 591 м“. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер 8 111 хил. лв. с ДДС.

ПРОЕКТ 4 ‒ „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства от началото на годината са в размер на 3 320 хил. лв.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Обект 1. „Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел – по обособени позиции“. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на 2 513 хил. лв. с ДДС.

Обект  2. „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участъка София - Мездра - Червен бряг от 2-ра главна жп линия“. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на 162 хил. лв. с ДДС.

Обект 3. „Електрификация на 83-та железопътна линия Симеоновград – Нова Загора“. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на 298 хил. лв. с ДДС.

Обект 4. Проектиране, доставка и изграждане на обект: „Възстановяване на диспечерска централизация на гари с МРЦ в участъка София-Карлово“. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на 1 хил. лв. с ДДС.

Обект 6. „Възстановяване на проектни параметри на токозахранващи устройства на ОТ и ТК чрез подмяна на амортизираните токоизправители и акумулаторни батерии (ТИ и АБ)“. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на 338 хил. лв. с ДДС.

Обект 8. Надзор „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ в участъка Радомир - Благоевград“. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на 8 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на 8 хил. лв. с ДДС.

ПРОЕКТ 5 – „Модернизация и реконструкция на тягови подстанции“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 2 824 хил. лв.

Обект 1: Ремонт на тягови трансформатори. Към 30.06.2020 г. е извършен ремонт на три тягови трансформатора на стойност 2 824 хил. лв. с ДДС.

ПРОЕКТ 7 – „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат-Синдел“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер 3 397 хил. лв. с ДДС.

Средствата са усвоени по подобекти, както следва:

Подобект: Необходимост от измерване на деформации в Тунел №1 в междугарието Лозарево-Прилеп от обект: „Удвояване и електрификация на жп линията Карнобат-Синдел“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер 4 хил. лв. без ДДС.

Подобект: Извършване на технически надзор и експертно съдействие за жп тунел № 1 в участъка Лозарево – Прилеп по III-та жп линия. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер 7 хил.  лв. с ДДС.

Подобект: Удвояване и електрификация на железния път в участъка сп. Прилеп - РП Ведрово от км 29+595 до км 34+885 с дължина 5 290 м. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер 106 хил. лв. с ДДС.

Подобект: „Преустройство на коловозно и стрелково развитие на гара Синдел Разпределителна - част от проект: „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат-Синдел“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер 3 280 хил. лв. с ДДС.

ПРОЕКТ 8 – „Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер 10 137 хил. лв. с ДДС.

Средствата са усвоени по подобекти, както следва:

Подобект: „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в междугарието Копривщица-Стряма от км 100+525 до км 106+337 с обща дължина 5 812 м по III-та жп линия“. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са 9 037 хил. лв. с ДДС.

Подобект: „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в района на гара Копривщица по III-та жп линия“ Към 30.06.2020 г. усвоените средства са 1 100 хил. лв. с ДДС.

ПРОЕКТ 11 – „Възстановяване на проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна“. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер 2 414 хил. лв. с ДДС.

Подобект: „Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+534 до км 22+502 с дължина 968 м по IX-та жп линия“. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер 2 414 хил. лв. с ДДС.

ПРОЕКТ 20 – „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 166 хил. лв. с ДДС.

ПРОЕКТ – „Доставка на жп механизация“ Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на 36 хил. лв. с ДДС.

ПРОЕКТ – „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация SKADA“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 2 465 хил. лв. с ДДС.

#### ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НКЖИ е Бенефициент по значителен брой проекти с финансиране от ЕС по различни програми и фондове.

Към 30.06.2020 г. на различно ниво на изпълнение и подготовка са следните железопътни инфраструктурни проекти, свързани с проектиране и изграждане на железопътната инфраструктура:

##### Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020

- Приоритетна ос 1 – „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“

  - Проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“. Обща стойност по ДБФП – 675 093 хил. лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. - 3 951 хил. лв.

  - Проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участък Елин Пелин-Костенец“. Стойност по ДБФП – 1 084 999 хил. лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. – 52 504 хил. лв.

  - Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония“. Стойност по ДБФП – 26 096 хил. лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. - 402 хил. лв.

- Приоритетна ос 3 – „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“

  - Проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“. Стойност по ДБФП – 6 256 хил. лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. – 1 085 хил. лв.

  - Проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“. Стойност – 5 401 хил. лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. – 1 005 хил. лв.

  - Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“. Индикативна стойност – 16 519 хил. лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. – 48 хил. лв.

- Приоритетна ос 4 – „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

  - Проект „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение. Стойност на проекта по ДБФП – 18 000 хил. лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. - 0 хил. лв.

- Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“

- Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – граница с Република Сърбия”. Стойност на проекта по ДБФП – 1 955 хил. лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. - 542 хил. лв.

- Проект „Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния програмен период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ“. Стойност по ДБФП – 8 109 хил. лв. Общо разплатени средства по проекта 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. - 991 хил. лв.

- Проект „Доставка на 2 броя фабрично нови високопроходими МПС за подпомагане на НКЖИ при наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от ОПТТИ“. Стойност по ДБФП – 260 хил. лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. – 0 хил. лв.

##### Механизъм за свързване на Европа

Проектите, одобрени за финансиране по Механизма за свързване на Европа са, както следва:

- Проект „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“. Стойност по Споразумение за БФП – 203 819 хил. лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. - 137 хил. лв.

- Проект „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин“. Стойност по Споразумение за БФП – 132 966 хил. лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. – 11 828 хил. лв.

- Проект „Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември“. Стойност по Споразумение за БФП – 348 642 хил. лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. - 559 хил. лв.

- Проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“. Стойност по Споразумение за БФП – 202 384 хил. лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. – 8 955 хил. лв..

# ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” е изложено на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в транспортния сектор. Управлението на риска на Компанията се осъществява от централната администрация в сътрудничество с УС. Приоритет на ръководството е осигуряването на краткосрочни и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на финансови пазари. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дългосрочна възвращаемост. Компанията не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни цели, нито издава опции.

Основните рискове и несигурности в дейността на Компанията могат да се характеризират в следната последователност:

Макроикономически и политически рискове

Макроикономическите рискове, произтичат от общата икономическа среда. Със стабилизиране на общото икономическо състояние на страната влиянието на тази група рискови фактори има все по-малко влияние върху общия риск за инвеститорите. От развитието на предприятието през последните години може да се направи заключение, че то не се влияе особено силно от този тип рискове.

Политическия риск отразява влиянието на политическите процеси в държавата върху стопанския и инвестиционния процес. Постигната политическа стабилност и въвеждането на валутния борд значително намалиха влиянието на политическия риск.

По отношение на НКЖИ политическия риск е свързан с политическа дестабилизация на балканския регион, заобикаляне на Република България от международните транзитни потоци.

Лихвен риск

Политиката на НКЖИ е насочена към минимизиране на лихвения риск, който представлява рискът стойността на лихвоносните задължения да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти.

Компанията спазва условията на поетите споразумения и ангажименти, поради което този риск е сведен до минимум.

Секторен (отраслов) риск

Дейностите на НКЖИ са регламентирани от ЗЖТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международни споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна и са съобразени с изискванията на директивите на Европейската комисия.

За НКЖИ секторният риск е свързан с намаляване качество на услугите, аварии и затруднено преминаване през участъци на железопътната инфраструктура, забавяне въвеждането на нови технологии и подобряване на техническото състояние на железопътната инфраструктура, намаляване на средните скорости на движение, което води до загуба на клиенти, изземване на пазарни дялове от конкурентния автомобилен транспорт при пътническите и товарни превози.

Бизнес риск

От началото на годината се наблюдава минимално увеличение на превозите, извършвани с железопътен транспорт. В сравнение с шестте месеца на 2019 г. се отчита ръст в товарното движение и спад на пътническите превози. Като цяло, обема на превозите оказва директно влияние върху размера на приходите от предоставяните услуги (инфраструктурни такси и цена за електроразпределение), с които се покриват разходи за текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

Финансов и ликвиден риск

Отчита трайна необходимост от увеличение на финансирането от Държавния бюджет. Ограниченият ресурс от средства намалява възможностите на НКЖИ да изпълнява основните си задачи, свързани с: изграждане и развитие на железопътната инфраструктура; управление на капацитета на мрежата; поддържане на висока сигурност, безопасност и качество на транспортната услуга; възстановяване на проектните параметри на жп мрежа.

НКЖИ посреща нуждите си от ликвидни средства, като следи плащанията по погасителни планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци в хода на оперативната дейност.

Нуждата от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди: ежедневно, ежеседмично и на база на 30-дневни прогнози.

Компанията държи пари в брой и по банкови сметки, за да посреща ликвидните си нужди. Средствата за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и финансирания от държавата.

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 г.

Свързаните лица на НКЖИ включват едноличния собственик, дъщерни и асоциирани предприятия, ключовия управленски персонал и държавни предприятия, с които е под общ правителствен контрол чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което упражнява правата на собственик на капитала на тези дружества. Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не се предоставят или получават никакви гаранции.

През шестмесечието на 2020 г. извършените сделки със свързани предприятия са:

Сделки с дъщерни предприятия

- ТРЕН ЕООД – продажба на услуги за 2 хил. лв.; разпределени дивиденти – 255 хил. лв.

Сделки с асоциирани предприятия

- „фьосталпине Рейлуей Системс България“ ООД –продажба на услуги за 3 хил. лв., покупки на стоки и услуги за 4 218 хил. лв., разпределени дивиденти – 355 хил. лв.

Сделки с други предприятия под общ контрол

- Холдинг БДЖ ЕАД – продажба на стоки и услуги за 123 хил. лв., покупки на стоки и услуги за 1 795 хил. лв.

- БДЖ-Пътнически превози ЕООД – продажба на стоки и услуги за 30 864 хил. лв., покупка на стоки и услуги за 2 623 хил. лв.

- БДЖ-Товарни превози ЕООД – продажба на стоки услуги за 22 477 хил. лв., покупки на стоки и услуги за 943 хил. лв.

- ТСВ ЕАД – продажба на стоки и услуги за 71 хил. лв., покупки на стоки и услуги  за 17 732 хил. лв.

Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал включва членовете на Управителния съвет, Одитния комитет и Генералния директор на НКЖИ. Доходите на ключовия управленски персонал за шестмесечието на 2020 г., са както следва: заплати и други краткосрочни доходи в размер на 91 хил. лв. и осигуровки в размер на 11 хил. лв.

Събития след датата на баланса

Не са възникнали коригиращи събития или други значими некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и публикуването му, които да изискват корекция на представените данни или допълнителни оповестявания.

инж. Красимир Папукчийски				Лидия Давидова

Генерален директор						Главен счетоводител

на НКЖИ

Дата на съставяне: 30.07.2020 г.