Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Поръчката касае извършване на СМР на административни сгради на НАП.

1. ТД Сливен – 6 етажна административна сграда на НАП с адрес гр.Сливен, ул."Столипин" № 19 - Преустройство на съществуващи помещения в сутеренния и партерния етажи по части: паркинг и благоустрояване; преустройство сутерен; преустройство първи етаж; отоплителна инсталация; вентилация и климатизация; машини и съоръжения; захранващи линии и ел.табла; осветителна и силова инсталации; пожароизвестителна инсталация; видеонаблюдение.

2. ТД Хасково – 5 етажна административна сграда на НАП с адрес гр.Хасково, пл.Свобода № 2 - довършителни работи - подмяна на дограма и ремонт на покрив.

За двата обекта са предвидени количествени сметки на всички видове работи, които участникът трябва да остойности с единични цени, получени съгласно ценовите показатели, дадени в ценовата оферта.

В крайната сметка се включват 10% непредвидени разходи за всеки обект поотделно.

Оглед на обектите – за контакти:

- За ТД Сливен: Слав Славов – т. 044 610 156/5

0888/291-223

- За ТД Хасково: Иван Тасев – т. 038 609 283

0888/686-113

Срокът за изпълнение на двата обекта е общо 90 дни /съгласно обявлението/.

За всеки обект срокът започва да тече от откриване на строителната площадка.