ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА

Развитие на Системата за обмен на акцизни данни на Агенция “Митници”

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКЦИЗА ФАЗА 1	5

1.1.	Система за управление на акциза фаза 1.1	5

1.1.1.	Регистрация на икономически оператори	5

1.1.2.	Обработка на Акцизна декларация	6

1.1.3.	Промени в акцизната сметка	6

1.1.4.	Администриране на системата	6

1.1.5.	Развитие на функционалността за фаза 1.1	6

1.2.	Система за управление на акциза фаза 1.2	7

1.2.1.	Система за обмен на акцизни данни фаза 0	7

1.2.2.	Развитие на Системата за обмен на акцизни данни	7

2.	ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА	9

2.1.	Изисквания към възможностите на системата	9

2.1.1.	Реализация на функционалните изисквания за SEED1	9

2.1.2.	Спецификации на функционални и нефункционални изисквания	10

2.1.3.	Миграция на данните от SEED0 към SEED1	11

2.2.	Фази и дейности по проекта	12

2.2.1.	Планиране	12

2.2.2.	Детайлизиране	12

2.2.3.	Изграждане	12

2.2.4.	Предаване	12

2.2.5.	Обучение на потребители и администратори на системата	13

2.2.6.	Завършване на задачите по въвеждане в експлоатация и предаване за поддръжка	13

2.2.7.	Индикативен график	13

2.3.	Дейности през гаранционния период	14

2.4.	Управление на проекта	14

2.5.	Оборудване, което трябва да се осигури от АМ/ Възложителя	14

3.	МЯСТО И ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	15

3.1.	Място на изпълнение	15

3.2.	Период на изпълнение	15

4.	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	15

4.1.	Персонал	15

4.2.	Офиси	16

4.3.	Материали и услуги	16

4.4.	Кодекс на поведение	16

5.	ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТТА	17

5.1.	Отчетни резултати	17

5.2.	Представяне и одобрение на отчетни резултати	21

6.	ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ	22

7.	КОНТРОЛ И ОЦЕНКА	22

7.1.	Индикатори за наблюдение на процеса на разработка	22

7.2.	Индикатори за наблюдение на внедряването	23

7.3.	Други индикатори	23

8.	ПРИЛОЖЕНИЯ	24

8.1.	Приложение 1 Списък на приложимите документи	24

8.2.	Приложение 2 Функционална спецификация	25

8.3.	Приложение 3 Спецификация на допълнителните изисквания	25

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

| АМ | Агенция "Митници" |
| --- | --- |
| АСЧ | Администрация на страна членка |
| АСЧи | Администрации на страните членки |
| БД | База от данни |
| ЕС | Европейски съюз |
| ИО | Икономически оператор |
| ИОи | Икономически оператори |
| МСА | Дирекция "Митническа статистика и автоматизация" |
| МФ | Министерство на финансите |
| ПРСП | План за разработка на софтуерния продукт |
| РД | Референтни данни |
| РМД | Регионална митническа дирекция |
| СУА | Система за управление на акцизите |
| ТЗ | Техническо задание |
| ЦМУ | Централно митническо управление |
| DDNEA | Design Document for National Excise Applications/ Дизайн документ за Националните акцизни приложения |
| EMCS | Excise Movement and Control System/ Система за проследяване и контрол на движението на акцизни стоки |
| RUP | Rational Unified Process/ Единен Рационален Процес |
| SEED | System for Exchange of Excise Data/ Система за обмен на акцизни данни |
| XML | Extended Markup Language/ Разширен Маркиращ Език |

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКЦИЗА ФАЗА 1

В съответствие със Закона за акцизите и данъчните складове и Правилника за прилагането му Агенция “Митници” администрира изцяло акцизите, включително контролира производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз.

Разработването на Системата за управление на акциза бе планирано на база на бизнес нуждите в областта на управление на акцизите.

По-долу е представена информация за актуалното състояние по изграждането на Системата за управление на акциза фаза 1, с която основно е свързана и заявената с това техническо задание работа по разширяване на функционалността на Системата за обмен на акцизни данни.

## Система за управление на акциза фаза 1.1

Системата за управление на акциза 1.1 е реализирана като уеб базирано, централизирано приложение. Въведена е в реална експлоатация от месец юли 2006 г. Основни функционалности на СУА 1.1, която реализира приоритетни национални изисквания по отношение на автоматизацията на управлението на акцизите:

### Регистрация на икономически оператори

Регистриране на лицензиран складодържател и данъчен склад

Необходимите данни за издаване на нов лиценз се въвеждат в системата, въз основа на подаденото от икономическия оператор заявление и приложените към него документи, съгласно установените процедури и критерии.

Системата предоставя възможност за разпечатване на работна версия на лиценза.

Окончателната форма на лиценза може да бъде разпечатана и връчена на лицето, след като бъдат изпълнени всички условия за издаване на лиценз.

Издадените лицензи се регистрират в Регистър на лицензираните складодържатели и на данъчните складове.

В системата се отразяват одобрените промени по издадени лицензи, включително неговото прекратяване или отменяне и се съхранява история по тези промени.

Регистриране на малки обекти

Необходимите данни за издаване на ново удостоверениe за регистрация на малък обект се въвеждат в системата, въз основа на подаденото от лицето искане и приложените към него документи, съгласно законоустановените процедури и критерии.

Системата предоставя възможност за разпечатване на работна версия на удостоверението.

Окончателната форма на удостоверението може да бъде разпечатана и връчена на лицето, след като бъдат изпълнени всички условия за издаване на удостоверението.

Издадените удостоверения се регистрират в Регистър на специализираните обекти.

В системата се отразяват одобрените промени по издадените удостоверения, включително тяхното прекратяване.

Регистриране на регистрирани търговци

Информация в този регистър се въвежда от митническия служител, след като е издадена регистрация на регистриран търговец.

### Обработка на Акцизна декларация

Данните от подадените акцизни декларации за алкохол и алкохолни напитки, за тютюневи изделия и за енергийни продукти се приемат в съответното МУ на електронен носител заедно с дневник на складовата наличност в предварително специфициран от АМ XML формат. Предоставената информация за акцизната декларация се въвежда, извършва се формален и логически контрол на данните и акцизната декларация се регистрира в системата. При приемането й данните в акцизната сметка на акцизния декларатор се актуализират, като се отразяват новите задължения, определени по тази декларация.

Системата позволява корекция на данните по приетите акцизни декларации. Регистрирани декларации не могат да се изтриват.

### Промени в акцизната сметка

В Акцизната сметка се отразява баланса на дължимите и внесени акцизни суми за даден икономически оператор. Част от данните по възникнали задължения се прехвърлят в акцизната сметка автоматично на база данните от приетите акцизни декларации, а друга част се въвеждат от съответния митнически служител. В акцизната сметка се въвеждат данни за поискани за възстановяване и възстановени суми за акциз.

### Администриране на системата

Системата дава възможност за регистрация и управление на потребители и техните права в зависимост от спецификата на тяхната работа със системата.

### Развитие на функционалността за фаза 1.1

С настъпилите промени в нормативната уредба и нарастващите нужди от по-детайлна и прецизна информация в областта на акцизите се наложи функционалността на фаза 1.1 да бъде разширена.

От декември 2007 стартира проект за разширяване на функционалността на СУА фаза 1, включително:

допълнения и промени на съществуваща функционалност, свързани с акцизни декларации за тютюневи изделия, за енергийни продукти и електрическа енергия, за алкохол и алкохолни продукти, както и такива свързани с регистрирани търговци, лиценз, акцизна сметка;

Разширяване с нова функционалност, свързана с акцизна декларация за автомобили, изчисляване на лихва, регистър възстановяване на акциз на нерегистрирани лица, регистър на ПАД, справки, функции по администриране на системата.

## Система за управление на акциза фаза 1.2

СУА 1.2 включва Система за обмен на акцизни данни (System for Exchange of Excise Data – SEED), Система за ранно предупреждение (Early Warning System for Excise – EWSE) и Система за контрол на движението на акцизни стоки (Movement Verification System – MVS). Системата осигурява международен обмен на информация между администрациите на страните членки на ЕС.

### Система за обмен на акцизни данни фаза 0

SEEDv0 е централна база данни (в рамките на ЕС), в която се поддържат данни за икономически оператори, използващи режим отложено плащане на акциз. В SEED се поддържат и референтни данни за кодовете на страните-членки, акцизните учреждения за страните-членки и категориите на акцизните продукти. По-голямата част от информацията, която се изпраща от АМ в централната база данни SEED, се извлича от националната база данни за лицензираните складодържатели и регистрирани търговци, реализирана в СУА 1.1 и се обработва от митнически служители в SEED-BGv0 преди да бъде изпратена.

### Развитие на Системата за обмен на акцизни данни

Развитието на SEED е свързано с автоматизацията на основните дейности на акцизната общност по управление на данните, като част от дългосрочната стратегия за изграждане на EMCS.

SEED включва основните бази от данни и свързаните с тях услуги, които се осигуряват от EMCS. Докато SEEDв.0 представлява отделен набор от инструменти за обмен на информация за икономическите оператори между администрациите на страните членки, то SEEDв.1 се развива в посока изграждане на интегрирано решение, което е част от общата EMCS платформа.

АСЧи ще продължат да съхраняват националните акцизни данни в национална база от данни. Със SEEDв.1 се въвежда централна база от данни за сухранение на SEED данните, които се ползват от всички АСЧи. Освен това АСЧи ще получават актуализации на данните от централната БД, които те могат да съхраняват на национално ниво. По-долу е представен потокът на информация между националните БД и централната SEED БД.

Фигура 1 Система за обмен на акцизни данни в.1

Развитието на SEEDv1 ще се извършва през отделните функционални етапи нa EMCS. Настоящият проект е свързан с реализирането на изискванията за SEEDv1 за функционален етап 0, които е предвидено да са в експлоатация от септември 2008г. Подробности са представени в т.2 по-долу.

# ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

В тази точка е обяснено какви видове функционалност трябва да бъдат разработени и какви са гаранционните изисквания.

## Изисквания към възможностите на системата

Да се разработи информационна система за автоматизация на дейностите, свързани с управление на акцизите в съответствие с Приложенията към настоящото Техническо задание, в .т.ч.:

### Реализация на функционалните изисквания за SEED1

Развитието на Системата за обмен на акцизни данни представлява част от дейностите на всяка страна членка на ЕС по изграждането на Система за проследяване и контрол на движението на акцизни стоки на общностно ниво.

В рамките на проекта ще бъдат разширени функционалните изисквания за фаза 0 на Системата за обмен на акцизни данни, която е в експлоатация. Тези изисквания са свързани основно с обработката на допълнителни данни, както и с промяна на модула за комуникация с другите страни членки.

SEED в.1 разширява функционалните изисквания за SEED в.0 с цел:

Привеждане на модела на данните и обмена на съобщения в приложението в съответствие с Функционалната спецификация (виж Приложение 1 Списък на приложимите документи);

Реализиране на функции за поддържане, разпространение, извличане и справки с дефинираните от Функционалната спецификация (виж Приложение 1 Списък на приложимите документи) референтни данни в EMCS. Новите функции, които ще реализира SEED в.1, са както следва: Разпространение на консолидирани актуализации на референтните данни в EMCS до АДЧ (IE734); Извличане на актуализации на референтните данни в EMCS (IE734); Справки за референтни данни в EMCS; Поддържане на референтни данни в EMCS.

Новите референтни данни, които ще бъдат управлявани от SEED в.1, са както следва:

Системни параметри;

Параметри на категориите акцизни стоки за разделяне;

Първични критерии за оценка на риска;

Рискови профили;

34 специфични за EMCS списъка с кодове.

Опростяване на процеса за разпространение на данни до АДЧ;

Oсновните процеси по отношение на SEED и референтните данни са представени в Приложение 2 Функционална спецификация. Описаният обмен на съобщения се осъществява между АДЧ и Централизираните услуги на Общия домейн.

Подробности относно съдържанието на SEED регистъра и спецификация на обменяните съобщения са включени във Функционалната спецификация на акцизната система и Дизайн документа за Националните акцизни приложения (виж Приложение 1 Списък на приложимите документи).

Трябва да се има предвид, че проектът следва да се реализира в съответствие с действащата европейска (на ЕС) и национална нормативна уредба в областта на акцизите, която ще е в сила към датата на въвеждане на системата в експлоатация.

Трябва да се има предвид, че проектът следва да се реализира в съответствие с последните версии на спецификациите за EMCS на ГД "Данъци и митнически съюз". Те ще бъдат предоставени на Изпълнителя на английски език след подписване на договора.

Документация на съществуващата система ще бъде предоставена от АМ след подписване на договора и завършване на процедурите за разрешаване на достъп до класифицирана информация.

### Спецификации на функционални и нефункционални изисквания

Освен горните общи дефиниции на дейностите, изискванията на АМ по отношение реализацията на проекта са отразени в следните документи:

Функционална спецификация

Приложение 2 Функционална спецификация представя основните бизнес процеси, които следва бъдат автоматизирани в рамките на проекта. Изготвено е на база Функционалната спецификация на акцизната система (Functional Excise System Specification – FESS) в.2.13 раздел III “SEED и референтни данни”.

Трябва да се има предвид, че описанието на отделните бизнес процеси в документа е индикативно.

Описанието на бизнес процесите трябва да се използва като входна информация за дейностите по моделиране и специфициране на системата, които ще бъдат осъществени от Изпълнителя в рамките на проекта.

Към посочената в бизнес функционалност трябва да се добавят функции за генериране на справки, които ще бъдат специфицирани в детайли от Изпълнителя и АМ в хода на дейностите по специфициране на изискванията при изпълнение на самия проект.

Спецификация на допълнителните изисквания

В Приложение 3 Спецификация на допълнителните изисквания са описани минималните нефункционални изисквания към системата, например надеждност, капацитет и др.

Тези изисквания ще бъдат допълнени и детайлизирани в хода на проекта. Те ще бъдат използвани като входна информация за дейностите по специфициране на изискванията, осъществявани от Изпълнителя в рамките на проекта, когато ще бъдат взети предвид и въпросите, свързани с развитието на ИТ инфраструктурата в АМ.

### Миграция на данните от SEED0 към SEED1

Във връзка с миграцията на данните АДЧ трябва да събират и използват някои допълнителни данни за икономическите оператори (ИО) и данъчните складове (ДС).  По-конкретно, спецификацията FESS в.2.13 изисква данни за адресите на всички икономически оператори и данъчни складове. Освен това всеки одобрен складодържател трябва да е привързан към поне един данъчен склад посредством групата “Използва данъчен склад” (“Using Tax Warehouse”) и всеки данъчен склад трябва да е посочен (рефериран) от поне един одобрен складодържател. Когато тези данни липсват в съществуващия регистър, те трябва да бъдат събрани от АДЧ достатъчно време преди самата миграция.

Предлаганият сценарий за миграция на данните трябва да съответства на следните принципи:

АДЧ са собственици на своите регистрационни данни.  Централният екип на проекта (СРТ) няма право и не поема отговорността да конвертира данните на АДЧ;

АДЧ ще използват собствените си национални данни за конверсията. По свой избор, преди конверсията АДЧ може да изтегли копие на своите данни от SEEDв.0;

При прехода от SEEDв.0 към SEEDв.1 всички АДЧ трябва да разполагат с тествано и функциониращо национално приложение SEEDв.1 .

В съответствие с тези принципи, процедурата по миграция на данните ще се осъществява на национално ниво и за нея ще отговаря Националният SEED администратор. Същият трябва да изпрати всички мигрирани данни в централното приложение SEEDв.1.

Предложеният от ЕК сценарий за миграция на данните от SEED в.0 към SEED в.1 се състои от 3 стъпки:

Стъпка 1: Събиране на данните за миграцията;

Стъпка 2: Конвертиране на данни от SEED в.0 към SEED в.1;

Стъпка 3: Изпращане на конвертираните данни в централното SEED в.1 приложение.

АДЧ могат да приложат собствен процес за миграция на данните. Това, което се иска от АДЧ, е по време на тестовете за съответствие и впоследствие при прехода от SEEDв.0 към SEEDв.1 да са в състояние да изпращат своите регистрационни данни в SEEDв.1 по някой от наличните канали.

Подробности относно миграцията от SEEDv0 към SEEDv1 са включени в Плана за миграция на ЕК (виж Приложение 1 Списък на приложимите документи).

## Фази и дейности по проекта

Проектът трябва да бъде реализиран в съответствие с методиката RUP. RUP изисква използването на итеративен подход и включва следните фази: Планиране (Inception); Детайлизиране (Elaboration); Изграждане (Construction) и Предаване (Transition).

### Планиране

Основното предназначение на фаза Планиране е да дефинира обхвата на разработката. Необходимо е да се изгради и средата, която ще обслужва проекта.

### Детайлизиране

Предназначението на фаза Детайлизиране е да продължи анализа на изискванията от фаза Планиране. Много важно е през тази фаза да се стабилизират в достатъчна степен изискванията и плановете, за да могат върху тях да стъпят основните дейности по дизайн и имплементация по време на фаза Изграждане. Очаква се да бъде разработен и прототип за доказване реализуемостта на продукта.

### Изграждане

Основните цели при фаза Изграждане са разработката на софтуера и създаването на използваеми версии (алфа, бета и други тестови версии) в предвидените срокове и с необходимото качество. През тази фаза трябва да се приключи с дизайна, имплементацията и алфа тестовете на цялата заявена функционалност с цел да се получи завършен продукт, годен за предаване на бъдещите му потребители. Извършва се тестване на база дефинираните критерии за оценка.

### Предаване

Основните цели на фаза Предаване са:

Провеждане на бета тестове за валидиране на системата от гледна точка на потребителските очаквания.

Конвертиране на оперативните бази данни.

Обучение на потребители и администратори на системата.

Специфични за етапа на внедряване дейности по инженеринг, инсталиране.

Фини настройки като отстраняване на дефекти, подобряване на производителността и използваемостта на системата.

Оценка на индикаторите за внедряване на база критериите за приемане на продукта.

Получаване съгласие от АМ, че индикаторите за внедряване са изпълнени и съответстват на критериите за оценка.

Всяка една от горепосочените дейности е свързана с определени отчетни резултати, които са представени в т.5.1.

### Обучение на потребители и администратори на системата

50 потребители и администратори от ЦМУ, Регионалните митнически дирекции и Митниците ще бъдат обучени като обучаващи. Както е посочено в т. 2.5 АМ ще осигури помещения за обучение в съществуващите центрове за обучение в София, Пловдив и Русе. Максималният брой обучавани служители за една сесия и максималният капацитет на залите за обучение е 10-15 човека. Стратегията за обучение и индикативен план за обучение трябва да бъдат представени в техническата оферта на Участника.

### Завършване на задачите по въвеждане в експлоатация и предаване за поддръжка

След инсталиране на разработената система от екипа на Изпълнителя, провеждане на тестове по приемане и предаване на системата за обслужване от АМ и/или системния интегратор, системата се въвежда в експлоатация от АМ.

След това се извършва приемане на проекта, при условие, че всички отчетни резултати са приети от АМ в съответствие с критериите за оценка, заложени за всяка отделна итерация и са заверени от АМ с подписване на протоколите за приемане на итерациите.

### Индикативен график

На следващата таблица е представен индикативен график за изпълнение на горепосочените дейности. В своята оферта Изпълнителят следва да включи подробен план за изпълнение на проекта, като се предвижда Планът за разработка на софтуерния продукт да бъде изготвен в детайли през фаза Планиране.

Трябва да се има предвид, че според Плана на Европейската комисия за изграждане на EMCS, срокът за въвеждане в експлоатация на функционалностите на SEED в.1 в обхвата на настоящия проект е 01.09.2008г.

## Дейности през гаранционния период

При необходимост, по време на гаранционния период ще бъдат осъществявани дейности по осигуряване експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от АМ. Тези дейности ще се изпълняват в случай, че настъпят отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в Модела на дейностите и Спецификацията на допълнителните изисквания.

Изпълнителят трябва да гарантира, че разработената система следва специфицираните технологии и най-добрите практики за софтуерно инженерство. Освен това изпълнителят трябва да гарантира, че разработената софтуерна система няма дефекти произтичащи от дизайна, реализацията, внедряването или други елементи на процеса за разработка. Гаранцията е валидна за срок от 12 месеца след изтичането на периода на изпълнение на договора и след приемане на проекта от страна на АМ.

## Управление на проекта

Дирекция "МСА" и бизнес дирекциите в АМ ще осъществяват следните дейности по управление на проекта:

Подпомагане управлението на дейностите по този проект.

Специалисти от АМ ще оценяват отчетните резултати от този проект.

При приемане на резултатите ще се прилагат процедурите по осигуряване на качеството. След оценка на отчетните резултати ще се провеждат срещи с Изпълнителя, след което Изпълнителят и АМ ще подписват съответните приемателни протоколи. Очаква се процедурите за осигуряване на качеството и приемане на резултатите да бъдат включени в ПРСП.

Могат да бъдат провеждани и извънредни срещи за контрол на качеството, ако АМ счете това за целесъобразно.

В екипите на Изпълнителя също се предвиждат управленски дейности, които ще бъдат посочени в съгласувания ПРСП и по-конкретно в разделите за управление и проследяване на проекта, съответните специалисти на Изпълнителя ще трябва да участват и в дейностите по управление/ проследяване на проекта в АМ при предаването на всяка итерация. Начинът на взаимодействие между екипа на Изпълнителя и екипа на АМ ще бъде посочен в ПРСП.

## Оборудване, което трябва да се осигури от АМ/ Възложителя

Тестова среда за служители на АМ;

Среда за обучение на служители на АМ;

Експлоатационна среда за системата.

Зали за провеждане на срещи в АМ.

Центрове за провеждане на обучение. (съществуващите центрове за обучение в София, Пловдив и Русе)

Цялата налична информация, която има връзка с изпълнението на проекта.

# МЯСТО И ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## Място на изпълнение

Начинът за разпределение на работата ще бъде описан в ПРСП, като за момента се предвижда да бъде както е описано по-долу.

Очаква се Изпълнителят да бъде базиран в помещенията си в България през по-голямата част от етапите на бизнес моделиране, специфициране на изискванията, анализ и дизайн, както и през етапа на потребителско тестване и внедряване, с цел ефективно сътрудничество с АМ.

Съвместната работата между екипите на Изпълнителя и екипа от АМ ще се извършва предимно в сградите на АМ.

Във връзка с горното, Изпълнителят ще трябва да посещава ЦМУ и/ или регионалните митнически дирекции (София, Русе, Варна, Бургас, Пловдив), където присъствието на специалисти на Изпълнителя може да е целесъобразно по време на изпълнение на проекта.

Обучението по проекта ще се провежда в АМ, както е описано в т.2.2.5.

Управленските срещи по проекта ще се провеждат в АМ, ЦМУ.

## Период на изпълнение

Периодът на изпълнение на договора е 4,5 месеца от датата на подписване на договора от двете страни. Всички дейности, посочени в точки 2.1 и 2.2 по-горе, следва да бъдат изпълнени в рамките на договорения срок.

В допълнение на периода на изпълнение на договора, ще има и 12 месеца гаранционен период за разработената система. Виж и т. 2.3 от настоящото Техническо задание.

От Изпълнителя се изисква в рамките на Плана за разработка на софтуерния продукт да бъдат обособени фази и итерации в съответствие с определените по-горе фази (т. 2.2).

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

## Персонал

Изпълнителят трябва да осигури екип от специалисти за изпълнение на всички дейности, посочени в Техническото задание.

В техническото предложение трябва да бъдат идентифицирани профилите на специалистите, които ще участват в изпълнението на проекта.

## Офиси

Изпълнителят следва да има офис на територията на Р България с цел ефективно взаимодействие с АМ. Разходите за наемане/издръжка на офис следва да бъдат включени в ценовата оферта на Изпълнителя.

## Материали и услуги

Изпълнителят трябва да осигури експертите с необходимите съоръжения и поддръжка.

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимата технически среда, в това число специализирано компютърно оборудване, системен софтуер и инструменти за разработка за целите на изпълнението на дейностите по проекта.

Изпълнителят поема комуникационните разходи на своя персонал (разходи за телефон, факс, Интернет и др.).

Ако Изпълнителят е консорциум, договореностите трябва да позволяват максимална гъвкавост при изпълнение на проекта. Трябва да се избягват уговорки, според които на всеки член на консорциума се предлага фиксиран процент от работата, която трябва да се извърши според договора.

Всякакви необходими материали и/или услуги свързани с изпълнението на договора – компютърно оборудване, системен софтуер и инструменти за разработка, принтер/и, офис консумативи и т.н. следва да бъдат включени в ценовата оферта на Изпълнителя.

## Кодекс на поведение

Документи и информация, които е получил Изпълнителят във връзка с изпълнението на договора, са конфиденциални. Изпълнителят няма право да ги публикува или разкрива без предварителното писмено съгласие на Възложителя след съгласуване с АМ.

Изпълнителят и неговия персонал трябва да спазват професионална тайна по време на изпълнение на договора и след завършването му. В тази връзка, с изключение на случаите, когато има предварително писмено съгласие от Възложителя, нито Изпълнителят нито нает или ангажиран от него персонал имат право по което и да е време да предава на други лица и организации конфиденциална информация, която им е била разкрита или е била открита от тях или да правят общественодостъпна информация свързана с резултатите от изпълнените по договора услуги. Освен това те не трябва да използват във вреда на Възложителя и АМ информация, която им е била предоставена или която е свързана с резултатите постигнати в рамките и за целите на изпълнението на договора.

# ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТТА

## Отчетни резултати

Отчетните резултати са крайни или междинни продукти, които се използват в процеса на разработването на софтуер или са създадени в този процес. Отчетният резултат може да бъде модел, елемент на модел, документ или софтуер.

Предаваните в хода на проекта модели или елементи на модели трябва да бъдат придружавани от доклади. Докладът представлява извлечена от съответния инструмент информация за даден модел или елемент на модел. Докладът може да е самостоятелен артефакт или набор от артефакти.

За всяка нова версия на разработен инструмент и/или софтуерен продукт, която се предава в хода на проекта, всички отчетни резултати от т.5.1, отбелязани със звездичка (*), се актуализират. Всяка нова версия е придружена от 11 и 12 по-долу, както и с информация за отстранени дефекти и/ или разработена нова функционалност.

Предвижда се въпросите, свързани със структурата и обема на отчетните материали, да бъдат уточнени през фаза Планиране, а с Плана за разработка на софтуерния продукт срокът за изпълнение на договора да бъде разделен на итерации в съответствие с предложената по-долу разбивка и отчитайки индикативния график в т.2.2.7.

Представеният в тази точка списък на отчетните резултати ще бъде прегледан от Изпълнителя и АМ през фаза Планиране на проекта. Съгласуваните резултати ще бъдат заложени в Плана за разработка на софтуерния продукт, който ще бъде утвърден от АМ и Възложителя в края на фаза Планиране.

Бележки към таблицата:

За обозначаване на статуса на отчетните резултати през отделните фази и итерации на проекта са използвани следните символи:

| e | В процес на разработка (по резултата се работи) |
| --- | --- |
| s | Приет (утвърден) |
| r | Ревизиран (актуализиран след приемане, при необходимост) |
| c | Завършен (замразен) |

За обозначаване на стандартните фази от методиката RUP са използвани следните символи:

I – Планиране

E – Детайлизиране

C – Изграждане

T – Предаване

Когато след символа I, E, C или T е поставена цифра (например Е1), тя означава поредния номер на итерацията от съответната фаза.

| N |  | I | E | C |  | T | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заглавие | I1 | E1 | C1 | C2 | T1 |  |
|  | План за разработка на софтуерния продукт | s | s | r | s |  | Планът за разработка на софтуерния продукт представлява комплексен, интегриран артефакт, в който е съсредоточена цялата информация, необходима за управлението на проекта. Той включва редица артефакти, разработвани по време на фаза Планиране, и се поддържа през целия жизнен цикъл на проекта. Фаза Планиране: Извършва се първоначална идентификация на фазите, техните срокове и цели. В рамките на Плана за разработка на софтуерния продукт се специфицират и съгласуват разчети на ресурсите. Обсъжда се и се залага първи вариант на Плана за приемане на продукта. Последният се уточнява през следващите итерации, когато възникват допълнителни изисквания. Фаза Детайлизиране: Планът се актуализира и допълва така, за да обхване фази Изграждане и Предаване. |
|  | Модел на дейностите* | e | s | r | s | c | Моделът на дейностите включва Бизнес модел и Модел на потребителските случаи. Бизнес моделът описва процесите вътре в организацията и взаимодействията й с външни страни, като клиенти или партньори. Освен това, Бизнес моделът описва начина, по който се изпълняват бизнес потребителски случаи. Моделът на потребителските случаи представя предвижданите функции и среда на системата и отразява нейните функционални спецификации Този модел е важен входен артефакт за дейностите по анализ, дизайн и тестване. Фаза Планиране: Идентифицират се важните актьори и потребителски случаи, както и последователностите от събития в рамките на най-важните потребителски случаи. Фаза Детайлизиране: Моделът на потребителските случаи е почти завършен (на около 80%) – всички потребителски случаи са идентифицирани при проучването на модела, всички актьори също са идентифицирани и повечето потребителски случаи са описани (установени са изискванията). Фаза Изграждане: Моделът се актуализира с нови потребителски случаи, ако такива са установени през фаза Изграждане. |
|  | Спецификация на допълнителните изисквания* | s | c |  |  |  | Спецификацията на допълнителните изисквания отразява тези изисквания към системата, които не са ясно прихванати в отделните потребителски случаи на Модела на потребителските случаи. Тук се включват правни и нормативни изисквания, както и приложни стандарти. Необходимо е да се изведат характеристиките на качеството на системата, в това число изискванията по отношение на използваемост, надеждност, производителност и съпроводимост. Определят се и други изисквания, например по отношение на операционната система, работната среда и съвместимостта, както и ограниченията по отношение на дизайна. Фаза Детайлизиране: Допълнителните изисквания по отношение на нефункционалните характеристики биват документирани и съгласувани. Фаза Изграждане: Спецификацията на допълнителните изисквания се актуализира с нови изисквания, ако такива бъдат установени по време на фаза Изграждане. |
|  | Инструменти | e | c |  |  |  | Фаза Планиране: Подбират се всички инструменти, необходими за поддържане на проекта. Инсталират се инструментите, необходими за работата през фаза Планиране. Фаза Детайлизиране: Среда за разработка, включително необходимите на екипа по Изграждане процеси, инструменти и средства за автоматизация, се (разработва и) изгражда през тази фаза. |
|  | Модел на данните* |  | s | r | r | c | Моделът на данните е подмножество на имплементационния модел, което описва логическия и физически вид на постоянните (персистентни) данни в системата. Той включва и видовете поведения в базата данни, например записани процедури, активатори, ограничения и др. Фаза Детайлизиране: Дефиниране и залагане на модела. Извършва се дефиниране и преглед на основните елементи от модела на данните (напр. важни обекти, взаимозависимости, таблици). Фаза Изграждане: Моделът са актуализира с всички елементи, необходими за поддържане на постоянната (персистентна) имплементация (например таблици, индекси, конверсии между обектни и релационни форми и др.). |
|  | Дизайн модел* |  | s | s | s | c | Дизайн моделът е обектен модел, който описва реализацията на потребителските случаи и служи за извеждане на Модела на имплементацията и неговия програмен код. Дизайн моделът е важен входен артефакт за дейностите по имплементация и тестване. Фаза Детайлизиране: Дефиниране и подготвяне на базова версия. Фаза Изграждане: Моделът (и всички съставни артефакти) се актуализира(т) с нови елементи на дизайна, установени при реализацията на всички изисквания. |
|  | Софтуерна архитектура* |  | s | s | s | c | Документът Софтуерна архитектура представя комплексен архитектурен изглед на системата, използвайки за целта редица различни архитектурни разрези, показващи отделни нейни аспекти. Фаза Детайлизиране: Създава се основна версия, включвайки подробни описания на архитектурно значимите потребителски случаи (разрез по потребителски случаи), идентификация на основните механизми и елементи на дизайна (логически разрез), плюс изглед по процеси и изглед по внедряване (в съответствие с Модела на внедряване), ако системата е разпределена. |
|  | Модел на имплементацията* |  | e | s | s | c | Моделът на имплементацията събира на едно място компонентите и съдържащите ги имплементационни подсистеми. Компонентите включват както тези, които подлежат на предаване като отчетни резултати (например изпълнимите компоненти), така и тези, от които се извеждат предаваните компоненти (например файлове с програмен код). Фаза Детайлизиране: Създава се първоначалната структура. Идентифицират се основните компоненти и се разработват прототипи на тези компоненти. Моделът на имплементацията е набор от компоненти и съдържащите ги имплементационни подсистеми. Компонентите включват както тези, които подлежат на предаване като отчетни резултати (например изпълнимите компоненти), така и тези, от които се извеждат предаваните компоненти (например файлове с програмен код). Фаза Изграждане: Моделът (и всички съставни артефакти, включително компонентите) се доразвива(т), надграждайки върху създаденото през фаза Детайлизиране. Към края на фаза Изграждане всички компоненти са вече създадени. |
|  | Прототипи |  | c | c |  |  | Фаза Планиране: Един или няколко прототипа, разработени с цел доказване изпълнимостта на концепцията, поддържане на Визията и решаване на най-специфичните рискове. Фаза Детайлизиране: Създават се един или няколко изпълними архитектурни прототипа за изследване на критичната функционалност и архитектурно значимите сценарии. |
|  | Завършена система |  |  |  | c | c | Изпълнимата система като такава, готова за стартиране на бета тестове. |
|  | Тестов модел* |  | s | r | s | c | Тестовият модел обяснява какво и как ще бъде тествано. Той представлява разрез на моделите на бизнес процесите, на дизайна и имплементацията, с който са описани самите тестове и тези аспекти на тестваните артефакти, които са от значение за тестовия процес. Тестовият модел включва набор от тестови случаи, тестови процедури и тестови скриптове, както и описание на очакваните резултати от тестовете и на взаимовръзките помежду им. Трябва да съдържа също таблици на съответствието бизнес процеси – системни потребителски случаи – компоненти на системата - тестови случаи и тестови сценарии. Фаза Изграждане: Извършва се дизайн и разработване на тестове за проверка на изпълнимите версии, създавани през фаза Изграждане. Таблиците на съответствието се поддържат в актуално състояние през целия период на изпълнение на проекта. |
|  | Резултати от тестовете* |  | c | c | c | c | Този артефакт представлява архив от данни, получени при провеждането на тестовете. Използва се при изчисляването на различни ключови метрики на тестовете. Резултатите от тестовете трябва да са придружени с таблица обобщаваща резултатите от изпълнението на тестовете, включваща и информация за дефектите, които са регистрирани в резултат на неуспешно изпълнение. |
|  | Материали за инсталиране, администриране, поддръжка* |  | е | е | s | c | Инсталационните артефакти включват софтуера и документираните инструкции (и скриптове) за генериране на версии от програмния код, инсталация, конфигурация и миграция, Ръководство за потребителя и Ръководство за администратора и др. (Вж. Приложение 3 Спецификация на допълнителните изисквания, т.6) |

## Представяне и одобрение на отчетни резултати

Отчетните резултати по т. 5.1 се изготвят на български език по време на изпълнение на договора. Финалните версии на документи се превеждат на английски език за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят предава отчетните резултати в един оригинал на Агенция “Митници” на хартиен и електронен носител, включително документи, модели, програмен и изпълним код.

В срок от 15 календарни дни от получаване на отчетни резултати от Изпълнителя, АМ трябва да го уведоми за становището си по тях, като поиска промени по тях или като посочи причини, в случай че не ги одобрява.

Ако в този срок не бъдат предоставени бележки АМ и Изпълнителят подписват Протокол за приемане на итерация.

В случай, че отчетен резултат е одобрен от АМ със забележки, които трябва да отрази Изпълнителят, АМ трябва да посочи срок за извършване на необходимите промени.

При изтичане на гаранционния срок се предава актуализирана версия на програмния продукт и свързаните с него артефакти, в които се отразени всички корективни дейности, извършени от Изпълнителя за осигуряване оперативната ефективност на софтуера.

# ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички документи и данни, като спецификации, модели, планове, бази от данни, софтуер и свързаните с тях документи или материали получени, събрани или изготвени от Изпълнителя в изпълнение на договора са абсолютна собственост на Агенция “Митници”. Изпълнителят, при завършване на съответната итерация от изпълнението на договора, както и при завършване на договора и при изтичане на гаранционния период, трябва да предаде всички тези документи и данни на АМ и Възложителя. След завършване на договора Изпълнителят няма право да задържа копия от такива документи и данни и да ги използва за цели, които не са свързани с договора без предварителното писмено съгласие на Възложителя след съгласуване с АМ.

Изпълнителят няма право да публикува статии свързани с извършените в изпълнение на договора услуги или да реферира към тях, когато предоставя услуги на трети страни, или да разпространява информация получена от Възложителя и АМ, без предварителното писмено съгласие на Възложителя след съгласуване с АМ.

Всякакви резултати и права върху тях, включително авторско право и други права на интелектуална и индустриална собственост, получени в изпълнение на договора, са абсолютна собственост на АМ. АМ може да ги използва, публикува или прехвърля, както счете за уместно, без географско или друго ограничение.

# КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

## Индикатори за наблюдение на процеса на разработка

Този пакет от индикатори е базиран на едно от множествата метрики в Rational Unified Process. Пакетът от индикатори е както следва:

Реализирана стойност. Използва се за преоценка на графика и бюджета за оставащата част от проекта и/или за идентифициране на евентуални промени на обхвата.

Тенденции по отношение на дефектите. Използва се за прогнозиране на обема работа, необходима за отстраняване на дефектите.

Тенденциите по отношение на отворени и отстранени дефекти дават приблизителна  представа за това, каква част от работата по отстраняване на дефектите е несвършена и в какъв срок дефектите биват отстранявани.

Тенденция по отношение изпълнението на тестовете. Използва се за определяне на това, каква част от функционалността е реално завършена.

Най-меродавната мярка за завършеност е това, каква част от функционалността е интегрирана.  Ако всяка една от задачите по развоя представлява пакет от интегрирана функционалност, тогава би била достатъчна графика, показваща тенденцията на реализираната стойност.

## Индикатори за наблюдение на внедряването

Тези индикатори са дефинирани в основната си част в Приложение 3 Спецификация на допълнителните изисквания, точка 2.

## Други индикатори

Набор от други индикатори е включен в различни части на следните приложения:

Приложение 2 Функционална спецификация

Приложение 3 Спецификация на допълнителните изисквания.

Изпълнителят ще има възможност да допълни и доразвие индикаторите за наблюдение и оценка в изготвения от него ПРСП. Този документ подлежи на анализ и приемане от АМ.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1 Списък на приложимите документи

В таблицата по-долу са представени документите:

които са използвани при подготовката на настоящото ТЗ;

към които има препратки в настоящото ТЗ;

които се очаква да се използват по време на изпълнение на проекта.

| No | Заглавие на английски език | Заглавие на български език | Версия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Functional Excise System Specifications (FESS) | Функционална спецификация на акцизната система | 2.13 |
|  | FESS Known Issues | Списък на грешките свързани с FESS | 1.00 |
|  | EMCS Computerisation Project Glossary of Terms (GLT) | EMCS – проект за компютъризация. Речник на термините. | 1.01 |
|  | System Requirements Definition for SEED1 | Дефиниране на системните изисквания за SEED в.1 | 1.10 |
|  | Phasing and Scope Specification | Спецификация на фазите и обхвата | 2.12 |
|  | Scope Document for EMCS Phase 2 | Документ за обхвата на EMCS фаза 2 | 2.11 |
|  | DDNEA for EMCS Phase 2 | Дизайн документ за Националните акцизни приложения за EMCS фаза 2 | 2.03 |
|  | DDNEA Known Issues | Списък на грешките свързани с DDNEA | 1.20 |
|  | Technical Design Document for SEED v1 | Документ за технически дизайн за SEED в.1 | 1.02 |
|  | SEEDv0-SEEDv1 Migration Plan | План за миграция от SEED в.0 към SEED в.1 | 1.02 |
|  | Conformance Test Protocol for EMCS Phase 2 | Протокол за провеждане на тестове за съответствие за EMCS фаза 2 | 1.02 |
|  | Security Excise System Specifications | Спецификация за сигурността на акцизната система | 1.00 |
|  | Technical Excise System Specifications | Техническа спецификация на акцизната система | 2.03 |
|  | EMCS Security Policy (SEP) | EMCS. Политика за сигурност (SEP) | 2.01 |
|  | Functional Transit System Specification (FTSS) | Функционална спецификация на транзитната система | 4.0 |
|  | Design Document for National Transit Applications (DDNTA) for Phase 3.2 | Документ за дизайна на националните транзитни приложения – фаза 3.2 | 8.10 |
|  | Fall-back and Recovery Specification | Спецификация за възстановяване на системата | 3.00 |
|  | User Manual for the SEED v1 Web Application | Ръководство за потребителя за уеб приложението SEED в.1 | 1.02 |

## Приложение 2 Функционална спецификация

## Приложение 3 Спецификация на допълнителните изисквания

КРАЙ НА ДОКУМЕНТА